	[image: image1.png]&

Defensoria
del Pueblo




	DOCUMENTO COMPLEMENTARIO 
INVITACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 


[image: image2.png]@ Palomaly x | @ .:DEFEN" x | @ Defensor x | ) Piginapr X | ( Comeo:C X @ ESTUDIC X @ ANEXOF X | @ Whatshp X | ® Nuevape X | @ DOCUME x | @ 4EPApc x | @ DOCUME x | % Descarge X | @ Decreto’ X

+

C @ Archivo | C/Users/catcastro/Downloads/ESTUDIOS%20PREVIOS%20(3)%20(1).pdf

=  ESTUDIOS PREVIOS (3) (1).pdf

9. ANALISIS DE RIESGO:

El soporte de los riesgos previsible al presente proceso de seleccion es el siguiente:

Impacto Después del
tratamiento

Valoracion

Descripcion
Consecuencia de la Ocurrencia
Probabilidad
Valoracién
7A quién se le asigna
Tratamiento

Periodicidad

7Afecta 1a ejecucion del Contrato?
Persona responsable tratamiento
Fecha estimada inicio tratamiento

Como se realiza la revision?

Fecha estimada en que se completa el tratamiento
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TABLA - MAPA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

	N
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Control a ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración 
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza  el monitoreo?
	Periodicidad

	1
	General
	Externo
	Ejecución
	Económico
	Fluctuación en la tasa representativa del mercado
	Incremento precio bienes
	2
	2
	4
	Bajo
	Contratista
	Asumir el riesgo del incremento del precio de los bienes
	1
	2
	3
	Bajo
	Sí
	Contratista
	Firma del contrato
	Entrega de los bienes
	A través del Supervisor del contrato
	Mensual

	2
	General
	Externo
	Ejecución
	Regulatorio
	Incremento en tasas, impuestos y contribuciones
	Incremento precio bienes
	2
	2
	4
	Bajo
	Contratista
	Asumir el riesgo del incremento del precio de los bienes
	1
	2
	3
	Bajo
	Sí
	Contratista
	Firma del contrato
	Entrega de los bienes
	A través del Supervisor del contrato
	Mensual

	3
	Específico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Pérdida de los bienes luego de suscrito el contrato y antes de la entrega
	Incumplimiento con la entrega
	2
	2
	4
	Bajo
	Contratista
	Adecuada guarda y custodia de los bienes. 
	1
	2
	3
	Bajo
	Sí
	Contratista
	Firma del contrato
	Entrega de los bienes
	A través del Supervisor del contrato
	Mensual

	4
	General
	Externo
	Selección
	Operacional
	Que el contratista no realice  dentro del plazo la totalidad de los mantenimientos con las mismas características estipuladas en el especificaciones técnicas
	La no entrega de la totalidad de los elementos adquiridos
	1
	1
	2
	Bajo
	Contratista
	Control en el momento de la recepción en el área de almacén
	1
	1
	2
	Bajo
	No
	Supervisor
	En el momento de la entrada de los elementos
	En el momento de la entrada de los elementos
	En el momento de la Entrada de los Elementos
	Único

	5
	General
	Externo
	Selección
	Operacional
	Variaciones posteriores en los precios  ofrecidos en los mantenimientos a realizar 
	Variación Económica
	1
	1
	2
	Bajo
	Contratista
	Deberá ser asumido por el contratista
	1
	1
	2
	Bajo
	No
	Supervisor
	En el momento de la entrada de Elementos
	En el momento de la entrada de Elementos
	En el momento de la entrada de Elementos
	Único

	6
	General
	Externo
	Contratación
	Financiero
	Obtención tardía de seguros u otras garantías
	Ejecución Tardía e Incumplimiento del Contrato
	Improbable
	Insignificante
	Bajo
	Riesgo Baja
	Contratista
	Labores de supervisión
	Improbable
	Insignificante
	Bajo
	Riesgo Baja
	Si
	Supervisor
	Inicio y ejecución del Contrato
	31 de diciembre de 2021
	Supervisión de la labor
	Mensual

	7
	General
	Externo
	Selección
	Operacional
	Insuficiencia en el personal que va realizar los mantenimientos 
	Retardo en la etapa de ejecución
	Posible
	menor
	Medio
	Riesgo Medio
	Secretaria de Gestión
	Estudio de Proveedores en el Mercado
	Improbable
	Menor
	Bajo
	Riesgo Baja
	No
	Supervisor
	Inicio y ejecución del Contrato
	31 de diciembre de 2021
	Estudio de 

Mercado
	Mensual

	8
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Uso indebido de información
	Perdida de confidencialidad 

del proceso y/o reserva de la Información
	Improbable
	Menor
	Bajo
	Riesgo Baja
	Contratista
	Comunicación previa de información con carácter reservada
	Raro
	Insignificante
	Bajo
	Riesgo Baja
	No
	Entidad  
	Inicio y ejecución del Contrato
	31 de diciembre de 2021
	Inspección, 

revisión y Supervisión
	Diaria
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