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                                                  Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Cúcuta - Norte de Santander 

NIT. 800.165.874-0	
ANEXO TECNICO


	La metodología para la ejecución de la interventoría corresponde a la necesidad de verificar que el contrato que se dé como resultado del proceso de selección IP 012 de 2024 se ejecute de acuerdo con los estudios previos, especificaciones y alcances establecidos en ellos, de forma integral, con los enfoques, recursos, personal y dentro del plazo contractual fijado, es decir, consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero y contable del contrato, para el efectivo cumplimiento, así como el aval de los productos entregados por el futuro contratista del contrato vigilado. 

La interventoría realizara todas las acciones necesarias para lograr la oportuna ejecución de las actividades contractuales dentro del cronograma pactado y la coordinación entre la Dirección Ejecutiva Seccional, el Contratista y la Interventoría, para resolver a tiempo inquietudes legales, administrativas, financieras, contables, jurídicas, ambientales y técnicas. 

En el marco del presente servicio y/o suministro el contratista deberá contemplar los aspectos que a continuación se relacionan:

La interventoría avalará los diseños entregados por el consultor de acuerdo los entregables. Así:
· Diagnóstico Inicial: Avalar el levantamiento arquitectónico corroborando ubicación y dimensiones de los elementos. Así mismo avalar el diagnóstico estructural y de elementos no estructurales, de las redes hidrosanitarias, redes eléctricas y de las redes de voz y datos.

· Diseño Arquitectónico: Avalar los planos y documentos relacionados a los diseños arquitectónicos de las ampliaciones y/o adecuaciones a realizar, detalles de diseño, memorias de diseño, u otros documentos correspondientes al funcionamiento espacial y programático de las adecuaciones a desarrollar.

· Diseño Estructural y de Elementos No Estructurales: Avalar los planos y documentos relacionados a los diseños estructurales de las ampliaciones y/o adecuaciones a realizar, detalles estructurales, memorias de cálculo, u otros documentos correspondientes al funcionamiento estructural del proyecto planteado.

· Diseño Hidrosanitario: Avalar los planos y documentos relacionados a los diseños hidrosanitarios de las ampliaciones y/o adecuaciones a realizar, como planos de diseño, memorias de cálculo, detalles constructivos u otros documentos correspondientes al componente hidrosanitario, de acuerdo con la norma NTC1500 (Código Colombiano de Fontanería) y RAS 2000 (Resolución 0330 de 2017). 

· Diseño Eléctrico y redes de voz y datos: Avalar los planos y documentos relacionados a los diseños eléctricos, iluminación, , voz y datos, sistema CCTV de las ampliaciones y/o  adecuaciones a realizar como planos de diseño, memorias de cálculo, detalles constructivos u otros documentos correspondientes al componente eléctrico, de acuerdo a la normativa vigente cumpliendo los requerimientos establecidos por RETIE y RETILAP para el proyecto.

· Diseño Aire Acondicionado: Avalar los planos y documentos relacionados a los diseños de aire acondicionado de las ampliaciones y/o adecuaciones a realizar como planos de diseño, memorias de cálculo, u otros documentos correspondientes al diseño de aire acondicionado.

· Presupuesto y cronograma de obra: Avalar el presupuesto general, memorias de cantidades, especificaciones técnicas, cronograma de obra, u otros documentos correspondientes al componente de presupuestos. 

EQUIPO TRABAJO MINIMO DE LA INTERVENTORIA
	CARGO
	PROFESIONAL
	REQUISITOS

	DIRECTOR DE INTERVENTORIA (1)
	Ingeniero Civil y/o Arquitecto con Especialización y/o Maestría en Gerencia de Proyectos y/o Gestión de Proyectos.
	Experiencia general: acreditar experiencia profesional no menor a cinco (5) años, contados a partir de la fecha de expedición la Matricula profesional o COPNIA.
Experiencia específica: Deberá acreditar experiencia como director de interventoría y/o contratista, en contratos de consultoría cuyo objeto sea la elaboración de estudios técnicos especializados, en máximo 2 contratos, cuyo valor de cada uno sea igual o superior del valor del presupuesto oficial del presente proceso
Dedicación 100%




ALCANCE DE LA INTERVENTORIA:
· La INTERVENTORIA consiste en el seguimiento técnico, administrativo, contable, financiero, jurídico y ambiental sobre el cumplimiento del objeto del contrato que se derive del proceso de mínima cuantía IP No 012 de 2024.
· El CONTRATISTA, elegido en el proceso de mínima cuantía IP 012 de 2024, debe acatar las órdenes que le imparta por escrito y con copia a la Entidad, el INTERVENTOR. No obstante, si el CONTRATISTA, no está́ de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al INTERVENTOR, con copia a la Nación Consejo Superior de la Judicatura, antes de proceder a ejecutar las órdenes. En caso contrario, responde solidariamente con el INTERVENTOR si del cumplimiento de dichas órdenes se derivan perjuicios para la Nación Consejo Superior de la Judicatura. 
· Exigir al CONTRATISTA el cumplimiento del Contrato que se derive del proceso de mínima cuantía IP No 012 de 2024 y de la totalidad de especificaciones técnicas en él contenidas.
· Ejercer la vigilancia y control sobre la correcta ejecución y cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, dentro del contrato que se derive del proceso de mínima cuantía IP 012 de 2024.
· Velar porque el contratista elegido en el proceso de mínima cuantía IP 012 de 2024, ejecute las labores en el tiempo pactado y con calidad requerida.
· Coordinar el trámite para el pago del valor del Contrato que se derive del proceso de mínima cuantía IP 012 de 2024, de conformidad con lo establecido en las Cláusulas relativas al valor y forma de pago.
· Expedir los cumplidos o certificación de recibo a satisfacción, avalados por un profesional de cada uno de los diagnósticos, estudios e informes objeto del contrato que se derive del proceso de mínima cuantía IP 012 de 2024, como requisito previo para el trámite de los pagos.
· Elaborar las actas y documentos que se requieran en el desarrollo del contrato, que se derive del proceso mínima cuantía IP 012 de 2024.
· Presentar los informes mensuales de avance de los trabajos o cada vez que lo solicite el supervisor de esta interventoría.
· Impartir las instrucciones y recomendaciones que consideren necesarias para el cumplimiento del objeto contratado, que se derive del proceso mínima cuantía IP 012 de 2024.
· Comprobar y aprobar que los elementos ofrecidos y entregados por el contratista elegido en el proceso mínima cuantía IP 012 de 2024, cumplan con las condiciones exigidas por la entidad.
· Verificar el Cumplimiento del CONTRATISTA elegido en el proceso mínima cuantía IP 012 de 2024, con las obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social y Aportes Parafiscales como el personal que ejecute el contrato, de conformidad con lo preceptuado por el parágrafo 2 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003 en armonía con el artículo 27 del Decreto 2170 de 2.002.
· La interventoría debe emitir formalmente los conceptos técnicos, administrativos, financieros, ambientales y jurídicos que considere necesario durante la ejecución del contrato que se derive del proceso mínima cuantía IP 012 de 2024, así como las observaciones, hallazgos, oportunidades de mejoras, acciones para la mitigación de riesgos, aclaraciones y recomendaciones que considere necesarias.
· Informar oportunamente a la entidad, sobre las inconsistencias encontradas en los diseños, especificaciones técnicas o en los documentos técnicos del proyecto. 
· Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones al contrato que se derive del proceso mínima cuantía IP 012 de 2024, En caso de requerir modificaciones, estas deberán someterse a la Dirección o dependencia respectiva, previo concepto del Supervisor del contrato de Interventoría. En consecuencia, la Interventoría debe presentar la viabilidad técnica, jurídica, contable, financiera y administrativa. 
· Certificar oportunamente el recibo a satisfacción de los estudios y diseños según lo estipulado en el contrato, que se derive del proceso mínima cuantía IP 012 de 2024, Bajo ninguna circunstancia, podrá emitir certificación para el pago del contrato que vigila, sin que se hayan ejecutado y obtenido todos los resultados perseguidos en el objeto, estudio previo, propuesta y cuerpo de obligaciones del mismo. Para expedir esta certificación deberá hacer las verificaciones de cumplimiento legal, del cronograma de actividades y de los resultados obtenidos.  
· Controlar e informar periódicamente a la entidad sobre el avance del contrato, que se derive del proceso mínima cuantía IP 012 de 2024, con base en el plazo del mismo, así como proponer las acciones y los ajustes periódicos que sean necesarios para dar cumplimiento al contrato.  
· Informar por escrito al Director Seccional, sobre las dificultades que se presenten durante la ejecución del contrato, que se derive del proceso mínima cuantía IP 012 de 2024 y asistir técnicamente y jurídicamente a la entidad en asuntos relacionados con el mismo. 
· Notificar al área jurídica de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta cuando por cualquier circunstancia no pueda ejercer la actividad de Interventoría, control y vigilancia del contrato. 
· Cumplir a cabalidad la Resolución 7049 del 31 de diciembre de 2019, emitida por la Dirección ejecutiva de Administración Judicial Consejo Superior de la Judicatura, por la cual se adoptan los lineamientos para ejercer la Supervisión e interventoría.
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1. La evaluación de los aspectos técnicos, se apreciará si CUMPLE o NO CUMPLE.

2. El proponente favorecido deberá sostener los precios ofertados hasta la finalización del contrato suscrito.

3. El contratista, para el desarrollo del objeto contractual, deberá garantizar la prestación del servicio contratado en las sedes judiciales descritas.

4. OFERTA ECONÓMICA: Se debe tener en cuenta que los valores a ofertar no deben superar los valores promedio consignados en el estudio de oferta, tanto en el total.

En desarrollo del objeto contractual, el contratista se obliga a:

1. Cumplir con los requisitos de legalización del contrato.
2. Cumplir con el objeto del contrato de manera responsable, eficiente y eficaz.
3. Presentar oportunamente la factura, acompañada de los documentos y certificados correspondientes.
4. Cumplir con el pago oportuno de salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales y demás obligaciones laborales, acorde con las normas que regulan el asunto, para con sus trabajadores, empleados o personal profesional que labora a su servicio.
5. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la Dirección Ejecutiva Seccional a través del Supervisor (a) del contrato.
6. Ofrecer y cumplir con la medida establecida para cada elemento. 
Realizar la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones solicitadas..
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