MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Interno | Planeación | Riesgo Operacional | La modalidad de contratación no es adecuada para el bien o servicio. | No permite la selección objetiva del proponente | 1 | 1 | 2 | BAJO | Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S. ESP | Solicitar a la Dirección corrección de los pliegos | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 2 | General | Interno | Planeación | Riesgo Operacional | Los requisitos habilitantes no son los apropiados para el Proceso de Contratación ni con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. | Puede generar que se declare desierto el proceso de selección | 1 | 1 | 2 | BAJO | Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S. | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 3 | General | Interno | Planeación | Riesgo Económico | El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado. | Declaración de desierto de la licitación o detrimento para Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S. | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 4 | General | Interno | Planeación | Riesgo Operacional | La descripción del bien o servicio requerido no es claro | Existe indeterminación en las obligaciones que no permitan satisfacer la necesidad de Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S. | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 5 | General | Interno | Planeación | Riesgo Operacional | El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. | No permite la selección objetiva del proponente | 1 | 1 | 2 | BAJO | Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S. | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 6 | General | Interno | Planeación | Riesgo Económico | El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado | Puede generar revisión y reajustes de precios en el contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S. | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 7 | General | Interno | Planeación | Riesgo Operacional | El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades de la Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S., cumplir su misión. | Puede generar que no se cumpla con los fines de la contratación estatal | 1 | 1 | 2 | BAJO | Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S. | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 8 | General | Interno | Selección | Riesgo Operacional | Falta de capacidad de Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S. para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | Puede generar una falta de capacidad legal para la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S. | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 9 | General | Externo | Selección | Riesgo Operacional | Riesgo de colusión. | No permite la selección objetiva del proponente | 1 | 1 | 2 | BAJO | Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S. | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 10 | General | Externo | Selección | Riesgo Económico | Riesgo de ofertas artificialmente bajas. | No permite la selección objetiva del proponente | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Aplicar procedimiento establecido en la norma | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S. | Fecha de adjudicación de la propuesta | Solicitud de oficio explicando los precios bajos | Una vez |
| 11 | General | Externo | Contratación | Riesgo Operacional | Riesgo de que no se firme el contrato. | Retarda el inicio de la ejecución contractual | 1 | 1 | 2 | BAJO | Contratista | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 12 | General | Externo | Contratación | Riesgo Operacional | Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. | Retarda el inicio de la ejecución contractual | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Requerimiento por parte del supervisor alertando un posible incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato para instar al contratista a cumplir con el requisito de ejecución. | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | supervisor | N.A | N.A | N.A |
| 13 | General | Interno | Contratación | Riesgo Operacional | Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. | Impide la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S. | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 14 | General | Externo | Contratación | Riesgo Operacional | Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | Retarda el inicio de la ejecución contractual | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S. | Asumir el Riesgo y tener celeridad en dar respuesta a los reclamos que se presenten | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S. | Terminación del Contrato | N.A | N.A |
| 15 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Incumplimiento en la ejecución del contrato y en el logro propuesto | No se realiza ni ejecuta el objeto contratado | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista | Aplicación de multas | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S. | Fecha de la imposición de multa | N.A | N.A |
| 16 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Financiero | Ruptura del equilibrio económico del contrato por teoría de la imprevisión | Genera un reajuste del precio | 1 | 3 | 4 | BAJO | Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S. 50% contratista 50% | Realizar un adicional al contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S. | Firma del adicional | N.A | N.A |
| 17 | General | Interno | Ejecución | Riesgo Financiero | Ruptura del equilibrio económico del contrato por ius variandi | Genera un reajuste del precio | 1 | 3 | 4 | BAJO | Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S. | Realizar un adicional al contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S. | Firma del adicional | N.A | N.A |
| 18 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Ruptura del equilibrio económico del contrato por Hecho del principe | Genera un reajuste del precio | 1 | 3 | 4 | BAJO | Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S. | Realizar un adicional al contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S. | Firma del adicional | N.A | N.A |
| 19 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | No cumplimiento con los derechos de los trabajadores | Puede generar una solidaridad entre los trabajadores | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista | Presentar copia pagos seguridad social y parafiscales cuando se presenten las cuentas de cobro | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S. | Terminación del Contrato | Verificación pago seguridad social y parafiscales | N/A |
| 20 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Daños ocasionados a terceros a causa de su actividad | Puede generar una responsabilidad administrativa de la entidad | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Reparación de los daños por parte del contratista y/o Aseguradora | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor | Fecha de reparo de daños | Vigilancia en el cumplimiento de los compromisos | Semanal |
| 21 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | No terminación del contrato en tiempo | Puede generar una responsabilidad administrativa de la entidad | 1 | 5 | 6 | ALTO | Contratista | Supervisión exhaustiva del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Supervisor | Recibo del servicio de consultoría | Visitas de supervisión del servicio de consultoría | Semanal |
| 22 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | No liquidación del contrato | Puede generar responsabilidad fiscal y disciplinaria | 1 | 1 | 2 | BAJO | Contratista | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
| 23 | Especifico | Externo | Selección | Riesgo Operacional | Estimación inadecuada de los costos por el consultor | Mayores Costos Baja calidad en servicio Inclumpliento del contrato | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista | El contratista debe revisar las especificaciones técnicas y solicitar las aclaraciones requeridas. Tener presente los lugares donde se realizaran las actividades y los costos de transporte tanto del personal como de los elementos. Solicitar pólizas de cumplimiento. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S. | Hasta la adjudicación del proceso |  | Cuando se presente |
| 24 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Social o Político | Dificultades en el desarrollo de las actividades del contrato por decisiones gubernamentales para el manejo del COVID-19 | Suspensión o prórroga del plazo contractual. Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | Contratista | Mitigación mediante la evaluación previa del entorno social y político y contemplar medidas frente a los posibles incidentes. Conocimiento previo de las normas socio-ambientales. | 4 | 3 | 7 | ALTO | SI | CONTRATISTA | 15 de diciembre de 2020 | Vigilancia en el cumplimiento de los compromisos | Mensual |
| 25 | Específico | Externo | Ejecución | Planeación | Disponibilidad del personal y recursos adecuados en el proceso de ejecución del contrato | Mayor costo y plazo de ejecución | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno a través consultores que permita prever y mitigar problemas como incapacidades, renuncias, etc. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Proveedor | Hasta la fecha del acta de liquidación | En base a las actividades realizadas vs cronograma | Cada que se programe una actividad según cronograma |
| 26 | Especifico | Externo | Ejecución | Planeación | Condiciones climáticas o ambientales complejas, las cuales no puedan preverse y que obstaculizan la ejecución de las labores de campo | Posibles retrasos en la ejecución | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista / Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S. | Dar mayor margen de tiempo a cada una de las actividades establecidas en el cronograma de trabajo y hacer seguimiento previo a las condiciones meteorológicas de sitio donde se van a ejecutar el contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Proveedor / Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S. | Al finalizar la ejecución de los trabajos del proyecto | al inicio del contrato mediante la revisión de cronogramas y verificación periódica de condiciones climáticas a través de portales o | según las actividades del cronograma |
| 27 | Especifico | Externo | Ejecución | Planeación | Declaración de estado de emergencia o disposiciones gubernamentales nacionales o locales que limiten la movilidad, la ejecución de trabajos y puedan paralizar las actividades económicas del país como consecuencia de pandemias, incidentes ambientales, incendios, problemas de orden público, entre otros | suspensión total o parcial de las actividades asociadas al contrato y posibles afectaciones al personal que lo desarrolla | 2 | 5 | 7 | ALTO | Contratista / Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S. | Riesgo de difícil tratamiento, salvo la disposición de pólizas que favorezcan a las dos partes o la posibilidad de pactar prorrogas o extensiones al contrato entre otras | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Proveedor / Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S. | Hasta le momento de terminar actividad planeada | verificación de pólizas | al inicio del contrato y cuando hayan indicios de posible manifestación del riesgo |
| 28 | General | interno | Ejecución | Riesgo Operativo | Afectación operación Logística | Está relacionado con los diferentes eventos o situaciones que puedan afectar la ejecución de las actividades en las condiciones pactadas en el contrato que afecten la prestación del servicio | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista | Evitar el riesgo mediante la planificación y diseño de un plan de trabajo | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Hasta la finalización de las garantías | Vigilancia en el cumplimiento de los compromisos | Mensual |
| 29 | General | interno | Ejecución | Riesgo Operativo | Incumplimiento en los entregables Deficiencia en el seguimiento a las obligaciones definidas en el pliego de condiciones o, en la aprobación de los entregables | Incumplimiento del objeto contractual, no se efectúa seguimiento a las actividades como lo establece el contrato | 1 | 5 | 6 | ALTO | Contratista | Ejecutar el seguimiento permanente a las obras los entregables cumplidos según lo establecido en los pliegos definitivos. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S. | Hasta le momento de terminar la actividad | Vigilancia en el cumplimiento de los compromisos | Mensual |
|  | General | interno | Ejecución | Riesgo Operativo | Incumplimiento del cronograma Se refiere a mayores tiempos en la ejecución de la interventoría, por efecto de mayores tiempos en la ejecución de la consultoría | Retrasos en la ejecución del contrato | 2 | 5 | 7 | ALTO | Contratista | Mantener un permanente seguimiento y control al cumplimiento del cronograma del proyecto. | 1 | 1 | 2 | BAJO |  |  |  |  |  |
|  | General | interno | Ejecución | Riesgo Operativo | Inefectividad del trabajo en equipo Relacionado con la deficiencia de control en el sitio de la obra, o la falta de efectividad del personal en la exigencia del cumplimiento de las especificaciones requeridas. | Inconsistencias en los reportes y las actividades contractuales interventoriadas | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Mitigar el riesgo mediante el uso de personal con experticia que realice el seguimento del proyecto con lo exigido en los pliegos de condiciones. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S. | Hasta le momento de terminar la actividad | Vigilancia en el cumplimiento de los compromisos | Mensual |