Anexo - MATRIZ DE RIESGOS

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción que puede pasar y como puede ocurrir | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  | Impacto despues del tratamiento |  |  |  |  |  |  |  | Monitoreo y Revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A quien se le asigna (Responsable) | Tratamiento/controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Riesgo | Categoría | ¿Afecta la Ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el Monitoreo? | Periodicidad? Cuándo? |
| 1 | General | Externo | Planeación | Económico | Devaluación o revaluación de la tasa de cambio que afecta el precio de la contratación | Precios artificialmente altos o bajos | 6 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Estudio de mercado con los precios de las cotizaciones los cuales contemplan proyección de la variación del dólar. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Área Técnica | A la estructuración del proceso de selección. | A la publicación del proceso de selección | Control de precios teniendo en cuenta análisis del comportamiento histórico de la tasa de cambio, de manera previa a la presentación de la propuesta. | Durante la etapa de planeación |
| 4 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del plazo para la entrega de la solución de seguridad perimetral | Incumplimiento del cronograma interno de la entidad para la implementación de la solución | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Afectación de la póliza de Cumplimiento | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del Contrato | Cuando se presente la situación se genere el reporte | Declaratoria de incumplimiento | Verificación de la supervisión | Durante la ejecución del contrato |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Daños por defectos de fábrica de los equipos de seguridad. | No contar con la solución de seguridad en operación | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Obligación especifica 14. Suministrar, instalar, configurar, realizar pruebas, poner en funcionamiento y estabilizar los nuevos equipos para el Sistema requerido por la Entidad en los tiempos establecidos por la supervisión. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del Contrato | A la identificación del riesgo | Con la Solución al riesgo | Verificación de la supervisión | Durante la ejecución del contrato |
| 6 | Específico | Interno | Ejecución | Tecnológico | Pérdida o daño de información en la infraestructura tecnológica de la entidad, debido a malas prácticas técnicas a nivel de software y hardware en ejecución del contrato | Pérdida de información sensible a nivel de sistemas de información y de configuraciones en los equipos informáticos | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Transferir el riesgo al contratista | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Contratista – Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial | A la identificación del riesgo | Con la Solución al riesgo | Verificación de la supervisión | Durante la ejecución del contrato |
| 7 | General | Externo | Planeación | Riesgo Tecnológico | Incumplimiento de los requisitos exigidos en la ficha técnica | Afecta la calidad y correcto funcionamiento de los bienes y servicios | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Transferir el riesgo, Al contratista a través de la póliza de cumplimiento | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | A la identificación del riesgo | Con la Solución al riesgo | Verificación de la supervisión | Durante la ejecución del contrato |
| 8 | Especifico | interno | Ejecución | Tecnológico | Incumplimiento en el plazo de entrega de los bienes y servicios | No contar con la solución requerida para minimizar los riesgos en la seguridad perimetral | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Transferir el riesgo, Al contratista a través de la póliza de cumplimiento | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor de Contrato / Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial | A la identificación del riesgo | Con la Solución al riesgo | Seguimiento a la ejecución por parte del supervisor | Durante la ejecución del contrato |
| 9 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Tecnológico | Que el personal humano no sea idóneo aun cuando cumple con los requisitos exigidos. | Fallas en la prestación del servicio | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Transferir el riesgo al contratista, solicitar cambio de personal | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | En la ejecución del contrato | De manera inmediata al detectar el incumplimiento | Seguimiento a la ejecución por parte del supervisor | Durante la ejecución del contrato |

| Valoración del Riesgo | Categoría |
| --- | --- |
| 8,9,10 | Riesgo Extremo |
| 6,7 | Riesgo Alto |
| 5 | Riesgo Medio |
| 2,3,4 | Riesgo Bajo |

Resultado de la combinación de la Probabilidad y el Impacto del riesgo

Fuente: Manual para la Identificación y cobertura del Riesgo en los Procesos de contratación

Proyectó: Hernando Hugo Vargas – Abogado Contratista DDPYOT