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	FORMATO

INFORME SUPERVISIÓN INTERNA


	Código:   F-AMCN-040

	
	
	Versión:  5

	
	
	Fecha:    29-12-2023




	GRADO DE RESPONSABILIDAD

	Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO


	INFORME  No.
	FECHA INFORME
	CONTRATO NÚMERO
	REGISTRO PRESUPUESTAL

	002
	12/04/2024
	CMC STYT 001 2024
	080

	CONTRATISTA
	NIT

	SERGIO TRUJILLO HOMEZ
	1.075.240.300

	SUPÉRVISOR 
	CARGO 

	CARLOS ALBERTO MESA HINCAPÍE
	SECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

	OBJETO DEL CONTRATO

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE DE SANTA ROSA DE OSOS - ANTIOQUIA


	Fecha de inicio contrato
	13 de febrero de 2024

	Período del informe 
	1 de Marzo de 2024
	Hasta
	31 de Marzo de 2024

	Lugar de la reunión 
	Secretaría de Tránsito y Transporte

	Valor del contrato 
	CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS ($5.648.500)

	Plazo de ejecución del contrato
	A partir de la firma del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2024 o hasta agotar los recursos

	antecedentes
	La edificación Terminal de Transporte de Santa Rosa de Osos, cuenta con 3 niveles, en los cuales están asentadas oficinas del orden Municipal y descentralizado, por lo cual se crea la necesidad en los usuarios en situación de discapacidad, usuarios con mayoría de edad, o ancianos con movilidad reducida, y usuarios lesionados que en razón de algún tipo de accidente de tránsito deban acudir a audiencias en las instalaciones de las oficinas del Tránsito, se desplacen a sus diligencias con mayor facilidad y de manera oportuna, mediante el servicio del ascensor.
Es necesario e indispensable realizar una rutina de mantenimiento preventivo y correctivo a uno de los bienes más importantes que posee el edificio de la Terminal de Transporte de Santa Rosa de Osos, el ascensor marca ANDINO, ubicado en esta edificación, el cual ha estado en constante operación y ha generado un desgaste significativo, toda vez, que se tiene una oferta de reparaciones necesarias que fueron detectadas en los últimos mantenimientos realizados en los años 2021 y 2022 y que se hace necesario realizar pruebas de seguridad a los dispositivos críticos de seguridad, como lo son: el freno, el limitador de velocidad y el bloque de paracaídas, al finalizar estas pruebas es posible que se requiera el reemplazo o reparación de alguno de estos componentes.



	antecedentes 
	Dado que la Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio, no cuenta con los equipos, ni el personal requerido para atender la necesidad de mantener en perfectas condiciones de operación el ascensor, requiere contratar con personal especializado e idóneo, competente, acreditado y calificado en mecánica, electricidad, y en general con conocimientos sobre mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores, que estén capacitados para mantener los equipos operando en perfecto estado de funcionamiento.

Consecuentes con lo anterior, y teniendo en cuenta que la Administración Municipal debe encaminar acciones hacia el cumplimiento del Plan de Desarrollo, en tal sentido se considera oportuna la contratación ya que existe la necesidad y se cuenta con los recursos disponibles en el presupuesto de la actual vigencia fiscal, cuya finalidad es dar cumplimiento a las disposiciones legales que regulan el presente proceso de selección para las entidades públicas

	Código del contrato 
	CMC STYT 001 2024

	Descripción de las actividades realizadas 
	Se realizó la revisión correspondiente al mes de Marzo de 2024.

 A continuación, se detalla esta ejecución

· Inspección y limpieza de puertas de hall.
· Inspección de recorrido foso.

Se realiza el segundo mantenimiento preventivo e inspección general del estado del equipo. Ascensor se encuentra en condiciones estables de funcionamiento, pero se debe realizar intervención para optimizar algunos componentes de este, por antigüedad y desgaste. 



	Modificaciones o adiciones efectuadas al contrato
	TIPO DE MODIFICACIÓN

	
	Prórroga
	
	Adición
	
	Modificatorio
	
	Aclaratorio
	

	
	N/A

	Dificultades técnicas 
	En el periodo comprendido entre el 1 al 31 de Marzo de 2024  no se presentaron dificultades técnicas

	Condiciones climáticas y registro fotográfico
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[image: image3.emf] [image: image4.emf]


	Personal empleado en la ejecución del contrato 
	Un  Profesional –Rafael Rodríguez identificado con cédula  de ciudadanía 80121977

	Materiales utilizados 
	Equipos para revisión y supervisión

	Equipo de producción utilizado 
	N/A

	Personal facultado en la interventoría 
	CARLOS ALBERTO MESA HINCAPÍE – SECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

	Porcentaje de ejecución contractual
	Se ha ejecutado un 18.19%  hasta el momento quedando por ejecutar el 81.891%

	Estado actual de las obras 
	N/A

	Pagos realizados en virtud del contrato 
	Valor total contrato
	$5.648.500

	
	Pago 1
	Fecha
	12 de marzo de 2024
	Valor
	$513.500

	
	Pago 2
	Fecha
	12 de abril de 2024
	Valor
	$513.500

	
	Pago 3
	Fecha
	
	Valor
	

	
	Pago 4
	Fecha
	
	Valor
	

	
	Saldo en caja
	$4.621.500

	Conclusiones y recomendaciones por parte del interventor 
	Las actividades se han estado ejecutando de acuerdo a lo pactado en los estudios previos y en el contrato.

	CONSIDERANDO:



Se firma la presente acta en virtud de que las actividades efectuadas como parte de las obligaciones contempladas en el contrato fueron recibidas a entera satisfacción por parte del interventor.

Se anexa para el correspondiente pago:

Documento que acredita que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus trabajadores, cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. (Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato, sin que la cotización sea inferior a un IBC, del SMLMV).

Informe de actividades y/o cuenta de cobro presentado por el contratista. 

Memoria de cálculo o cuadro de corte (cuando se trate de contrato de obra pública)
Para constancia de lo anterior, firma la presente acta a los doce (12) días del mes de abril de 2024
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CARLOS ALBERTO MESA HINCAPÍE

Secretario, Secretaría de Tránsito y Transporte
Supervisor
Elaboró: Raquel Enciso Mahecha, Técnica Administrativa- Terminal de Transporte
Revisó: Carlos Alberto Mesa Hincapié, Secretario de Despacho – Secretaría de Tránsito y Transporte
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