INFORME DE ACTIVIDADES

- SEMANA DE MARZO-22- AL 30 DE MARZO DE 2024: se inició con la instalación y compactación de afirmando, y retiro de formaleta en la Carrera 2 #24ª -11.

- SEMANA DEL 1 AL 13 DE ABRIL-24: se culminó la compactación del afirmado, se empezó a hacer la excavación para la instalación de bordillos, se hizo excavaciones para la instalación del  el imbornal en la Carrera 2 # 24ª-11.

- SEMANA DEL 15 AL 22 DE ABRIL DE 2024: Se instalaron bordillos en la Carrera 2 # 24ª -11, luego se procedió al replanteo, instalación, compactación y trazado en la calle 28., se organizó el cerramiento de las instalaciones del terminal de transporte.

Édisson James Parra Uribe

C. C 9.698.374

El contratista

Construcciones y Agregados JPU SAS