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INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03 DEL CONTRATO No 012-005-2024
Ciudad y fecha 3-05-2024
AL:        Señor Capitán de Corbeta
DIEGO MAURICIO CLAVIJO MADARIAGA
Director Regional Pacifico 
Con toda atención me permito enviar al señor Capitán de Corbeta DIEGO MAURICIO CLAVIJO MADARIAGA Director de la Agencia Logística de las Fuerza Militares- Regional Pacifico el informe de supervisión No. 03 del contrato No. 012-005-2024 Correspondiente al periodo del mes de abril 2024, de acuerdo con la siguiente información: 
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: 
CONTRATO No. 012-005-2024
CONTRATISTA: ENLACE LOGISTICO DOTHA S.A.S
OBJETO: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MARÍTIMO Y FLUVIAL DE VÍVERES CON CARGUE Y DESCARGUE, PARA LOS DIFERENTES DESTINOS EN EL PACÍFICO COLOMBIANO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO
VALOR DEL CONTRATO INICIAL: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($247.499.777)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($247.499.777)
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DICIEMBRE 2024 o hasta agotar presupuesto.
MODIFICACIONES:   SI                 NO      X      ,       
	TIPO
	

	ADICION PRESUPUESTAL: 
	


2. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO
Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

	         DESCRIPCION
	
	
	PLAZO DE EJECUCIÓN

	NUMERAL
	OBLIGACION
	ENTREGABLE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC

	1.


	El Contratista debe ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnológicos y servicios profesionales
	N/A

	SI
	SI
	SI
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.


	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato.
	POLIZA


	SI 


	SI 


	SI 


	
	
	
	
	
	
	
	

	3.


	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.
	N/A

	SI


	SI


	SI


	
	
	
	
	
	
	
	

	4.


	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato.
	N/A

	SI
	SI
	SI
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.


	Facilitar las funciones del Supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.
	N/A

	SI
	SI
	SI
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.

	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.
	N/A

	SI
	SI
	SI
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.


	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.
	N/A
	SI
	SI
	SI
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.


	Aprobar el contrato y sus modificaciones, así como subir las facturas en el SECOP II.
	SI

	SI
	SI
	SI
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.

	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato
	N/A


	NO
	NO
	NO
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	CONDICIONES TECNICAS ESPECIALES DEL SERVICIO A ADQUIRIR


	1

	Cumplir las leyes, decretos propios del transporte de carga marítima ofertado.
	N/A

	SI


	SI


	SI


	
	
	
	
	
	
	
	

	2


	Cumplir con todos los parámetros, funciones y obligaciones contenidas en la reglamentación expedida por la autoridad competente (DIMAR) para con las embarcaciones destinadas a prestar este servicio de transporte.


	N/A

	SI
	SI
	SI
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	3


	Aplicación y ejecución en la empresa contratante de un Sistema de Gestión de Seguridad Salud en el Trabajo en cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 y según las fases de implementación exigidas por la resolución 1111/2017.


	N/A


	SI
	SI
	SI
	
	
	
	
	
	
	
	

	4


	El oferente deberá garantizar el cumplimiento al manual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para contratistas, subcontratistas y proveedores de la agencia logística de las fuerzas militares, para lo cual se recibirá certificación del representante legal. 
	N/A


	SI
	SI
	SI
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	OBLIGACIONES GENERALES 



	1.


	Constituir la garantía de cumplimiento
	N/A
	SI
	SI
	SI
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.


	Proveer a todo costo el recurso humano necesarios para el cumplimiento del servicio contratado.
	N/A

	SI
	SI
	SI
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Cumplir con las especificaciones y condiciones técnicas establecidas
	N/A
	SI
	SI
	SI
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.


	Facilitar las funciones del supervisor designado y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del proceso contractual
	N/A
	SI
	SI
	SI
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.


	Responder en los plazos que la Agencia Logística establezca en cada caso, así como los requerimientos de aclaración o de información que se le formulen
	N/A
	SI
	SI
	SI
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilataciones y trabas
	N/A
	SI
	SI
	SI
	
	
	
	
	
	
	
	


Durante el mes de abril se realizaron los transportes solicitados, sin novedad en la ejecución de los mismos para lo que anexo registros fotográficos. 
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3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:
	ÍTEM
	TIPO
	DESCRIPCIÓN
	TRATAMIENTO
	RESPONSABLE
	PERIODICIDAD

	1
	ECONOMICO
	Se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
	EL PROVEEDOR DEBE TOMAR ACCIONES CON EL FIN DE QUE CUANDO SUCEDAN LAS VARIACIONES DE LOS PRECIOS NO SE VEA AFECTADO.
	CONTRATISTA
	MENSUAL DEPENDIENDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN 
(Durante el mes de abril no se presentó el riesgo) 

	2
	OPERACIONAL

	Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato.


	EL PROVEEDOR DEBE TENER OTRA ALTERNATIVA CON EL FIN DE NO AFECTAR LA ENTREGA DE VÍVERES EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.
	CONTRATISTA
	MENSUAL DEPENDIENDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

(Durante el mes de abril no se presentó el riesgo) 

	3
	FINANCIEROS
	El riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez, que hace referencia a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato.
	EL PROVEEDOR DEBE CONTAR CON FLUJO DE CAJA PARA NO AFECTAR LAS OPERACIONES LOGÍSTICAS.


	CONTRATISTA


	MENSUAL DEPENDIENDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

(Durante el mes de abril no se presentó el riesgo) 


	4
	REGULATORIO
	Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que, siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual.
	EL PROVEEDOR DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE CON EL FIN DE EVITAR SANCIONES.


	CONTRATISTA
	MENSUAL DEPENDIENDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

(Durante el mes de abril no se presentó ningún cambio regulatorio)

	5
	RIESGOS DE LA NATURALEZA
	Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las partes. Para la determinación de su existencia y/o previsibilidad, se podrá acudir a las autoridades públicas o entidades competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc)
	EN CASO DE PRESENTAR UN EVENTO DE LA NATURALEZA EL PROVEEDOR DEBE DE REALIZAR LA REPOCSION DE LOS VIVERES Y RESPALDAR CON UNA POLIZA DE CUMPLIMIENTO POR UN VALOR MINIMO DE $120.000.000
	CONTRATISTA
	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
(Durante el mes de abril no se presentó ningún cambio en la ejecución)


4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: 
Durante el periodo de abril no se presentaron novedades de incumplimiento en el contrato. 
5. CONTROL DE PAGOS

	Valor total de Contrato
	    $      247.499.777

	No. Factura y/o Cuenta de cobro
	Fecha
	Valor Facturado 
	Saldo por Ejecutar
	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)

	Pago anticipo (si aplica)
	
	
	
	

	Factura No DO714
	23/02/2024
	$ 28.198.282
	$ 219.301.495
	

	Factura No DO1055
	19/03/2024
	$ 22.304.942
	$ 196.996.553
	

	Factura No DO1894
	08/04/2024
	$ 21.834.208
	$ 175.162.345
	

	Factura No DO2031
	03/05/2024
	$ 21.339.052
	$ 153.823.293
	

	Subtotal (por usos)
	 
	$ 93.676.484
	$ 153.823.293
	


Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

Porcentaje cumplimiento Avance 37,85 %                              Demora 0 %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS 
            No Aplica 
7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO 
            No Aplica 
8. INFORMACIÓN AIU 
            No Aplica 
9. RECOMENDACIONES
Para el presente mes no hay recomendaciones, los requerimientos se realizaron sin inconvenientes en los tiempos correspondientes. 
SS JHONNY JAVIER FUENTES VILLALBA 
Supervisor del contrato No. 012-005-2024
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