| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo |  | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  |
| 1 | General | Interno | ejecución | Operacional | Información errónea o desactualizada suministrada por la entidad |  | Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales. | Posible | Moderado | 3 | bajo | Entidad contratante | evitar el riesgo | 2 | Menor | 2 | Bajo | Si | Entidad contratante ( secretaria gestora | A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. | Hasta la terminación del contrato. |
| 2 | General | Interno | planeación | Económico | Aumento Significativo, grave y severo de los precios de los |  | Desequilibrio económico | Improbable | Menor | 2 | bajo | Entidad Contratante | evitar el riesgo | 1 | imenor | 1 | Bajo | Si | Entidad y Contratista | A partir de la etapa de planeación | Hasta la terminación del contrato. |
| 3 | General | Interno | ejecución | Operacional | Manifestaciones o alteración del orden pubico, emergencias ecologicas, sanitarias, |  | Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales. | Posible | Moderado | 3 | bajo | Contratista | evitar el riesgo | 2 | menor | 2 | Bajo | Si | Contratista y Entidad | A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. | Hasta la terminación del contrato. |
| 4 | General | Interno | Ejecución | Operacional |  | Accidentes de trabajo y enfermedades laborales | Disminución de la capacidad laboral del contratista | Posible | Menor | 2 | bajo | Contratista | transferir el riesgo | 1 | insignificante | 1 | Bajo | Si | Contratista | A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. | Hasta la terminación del contrato. |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Operacional |  | Infraestructura no incumplimiento de las normas de funcionamiento. | Incumplimiento de las obligaciones contractuales | Posible | Menor | 2 | bajo | Contratistas | transferir el riesgo | 1 | insignificante | 1 | Bajo | Si | Entidad contratante ( secretaria gestora | A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. | Hasta la terminación del contrato. |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Operacional |  | Mano de obra y profesionales no calificados | Incumplimiento obligaciones contractuales | Posible | Moderado | 3 | bajo | Contratista | evitar el riesgo | 2 | menor | 2 | Bajo | Si | Contratista | A partir de la etapa de planeación | Hasta la terminación del contrato. |