	N°
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona  responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
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	1
	General
	Interno
	ejecución
	Operacional
	Información errónea o desactualizada suministrada por la entidad
	Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales.
	Posible
	Moderado
	3
	bajo
	Entidad contratante
	evitar el riesgo
	2
	Menor
	2
	Bajo
	Si
	Entidad contratante ( secretaria gestora
	A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. 
	Hasta la terminación del contrato. 

	2
	General
	Interno
	planeación
	Económico
	Aumento Significativo, grave y severo  de los precios de los 
	Desequilibrio económico
	Improbable
	Menor
	2
	bajo
	Entidad Contratante
	evitar el riesgo
	1
	imenor
	1
	Bajo
	Si
	Entidad y Contratista
	A partir de la etapa de planeación
	Hasta la terminación del contrato. 

	3
	General
	Interno
	ejecución
	Operacional
	Manifestaciones o alteración del orden pubico, emergencias ecologicas, sanitarias, 
	Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales.
	Posible
	Moderado
	3
	bajo
	Contratista
	evitar el riesgo
	2
	menor
	2
	Bajo
	Si
	Contratista y Entidad
	A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. 
	Hasta la terminación del contrato. 

	4
	General
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Accidentes de trabajo y enfermedades laborales
	Disminución de la capacidad laboral del contratista
	Posible
	Menor
	2
	bajo
	Contratista
	transferir el riesgo
	1
	insignificante
	1
	Bajo
	Si
	Contratista
	A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. 
	Hasta la terminación del contrato. 

	5
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Infraestructura no  incumplimiento de las normas de funcionamiento. 
	Incumplimiento de las obligaciones contractuales
	Posible
	Menor
	2
	bajo
	Contratistas
	transferir el riesgo
	1
	insignificante
	1
	Bajo
	Si
	Entidad contratante ( secretaria gestora
	A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. 
	Hasta la terminación del contrato. 

	6
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Mano de obra y profesionales no calificados 
	Incumplimiento obligaciones contractuales 
	Posible
	Moderado
	3
	bajo
	Contratista
	evitar el riesgo
	2
	menor
	2
	Bajo
	Si
	Contratista
	A partir de la etapa de planeación 
	Hasta la terminación del contrato.



