INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON

Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1606 DE 2023, MUNICIPIO DE _RIO QUITO_- _CHOCO

INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE DICIEMBRE DE 2023 (6)

- GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

| OBJETO: | REALIZAR ACCIONES, ACTIVIDADES Y COMPROMISOS CONJUNTOS, TENDIENTES A LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL RIO QUITO - CHOCO Y PARA LO CUAL OBTENDRÁ APORTES FINANCIEROS DEL FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y LAS CONDICIONES TECNICAS MINIMAS QUE DEBERÁ CONTENER LA OBRA, POR PARTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UBICACIÓN DEL PROYECTO: (Si es urbano: Dirección exacta y barrio Si es rural: Vereda y breve descripción para llegar) | CABECERA MUNICIPAL DE RIO QUITO BARRIO/ JUAN PABLO II, Calle 6 #6-27, Carrera 7 # 6- 23. |  |  |  |  |  |
| BENEFICIARIO: | MUNICIPIO DE RIO QUITO, DEPARTAMENTO DE CHOCO |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO | APORTES MIN – FONSECON |  |  |  |  | $ 3.200.868.092 |
|  | APORTES ENTIDADES PÚBLICAS |  |  |  |  | $ 564.859.075 |
|  | TOTAL, APORTES DEL CONVENIO |  |  |  |  | $ 3.765.727.167 |
| FECHA SUSCRIPCIÓN | 27 de Junio de 2023 |  |  |  |  |  |
| FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO | 29 DE JULIO DE 2024 | FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO |  |  |  | 29 DE JULIO DE 2024 |
| SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO | Ing. JHON FREDDY PALACIOS RODRIGUEZ |  |  |  | DESDE: 05 de Julio de 2023 |  |
| SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario) | NOMBRE |  | DESDE |  |  | HASTA |
|  | Ing. ___________ |  | DD-MES-AAAA |  |  | DD-MES-AAAA |
|  | Arq. __________ |  | DD-MES-AAAA |  |  | DD-MES-AAAA |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN | NOMBRE |  | DESDE |  |  | HASTA |
|  | Ing. ___________ |  | DD-MES-AAAA |  |  | DD-MES-AAAA |
|  | Arq. __________ |  | DD-MES-AAAA |  |  | Actual |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO | No. _________ |  | DD-MES-AAAA |  |  |  |
| REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO | No. _________ |  | DD-MES-AAAA |  |  |  |
| COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica) | N/A |  |  |  |  |  |
| REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL | No. _________ |  | DD-MES-AAAA |  |  |  |
| FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL | 30 de Junio de 2023 |  |  |  |  |  |
| FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO | 30 de Junio de 2023 |  |  |  |  |  |
| FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario) | PRIMERA PRÓRROGA |  |  | FECHA: DD/MM/AAAA |  |  |
|  | SEGUNDA PRÓRROGA |  |  | FECHA: DD/MM/AAAA |  |  |
|  | PRIMERA MODIFICACIÓN |  |  | FECHA: DD/MM/AAAA |  |  |
| FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario) | SUSPENSIÓN 01 |  |  | FECHA: DD/MM/AAAA |  |  |
|  | AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN |  |  | FECHA: DD/MM/AAAA |  |  |
|  | REINICIO 01 |  |  | FECHA: DD/MM/AAAA |  |  |
| PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo) | FECHA: DD/MM/AAAA |  |  |  |  |  |
|  | FECHA: DD/MM/AAAA |  |  |  |  |  |
|  | FECHA: DD/MM/AAAA |  |  |  |  |  |
| VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | $ 198.473.046 |  |  |  |  |  |
| VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS | $ 71.435.061 |  |  |  |  |  |
| CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique) | $0 |  |  |  |  |  |
| VALOR DE OBRA | $3.302.299.484 |  |  |  |  |  |
| VALOR INTERVENTORÍA | 193.519.576 |  |  |  |  |  |
| VALOR ADICIONAL DE OBRA | $_________ |  |  |  |  |  |

- ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

| - Convenio interadministrativo/ Contrato (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTO | REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO | PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO | FECHA DE PAGO | VALOR |
| PRIMER DESEMBOLSO | A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza | NO APLICA | 26/07/2023 | $640,173,618 |
| SEGUNDO DESEMBOLSO | Contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de la obra. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor. | 40% |  |  |
| TERCER DESEMBOLSO | Contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70%de ejecución de la obra. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. | 70% |  |  |
| CUARTO DESEMBOLSO | Contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP. C. Entrega al Ministerio del Interior de “acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON” (Anexo 26), debidamente diligenciado | 100% |  |  |
| ÚLTIMO DESEMBOLSO |  |  |  |  |
| TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME |  |  |  | $640,173,618 |
| TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada) |  |  |  | $640,173,618 |

- PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | #### FECHA INICIO | #### FECHA FINAL |
| 15-44-1012817771 | Cumplimiento | $ 753.145.433,40 | 27/06/2023 | 31/03/2025 |

- INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños

| DESCRIPCIÓN | OBJETO |  | VALOR |
| --- | --- | --- | --- |
| No. del contrato |  |  | $ 0,00 |
| Link de Consulta: | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-40099&g-recaptcha-response=03AFcWeA5fD153xdA9uJ5k-MT0C8KYWpqWAFY7AP9c3BfY3OuSr4Q1P-h3VyceIwac3Vu_G_77zzbgob2vs773EG7dXqI5xPL36hm8Z5mz67inPJNSGSHWAm6qvQ9gQmvtGGoPnUqOuNr6HMB5473u_1WhVO2EYrcd8r8AUGvrWUk-2fZgZcuNJ-RH3kwChcS7N8OBu-OAx4nnUZUmgdIvD13rJ1kHa-sAN3GSCqFZEXPftgJtWeBJ8Q6axo63nb6Sr6bo8M2Ehfb5cqCEIygMXFBGVFqPy_SjAlTWfHdlSTpKAzvjE3pnnreRC4ZoTUU610vf3JlaG4gnhxvlFoXzrTxFYuPHwMNODdnVZqOuja_nSwlekxIod0DPXD9S_coRVF9poWn6jzbDJPEBSFkL3dl-yYSY7BS8rh1deHmE9cYUKQVL3iZbA7XaaTScRZ9A5B60gbKTWf4Diy2wXQzgPOhWulzMQdSRJRZ-E15AV9SZ2HgFh65qfCiL-0vETyOLnX79jgbo0eAGJWvc2D9Xu3HjUJNOa31rV90mPjBQJ2uDkrCI70WU5HopC_NXJFrbsZxufngedKLJ |  |  |
| Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA |  | $ 0,00 |
|  | DD/MM/AAAA |  | $ 0,00 |
| Nombre contratista | Empresa Representante Legal |  | NIT C.C. |
| Fecha de Acta de inicio del contrato | DD/MM/AAAA |  | Duración ____ meses |
| Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario) | PRÓRROGA | DD/MM/AAAA |  |
|  | SUSPENSIÓN | DD/MM/AAAA |  |
|  | REINICIO | DD/MM/AAAA |  |
| Fecha Inicial de terminación del contrato | DD/MM/AAAA | Fecha Actual de terminación del contrato | DD/MM/AAAA |
| VALOR TOTAL CONTRATADO: |  |  | $ 0,00 |
| COMPAÑÍA ASEGURADORA |  |  |  |
| PÓLIZA No. | No. _________ Aprobada: DD/MM/AAAA |  |  |
| FECHA DE LA PÓLIZA | Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA |  |  |
|  | Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA |  |  |

- Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños

| DESCRIPCIÓN | OBJETO |  | VALOR |
| --- | --- | --- | --- |
| No. del contrato |  |  | $ 0,00 |
| Link de Consulta: | https://www.contratos.gov.co/consultas/............... |  |  |
| Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA |  | $ 0,00 |
|  | DD/MM/AAAA |  | $ 0,00 |
| Nombre contratista | Empresa Representante Legal |  | NIT. C.C. |
| Fecha de Acta de inicio del contrato | DD/MM/AAAA |  | Duración ____ meses |
| Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario) | PRÓRROGA | DD/MM/AAAA |  |
|  | SUSPENSIÓN | DD/MM/AAAA |  |
|  | REINICIO | DD/MM/AAAA |  |
| Fecha Inicial de terminación del contrato | DD/MM/AAAA | Fecha Actual de terminación del contrato | DD/MM/AAAA |
| VALOR TOTAL CONTRATADO: |  |  | $ 0,00 |
| COMPAÑÍA ASEGURADORA |  |  |  |
| PÓLIZA No. | No. _________ Aprobada: DD/MM/AAAA |  |  |
| FECHA DE LA PÓLIZA | Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA |  |  |
|  | Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA |  |  |

- Contrato de Ejecución de Obra

| DESCRIPCIÓN | OBJETO |  |  | VALOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. del contrato | LP-005-2023 |  |  | $ 3.500.772.530 |
| Link de Consulta: | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-40099&g-recaptcha-response=03AFcWeA5fD153xdA9uJ5k-MT0C8KYWpqWAFY7AP9c3BfY3OuSr4Q1P-h3VyceIwac3Vu_G_77zzbgob2vs773EG7dXqI5xPL36hm8Z5mz67inPJNSGSHWAm6qvQ9gQmvtGGoPnUqOuNr6HMB5473u_1WhVO2EYrcd8r8AUGvrWUk-2fZgZcuNJ-RH3kwChcS7N8OBu-OAx4nnUZUmgdIvD13rJ1kHa-sAN3GSCqFZEXPftgJtWeBJ8Q6axo63nb6Sr6bo8M2Ehfb5cqCEIygMXFBGVFqPy_SjAlTWfHdlSTpKAzvjE3pnnreRC4ZoTUU610vf3JlaG4gnhxvlFoXzrTxFYuPHwMNODdnVZqOuja_nSwlekxIod0DPXD9S_coRVF9poWn6jzbDJPEBSFkL3dl-yYSY7BS8rh1deHmE9cYUKQVL3iZbA7XaaTScRZ9A5B60gbKTWf4Diy2wXQzgPOhWulzMQdSRJRZ-E15AV9SZ2HgFh65qfCiL-0vETyOLnX79jgbo0eAGJWvc2D9Xu3HjUJNOa31rV90mPjBQJ2uDkrCI70WU5HopC_NXJFrbsZxufngedKLJ |  |  |  |
| Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA |  |  | $ 0,00 |
|  | DD/MM/AAAA |  |  | $ 0,00 |
| Nombre contratista | Empresa: SOCIEDAD Y PROYECTOS INTEGRAR S.A.S Representante Legal: HOWAR ANDRES MOSQUERA MORENO |  |  | NIT: 900.282.287-0 C.C: 1.077.476.619 |
| Fecha de Acta de inicio del contrato | 16/11/2023 |  |  | ONCE (11) MESES |
| Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario) | PRÓRROGA 1 |  | DD/MM/AAAA |  |
|  | SUSPENSIÓN 1 |  | DD/MM/AAAA |  |
|  | REINICIO 1 |  | DD/MM/AAAA |  |
| Fecha Inicial de terminación del contrato | 16/11/2023 |  | Fecha Actual de terminación del contrato | 11/10/2024 |
| VALOR TOTAL CONTRATADO: |  |  |  | $ 3.500.772.530 |
| COMPAÑÍA ASEGURADORA |  | SEGUROS DEL ESTADO S.A |  |  |
| PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. |  | No. 65-44-101225948 Aprobada: 14/11/2023 |  |  |
| FECHA DE LA PÓLIZA |  | Cumplimiento del Contrato: 19/10/2023 |  |  |
|  |  | Estabilidad y Calidad de la Obra: 19/10/2023 |  |  |
| PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No. |  | No. 65-40-101073488 Aprobada: 14/11/2023 |  |  |
| FECHA DE LA PÓLIZA |  | 19/10/2023 |  |  |

- Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra

| DESCRIPCIÓN | OBJETO |  | VALOR |
| --- | --- | --- | --- |
| No. del contrato | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE RÍO QUITO CHOCÓ. |  | $264.954.637 |
| Link de Consulta: | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13781539&g-recaptcha-response=03AFcWeA6Yp94VzHuNOnoBKG-1xsicekObe6gsOCEqSq6TM1D62Y3yFh0lFZQdBdqja9gkn1B4I_Q7mGjlXOblxpQbYrTSUv1nmau_7E2rv1JM1O_PQKw2q14oI4ekKV_W5i5G90EO8QYmOaA4QiF0_IAMRRLFITUbdKMg_VgDHKcov_a3nTDdxVNgCR3WyW9wDVHYc5AYCZkF0xh_sBNgffhxU5JuXUcW_mzl_4_lIQFMeg3_jT_6Pqupq0Ux1-NClRLFE9b2Gcbh8xW9LHWL-5z3IFWYdmsgQhh2cN1IL7axJ-f8g553mvOKKTAe5eLIJe4HfAWt5sI6mekdmX7TnPkG_zV0lYEY2nFiDeEVmLgBRfRVH7DNHSokKBuLPtiZGoypNNRzcVwucysp8jaJpmhuBYK20Yjng5NB9diwO0H65CMzC4GwBVtwcud3NcU7P4O4ZxX9vhEFOXCowXKpBlcONfP2H03RahkIs6Zbqis34jjn3oETS1ty9xCjX7HzOcBst9vVyeEjlSAHNWWLnGtEe5fdX6EkMAK_PwkFIOtCP6UoDBaM0L4lHVp_zIhvYwIxRIjVziSQN52PVk8xNJGufgSofn0PRp2LAOPtCEHhYXRaRCPhgph6QRg1RQOwnCg1Dcneu3-EprBKyYkZaW8WZtyNa4c1IeRu_bx_usPs2HmkTPIKW3NJNZkg_I4eVb_jzKrnvDpr |  |  |
| Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA |  | $ 0,00 |
|  | DD/MM/AAAA |  | $ 0,00 |
| Nombre contratista | Empresa: UNION TEMPORAL G.Y-2023 Representante Legal : YADIRA PALACIOS PALACIOS |  | NIT. 901.758.230-1 C.C. 35.545.613 |
| Fecha de Acta de inicio del contrato | 16/11/2023 |  | ONCE (11) MESES |
| Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario) | PRÓRROGA | DD/MM/AAAA |  |
|  | SUSPENSIÓN | DD/MM/AAAA |  |
|  | REINICIO | DD/MM/AAAA |  |
| Fecha Inicial de terminación del contrato | 16/11/2023 | Fecha Actual de terminación del contrato | 11/10/2024 |
| VALOR TOTAL CONTRATADO: |  |  | $264.954.637 |
| COMPAÑÍA ASEGURADORA | SEGUROS DEL ESTADO S.A |  |  |
| PÓLIZA No. | No. 65-44-101225700 Aprobada: 14/11/2023 |  |  |
| FECHA DE LA PÓLIZA | Cumplimiento del Contrato: 19/10/2023 |  |  |
|  | Calidad del Servicio: 19/10/2023 |  |  |

- INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO						Enviado:

| FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: | Mes-Año | DD-MES-AAAA |
| --- | --- | --- |
| INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | # del xx al xx de MES-AÑO | DD-MES-AAAA |
| INFORME FINANCIERO | Mes-Año | DD-MES-AAAA |
| SALDO DE LA CUENTA BANCARIA | $640,173,618 | Corte: Mes-AAAA |
| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | x | x |
| OTROS | x | x |

- INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

| DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO: |  |
| --- | --- |
| La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría: | PORCENTAJE (3,5%) |
| % PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA | 0% |
| % EJECUTADO DE OBRA | 0% |
| JUSTIFICACIÓN DE AVANCE: - El contratista continúa realizando los estudios y diseños del proyecto centro administrativo - Se realizan mesas de seguimiento a la ejecución de los distintos componentes de los estudios y diseños. |  |

- FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

| 21/09/2023 | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |

- SUPERVISOR

ING. JHON FREDDY PALACIOS RODRIGUEZ

Supervisor del Convenio

Secretario de Infraestructura y obras

Se Anexan () Folios