

[image: ]República de Colombia.
Departamento del Chocó - Municipio del Río Quito
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
Nit: 818000899-1

	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON 

	Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1606 DE 2023, MUNICIPIO DE _RIO QUITO_- _CHOCO

	INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE DICIEMBRE DE 2023 (6)



1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO
	OBJETO:
	REALIZAR ACCIONES, ACTIVIDADES Y COMPROMISOS CONJUNTOS, TENDIENTES A LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL RIO QUITO - CHOCO Y PARA LO CUAL OBTENDRÁ APORTES FINANCIEROS DEL FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y LAS CONDICIONES TECNICAS MINIMAS QUE DEBERÁ CONTENER LA OBRA, POR PARTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR.

	
	

	UBICACIÓN DEL PROYECTO:
(Si es urbano: Dirección exacta y barrio
Si es rural:  Vereda y breve descripción para llegar)
	CABECERA MUNICIPAL DE RIO QUITO BARRIO/ JUAN PABLO II, Calle 6 #6-27, Carrera 7 # 6- 23.

	BENEFICIARIO:
	MUNICIPIO DE RIO QUITO, DEPARTAMENTO DE CHOCO

	VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO
	APORTES MIN – FONSECON
	$ 3.200.868.092 

	
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS 
	$ 564.859.075

	
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO
	$ 3.765.727.167

	FECHA SUSCRIPCIÓN 
	27 de Junio de 2023

	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO
	29 DE JULIO DE 2024
	FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO
	29 DE JULIO DE 2024

	SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO
	Ing. JHON FREDDY PALACIOS RODRIGUEZ
	DESDE: 05 de Julio de 2023

	SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)
	NOMBRE
	DESDE
	HASTA

	
	Ing. ___________
	DD-MES-AAAA
	DD-MES-AAAA

	
	Arq. __________
	DD-MES-AAAA
	DD-MES-AAAA

	APOYO A LA SUPERVISIÓN 
	NOMBRE
	DESDE
	HASTA

	
	Ing. ___________
	DD-MES-AAAA
	DD-MES-AAAA

	
	Arq. __________
	DD-MES-AAAA
	Actual

	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO
	No. _________
	DD-MES-AAAA
	

	REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO
	No. _________
	DD-MES-AAAA
	

	COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)
	N/A
	
	

	REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL 
	No. _________
	DD-MES-AAAA
	

	FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL
	30 de Junio de 2023
	

	FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO 
	30 de Junio de 2023

	FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)
	PRIMERA PRÓRROGA
	FECHA: DD/MM/AAAA

	
	SEGUNDA PRÓRROGA
	FECHA: DD/MM/AAAA

	
	PRIMERA MODIFICACIÓN
	FECHA: DD/MM/AAAA

	FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)
	SUSPENSIÓN 01
	FECHA: DD/MM/AAAA

	
	AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN
	FECHA: DD/MM/AAAA

	
	REINICIO 01
	FECHA: DD/MM/AAAA

	PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN 
(Vigencia nueva del amparo)
	FECHA: DD/MM/AAAA

	
	FECHA: DD/MM/AAAA

	
	FECHA: DD/MM/AAAA

	VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
	$ 198.473.046


	VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS 
	$ 71.435.061

	CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique) 
	$0

	VALOR DE OBRA
	$3.302.299.484

	VALOR INTERVENTORÍA 
	193.519.576

	VALOR ADICIONAL DE OBRA
	$_________




2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO
	1. Convenio interadministrativo/ Contrato (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

	CONCEPTO 
	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO 
	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO
	FECHA DE PAGO
	VALOR

	PRIMER DESEMBOLSO
	A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza
	NO APLICA
	26/07/2023
	 $640,173,618

	SEGUNDO DESEMBOLSO
	Contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de la obra. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor.
	40%
	
	

	TERCER  DESEMBOLSO
	Contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70%de ejecución de la obra. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.
	70%
	
	

	CUARTO DESEMBOLSO
	Contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP. C. Entrega al Ministerio del Interior de “acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON” (Anexo 26), debidamente diligenciado
	100%
	
	

	ÚLTIMO DESEMBOLSO
	
	
	
	

	TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME 
	$640,173,618

	TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)
	$640,173,618




3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO
	PÓLIZA No.
	AMPAROS
	VALORES ASEGURADOS
	VIGENCIAS

	
	
	
	FECHA INICIO
	FECHA FINAL

	[bookmark: _Hlk13489518]15-44-1012817771
	Cumplimiento
	$ 753.145.433,40
	27/06/2023
	31/03/2025



4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

1. Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños
	DESCRIPCIÓN
	OBJETO
	VALOR

	No. del contrato
	
	$  0,00

	Link de Consulta:
	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-40099&g-recaptcha-response=03AFcWeA5fD153xdA9uJ5k-MT0C8KYWpqWAFY7AP9c3BfY3OuSr4Q1P-h3VyceIwac3Vu_G_77zzbgob2vs773EG7dXqI5xPL36hm8Z5mz67inPJNSGSHWAm6qvQ9gQmvtGGoPnUqOuNr6HMB5473u_1WhVO2EYrcd8r8AUGvrWUk-2fZgZcuNJ-RH3kwChcS7N8OBu-OAx4nnUZUmgdIvD13rJ1kHa-sAN3GSCqFZEXPftgJtWeBJ8Q6axo63nb6Sr6bo8M2Ehfb5cqCEIygMXFBGVFqPy_SjAlTWfHdlSTpKAzvjE3pnnreRC4ZoTUU610vf3JlaG4gnhxvlFoXzrTxFYuPHwMNODdnVZqOuja_nSwlekxIod0DPXD9S_coRVF9poWn6jzbDJPEBSFkL3dl-yYSY7BS8rh1deHmE9cYUKQVL3iZbA7XaaTScRZ9A5B60gbKTWf4Diy2wXQzgPOhWulzMQdSRJRZ-E15AV9SZ2HgFh65qfCiL-0vETyOLnX79jgbo0eAGJWvc2D9Xu3HjUJNOa31rV90mPjBQJ2uDkrCI70WU5HopC_NXJFrbsZxufngedKLJ


	Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)
	DD/MM/AAAA
	$  0,00

	
	DD/MM/AAAA
	$  0,00

	Nombre contratista
	Empresa
Representante Legal 
	NIT
C.C. 

	Fecha de Acta de inicio del contrato
	DD/MM/AAAA
	Duración ____ meses

	Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)
	PRÓRROGA
	DD/MM/AAAA
	

	
	SUSPENSIÓN
	DD/MM/AAAA
	

	
	REINICIO
	DD/MM/AAAA
	

	Fecha Inicial de terminación del contrato
	DD/MM/AAAA
	Fecha Actual de terminación del contrato
	DD/MM/AAAA

	VALOR TOTAL CONTRATADO:
	$  0,00

	COMPAÑÍA ASEGURADORA
	

	PÓLIZA No.
	No. _________ Aprobada: DD/MM/AAAA

	FECHA DE LA PÓLIZA
	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA

	
	Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA



1. Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños
	DESCRIPCIÓN
	OBJETO
	VALOR

	No. del contrato
	
	$  0,00

	Link de Consulta:
	https://www.contratos.gov.co/consultas/...............

	Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)
	DD/MM/AAAA
	$  0,00

	
	DD/MM/AAAA
	$  0,00

	Nombre contratista
	Empresa
Representante Legal 
	NIT.
C.C. 

	Fecha de Acta de inicio del contrato
	DD/MM/AAAA
	Duración ____ meses

	Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)
	PRÓRROGA
	DD/MM/AAAA
	

	
	SUSPENSIÓN
	DD/MM/AAAA
	

	
	REINICIO
	DD/MM/AAAA
	

	Fecha Inicial de terminación del contrato
	DD/MM/AAAA
	Fecha Actual de terminación del contrato
	DD/MM/AAAA

	VALOR TOTAL CONTRATADO:
	$  0,00

	COMPAÑÍA ASEGURADORA
	

	PÓLIZA No.
	No. _________ Aprobada: DD/MM/AAAA

	FECHA DE LA PÓLIZA
	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA

	
	Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA



1. Contrato de Ejecución de Obra
	DESCRIPCIÓN
	OBJETO
	VALOR

	No. del contrato
	LP-005-2023
	$ 3.500.772.530

	Link de Consulta:
	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-40099&g-recaptcha-response=03AFcWeA5fD153xdA9uJ5k-MT0C8KYWpqWAFY7AP9c3BfY3OuSr4Q1P-h3VyceIwac3Vu_G_77zzbgob2vs773EG7dXqI5xPL36hm8Z5mz67inPJNSGSHWAm6qvQ9gQmvtGGoPnUqOuNr6HMB5473u_1WhVO2EYrcd8r8AUGvrWUk-2fZgZcuNJ-RH3kwChcS7N8OBu-OAx4nnUZUmgdIvD13rJ1kHa-sAN3GSCqFZEXPftgJtWeBJ8Q6axo63nb6Sr6bo8M2Ehfb5cqCEIygMXFBGVFqPy_SjAlTWfHdlSTpKAzvjE3pnnreRC4ZoTUU610vf3JlaG4gnhxvlFoXzrTxFYuPHwMNODdnVZqOuja_nSwlekxIod0DPXD9S_coRVF9poWn6jzbDJPEBSFkL3dl-yYSY7BS8rh1deHmE9cYUKQVL3iZbA7XaaTScRZ9A5B60gbKTWf4Diy2wXQzgPOhWulzMQdSRJRZ-E15AV9SZ2HgFh65qfCiL-0vETyOLnX79jgbo0eAGJWvc2D9Xu3HjUJNOa31rV90mPjBQJ2uDkrCI70WU5HopC_NXJFrbsZxufngedKLJ

	Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)
	DD/MM/AAAA
	$  0,00

	
	DD/MM/AAAA
	$  0,00

	Nombre contratista
	Empresa: SOCIEDAD Y PROYECTOS INTEGRAR S.A.S   
Representante Legal: HOWAR ANDRES MOSQUERA MORENO  
	NIT: 900.282.287-0
C.C: 1.077.476.619 

	Fecha de Acta de inicio del contrato
	16/11/2023
	ONCE (11) MESES

	Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)
	PRÓRROGA 1
	DD/MM/AAAA
	

	
	SUSPENSIÓN 1
	DD/MM/AAAA
	

	
	REINICIO 1
	DD/MM/AAAA
	

	Fecha Inicial de terminación del contrato
	16/11/2023
	Fecha Actual de terminación del contrato
	11/10/2024

	VALOR TOTAL CONTRATADO:
	$ 3.500.772.530

	COMPAÑÍA ASEGURADORA
	SEGUROS DEL ESTADO S.A

	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.
	No. 65-44-101225948 Aprobada: 14/11/2023

	FECHA DE LA PÓLIZA
	Cumplimiento del Contrato: 19/10/2023

	
	Estabilidad y Calidad de la Obra: 19/10/2023

	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.
	No. 65-40-101073488  Aprobada: 14/11/2023

	FECHA DE LA PÓLIZA
	19/10/2023



1. Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra
	DESCRIPCIÓN
	OBJETO
	VALOR

	No. del contrato
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE RÍO QUITO CHOCÓ.
	$264.954.637  

	Link de Consulta:
	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13781539&g-recaptcha-response=03AFcWeA6Yp94VzHuNOnoBKG-1xsicekObe6gsOCEqSq6TM1D62Y3yFh0lFZQdBdqja9gkn1B4I_Q7mGjlXOblxpQbYrTSUv1nmau_7E2rv1JM1O_PQKw2q14oI4ekKV_W5i5G90EO8QYmOaA4QiF0_IAMRRLFITUbdKMg_VgDHKcov_a3nTDdxVNgCR3WyW9wDVHYc5AYCZkF0xh_sBNgffhxU5JuXUcW_mzl_4_lIQFMeg3_jT_6Pqupq0Ux1-NClRLFE9b2Gcbh8xW9LHWL-5z3IFWYdmsgQhh2cN1IL7axJ-f8g553mvOKKTAe5eLIJe4HfAWt5sI6mekdmX7TnPkG_zV0lYEY2nFiDeEVmLgBRfRVH7DNHSokKBuLPtiZGoypNNRzcVwucysp8jaJpmhuBYK20Yjng5NB9diwO0H65CMzC4GwBVtwcud3NcU7P4O4ZxX9vhEFOXCowXKpBlcONfP2H03RahkIs6Zbqis34jjn3oETS1ty9xCjX7HzOcBst9vVyeEjlSAHNWWLnGtEe5fdX6EkMAK_PwkFIOtCP6UoDBaM0L4lHVp_zIhvYwIxRIjVziSQN52PVk8xNJGufgSofn0PRp2LAOPtCEHhYXRaRCPhgph6QRg1RQOwnCg1Dcneu3-EprBKyYkZaW8WZtyNa4c1IeRu_bx_usPs2HmkTPIKW3NJNZkg_I4eVb_jzKrnvDpr

	Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)
	DD/MM/AAAA
	$  0,00

	
	DD/MM/AAAA
	$  0,00

	Nombre contratista
	Empresa: UNION TEMPORAL G.Y-2023
Representante Legal : YADIRA PALACIOS PALACIOS
	NIT. 901.758.230-1
C.C. 35.545.613

	Fecha de Acta de inicio del contrato
	16/11/2023
	ONCE (11) MESES

	Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)
	PRÓRROGA
	DD/MM/AAAA
	

	
	SUSPENSIÓN
	DD/MM/AAAA
	

	
	REINICIO
	DD/MM/AAAA
	

	Fecha Inicial de terminación del contrato
	16/11/2023
	Fecha Actual de terminación del contrato
	11/10/2024

	VALOR TOTAL CONTRATADO:
	$264.954.637  

	COMPAÑÍA ASEGURADORA
	[bookmark: _GoBack]SEGUROS DEL ESTADO S.A

	PÓLIZA No.
	No. 65-44-101225700  Aprobada: 14/11/2023

	FECHA DE LA PÓLIZA
	Cumplimiento del Contrato: 19/10/2023

	
	Calidad del Servicio: 19/10/2023




5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO						Enviado:
	[bookmark: _Hlk522195070]FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:              
	Mes-Año
	DD-MES-AAAA

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
	# del xx al xx de MES-AÑO
	DD-MES-AAAA

	INFORME FINANCIERO
	Mes-Año
	DD-MES-AAAA

	SALDO DE LA CUENTA BANCARIA
	 $640,173,618
	Corte: Mes-AAAA

	ACTIVIDADES DEL PROYECTO
	x
	x

	OTROS
	x
	x




6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO
	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:

	La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:
	PORCENTAJE (3,5%)

	% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA
	0%

	% EJECUTADO DE OBRA
	0%

	

	JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:
· El contratista continúa realizando los estudios y diseños del proyecto centro administrativo
· Se realizan mesas de seguimiento a la ejecución de los distintos componentes de los estudios y diseños.
·  



7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

	21/09/2023
	DD/MM/AAAA
	DD/MM/AAAA
	DD/MM/AAAA
	DD/MM/AAAA
	DD/MM/AAAA

	DD/MM/AAAA
	DD/MM/AAAA
	DD/MM/AAAA
	DD/MM/AAAA
	DD/MM/AAAA
	DD/MM/AAAA



8. [image: ]SUPERVISOR



ING. JHON FREDDY PALACIOS RODRIGUEZ
Supervisor del Convenio 
Secretario de Infraestructura y obras

Se Anexan () Folios 
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Seguimos Marcando la Diferencia Rio Quito Avanza
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