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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA







“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN PARA TERMINAR LA PRIMERA VERIFICACIÓN Y APOYAR LA FASE OPERATIVA DEL PROYECTO AGRUPADO DE REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN FORESTAL - REDD EN EL PARQUE NATURAL REGIONAL CORREDOR BIOLÓGICO PNN PURACÉ - PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROS- ID: PL 1765, VIGENCIA 2024”






ANEXO TÉCNICO






BOGOTÁ D.C. ABRIL DE 2024



1. ASPECTOS PRELIMINARES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
[bookmark: _Hlk71893363]En desarrollo de los principios y previsiones contenidos en la Constitución Política de Colombia, en las Leyes 80 de 1993, 105 de 1993 y 1150 de 2007, el Código Contencioso Administrativo y demás normatividad aplicable, el presente documento establece los parámetros generales que deben ser aplicados en la ejecución de las actividades que deberá llevar a cabo la “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN PARA TERMINAR LA PRIMERA VERIFICACIÓN Y APOYAR LA FASE OPERATIVA DEL PROYECTO AGRUPADO DE REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN FORESTAL - REDD EN EL PARQUE NATURAL REGIONAL CORREDOR BIOLÓGICO PNN PURACÉ - PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROS- ID: PL 1765, VIGENCIA 2024”
El ejercicio de las actividades derivadas del presente concurso de méritos que serán objeto de esta contratación deberá apegarse en un todo al contrato y demás documentos que forman parte del mismo. Por lo cual, será obligación del contratista conocer en detalle cada una de las estipulaciones contenidas y todos los documentos que los adicionen, modifiquen y/o complementen.
Para lo cual el Contratista debe realizar la supervisión y control del contrato citado, sus anexos, y el presente Requerimiento Técnico.
En el evento en que llegare a existir alguna diferencia o contradicción frente a la aplicación de las previsiones contenidas en el Contrato y el presente documento, deberá prevalecer lo establecido en el mismo y todos los documentos que lo conforman, en caso de persistir diferencias o contradicciones, se deberán implementar las establecidas en el contrato.
A partir de los elementos esenciales y naturales implícitos en el Contrato, en el presente anexo se definen las obligaciones que se aplicarán en desarrollo de este. De esta manera, el Contratista deberá aplicar el Requerimiento Técnico, teniendo en cuenta el estado y la situación particular para cada etapa de acuerdo con lo establecido en el Contrato.
2. OBJETIVOS
El objeto incluye, pero no se limita a las actividades descritas en el contrato y el presente documento. Las actividades y obligaciones del contratista estarán establecidas de manera general en el presente documento, debe entenderse, cumplirse y aplicarse siempre y cuando no entren en contradicción con sus otrosíes y demás documentos aplicables al mismo que se celebren con posterioridad a la suscripción del contrato. 
Para estos efectos, CORMAGDALENA, en compañía del Supervisor, establecerán la aplicabilidad de las actividades y obligaciones que se determinen. En todo momento durante la vigencia del Contrato, el Contratista será responsable de contar con el equipo de profesionales, especialistas y los recursos físicos adecuados y suficientes para realizar los procesos y actividades que le permitan garantizar la idoneidad y calidad del producto, en virtud del Contrato. Para ello el contratista designará a un Coordinador del Proyecto quien a su vez contará con un equipo especializado de personal con la capacidad y experiencia mínima requerida por área de actividad.
La Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, mediante Concurso de Méritos Abierto requiere contratar los “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN PARA TERMINAR LA PRIMERA VERIFICACIÓN Y APOYAR LA FASE OPERATIVA DEL PROYECTO AGRUPADO DE REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN FORESTAL - REDD EN EL PARQUE NATURAL REGIONAL CORREDOR BIOLÓGICO PNN PURACÉ - PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROS- ID: PL 1765, VIGENCIA 2024”.
3. ALCANCE DEL CONTRATO
[bookmark: _Hlk164159040]El alcance del contrato a realizar, es adelantar la contratación de un operador para terminar la primera verificación y apoyar la  implementación de la fase operativa del proyecto agrupado de reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal -REDD en el Parque Natural Regional Corredor Biológico Parque Natural Puracé - Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos ID: 1765, vigencia 2024, e implementar acciones para lograr culminar la primera verificación que permitirá la emisión de créditos de carbono de las reducciones generadas en el periodo comprendido entre 2014- 2020, tales como la atención de hallazgos que surjan en el proceso de avance de la verificación, la notificación del informe del verificador a VERRA, la generación y comercialización de las Unidades de Carbono Verificadas – VCUs, para cubrir los costos de monitoreo y verificación, y posteriormente la distribución de los excedentes entre los propietarios del bosque, vinculados al proyecto.
El alcance del contrato contempla las obligaciones que el proponente adjudicatario debe cumplir. Adicionalmente, sin limitarse a ello, se detallan en el ANEXO TÉCNICO, que hace parte del presente proceso de selección; adicionalmente serán establecidas en los pliegos de condiciones, en el Manual de Supervisión e interventoría vigente de CORMAGDALENA.

Tabla 1. Objetivos del proyecto vigencia 2024.
	[bookmark: _Hlk152757901]
	OBJETIVO
	ALCANCE
	PRODUCTOS/ENTREGABLES

	1
	Apoyar los procesos pendientes para culminar exitosamente la verificación.
	1.1 Atender solicitudes y requerimientos que surjan en el proceso de cierre de la primera verificación
	Informe de las acciones              adelantadas para culminar exitosamente la verificación. 

	2
	Mantener informado a VERRA	sobre la continuidad y verificación del proyecto.
	2.1 Mantener informado a
Verra en el proceso de avance y verificación.

2.2 Atender solicitudes y requerimientos de verra.

2.3 Legalización del pago de la administración o mantenimiento anual de la cuenta del proyecto ante VERRA y de la cuota correspondiente a la primera verificación.
	Informe de las gestiones realizadas ante Verra.


Informe y soportes de las solicitudes y requerimientos contestados ante VERRA.

Pago anual del proyecto ante VERRA y pago de la cuota correspondiente a la primera verificación.


	3
	Gestión de externos interesados en las reducciones de emisiones generadas en el proyecto.
	3.1. Realizar seguimiento, análisis y actualización de las propuestas presentadas por actores externos interesados en invertir en el proyecto o en comprar los VCUs generados.
	Informe de gestión y/o relación de potenciales inversionistas del proyecto que contenga análisis y actualización de propuestas de inversión o de compra de créditos.

	4
	Asesorar y acompañar el esquema de Gobernanza del proyecto.
	4.1.	Realizar acompañamiento técnico y jurídico a los integrantes del esquema   de   Gobernanza del proyecto cuando sea requerido, para dar cumplimiento a las funciones y al objetivo del proyecto REDD Huila Corredor Biológico Guácharos –Puracé.
	Soportes	de	los acompañamientos	y/o asesorías   realizadas   a   los miembros del esquema de gobernanza.

	5
	Apoyo a la comercialización y distribución de los beneficios generados por los bonos de carbonos que se generen durante el período de ejecución contractual.
	5.1 Gestionar la comercialización y distribución de beneficios obtenidos por los bonos de carbono que se generen durante el período de ejecución contractual.
	Soporte de la gestión de comercialización y distribución realizada, durante el período de ejecución del contrato que se generen durante el período de ejecución contractual. 

	6
	Seguimiento al plan de monitoreo e indicadores PDD y avance en la actualización de línea base para el periodo 2020 – 2025 del proyecto.
	6.1 Realizar seguimiento periódico y actualización de la batería de indicadores del plan de monitoreo del proyecto PDD.
	Informe de seguimiento con evidencias al plan de monitoreo e indicadores PDD.


	
	
	6.2 Avanzar en la actualización y consolidación  de la línea base del proyecto para el monitoreo periodo 2020 – 2025 del proyecto.

	Informe y soportes con estado de avance de la actualización de la línea base del proyecto.
Informe técnico de remedición de stock de carbono del área de proyecto.


4. PLAN OPERATIVO Y FINANCIERO
El Plan Operativo y financiero se define como el mínimo de acciones y actividades previstas para el cumplimiento del presente contrato con relación al aspecto técnico, recursos financieros, humanos, cronograma de trabajo y demás componentes que garanticen el adecuado cumplimiento de las obligaciones vinculadas directamente a la ejecución del Contrato dentro del plazo previsto de duración de este.
Las funciones generales y las actividades específicas son las descritas de manera enunciativa en el presente documento, y deben ser tomadas en consideración de las obligaciones previstas en el contrato y sus modificaciones.

4.1. PERSONAL Y CARGAS DE TRABAJO
El contratista como mínimo debe contar con el siguiente personal para la ejecución del contrato, durante el tiempo que sea indispensable.

Tabla 2. Lista de profesionales y dedicación

	[bookmark: _Hlk108445407]CARGO
	CANTIDAD
	DEDICACIÓN

	Director del Proyecto
	1
	50%

	Experto nacional REDD+
	1
	70%

	Profesional forestal
	1
	100%

	Profesional SIG
	1
	75%

	Coordinador en campo 
	1
	100%

	Profesional social 
	1
	70%

	Asesor Jurídico 
	1
	50%











Tabla 3. Dedicación profesionales proyecto REDD Huila

	ÍTEM
	Dedicación
	Meses
	Actividades contractuales

	Director de Proyecto
	50%
	6
	0. Actividades de dirección técnica, administrativa y financiera de proyecto y relacionamiento con Cormagdalena.
2.1.  Mantener informado a Verra en el proceso de avance y verificación
2.2 Responder las solicitudes y requerimientos ante VERRA.
2.3 Legalización del pago de la administración o mantenimiento anual de la cuenta del proyecto ante VERRA y de la cuota correspondiente a la primera verificación.
3.1.  Realizar seguimiento, análisis y actualización de las propuestas presentadas por actores externos interesados en invertir en el proyecto.
4.1. Realizar acompañamiento técnico a los integrantes del esquema de Gobernanza del proyecto cuando sea requerido, para dar cumplimiento a las funciones y al objetivo del proyecto REDD Huila Corredor Biológico Guácharos –Puracé.
4.2. Apoyo a la comercialización y distribución de los beneficios generados por los bonos de carbono.
5.1 Apoyo a la comercialización y distribución de beneficios obtenidos por los bonos de carbono que se generen durante el período de ejecución contractual.

	Experto nacional REDD
	70%
	6
	1.1. Atender hallazgos y/o solicitudes en el componente clima de los estándares VCS y CCB, que surjan en el proceso avance de la verificación (tanto de VERRA como de AENOR)
3.1.  Apoyar el seguimiento, análisis y actualización de las propuestas presentadas por actores externos interesados en invertir en el proyecto o en comprar los VCUs generados.
5.1 Apoyo técnico a la comercialización y distribución de beneficios obtenidos por los bonos de carbono que se generen durante el período de ejecución contractual.
6.1 Acompañar el seguimiento periódico y actualización de la batería de indicadores del plan de monitoreo del proyecto PDD.
6.2 Avanzar en la actualización y consolidación de la línea base del proyecto para el monitoreo periodo 2020 – 2025 del proyecto.

	Profesional forestal
	100%
	6
	1.1. Atender hallazgos y/o solicitudes en la temática forestal y el componente biodiversidad de los estándares VCS y CCB, que surjan en el proceso avance de la verificación (tanto de VERRA como de AENOR).
6.1 Realizar seguimiento periódico y actualización de la batería de indicadores del componente carbono del plan de monitoreo del proyecto PDD.
6.2 Avanzar en la actualización y consolidación de la línea base del componente carbono del proyecto para el monitoreo periodo 2020 – 2025 del proyecto.

	Profesional SIG
	75%
	6
	1.1. Atender hallazgos y/o solicitudes en la cartografía, que surjan en el proceso avance de la verificación (tanto de VERRA como de AENOR).
6.1 Realizar seguimiento periódico y actualización de la batería de indicadores cartográficos del plan de monitoreo del proyecto PDD.
6.2 Avanzar en la actualización y consolidación de la línea base cartográfica del proyecto para el monitoreo periodo 2020 – 2025 del proyecto.

	Coordinador campo
	100%
	6
	0. Coordinación de actividades de campo del proyecto (talleres, misiones de Cormagdalena, entre otras)
0. Relacionamiento con los municipios y ASOREDD
4.1. Realizar acompañamiento técnico a los integrantes del esquema de Gobernanza del proyecto cuando sea requerido, para dar cumplimiento a las funciones y al objetivo del proyecto REDD Huila Corredor Biológico Guácharos –Puracé.
6.1 Apoyar el seguimiento periódico y actualización de la batería de indicadores del plan de monitoreo del proyecto PDD.
6.2 Apoyar con recolección de información en campo para la actualización y consolidación de la línea base del proyecto para el monitoreo periodo 2020 – 2025 del proyecto.

	Profesional social
	70%
	6
	1.1. Atender hallazgos y/o solicitudes en el componente de comunidad del estándar CCB, que surjan en el proceso avance de la verificación (tanto de VERRA como de AENOR).
6.1 Realizar seguimiento periódico y actualización de la batería de indicadores sociales del plan de monitoreo del proyecto PDD.
6.2 Avanzar en la actualización y consolidación de la línea base social del proyecto para el monitoreo periodo 2020 – 2025 del proyecto.

	Asesor jurídico
	50%
	6
	1.1. Atender hallazgos y/o solicitudes de los estándares VCS y CCB de carácter jurídico, que surjan en el proceso avance de la verificación (tanto de VERRA como de AENOR).
4.1. Realizar acompañamiento jurídico a los integrantes del esquema de Gobernanza del proyecto cuando sea requerido, para dar cumplimiento a las funciones y al objetivo del proyecto REDD Huila Corredor Biológico Guácharos –Puracé.
5.1 Apoyo jurídico a la comercialización y distribución de beneficios obtenidos por los bonos de carbono que se generen durante el período de ejecución contractual.     6.1 Asesorar seguimiento periódico y actualización de la batería de indicadores del plan de monitoreo del proyecto PDD.
6.2 Apoyar la actualización y consolidación de la línea base del proyecto para el monitoreo periodo 2020 – 2025 del proyecto.


4.2. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
El contratista debe presentar dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción del acta de inicio del Contrato, un (1) cronograma de actividades en el formato establecido entre las partes para el contrato, donde se pueda realizar por parte de Cormagdalena un seguimiento a los productos entregables. 

4.3. PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE DOCUMENTOS Y DE LAS DEMÁS SOLICITUDES

(a) El contratista deberá entregar un ejemplar impreso y uno en medio magnético a Cormagdalena del Informe o documento correspondiente, dentro de los términos fijados para el efecto.
(b) Dentro de los diez (10) hábiles días contados a partir del día siguiente al recibo del Informe, Cormagdalena previo el análisis y el estudio correspondiente, presentará por escrito al consultor las observaciones y recomendaciones que considere pertinentes para efecto de aprobar los documentos presentados. Vencido este término sin que haya un pronunciamiento escrito por parte de Cormagdalena, se entenderá que el Informe correspondiente fue aprobado en los términos presentados por el Consultor.
(c) Si dentro del término señalado en el literal anterior, Cormagdalena le solicita por escrito al Consultor que aclare, modifique y/o corrija el Informe o documento presentado, el Contratista dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente del recibo de la solicitud de aclaración, modificación y/o corrección, deberá entregar un ejemplar impreso y en medio magnético a la entidad contratante del Informe respectivo incluyendo las observaciones presentadas por este.
(d) Previo el análisis correspondiente y dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente del recibo de los documentos que contengan las observaciones presentadas, Cormagdalena los aprobará. En caso contrario, procederá conforme lo establecido en la cláusula de multas establecida en el Contrato. Vencido este término sin que haya un pronunciamiento escrito por parte de la entidad, se entenderá que los documentos en cuestión fueron aprobados por éste en los términos presentados por el Contratista.
(e) Todas las solicitudes que Cormagdalena y el Contratista eleven entre sí deberán ser resueltas dentro de los diez (10) Días hábiles contados a partir del día siguiente a su recibo. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 16 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, respecto de las solicitudes que presente el Contratista en relación con aspectos derivados de la ejecución del Contrato.
4.4. PLAN DE CARGAS
El Contratista podrá organizar el equipo de trabajo de acuerdo con su experiencia y su estructura administrativa, sin embargo, la dedicación mínima se establece en los requerimientos técnicos del presente proceso.
El Contratista, definirá las cargas de trabajo del personal que involucrará en la ejecución del Contrato considerando (i) la relación de actividades y procesos a ejecutar en el contrato, así como (ii) el Personal Profesional Obligatorio Mínimo relacionado en el presente documento y que debe ser acreditado en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones y (iii) perfiles de personal. 
El plan de cargas deberá ser aprobado por CORMAGDALENA para que el contratista pueda implementarlo, el mismo deberá estar de acuerdo con la oferta económica presentada por el proponente adjudicatario y las dedicaciones definidas en los requerimientos técnicos del presente proceso, sin que genere costo adicional para la entidad.
5. RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
La ejecución del Contrato requiere el aporte y coordinación de recursos humanos y físicos. El Contratista deberá en todo momento contar con los recursos humanos y físicos en cantidad, capacidad y disponibilidad suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales.
En caso de que CORMAGDALENA considere que estos recursos humanos y físicos son insuficientes para cumplir con estas obligaciones, éste podrá solicitar al Contratista el reemplazo, incremento o complementación del recurso, sin que esto le genere al Contratista derecho de solicitar remuneración adicional por parte de CORMAGDALENA, ni obligación a Cormagdalena de realizar remuneraciones adicionales por estos conceptos
Los recursos humanos se componen de todo el personal que el Contratista pudiera requerir para cumplir con sus obligaciones completa, oportuna y cabalmente. Dicho equipo de trabajo debe mantenerse vinculado con las dedicaciones mínimas establecidas en los requerimientos técnicos durante todo el plazo de la correspondiente contratación.
El Contratista deberá proveer los recursos físicos necesarios para desarrollar sus obligaciones contractuales. Estos recursos deben contemplar como mínimo, pero sin limitarse a los aspectos mencionados en el pliego de condiciones y sus respectivos anexos.
6. DATOS BÁSICOS 
6.1. PLAZO
El plazo de ejecución será de 6 meses. El inicio es a partir de la suscripción de la correspondiente acta de inicio, para lo cual se requiere el cumplimiento previo de los requisitos legales de ejecución del contrato, esto es, la Expedición del Registro Presupuestal y el Acta de aprobación de pólizas. Las partes podrán convenir su ampliación o modificación previa justificación, la cual deberá ser solicitada con al menos diez (10) días hábiles, antes de la finalización del respectivo contrato.
6.2 LUGAR DE EJECUCIÓN
[bookmark: _Hlk141969298]Las actividades para desarrollar durante el contrato se adelantarán en el sur del departamento del Huila, en jurisdicción de los municipios de San Agustín, Acevedo, Palestina y Pitalito, en la jurisdicción del Parque Natural Regional Corredor Biológico PNN Puracé – PNN cueva de los Guácharos.
Las reuniones de carácter técnico para el seguimiento se llevarán a cabo en la Oficina de Gestión y Enlace de CORMAGDALENA ubicada en la Calle 93 B N° 17-25; Piso 5° oficina 504 Bogotá D.C. y en la Oficina Seccional de Neiva Ubicada en Cra. 1 No 60 - 79 Barrio Las Mercedes.
6.3 PRESUPUESTO
[bookmark: _Hlk164159075]El valor estimado del Contrato se fija en la suma de NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($980.000.000) el cual incluye el valor del IVA y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación.
El cálculo del presupuesto oficial se valoró a partir de los precios de referencia de las entidades del sector público colombiano. El análisis realizado contempló las variables mínimas para el cálculo de la respectiva contratación, la definición del alcance de las actividades del contratista, el plazo y el personal requerido para cumplir con las actividades requeridas para la ejecución del contrato.
No obstante, las variables analizadas para la determinación del presupuesto del contrato por parte de CORMAGDALENA, el contratista seleccionado se compromete a ejecutar integralmente todas las actividades objeto del contrato y éste se pagará a precio global fijo, hasta la suma de NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($980.000.000) el cual incluye el valor del IVA. 
NOTA 1: El valor que se tendrá en cuenta para el costo de mantenimiento, administración y emisión de créditos de la primera verificación del proyecto ante VERRA, dado que el pago debe hacerse en dólares,  tomará como base la TRM del mercado del día en cuestión.
NOTA 2: La cantidad de créditos o certificados dependerá igualmente de la reducción de emisiones avalada por VERRA con el resultado del proceso de verificación.

6.4 FORMA DE PAGO
CORMAGDALENA cancelará el valor del contrato que resulte dentro del proceso de conformidad con la oferta aceptada por CORMAGDALENA o del ajuste del precio acordado con el contratista de la siguiente manera:
a) [bookmark: _Hlk164159121]Un primer pago correspondiente al 30% del valor del contrato previa entrega a satisfacción y aprobación por parte del supervisor, del plan de operativo y financiero, el cual deberá entregarse por el CONTRATISTA dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del contrato.

b) Un segundo pago correspondiente al 30% del valor del contrato contra avance del 45% de ejecución, previa entrega a satisfacción y aprobación por parte del supervisor en cumplimiento de los objetivos, el cual deberá entregarse en los plazos acordados en el cronograma del contrato.
c) Un tercer pago correspondiente al 30% del valor del contrato contra avance del 90% de ejecución, previa entrega a satisfacción y aprobación por parte del supervisor en cumplimiento de los objetivos, el cual deberá entregarse en los plazos acordados en el cronograma del contrato.
d) Un cuarto y último pago correspondiente al 10% del valor del contrato contra avance del 100% de ejecución, previa entrega a satisfacción y aprobación por parte del supervisor del informe y los productos finales relacionados con la ejecución del contrato, el cual deberá entregarse en los plazos acordados en el cronograma del contrato. 
Para el pago se tienen las siguientes consideraciones:
· El pago por parte de CORMAGDALENA está condicionado a la previa aprobación que haga CORMAGDALENA de los informes, diagnósticos o productos que deba presentar el contratista a la Corporación.
· Para la gestión de pagos se deberá presentar la factura respectiva, la cual deberá estar acompañada de los soportes correspondientes, el pago de aportes parafiscales y el visto bueno del supervisor del contrato.
· Una vez sean presentados los documentos exigidos para el pago, éste se hará efectivo una vez se surtan los procesos internos por parte de CORMAGDALENA para tal efecto.
· El pago final está condicionado a la entrega del informe final del contrato, previa aprobación por parte del supervisor del contrato y acta de recibo final
· Estos pagos se realizarán mediante transferencia electrónica de fondos, en cuenta corriente o cuenta de ahorros en la entidad bancaria donde el contratista indique, para lo cual a la firma del contrato adjuntará la certificación bancaria con vigencia no mayor a 30 días hábiles.
· El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles, posteriores al momento en que EL CONTRATISTA radique la correspondiente cuenta de cobro o factura, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por CORMAGDALENA para el pago.
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