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TÍTULO DEL DOCUMENTO

_______________________________________________________________________________


Matriz de Riesgos

	N
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Control a ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración 
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Especifico
	Externo
	Contratación
	Operacional
	Posibilidad de ausencia de oferente por falta de interés debido a la cuantía del contrato
	Proceso desierto
	1
	4
	5
	MEDIO
	Entidad
	Que el Departamento de Contratos informe al Comité Estructurador cuando el proceso se encuentre publicado a fin de que se contacten a los posibles oferentes
	1
	4
	5
	MEDIO
	NO
	Jefe DECON/Estructurador del contrato
	Durante la etapa pre contractual
	Durante la etapa de planeación y estructuración
	Revisión al cronograma contractual por parte de DECON
	Desde la estructuración hasta la ejecución

	2
	General
	Externo 
	Ejecución
	Financiero
	Financiación y liquidez del contratista
	Falta de capacidad financiera del contratista para cumplir el objeto del contrato
	2
	5
	7
	ALTO
	Contratista
	Acreditar experiencia en contratos de similar naturaleza y de igual o mayor valor al presupuesto asignado
	1
	5
	6
	MEDIO
	SI
	Comité Estructurador y Evaluador
	Desde la estructuración
	Plazo ejecución del contrato
	En la evaluación que cumpla con la experiencia requerida y en la ejecución de los informes de supervisión
	Desde la estructuración hasta la ejecución

	3
	General 
	Externo 
	Ejecución 
	Económico
	Fluctuación de los precios de los bienes
	Aumento en el precio de los bienes objetos del contrato
	1
	3
	4
	BAJO
	Contratista
	Adquisición de los bienes de forma temprana por parte del contratista durante el tiempo de ejecución del contrato
	1
	3
	4
	BAJO
	SI
	Supervisor FAC y Contratista
	Desde el perfeccionamiento del contrato
	Plazo ejecución del contrato
	A través de los informes de supervisión
	Permanente 

	4
	General
	Externo
	Selección
	Económico
	Riesgo de ofertas artificialmente bajas
	El bien o servicio no cumpla con las calidades y exigencias técnicas contempladas dentro del proceso. - no se justifique adecuadamente el precio artificialmente bajo y en consecuencia durante la ejecución el contrato solicite restablecimiento del equilibrio económico del contrato 
	4
	3
	7
	RIESGO ALTO 
	Los proponentes 
	 Especificar detalladamente los requerimientos técnicos mínimos solicitados durante el proceso precontractual, verificar la existencia de precios artificialmente bajos y solicitar la respectiva justificación de acuerdo con la guia de Colombia Compra para determinar los precios artificialmente bajos
	2
	2
	4
	BAJO
	SI
	Área técnica y comité económico evaluador 
	Desde la etapara de evaluación de las propuestas 
	en la adjudicación del contrato.
	Analizando de manera detallada las repuestas a los requerimientos presentados por los proponentes 
	Durante la ejecución del contrato 

	5
	General
	Externo
	Contratación
	Operacional
	No suscripción del contrato.
	El Contratista no suscribe el contrato en el plazo previsto.
	El retraso en la formalización del contrato impacta negativamente en el cumplimiento del objeto y en la satisfacción de la necesidad que se busca cubrir mediante el contrato.
	Posible
	1
	4
	Riesgo Bajo
	Contratista
	Informarle al contratista el momento en que debe suscribir el contrato, mediante los diferentes medios de comunicación.
	Improbable
	1
	3
	Riesgo Bajo
	Jefe de la Dependencia Solicitante
	
	Firma del contrato.
	Verificación en

SECOP II de la

aprobación del

proveedor.
	Seguimiento por el área solicitante.

	6
	General
	Externo
	Contratación
	Operativo
	Demora en la constitución de las garantías.
	Se retrasa el inicio de la ejecución del contrato.
	Probable
	3
	7
	Riesgo Alto
	Contratista
	Se da inicio al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
	Posible
	2
	5
	Riesgo Medio
	Si
	Supervisor del Contrato
	Suscripción del contrato
	Hasta la aprobación de la póliza
	Seguimiento por el Supervisor del Contrato.
	Una vez suscrito el contrato

	7
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Retrasos en la entrega los bienes objeto del contrato por parte del contratista, o estos no se ajustan a la ficha técnica.
	Incumplimiento de las obligaciones y/o actividades pactadas
	Improbable
	5
	7
	Riesgo Alto
	Contratista
	El supervisor llevará a cabo una adecuada verificación y seguimiento de la ejecución del objeto contractual, con la posibilidad de iniciar el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.



	Raro
	2
	3
	Riesgo Bajo
	sí
	Supervisor del Contrato
	Desde la suscripción del contrato
	Hasta la terminación del contrato
	Mediante la suscripción del acta de recibo a satisfacción de bienes y servicios.
	Mensual

	8
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCION
	OPERACIONAL
	Problemas de calidad de los equipos y

elementos entregados y demás

especificaciones en las condiciones técnicas

del objeto contractual
	Incumplimiento contractual, solicitud de

garantías, posibles trámites sancionatorios,

aplicación de pólizas
	2
	4
	6
	medio
	Contratista y la Entidad
	Verificación del

material allegado

con respecto a las

especificaciones

exigidas en el

contrato,

comparando los

elementos con los

respectivos

inspectores, jefes

de taller y

almacenista.
	2
	3
	5
	MEDIO
	SI
	Supervisor
	Desde requisitos ejecución y legalización contrato hasta la fecha de ejecución de este
	Plazo ejecución contrato
	Control y verificación por el Supervisor del contrato al recibir el material del contrato
	Mensual
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