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	ANEXO  1
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO



Para la presente contratación los riesgos se describen de acuerdo a lo estipulado en los estudios previos, ya que de conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de  2015 y "El Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", de Colombia Compra Eficiente, el cual se encuentra disponible en la página: http://colombiacompra.gov.co/es/manuales , el riesgo, descrito en la Tabla 2 – Probabilidad del Riesgo, se categoriza y valora de la siguiente manera:


	N
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Control a ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración 
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	GENERAL
	EXTERNO 
	Ejecución
	Regulatorio  
	Cambio en la legislación tributaria, la creación de nuevos impuestos la supresión o modificación de los existentes y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes desde el momento de la presentación de la propuesta hasta la   de la liquidación del contrato. 
	Mayores costos asociados en la ejecución del contrato.

	4
	4
	8
	Riesgo Extremo
	Entidad 
	Verificar constantemente los cambios tributarios que puedan afectar la ejecución del contrato.

	2
	2
	4
	Riesgo Bajo
	No
	Entidad
	En ejecución
	En  ejecución
	Conocer los cambios en materia legislativa que impactan el contrato
	Trimestral

	2
	GENERAL
	EXTERNO 
	Ejecución
	Social o Político 
	Costos causados por paros, huelgas o situaciones de orden público, emergencia sanitaria u otros eventos que impidan el cumplimiento del contrato antes de la entrega final
	Retraso en la entrega de los bienes
	3
	2
	5
	Riesgo medio 
	Contratista 
	Ajustar las fechas de entrega (plan de entregas) y y/o revisar la viabilidad de realizar las posibles modificaciones contractuales
	2
	2
	4
	Riesgo Bajo
	No
	Entidad y Contratista 
	En ejecución
	En  ejecución
	Verificar la información en medios de comunicación
	Semanal

	3
	General
	Externo
	Planeación, selección, contratación y ejecución
	Económico
	Efectos derivados de la fluctuación de las tasas de cambio: si la tasa de cambio supera el 20% de su valor vigente a la fecha de presentación de oferta
	Incremento en el costo de los bienes.
	3
	2
	5
	RIESGO BAJO 
	INSTITUTO
	El instituto debe
asumir la variación
que supere a partir
del 20%
	3
	1
	4
	RIESGO BAJO
	No
	
ENTIDAD
	EN EJECUCIÓN
	EN EJECUCIÓN
	Verificar el porcentaje de la fluctuación
	Semanal

	4
	General
	Externo
	Planeación, selección, contratación y ejecución
	Económico
	Efectos derivados de la fluctuación de las tasas de cambio: si la tasa de cambio no supera el 20% de su valor vigente a la fecha de presentación de oferta
	Incremento en el costo de los bienes.
	3
	2
	5
	RIESGO BAJO 
	CONTRATISTA
	El contratista deberá asumir el valor diferencial
	3
	1
	4
	RIESGO BAJO
	No
	
 CONTRATISTA
	EN EJECUCIÓN
	EN EJECUCIÓN
	Verificar el porcentaje de la fluctuación
	Semanal

	5
	Específico
	Externo
	Ejecución
	Operacionales
	Desabastecimiento de los bienes objeto del suministro por descontinuación, cambio de presentación o interrupción en la fabricación.
	Modificación del contrato
	2
	1
	3
	POSIBLE
	CONTRATISTA
	El contratista deberá presentar la certificación del fabricante donde indique la descontinuación, interrupción de fabricación o desabastecimiento y deberá informar al supervisor las presentaciones alternativas disponibles que cumplan con las condiciones técnicas requeridas y que puedan ser aceptadas. Se revisará la viabilidad de relaborar un plan de
contingencia en
caso de
presentarse alguna
de estas
situaciones, el cual
permita realizar el
objeto del contrato
	1
	2
	3
	BAJO
	No
	Contratista
	En ejecución
	En  ejecución
	Mantener permanente comunicación entre las partes, revisando alternativas 
	Trimestral

	6
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Incrementos o tardanzas en los procedimientos de importación debidamente soportados por el contratista.
	Retrasos en el cumplimiento del contrato
	3
	3
	6
	PROBABLE
	CONTRATISTA 
	El contratista deberá asumir el valor ocasionado y solicitar a la supervisión el ajuste del plan de entregas y revisar la viabilidad de elaborar un plan de
contingencia en
caso de
presentarse alguna
de estas
situaciones, el cual
permita realizar el
objeto del contrato.
	2
	2
	4
	BAJO
	No
	Contratista
	En ejecución
	En  ejecución
	Comunicación con el contratista respecto a la ejecución del contrato 
	Trimestral 

	7 
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Costos causados por el transporte de bienes robo, ruptura o perdida destrucción y/o deterioro y/o daño de los bienes antes de la entrega final o Retrasos en la entrega de los bienes del objeto contractual
	Retrasos en el cumplimiento del contrato
	2
	1
	3
	POSIBLE
	CONTRATISTA
	Ajustar las fechas de entrega (plan de entregas) y/o revisar la viabilidad de elaborar un plan de
contingencia en
caso de
presentarse alguna
de estas
situaciones, el cual
permita realizar el
objeto del contrato
	1
	2
	3
	BAJO
	NO
	Contratista
	En ejecución
	En ejecución
	Mantener permanente comunicación entre las partes, revisando alternativas
	Trimestral

	8
	General
	Externo
	Selección y ejecución
	Económico 
	Errores en la proyección de la propuesta
económica por parte del proponente que
conlleven a pérdidas o baja utilidad en la
ejecución del contrato.
	Pérdidas económicas para el contratista.
	2
	2
	5
	Riesgo Medio
	CONTRATISTA
	El contratista deberá asumir la diferencia del valor ocasionado por el error en la proyección de su propuesta
	1
	1
	1
	Riesgo Medio
	CONTRATISTA
	Una vez se presente el riesgo
	Selección y ejecución
	El contratista debe prever las diferentes variables que pueden impactar el valor de cada uno de los ítems al momento de presentar su oferta económica
	Permanente 
	Semanal



CATEGORÍA DEL RIESGO

	VALORACIÓN DEL RIESGO
	CATEGORÍA

	8, 9 y 10
	Riesgo Extremo

	6 y 7
	Riesgo Alto

	5
	Riesgo Medio

	2, 3 y 4
	Riesgo Bajo









PROBABILIDAD DEL RIESGO

	
	CATEGORIA
	VALORACIÓN

	PROBABILIDAD
	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
	1

	
	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)
	2

	
	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)
	3

	
	Probable (Probablemente va a ocurrir)
	4

	
	Casi Cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias)
	5



VALORACIÓN DEL RIESGO

	
	IMPACTO


	
	Calificación Cualitativa
	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente
	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual
	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes
	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual
	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual

	
	Calificación Monetaria
	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato
	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato
	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)
	Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)
	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)

	
	
	Insignificante
	Menor
	Moderado
	Mayor
	Catastrófico

	Probabilidad
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Raro
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Improbable
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Posible
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Probable
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Casi cierto
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Valoración
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