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MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de riesgos

El municipio de Paipa en aplicación del decreto 1082 de 2015, en aplicación del Manual para la identificación y cobertura del Riesgo, para mayor entendimiento se utilizarán las siguientes definiciones 

Riesgo previsible: Son aquellos hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato son de posible ocurrencia. 

Riesgo imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias que no se pueden prever, tales como los desastres naturales que afectan la ejecución del contrato. 

Tipificación del riesgo: Es la definición que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de riesgo que se puedan presentar en la ejecución del contrato. 

Asignación del riesgo: Es la distribución que se hace del riesgo y la manera en que se debe asumir el costo, por parte del contratista y la entidad contratante. 
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	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	
	
	
	
	¿Como se realiza el monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuándo?

	1
	GENERAL
	INTERNO
	PLANEACIÓN
	OPERACIONAL
	Información errónea o desactualizada suministrada por EL MUNICIPIO DE PAIPA
	No se satisface la necesidad requerida por EL MUNICIPIO DE PAIPA 
	Raro (1)
	Menor (2)
	3
	Riesgo bajo
	MUNICIPIO
	Entregar la información veraz y oportunamente para la ejecución del objeto contractual
	Raro (1)
	Insignificante (1)
	2
	Riesgo Bajo 
	Si
	MUNICIPIO
	Elaboración de los estudios previos
	Obtención de los estudios previos
	Seguimiento a la información suministrada para la ejecución del contrato
	Mensualmente

	2
	GENERAL
	INTERNO
	SELECCIÓN
	OPERACIONAL
	Que el proceso se declare desierto.
	No suscripción del contrato
	Posible (3)
	Catastrófico (5)
	8
	Riesgo extremo
	MUNICIPIO
	Verificar los requisitos habilitantes solicitados en el proceso para garantizar que exista pluralidad de oferentes
	Raro (1)
	Menor (2)
	3
	Riesgo Bajo
	Si 
	MUNICIPIO
	Elaboración de estudios previos y pliego de condiciones
	Obtención de los estudios previos y pliego de condiciones
	Revisión de los requisitos habilitantes tanto en estudios previos como en pliego de condiciones 
	Elaboración de estudios previos y pliego de condiciones

	3
	GENERAL
	EXTERNO
	CONTRATACIÓN
	OPERACIONAL
	Que el contrato no se firme.
	Obstruye la ejecución del objeto a contratar
	Raro (1)
	Menor (2)
	3
	Riesgo bajo
	Contratista
	Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta
	Raro (1)
	Insignificante (1)
	2
	Riesgo bajo
	Si
	MUNICIPIO
	Fecha de la resolución de adjudicación
	Firma del contrato
	Verificar que el contratista suscriba el contrato
	Suscripción del contrato

	4
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	REGULATORIO
	Modificación en la legislación tributaria creación de nuevos impuestos.
	Rompimiento económico del contrato 
	Raro (1)
	Menor (2)
	3
	Riesgo bajo
	MUNICIPIO
	Realizar los ajustes a los precios teniendo en cuenta los nuevos impuestos
	Raro (1)
	Insignificante (1)
	2
	Riesgo bajo
	Si
	MUNICIPIO
	Fecha en que se empiecen a implementar nuevos impuestos
	Liquidación del contrato
	Verificación de la normatividad tributaria
	Mensualmente

	5
	GENERAL
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	FINANCIERO 
	Uso indebido de la información
	Afectación de EL MUNICIPIO DE PAIPA o las personas beneficiadas 
	Raro (1)
	Menor (2)
	3
	Riesgo bajo
	Contratista
	Verificar que el contratista utilice la información dada por El MUNICIPIO de manera correcta
	Raro (1)
	Insignificante (1)
	2
	Riesgo Bajo
	No
	MUNICIPIO
	Firma del acta de inicio
	Liquidación del contrato
	Seguimiento del uso de la información suministrada por EL MUNICIPIO DE PAIPA
	Mensualmente

	6
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	No cumplimiento de las obligaciones del contrato
	Incumplimiento del objeto contractual
	Posible (3)
	Menor (2)
	5
	Riesgo medio
	Contratista
	Verificar que el contratista cumpla con cada una de las obligaciones contractuales
	Raro (1)
	Insignificante (1)
	2
	Riesgo Bajo
	Si
	MUNICIPIO
	Firma del contrato
	Liquidación del contrato
	Informes del supervisor donde se verifique el cumplimiento de cada obligación contractual
	Mensualmente

	7
	ESPECÍFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	Relaciones laborales como accidentes laborales de personal, y enfermedades de origen profesional
	Sobrecosto en la ejecución del contrato e incumplimiento en la prestación del servicio contratado
	Improbable
	Mayor
	6
	Alto
	Contratista
	establecer programa de salud ocupacional por parte del operador
	Improbable
	Insignificante
	1
	Bajo
	NO
	Contratista
	Fecha inicio del contrato
	Fecha final del contrato
	Revisión informes de ejecución
	Según lo estimado en el Contrato

	8
	ESPECÍFICO 
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	Incumplimiento en los perfiles del personal propuesto
	Incumplimiento del contrato
	Posible
	Mayor
	7
	Alto
	Contratista
	Verificación continúa por parte del supervisor del personal contratado por parte del contratista. 
	Raro
	Menor
	3
	Bajo
	NO
	Supervisor
	Fecha inicio del contrato
	Fecha final del contrato
	Supervisión ejecución del contrato
	Durante la ejecución del contrato

	9
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	SOCIAL
	Alteración del orden público
	Imposibilidad de ejecución del contrato
	Improbable
	Menor
	4
	Bajo
	MUNICIPIO
	Desbloqueo de vías, apoyo ESMAD
	Raro
	Menor
	3
	Bajo
	Si
	MUNICIPIO
	Inicio del contrato
	Acta de terminación
	Bloqueo de vías
	Mensualmente

	10
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	AMBIENTAL 
	Inadecuado manejo ambiental y/o no contar con los correspondientes permisos y licencias 
	Multas por incumplimiento en manejo ambientales y/o permisos 
	Posible (3)
	Mayor (4)
	7
	Riesgo alto
	Contratista
	Verificar para la ejecución del contrato, que el contratista posea las licencias, autorizaciones y permisos correspondientes 
	Raro (1)
	Insignificante (1)
	2
	Riesgo Bajo
	Si
	E MUNICIPIO /Contratista
	Firma del contrato
	Liquidación del contrato
	Informes del contratista 
	Cada entrega 

	11
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	No entrega de todos los productos dentro del término establecido
	Incumplimiento del objeto contractual
	Posible (3)
	Menor (2)
	5
	Riesgo medio
	Contratista
	Verificar que el contratista entregue los productos en el tiempo estipulado por el supervisor
	Raro (1)
	Insignificante (1)
	2
	Riesgo Bajo
	Si
	MUNICIPIO /Contratista
	Firma del contrato
	Liquidación del contrato
	Acta de recibo de productos entregados por el contratista
	Cada entrega

	12
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	No cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas por EL MUNICIPIO DE PAIPA
	Suministro de productos de mala calidad
	Posible (3)
	Menor (2)
	5
	Riesgo medio
	Contratista
	Verificar que los productos entregados cumplan con las condiciones de calidad y especificaciones técnicas
	Raro (1)
	Insignificante (1)
	2
	Riesgo Bajo
	Si
	MUNICIPIO
	Firma del contrato
	Liquidación del contrato
	Acta de recibo de productos entregados por el contratista
	Cada entrega

	13
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	Variación de los precios del mercado.
	Rompimiento económico del contrato 
	Raro (1)
	Menor (2)
	3
	Riesgo bajo
	Contratista - MUNICIPIO
	Teniendo en cuenta que los productos a contratar su precio no fluctúan frecuentemente en el mercado, EL MUNICIPIO DE PAIPA verificará que el contratista en su oferta económica no presente precios artificialmente bajos
	Raro (1)
	Insignificante (1)
	2
	Riesgo bajo
	Si
	MUNICIPIO
	Fecha de verificación de oferta económica
	Liquidación del contrato
	Verificación de las condiciones de mercado
	Mensualmente

	14
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	Mayor permanencia en obra – no atribuibles a la entidad
	Prorrogas con mayores costos de la ejecución del contrato
	Posible (3)
	Mayor (4)
	7
	Riesgo alto
	Contratista
	1) Realizar por parte del intervenir de manera eficiente y permanente el seguimiento técnico a la programación de obra aprobada al contrato de obra, con el fin de garantizar que la ejecución del contrato se realice en el plazo señalado por la Entidad. 2) Verificar continuamente que el contratista cuente con los frentes y cuadrillas de trabajo señaladas por el municipio de Paipa en las especificaciones técnicas, con el fin de garantizar el cumplimiento del plazo contractual y evitar prorrogas que generen mayores costos a la entidad.
	Raro (1)
	Insignificante (1)
	2
	Riesgo bajo
	Si
	INTERVENTOR
	1) Desde el acta de inIcio.  2)  en la ejecución del contrato
	Liquidación del contrato
	1) Verificar que no se presente un desfase mayor al 10% entre lo programado  y lo ejecutado por el contratista de obra.  2) con las actas  parciales de la obra 3). Con las actas de comité de obra
	1) Semanalmente durante todo el contrato.  

	15
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	REGULATORIO 
	Cambio de normatividad durante la ejecución del contrato 
	Productos desactualizados que no cumplen los requerimientos del EL MUNICIPIO DE PAIPA
	Posible (3)
	Mayor (4)
	7
	Riesgo alto
	MUNICIPIO 
	Realizar los ajustes necesarios de manera proporcional que no afecte el equilibrio económico del contrato 
	Raro (1)
	Insignificante (1)
	2
	Riesgo Bajo
	Si
	MUNICIPIO
	Firma del contrato
	Liquidación del contrato
	Requerimientos del supervisor hechos al contratista respecto a los fundamentos jurídicos que soportan sus productos 
	Mensual 

	16
	ESPECIFICO 
	INTERNO 
	EJECUCION 
	OPERACIONAL 
	Entrega de productos (ESTUDIOS Y/O INFORMES) ineficientes que no cumplen con los requerimientos de EL MUNICIPIO DE PAIPA 
	Incumplimiento del objeto contractual
	Posible (3)
	Menor (2)
	5
	Riesgo medio
	Contratista
	Requerimientos periódicos por parte del supervisor respecto a la ejecución y avance del contrato 
	Raro (1)
	Insignificante (1)
	2
	Riesgo Bajo
	Si
	MUNICIPIO
	Firma del contrato
	Liquidación del contrato
	Acta de recibo de productos entregados por el contratista
	Mensual 

	17
	ESPECIFICO 
	EXTERNO 
	EJECUCION 
	OPERACIONAL 
	No utilización de los elementos necesarios para realizar la inttervventoría 
	Retraso en la ejecución del contrato 
	Posible (3)
	Mayor (4)
	7
	Riesgo alto
	Contratista
	Informes periódicos del contratista al supervisor respecto del avance del objeto contractual 
	Raro (1)
	Insignificante (1)
	2
	Riesgo Bajo
	Si
	Contratista
	Firma del contrato
	Liquidación del contrato
	Acta de recibo de productos entregados por el contratista
	Cada entrega 

	18
	ESPECIFICO 
	EXTERNO
	SELECCIÓN 
	FINANCIERO 
	Sobrecostos en la ejecución del Contrato (Transporte de elementos de estudio y personal) 
	Sobrecostos y retraso en la ejecución del contrato 
	Posible (3)
	Mayor (4)
	7
	Riesgo alto
	Contratista 
	Estimación adecuada de los costos por parte del contratista 
	Raro (1)
	Insignificante (1)
	2
	Riesgo Bajo
	Si
	Contratista
	Pliegos definitivos
	Liquidación del contrato 
	Informes y actas parciales de avance
	Cada entrega 

	19
	GENERAL 
	EXTERNO 
	EJECUCION 
	OPERACIONAL
	Eventos naturales, terremotos, inundaciones, fenómenos de remoción 
	Retraso en la ejecución del contrato 
	Posible (3)
	Menor (2)
	5
	Riesgo medio
	EL MUNICIPIO DE PAIPA /contratista 
	Suspensión del contrato 
	Raro (1)
	Insignificante (1)
	2
	Riesgo Bajo
	Si
	Contratista
	Firma del acta de suspensión 
	Firma del acta de reinicio 
	Informe del contratista 
	Cada vez que ocurra 
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