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	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
	



	“Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato”


	TIPO DE INFORME
	INFORME FINAL
	

	

	1.1. Informe No.
	2
	1.2. Período del informe
	Del
	 29 de abril de 2024
	1.3. 
	Al
	15/07/2024
	1.4. Contrato #
	FGN-REC-MC-0020-2024
	Fecha
	23 de abril de 2024	Tipo de Contrato
	OBRA PÚBLICA
	1.5. Objeto

	 Prestar el servicio de suministro e instalación de red de gases especiales del Laboratorio de Química del C.T.I. Seccional Risaralda de la Fiscalía General de la Nación, a todo costo, incluidos materiales, herramientas y mano de obra, según ficha técnica.
	1.6. Nombre del contratista

	ALL METAL & SHIELDING GASES SAS
	1.7. Cédula o NIT
	1.8. Correo electrónico 

	900.943.263-1	FERLEY.CASTILLO@GMAIL.COM
	1.9. Dirección 
	1.10. Teléfono

	CR 72 J NO. 38 F SUR 34	3012311458
	1.11. Fecha de Inicio
	29/04/2024
	1.12. Requisitos de ejecución del contrato (múltiple respuesta si aplica)                 

	
	

	
	

	1.13. Fecha terminación
(Aplica solo para el informe final)                 
	SI APLICA	5/05/2024
	

	2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES) (Delegado, el que quedó registrado en el contrato) 

	2.1. Nombre(s) del supervisor (es) o interventor (es)

	GLORIA ANGELICA RIOS RODRIGUEZ
	2.2. Dependencia
	2.3. N° Extensión o teléfono

	CRIMINALISTICA GRUPO QUIMICA	3515117 Ext 61835
	2.4. Correo electrónico
	gloriaa.rios@fiscalia.gov.co
	2.5. [bookmark: _Hlk130809880]Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s)
[bookmark: _Hlk130809973](Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso) 

	N/A
	2.6. Dependencia
	2.7. N° Extensión o teléfono

	N/A	N/A
	2.8. Correo electrónico
	N/A
	

	3. RESUMEN FINANCIERO

	3.1.  Valor inicial del contrato

	Es hasta por la suma de
	$ 18.400.000
	Pesos M/CTE

	3.2. Vigencias futuras
	

	 
Cuadro 1 - Vigencias Futuras
	AÑO 
	NUMERO
	VALOR

	Elija la vigencia o el n/a.	Acá número vigencia futura	Escriba acá el valor
	Elija la vigencia o el n/a.	Acá número vigencia futura	Escriba acá el valor
	Elija la vigencia o el n/a.	Acá número vigencia futura	Escriba acá el valor
	TOTAL
	
	


                                                                            (Agregar tantas filas como se requieran)


	3.3. Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal

	
Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal
	No. De CDP
	Fecha de expedición de CDP

	9924	8/04/2024
	Escriba acá el número del CDP	Pulse acá para buscar la fecha.
	Escriba acá el número del CDP	Pulse acá para buscar la fecha.

(Agregar tantas filas como se requieran)


	3.4. Número y fecha de registro presupuestal

	
Cuadro 3 – Registro Presupuestal 
	No. De Registro Presupuestal
	Fecha de expedición de Registro Presupuestal

	131924	23/04/2024
	Escriba acá el número del RP	Pulse acá para buscar la fecha.
	Escriba acá el número del RP	Pulse acá para buscar la fecha.

(Agregar tantas filas como se requieran) 


	3.5.  Cesión
	
	Fecha
	Si es un SI busca acá la fecha
	3.6. Resumen histórico (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)

	
Cuadro 4 - Resumen Histórico
	FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO 
(Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso que aplique)
	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA
	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME
	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR

	9/05/2024	18.400.000	0	18.400.000	0
	Aquí puedes buscar la fecha.	 
18.400.000 	 
18.400.000 	0	0


(Agregar tantas filas como se requieran)


	3.7. [bookmark: _Hlk130810868]Histórico de Modificaciones Contractuales 

	Fecha
	Modificatorio
	Adición
	Prórroga
	Suspensión
	Reanudación
	Descripción

	Aquí puedes buscar la fecha.
	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Acá puedes escribe la descripción 


	Aquí puedes buscar la fecha.
	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Acá puedes escribe la descripción 


	Aquí puedes buscar la fecha.
	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Acá puedes escribe la descripción 


	(Adicionar todas las filas que sean necesarias)

	

	4. OTROS ASPECTOS

	
4.1. Acta de liquidación: (Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).


	4.2. Estado de avance presupuestal a la fecha  
	100%

	(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

	4.3. Estado de avance físico a la fecha (%)
	100% Acá el porcentaje

	(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

	4.4. Persona natural

	
Cuadro 5 – Persona Natural
	OBLIGACIONES
	número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato

	Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales
	N/A

 (Si no aplica colocar N/A)

	4.5. Persona jurídica

	
[bookmark: _GoBack]Fecha de Certificación (dd/mm/aaaa): 14/06/2024
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.

	

	5.     CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES): 

	
De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor
		ASPECTOS A VERIFICAR
	SÍ
	NO
	EXPLIQUE
	N/A

	El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas
	x
	
	
	

	El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.
	x
	
	
	

	El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato
	x
	
	
	

	Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado
	x
	
	
	

	Los bienes fueron ingresados al almacén
	
	x
	
	x

	Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.
	
	x
	
	x

	Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.
	x
	
	
	

	Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.
	
	x
	
	x

	Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato
	x
	
	
	

	Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato
	x
	
	
	





 (*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca N/A)

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

· Soporte documental donde se evidencie la prestación del servicio objeto del contrato.
· Documentos o actas suscritas en virtud del recibo del bien o servicio prestado a entera satisfacción de cada una de las entregas.
· Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.


	Informes anexos
	

	Tipo y detalle del informe:
	

	5.1.    El contratista “CUMPLIÓ” 
	       

	Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

	El contratista cumplio satisfactoriamente con el objeto ocntractual, de acuerdo a la ficha tecnica y lo requerido por la entidad.


	

	6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:

	
Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UND DE MEDIDA
	CANT. CONTRATADA
	CANT. EJECUTADA

	1
	Mantenimiento traslado e instalación de URI para Aire
	1
	1
	1

	2
	Mantenimiento traslado e instalación de URI para Hidrogeno y Helio
	3
	3
	3

	3
	Suministro e instalación unidad de regulación puesto de trabajo (URPT) con manómetro de 0-200 PSI entrada y salida de ¼ NPT en acero inoxidable.
	1
	1
	1

	4
	Suministro e instalación soportes para bases de URPTS (unidad de regulación puesto de trabajo)
	5
	5
	5

	5
	Suministro e instalación bases en acero inox de URPTS (unidad de regulación puesto de trabajo)
	5
	5
	5

	6
	Suministro e instalación tubing Acero
Inoxidable 316L de 1/4". (10 metros para las lineas de (Hidrogeno, Helio y Aire) 2 metros del punto Aislado de Nitrogeno)
	42
	42
	42

	7
	Señalización: Fichas Técnicas N2, He,H2 y Aire
	5
	5
	5

	8
	Suministro e instalación TEE DE ¼” OD X ¼” OD en acero inox-fitok
	2
	2
	2

	9
	Suministro e instalación unión recta acero inox ¼” OD X ¼” OD-FITOK
	10
	10
	10

	10
	Juegos de ferula y contraférula para tubing ¼” en acero inoxidable
	10
	10
	10

	11
	Suministro e instalación conector ¼” NPT X ¼” OD en acero inoxidable
	1
	1
	1

	12
	Soporte Pedestal 2 URPTs Acero
Inoxidable con Acabado Brillante
	2
	2
	2

	13
	Soporte Pedestal URPT Acero Inoxidable con Acabado Brillante

	1
	1
	1

	14
	Pruebas de estanqueidad al 110% presión de trabajo
	1
	1
	1


(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A) 
(si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

	


	7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS 

	Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo “Observaciones”.

	

	8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: (Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A )

	

	 Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

	El cotratista dio cumplimiento al objeto contractual  y las obligaciones contractuales a entera satisfacción de cuerdo a lo pactado en el contrato FGN-REC-0020-2024 


	OBSERVACIONES (Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)

	N/A


	

	FIRMA RESPONSABLES

	
[image: ]
___________________________________________________                         
                                                    Interventor (es) / Supervisor (es)



	Nombre
	Cédula

	GLORIA ANGELICA RIOS RODRIGUEZ
	52781929

	Ciudad
	Pereira
	Fecha
	15/07/2024


	
	Nombre
	Firma
	Fecha

	Proyectó
	GLORIA ANGELICA RIOS RODRIGUEZ
	
	15/07/2024

	Revisó
	GLORIA ANGELICA RIOS RODRIGUEZ
	
	15/07/2024



















INSTRUCCIONES
(ESTAS INSTRUCCIONES NO SE DEBEN IMPRIMIR)

EL PRESENTE FORMATO NO PUEDE SER MODIFICADO EN LO REFERENTE A ELIMINAR O INCLUIR PUNTOS. SI ALGUNO DE ELLOS NO APLICA SE DEBE EMPLEAR LA EXPRESIÓN “N/A”.
TIPO DE INFORME: Dando Clic en la celda encontrará dos opciones, Informe parcial o informe final, escogen una de las dos.
· INFORME PARCIAL: Informes en los cuales se muestran los avances de la ejecución del contrato.  

· INFORME FINAL: Último informe presentado y que concluye la ejecución del contrato.

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

1.1. INFORME No
Dando clic en la celda encontrará una lista desplegable donde podrá
Escoger el número consecutivo de informe que se está presentado.
Ejemplo: El primer es el No.1, el segundo el No. 2 y así sucesivamente.   

1.2. PERIODO DEL INFORME:
DEL: Dando clic en esta celda podrá desplegar un calendario donde podrá escoger la fecha cierta, dada en día mes y año, que indique desde cuando se reporta mediante el presente informe. 

AL: Dando clic en esta celda podrá desplegar un calendario donde podrá escoger la fecha cierta, dada en día mes y año, que indique hasta cuando se reporta el presente informe. En caso de informes finales la fecha final consignada en este numeral deberá coincidir con la fecha registrada en el numeral 1.12 “Fecha de Terminación”, del presente documento.

1.3. CONTRATO #:
Dando clic en está celda, desplegará un listado de números donde podrá escoger el del contrato. 

FECHA: Dando clic en esta celda, se desplegará un calendario donde podrá escoger la feche en la que se registró la aprobación por parte del Ordenador del Gasto en la Plataforma SECOP II.

TIPO DE CONTRATO: Dando clic en esta celda, se desplegará un listado de los tipos de contratación, para que se escoja la que corresponda.

1.4. OBJETO
Dando clic sobre la celda podrá realizar la transcripción literal del Objeto contenido en la minuta del contrato.

1.5. NOMBRE DEL CONTRATISTA: 
Dando clic en esta celda, podrá escribir el nombre de la empresa o Persona Natural con la cual se suscribe el contrato. Deberá coincidir con el nombre que está en la minuta del contrato.

1.6. CÉDULA O NIT: 
Dando clic en esta celda, podrá escribir el número del documento de identificación de la Empresa o Persona Natural, tal y como aparece en la minuta del contrato.

1.7. CORREO ELECTRÓNICO: 
Dando clic en esta celda, podrá escribir la dirección de correo electrónico registrado por la empresa en el certificado de existencia y representación legal, y para persona natural en el Registro Único Tributario - RUT.

1.8. DIRECCIÓN: 
Dando clic en esta celda, podrá escribir el lugar de ubicación registrado por la empresa en el certificado de existencia y representación legal, y para persona natural en el Registro Único Tributario - RUT.

1.9. TELÉFONO: 
Dando clic en esta celda, podrá escribir el número de contacto registrado por la empresa o persona natural con la cual se suscribe el contrato.

1.10. FECHA DE INICIO: 
Dando clic en esta celda, podrá desplegar un calendario donde podrá escoger la fecha de inicio del contrato, conforme a lo establecido en la minuta del contrato. 

· Si el contrato indica de manera expresa que el requisito es la suscripción del “ACTA DE INICIO, la fecha de inicio será la fecha de la firma de este documento. 

· Si el contrato no indica como requisito el acta de inicio, la fecha de inicio será la del sello de aprobación de las pólizas, y/o el REGISTRO PRESUPUESTAL. 

· Para el caso de los contratos o convenios sin erogación presupuestal, será la fecha en que éste se suscribió, salvo si existe una disposición contraria en lo establecido. 

1.11. REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
En esta celda encontrará el listado de las posibilidades de documentos requeridos para la ejecución del contrato, deberá escoger todas las que indique el contrato. (Selección múltiple)

1.12. FECHA DE TERMINACIÓN: (Aplica solo para el informe final)
En la primera casilla dar clic para escoger la opción de APLICA o NO APLICA, que dependerá de si es parcial o final. 
La segunda casilla solo se diligenciará si APLICA, en cuyo caso, debe dar clic en la celda que desplegará un calendario para escoger la fecha que corresponda. 

Se pueden presentar diferentes escenarios:

· Cuando el plazo de ejecución sea una fecha cierta o determinada, la fecha de terminación será la establecida en el contrato. Salvo si existe una disposición contraria en lo establecido

· Cuando el contrato haya sido objeto de modificaciones en tiempo, la fecha de terminación será la indicada en la última prórroga. 

· Cuando el contrato sea de ejecución instantánea (compraventa) y se reciba antes del vencimiento del plazo pactado, la fecha de terminación será la del recibo a satisfacción del bien, y se dejará así consignado.

· Cuando el plazo de ejecución, (inicial o prórroga), haya sido pactado en días, este se determinará de acuerdo a los requisitos de ejecución establecidos en el contrato.

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES)

2.1. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES): 
Dando clic en esta celda escriba el nombre de (la) o (las) personas delegadas en la minuta del contrato, para realizar la supervisión interventoría del contrato. 

2.2. DEPENDENCIA: 
Dando clic en esta celda escriba el lugar donde presta los servicios quien ostenta la calidad de supervisor (Dirección, Subdirección o Departamento).

2.3. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO: 
Dando clic en esta celda escriba el número de contacto registrado por el supervisor si ello aplicaré.

2.4. CORREO ELECTRÓNICO: 
Dando clic en esta celda escriba el correo electrónico asignado por la entidad para el supervisor o interventor.

2.5. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES) DESIGNADO(S): 
Dando clic en esta celda escriba el nombre de (la) o (las) personas designadas por el supervisor para ejercer las labores de supervisión, siempre y cuando el contrato permita su designación y sea debidamente informado a la Subdirección de Gestión Contractual en el Nivel Central y quien haga sus veces en el nivel regional. Si no existe un designado, colocar N/A.

2.6. DEPENDENCIA: 
Dando clic en esta celda escriba el lugar donde presta los servicios quien ostenta la calidad de supervisor o designado (Dirección, Subdirección o Departamento). Si no hay designado colocar N/A

2.7. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO: 
Dando clic en esta celda escriba el número de contacto registrado por el designado si ello aplicaré, en caso contrario colocar N/A.

2.8. CORREO ELECTRÓNICO: 
Dando clic en esta celda escriba el correo electrónico asignado por la entidad para el supervisor designado. Si no hay designado colocar N/A.

3. RESUMEN FINANCIERO

3.1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO:
Es hasta por la suma de: Dando clic en esta celda escriba el valor expresado en números correspondiente al indicado en la cláusula “Valor” en el contrato. 

3.2. VIGENCIAS FUTURAS: (Cuadro 1 – Vigencias Futuras)
En esta celda deberá afirmarse o negarse cogiendo algunas de las dos opciones SI o NO. En caso de ser afirmativo, en el cuadro 1 – vigencias futuras relacionar los años desplegando las vigencias, el número del compromiso presupuestal de la vigencia futura respectiva y el valor correspondiente a las vigencias futuras afectadas.

3.3. NÚMERO Y FECHA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: (Cuadro 2 - Certificado de Disponibilidad Presupuestal)
Dentro del cuadro 2, colocar el Número y en la columna siguiente se desplegará el calendario para ubicar la fecha del Certificado de Disponibilidad Presupuestal, generado por el sistema SIIF y expedido por el Departamento de Presupuesto y Contabilidad o quien haga sus veces en las seccionales.

3.4. NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL. (Cuadro 3 - Registro Presupuestal)
Dentro del cuadro 3, colocar el número y fecha del Compromiso Presupuestal, generado por el sistema SIIF y expedido por el Departamento de Presupuesto y Contabilidad o quien haga sus veces en las seccionales.

3.5. CESIÓN: 
Deberá afirmarse o negarse, escogiendo SI o el NO. En caso de ser SI, desplegar la columna siguiente con el calendario que permitirá ubicar la fecha en la cual se suscribió. 

3.6. RESUMEN HISTÓRICO (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso de que aplique)
(Cuadro 4 - Resumen Histórico)
Cada informe de supervisión deberá ser presentado con los datos históricos reportados en los informes pasados, para ello deberá agregar tantas filas como sea necesario. 

· FECHA DEL ÚLTIMO CORTE
Dar clic en la primera columna para desplegar el calendario. Allí deberá buscar la fecha del último corte del periodo que se está reportando, es decir, aquella que coincida con la última fecha relacionada en el punto 1.2. Periodo del Informe como “Al”.   

Nota: Tener especial cuidado de no eliminar registros anteriores o de cambiar datos ya reportados.

· VALOR TOTAL DEL CONTRATO
Dar clic en la segunda columna para digitar el valor en pesos expresado en números que corresponde a la sumatoria del valor inicial del contrato y sus adiciones incluyendo vigencias futuras si aplica. 

· VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA
Dar clic en la tercera columna para digitar el valor en pesos expresado numéricamente y que corresponde a la sumatoria de las facturas o cuentas de cobro radicadas en financiera con independencia de que a la fecha se hayan pagado o no. No se debe incluir la cuenta que se reporte mediante el presente informe.

· VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME: 
Dar clic en la cuarta columna para digitar el valor expresado numéricamente y que corresponde a aquellas obligaciones que se están reportando mediante el diligenciamiento del presente formato. Ejemplo: En un contrato de tracto sucesivo, en el cual se está diligenciado el informe de supervisión para el pago número 4, en esta casilla debe ir el valor del pago número 4.

· SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:
Dar clic en la quinta y última columna para digitar el valor expresado numéricamente y que corresponde a la cantidad: 
 
	Valor del Contrato
	-
	Valor total de las cuentas anteriores radicadas en financiera
	-
	Valor reportado mediante el presente informe 
	=
	Saldo pendiente por ejecutar



3.7. HISTÓRICO DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES
Espacio destinado para reportar todas aquellas modificaciones que van sufriendo los contratos en su vigencia.

Fecha: Dar clic en esta celda para desplegar el calendario en el cual deberá ubicar la fecha de la modificación contractual correspondiente y que coincida con la fecha reportada en la plataforma SECOP II como aprobada por el contratista.

Escoger entre las columnas: “Modificatorio”, “Adición”, “Prorroga”, “Suspensión” o “Reanudación”, según corresponda y elegir el número de la lista desplegable. 

Descripción: Dar clic sobre la celda para hacer un resumen ejecutivo que describa la modificación contractual.

Nota: Tener especial cuidado en hacerlo de manera cronológica y de no eliminar o modificar datos ya reportados.

4. OTROS ASPECTOS: 

4.1. ACTA DE LIQUIDACIÓN: 
Con el último informe se deberá presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato, ésta aplica.

4.2. ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL A LA FECHA (%): 
Dar clic en la celda para digitar el valor expresado porcentualmente y que corresponde al avance presupuestal del contrato. 
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Esta celda solo aplica para contratos con erogación presupuestal, caso contrario escribir N/A.

4.3. ESTADO DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA (%)
Dar clic en la celda para digitar el valor expresado porcentualmente y que corresponde al avance físico del bien o servicio contratado.
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Nota: Para el caso de contratos de seguros, el avance físico corresponderá a la siguiente fórmula:

	Cantidad de Pólizas y primas recibidas a la fecha del presente informe
	X 100

	Cantidad de Pólizas y primas contratadas a la fecha del presente informe
	




Lo anterior acorde a la forma de pago establecida en este tipo de contratos.

4.4. PERSONA NATURAL: (Cuadro 5 - Persona Natural))
Solo para contrato con persona natural.

· SISTEMA DE SALUD, SISTEMA DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES: Dar clic en la celda para digitar el valor Número y fecha de certificaciones o planillas de pago a la fecha.

4.5. PERSONA JURIDICA: 
Solo para contrato con persona jurídica

· FECHA DE CERTIFICACIÓN: Dar clic en la celda para desplegar el calendario y escoger la fecha expresada en día, mes y año de la certificación expedida con el revisor fiscal o el presentante legal a la fecha.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES): 
(Cuadro 6 – Concepto del Supervisor)

Por medio de la lista de chequeo que se presenta, deben indicar un una “X” si cumplió o no, dando una explicación de la razón que indujo a contestar de esta manera. Si no aplica se debe señalas la “X en la columna N/A. De otra parte, si faltara algún aspecto relevante se pueden agregar casillas.

Cabe recordar que esto aplica para calificar tanto los informes parciales como el final. 

Toda la información que usted registra en la lista de chequeo debe venir soportada como lo indica la nota “Documentación Anexa”. Los documentos que no apliquen se deben eliminar del listado.

INFORMES ANEXOS: En la celda encontrará tres opciones de las cuales deberá escoger una sola, SI, NO o N/A.

· Tipo y detalle del informe: Detallar y especificar las características del informe que se anexa conforme a las obligaciones definidas en el contrato y con la periodicidad establecida en el mismo. 

5.1. EL CONTRATISTA CUMPLIÓ:
En la celda encontrará dos opciones a saber “SI CUMPLIÓ” o “NO CUMPLIÓ”. Indique la opción que corresponda. 

Nota: Importante aclarar que al indicar “NO” cumplió el contratista, se debe tener el soporte que corresponda a la declaración del incumplimiento a través del acto administrativo que así lo determine.

JUSTIFIQUE SU RESPUESTA: En este campo se deberá justificar porqué se consigna el cumplimiento o no del contratista, en la casilla anterior.

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES: 
(Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes)

Se describe de manera detallada los Bienes recibidos que cumplan con las condiciones establecidas en el contrato, suscrito con la entidad.

Nota: Cabe recordar que según la Ley 1474 de 2011 en su artículo 84. “Facultades y deberes de los supervisores y los interventores”. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

· Ítem: Numeración ascendente de los bienes recibidos.
· Descripción: Del bien tal y como quedo registrado en la oferta económica.
· Und. de Medida: Cantidad estandarizada de una determinada magnitud física, definida y adoptada por convención o por ley.
· Cant. Contratada: Cantidad de bienes que quedaron registrados en la oferta económica.
· Cant. Ejecutada: Cantidad de unidades entregadas y que se reporta mediante el informe.

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS: 
Se deja constancia de los Servicios Prestados, que cumplan con las condiciones establecidas en el contrato suscrito con la entidad.
 
8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: 
(Solo para el Informe Final): En la celda encontrará cuatro (4) opciones de respuesta, elija la que corresponda en el caso de la calificación. Emitir justificación y/o concepto final del cumplimiento del contratista con las obligaciones pactadas, evidenciando si se cumplieron los requisitos establecidos en el contrato.

Y en donde los criterios serán:
· MALO: El contratista NO Cumplió con sus obligaciones contractuales
· REGULAR: El contratista cumplió parcialmente sus obligaciones contractuales
· BUENO: El contratista cumplió plenamente sus obligaciones contractuales

OBSERVACIONES: En este campo se relacionan aspectos no abordados y que son de relevancia dentro de la ejecución del contrato.

FIRMA RESPONSABLES: Datos actualizados del interventor – supervisor(es) o su designados).

CIUDAD Y FECHA: Fecha en la cual se diligenció el documento, expresado en día, mes y año.
Este documento es copia del original que reposa en la Intranet.  Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada
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