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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION N° 2
CONTRATO POR ACEPTACIÓN DE OFERTA N°4600083999 de 2019 
FECHA: 01 de Febrero a 30 de abril de 2020
	CONTRATANTE:
	MUNICIPIO DE MEDELLÍN -SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS


	CONTRATISTA: 
	ECOLOGÍSTICA S.A.S - E.S.P.

	NIT: 
	900.024.398-4


	REPRESENTANTE LEGAL:
	Jaime Humberto Arango Valencia

	CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
	71.681.904

	OBJETO:
	Recolección, transporte, desnaturalización, disposición final y/o incineración de productos líquidos y sólidos especiales.

	VALOR INICIAL:
	Treinta y cuatro millones novecientos noventa y ocho mil trecientos sesenta pesos (34.998.360) excluido de IVA

	DURACIÓN INICIAL:
	Veinte (20) días calendario, sin superar la vigencia 2019.

	AMPLIACIÓN 1
	Dos (2) meses contados a partir del 1 de enero de 2020 hasta el 29 de febrero de 2020



	AMPLIACIÓN 2
	Tres (3) meses contados desde el primero de marzo hasta el 31 de mayo de 2020, ambas fechas inclusive

	FECHA DE INICIO:
	17/12/2019



	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 
	31/12/2019

	FECHA DE TERMINACIÓN AMPLIACION #1


	29/02/2020



	FECHA DE TERMINACIÓN AMPLIACION # 2
	31/05/2020


Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600083999 de 2019, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes: 
1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.

En el periodo del 17 de diciembre de 2019 al 08 de mayo de 2020 se recolectó, transportó, desnaturalizó y dio disposición final a 4501kg de residuos, provenientes de decomisos realizados en actividades de inspección, vigilancia y control.

La recolección de los residuos se realizó en 66 establecimientos, todos los procedimientos tienen las actas de la medida sanitaria y el manifiesto que garantiza la trazabilidad y disposición final de los productos decomisados.

El contratista cumple con las directrices técnicas establecidas en los estudios previos y pliego de condiciones.
Recolección de los residuos: 

En el período comprendido entre el 17 de diciembre de 2019 al 08 de mayo de 2020, la empresa Ecologística realizó recolección, transporte, desnaturalización y disposición final de 4501kg de residuos provenientes de decomisos realizados en actividades de Inspección, Vigilancia y Control. 
	Kilogramos establecidos en el contrato
	22.434.845kg

	Kilogramos ejecutados
	4501kg

	Kilogramos que faltan por ejecutar
	17.934.2kg

	Porcentaje ejecución física
	20%


Transporte de los residuos:
El transporte de los residuos se realizó en vehículos tipo camión furgón de tamaño acorde con la cantidad de producto decomisado. Los técnicos administrativos que realizan el decomiso han evidenciado balanza por cada vehículo donde se pesa el producto junto con su empaque para dar como resultado el peso total recogido.

Disposición final de los residuos:
Según el certificado de cadena de custodia, la disposición final de los productos decomisados es incineración, el operador indica que dicho procedimiento se lleva a cabo en horno incinerador automatizado, con sistemas continuos de control y monitoreo, con capacidad para procesar hasta 1.500 kg/h. El horno está ubicado en el parque ambiental de TECNIAMSA by VEOLIA  de la ciudad de Manizales con licencia ambiental resolución 063 otorgado por la Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS.
Seguimiento al cumplimiento del plan de acción 
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Informe de actividades
El contratista entrega informe de actividades donde muestra el consolidado de actividades y procedimientos realizados, en este podemos resaltar lo siguiente:

El mes en el cual se generó mayor cantidad de productos para realizar disposición final fue el de febrero, esto tiene consecuencia debido a las acciones de inspección, vigilancia y control frente a la venta de pescado en la vía pública por temporada previa a la semana santa.

	Enero
	444kg

	Febrero
	3300kg

	Marzo
	757kg

	Total
	4501kg

	Total peso contrato
	22.434.8kg

	kg por ejecutar
	17.933.8kg


Los elementos diferentes a los alimentos con mayor cantidad de decomisos son los colchones.

	Pescado
	2453

	Alimentos en general
	925

	Colchones y almohadas
	353

	Pollo
	347

	Carne
	242

	cerveza
	116

	Residuos de venenos
	50

	Bio sanitarios
	15

	Total
	4501kg


Se anexa consolidado con los procedimientos realizados, en este se puede evidenciar la cantidad, numero de manifiesto y productos destinados a la destrucción, entre otros.
2. INFORME ADMINISTRATIVO

El avance de este contrato depende de las acciones de inspección, vigilancia y control y no depende de una programación establecida para este fin, donde los decomisos que se realizan son el resultado del incumplimiento de la normatividad sanitaria, razón por la cual su cantidad es variable y desconocida.

El contratista anexa carta del revisor fiscal en la cual manifiesta:

“Certifico que la sociedad ECOLOGÍSTICA S.A.S. E.S.P. Nit.900.024.398-4 se encuentra a paz y salvo con las obligaciones del pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y particularmente, ha efectuado los pagos de dichos aportes correspondientes a los últimos seis meses anteriores a la fecha de la presente certificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 114-1 del Estatuto Tributario (adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016).
	Fecha del Documento 
	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral 
	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)

	06/05/2020
	Desde 06/11/2020

Hasta 06/05/2020
	Gloria C. Hernández Duque

Revisor Fiscal

T.P. 80289-T


Se anexa cedula, tarjeta profesional y certificado junta de contadores.

Informe de las modificaciones realizadas al contrato:

AMPLIACIÓN 1: Dos (2) meses contados a partir del 1 de enero de 2020 hasta el 29 de febrero de 2020, ambas fechas inclusive.

AMPLIACION 2: Tres (3) meses contados desde el primero de marzo hasta el 31 de mayo de 2020, ambas fechas inclusive.

Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión: 

No se han tenido ausencias temporales o definitivas o redesignaciones de supervisión.

Informe de la materialización de riesgos y su mitigación:

A la fecha no se han materializado riesgos ni aplicación de garantías.

Evaluación al contratista:
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3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de la Imputación de los gastos

	Fondos
	Centro Gestor
	Posición Presupuestal
	Proyecto
	CDP
	Solicitud de Pedido
	Registro Presupuestal
	Valor 

	150370120
	72100000
	23320320
	160292
	4000099522
	9013595
	4700053146
	34.998.360


Resumen de los pagos realizados.
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CONTRATO # 4600083999 DE 2019

TOTAL PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA



RECURSOS DISPONIBLES


Resumen de la ejecución de los recursos

	Valor del Contrato
	$ 34.998.360

	Adiciones
	$ 0

	Total valor del contrato más adiciones
	$ 34.998.360

	Pagos Realizados (Acumulado) al 15 de mayo 2020
	$ 7.021.170

	Porcentaje de ejecución financiera
	20,06%


Facturas pagadas al 15 de mayo 2020:

	Valor del contrato
	$34.998.360

	Numero de factura
	28296

	Valor pagado
	$7.021.170


El supervisor del contrato informa que, el pago de la factura de venta 27284 elaborada el 14 de febrero de 2020 por parte de Ecologística S.A.S E.S.P por valor de $692.016, no fue posible pagarla debido a que los dineros en ese momento se encontraban en reserva presupuestal.

4. INFORME JURÍDICO:

a. El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción
Hasta la fecha el contratista no ha sido sancionado por incumplimiento, ni se ha suscitado ninguna controversia.

b. Relación del soporte del debido proceso
No aplica.

c. Estado de las garantías del contrato

El siguiente es el consolidado de las garantías del contrato

	PÓLIZA LEGALIZACIÓN ACEPTACIÓN OFERTA

	Nombre Aseguradora
	N° Póliza
	Tipo de Amparo
	Cobertura de la Póliza
	Fecha de Aprobación de la Garantía
	Valor Amparado

	
	
	
	Desde
	Hasta
	
	

	Seguros Mundial
	M-100108462-0
	Calidad del servicio
	12-12-2019
	31-12-2019
	18-12-2019
	$3.499.836

	
	
	Cumplimiento del contrato
	12-12-2019
	30-04-2020
	18-12-2019
	$3.499.836


	PÓLIZA MODIFICACIÓN 01-AMPLIACIÓN 01

	Nombre Aseguradora
	N° Póliza
	Tipo de Amparo
	Cobertura de la Póliza
	Fecha de Aprobación de la Garantía
	Valor Amparado

	
	
	
	Desde
	Hasta
	
	

	Seguros Mundial
	M-100108462-1
	Calidad del servicio
	26-12-2012
	29-02-2020
	17-01-2020
	$3.499.836

	
	
	Cumplimiento del contrato
	26-12-2012
	29-06-2020
	17-01-2020
	$3.499.836


	PÓLIZA MODIFICACIÓN 02-AMPLIACIÓN 02

	Nombre Aseguradora
	N° Póliza
	Tipo de Amparo
	Cobertura de la Póliza
	Fecha de Aprobación de la Garantía
	Valor Amparado

	
	
	
	Desde
	Hasta
	
	

	Seguros Mundial
	M-100108462-2
	Calidad del servicio
	01-03-2020
	31-05-2020
	12-03-2020
	$3.499.836

	
	
	Cumplimiento del contrato
	01-03-2020
	30-09-2020
	12-03-2020
	$3.499.836


Medellín, 20 de mayo de 2020.

Atentamente,
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JORGE ALEJANDRO RESTREPO CORREA       


Supervisor Contrato 4600083999 de 2019

Secretaria de Salud – Salud Pública
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CAROLINA URREGO OSORIO

Apoyo jurídico

Secretaría de Suministros y Servicios - Subsecretaría de Ejecución.
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Diego Alejandro Valencia Posada

Apoyo Administrativo y Financiero.
Secretaría de Suministros y Servicios - Subsecretaría de Ejecución.
________________________________________________________________________________________________________________
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