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1.- DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

De conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual estipula en desarrollo del principio de economía en materia de contratación consagrado numerales 7º y 12 del Artículo 25
 de la Ley 80 de 1993
, que las Entidades Estatales están obligadas a llevar a cabo estudios previos para comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio, obra o labor.

El artículo 3 de Ia Ley 80 de 1993 preceptúa: "DE LOS FINES DE LA CONTRATACION ESTATAL. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines (…)”
Los fines de la contratación se encuentra desde Ia Constitución Política de Colombia que como norma suprema y fundamental, ha establecido en su artículo 2 que "Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la Republica están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares". Es así como el municipio de Ia Carepa es la entidad territorial encargada de velar por el cumplimiento de dichos fines en busca del bienestar de propios y visitantes.

Al Municipio de Carepa, a través del artículo 311 de la Constitución Política, como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. Por otro lado, es pertinente traer a colación la facultad que le otorga la Constitución Política al alcalde municipal para ordenar el gasto, en los términos del artículo 315 numeral 9, por ende, es competencia del alcalde comprometer el presupuesto del Municipio, para la financiación del proyecto que se plantea en estudio previo.
1.1 PLAN DE DESARROLLO

Para lograr cumplir las metas de nuestro Plan de Gobierno en materia de Nuevas vías secundarias y terciarias pavimentadas, se hace necesaria por parte de la administración Municipal la ejecución del proyecto antes mencionado, requiere adelantar un proceso de licitación para contratar la “MEJORAMIENTO DE VÍA DE LA VEREDA EL ENCANTO CON EL CORREGIMIENTO EL SILENCIO, A TRAVÉS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SG 0108 DE 2024 ENTRE LA AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO Y EL MUNICIPIO DE CAREPA”, con el objetivo de continuar con la pavimentación en placa huella de vías terciarias en el Municipio de Carepa.
	PLAN DE DESARROLLO
	LÍNEA ESTRATÉGICA
	COMPONENTE
	PROGRAMA
	INDICADOR
	PROYECTO
	NOMBRE
	DEPENDENCIA

	UN PLAN SIEMPRE CON EL PUEBLO
	CONSTRUYENDO FUTURO SIEMPRE CON EL PUEBLO
	COMPONENTE (3) TRANSPORTE
	2402 INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL 
	VIAS TERCIARIAS MEJORADAS
	240204100
	“MEJORAMIENTO DE VÍA DE LA VEREDA EL ENCANTO CON EL CORREGIMIENTO EL SILENCIO, A TRAVÉS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SG 0108 DE 2024 ENTRE LA AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO Y EL MUNICIPIO DE CAREPA”


	SECRETARIA DE PLANEACION VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL


1.1 DIAGNÓSTICO.

El Municipio de Carepa cuenta con vías terciarias que posibilitan la movilidad entre sectores rurales y urbanos, sin embargo, algunas de estas vías se encuentran deterioradas y no cumplen los parámetros requeridos de calidad y seguridad para satisfacer las necesidades en materia de movilidad para sus habitantes y transeúntes. Bajo esta premisa, el Municipio pretende implementar un proyecto de pavimentación en placa huellas que brinde la oportunidad de mejoramiento definitivo de las vías de acceso a la zona rural y con ello llevar el progreso a estas áreas de nuestro municipio.
En este sentido, existen grandes limitaciones en la intercomunicación terrestre de la población rural del municipio de Carepa - Antioquia, especialmente de los habitantes que usan este corredor vial y que salen de las veredas “El Talego” y “ El Silencio”.

Este problema obedece principalmente a que las vías referenciadas se encuentran en mal estado y, particularmente en tiempo de invierno, se imposibilita la movilidad en esta área del municipio. La rasante de las vías existentes no presenta ninguna intervención estructural o funcional en su capa de rodadura, sumado al deficiente mantenimiento periódico o rutinario por parte del ente municipal.

Se puede evidenciar que la vía se encuentra en mal estado y que en esta se presentan sectores inundables debido a la existencia de canales que atraviesan este tramo vial y la inexistencia de obras de drenaje para estos afluentes.

En la vía mencionada, no existe ningún tipo de mejoramiento o intervención en su estructura, en esta se presentan zonas deterioradas, principalmente por fenómenos de erosión, suelos inestables y la presencia de material de subrasante de grandes tamaños que generan un detrimento de la calidad de viaje de las personas que transitan por la vía, entre otras consideraciones especiales.

Un gran porcentaje del tramo se encuentra sin pavimentar, con alta irregularidad superficial y problemas en la evacuación del agua de escorrentía superficial que genera inestabilidad del terreno, un elemento crítico en suelos expansivos.

Todo lo anterior redunda en efectos negativos interdependientes, entre los que se destacan principalmente:
• El aumento de los tiempos de viaje.

• La baja producción y comercialización de productos del municipio que salen del área rural.

• La pérdida de cosechas y, por tanto, de capacidad económica de la población.

• El incremento en los costos de transporte de carga y pasajeros.

• El incremento en los precios de los alimentos.

• Limitaciones en el acceso oportuno a servicios médicos.

• Deserción escolar por las limitaciones que tienen los estudiantes del municipio para transportarse a los centros educativos ubicados en la cabecera municipal.

• Dificultad en la conectividad de los corredores productivos.

Para atender de manera adecuada y oportuna las problemáticas planteadas, LA AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO y EL MUNICIPIO DE CAREPA - ANTIOQUIA, firmaron el Convenio Interadministrativo Nro. SG 0108-2024 el cual tiene por objeto: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el mejoramiento de la vía que comunica la vereda el Encanto con el Corregimiento el Silencio, Municipio de Carepa, Departamento de Antioquia". 
Según lo anterior, y en desarrollo y ejecución del plan de desarrollo municipal, esta administración Municipal tiene la necesidad de contratar a través de un proceso de Licitación de Obra Pública, el Mejoramiento de mejoramiento de la vía que comunica la vereda el Encanto con el Corregimiento el Silencio, Municipio de Carepa.
El presente proceso de selección se enmarca en lo establecido en el Decreto 342 de 2019 el mismo que señala “La presente subsección tiene por objeto adoptar los Documentos Tipo para los pliegos de condiciones de los procesos de selección de licitación de obra pública de infraestructura de transporte", en ese sentido el glosario emitido por Colombia Compra indica que Infraestructura del Transporte: Son las obras realizadas en: Vías primarias y secundarias, vías terciarias, infraestructuras marítimas y fluviales, vías primarias, secundarias o terciarias para atención a emergencias diferentes a contratación directa, infraestructura férrea, infraestructura vial urbana, puentes, infraestructura Aeroportuaria. Es así que el Municipio de Carepa adelantará proceso de selección de acuerdo a los documentos tipo, diligenciando aquellos apartes permitidos, siendo acordes con los fines de Ia contratación en pro del bien general y en especial velando por los principios legales y constitucionales que rigen Ia contratación estatal.
2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, CODIFICACIÓN UNSPSC, PERSONAL REQUERIDO, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS Y OTROS.
2.1 OBJETO: 
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA EL ENCANTO CON EL CORREGIMIENTO EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE CAREPA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

2.2 ESPECIFICACIONES DEL BIEN, CARACTERÍSTICAS Y CANTIDADES
	No
	ITEM DE PAGO
	ESPECIFICACIONES
	
	DESCRIPCION
	UNID
	CANTIDAD
	 VALOR UNITARIO 
	VALOR TOTAL

	 
	 
	GENERAL 2017
	PARTICULAR
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I – EXPLANACIONES
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	600.1.1
	600-13
	 
	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (Incluye retiro disposición final)
	m3
	740.27
	 $   75,026.00 
	 $ 55,539,497.00 

	2
	220.1
	220-13
	 
	TERRAPLENES
	m3
	932.40
	 $ 166,855.00 
	 $155,575,602.00 

	SUBTOTAL EXPLANACIONES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$ 211,115,099.00 

	II - AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	320.3
	320-13
	 
	SUBBASE GRANULAR CLASE C
	m3
	600.00
	 $ 198,550.00 
	 $ 119,130,000.00 

	SUBTOTAL AFIRMADO, SUBASES Y BASES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$119,130,000.00 

	III - ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	500.10
	500-13
	 
	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR=3.8 Mpa (Incluye acero transferencia longitudinal y transversal y juntas)
	m3
	750.00
	$ 1,204,202.00 
	 $ 903,151,500.00 

	SUBTOTAL PAVIMENTOS RIGIDOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$ 903,151,500.00 

	IV - ESTRUCTURAS Y DRENAJES
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	600.1.1
	600-13 
	 
	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR
	m3
	414.92
	 $ 75,026.00 
	$ 31,129,788.00 

	6
	610.2
	610-13
	 
	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO.
	m3
	57.21
	 $ 131,856.00 
	$ 7,543,482.00 

	7
	640.1
	640-13
	 
	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA.
	kg
	20179.72
	 $ 8,636.00 
	$ 174,272,062.00 

	8
	661.1
	661-13
	 
	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO  CLASE D DE 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR
	m
	22.50
	 $ 1,121,281.00 
	 $25,228,823.00 

	9
	630.4
	630-13
	 
	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)
	m3
	38.13
	 $ 850,421.00 
	$ 32,426,553.00 

	10
	671.3
	 
	671-13P
	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO
	m3
	384.00
	 $ 766,050.00 
	$ 294,163,200.00 

	SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$ 564,763,908.00 

	V - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	710.1
	710-13
	 
	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO VERTICAL TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75X75)
	Und
	10.00
	 $ 696,803.00 
	$ 6,968,030.00 

	12
	700.1
	700-13
	 
	LINEA DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO
	ml
	3000.00
	 $ 3,474.00 
	$10,422,000.00 

	SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$ 17,390,030.00

	 TOTAL COSTOS DIRECTOS 
	$1,815,550,537.00

	 ADMINISTRACION 
	31.15%
	$ 565,613,662.00

	IMPREVISTOS 
	1.00%
	$ 18,155,505.00

	UTILIDAD 
	5.00%
	$ 90,777,527.00

	IVA UTILIDAD
	0.00%
	$ 0.00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$ 2,490,097,231.00

	V- PLAN DE GESTION INTEGRAL DE LA OBRA y COSTOS AMBIENTALES
	 
	 

	13
	       1,010 
	 
	
	IMPLEMENTACIÓN DEL PGIO (SST, Calidad, Ambiental, Transito, etc.)
	Und
	1.00
	$51,820,627.00 
	$ 51,820,627.00

	 
	 
	 
	 
	1. IMPLEMETACIÓN PGIO - EJE SST
	Und
	1.00
	 $ 2,025,000.00 
	 

	 
	 
	
	
	2. IMPLEMETACION PGIO - EJE AMBIENTAL (en caso de ser requerido)
	Und
	1.00
	$15,644,466.00 
	 

	 
	 
	
	
	3. IMPLEMETACION PGIO - EJE CALIDAD
	Und
	1.00
	$1,375,000.00 
	 

	 
	 
	
	
	4. IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO
	Und
	1.00
	$32,776,161.00 
	 

	VI - COSTO ETAPA I (AJUSTE Y APROPIACION ESTUDIOS Y DISEÑOS)

	14
	 
	 
	 E1-O 
	Etapa I (Ajuste y Apropiación, incluye IVA)
	Gl
	1.00
	 $69,451,408.00 
	$ 69,451,408.00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	COSTO TOTAL DE OBRA (ETAPA I +ETAPA II)
	$ 2,611,369,266.00


2.3 ALCANCE
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL ENCANTO, CON EL CORREGIMIENTO EL SILENCIO, MUNICIPIO DE CAREPA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.


2.4 IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: 
La obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el tercer nivel, como se indica en la Tabla que seguidamente se anota:
	Código UNSPSC
	Segmento
	Familia
	Clase

	72101500
	72
	10
	15

	
	Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento
	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones 
	Servicios de apoyo para la construcción 

	72103300
	72
	10
	33

	
	Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento
	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones 
	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructuras

	72141000
	72
	14
	10

	
	Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento
	Servicios de construcción pesada
	Servicios de construcción de autopistas y carreteras

	95111600
	95
	11
	16

	
	Terrenos, Edificios, Estructuras y Vías
	Vías
	Vías de tráfico abierto

	30121700
	30
	12
	17

	
	Componentes y Suministros
	Carreteras y paisajes
	Materiales de construcción de caminos y carrileras

	81101500
	81
	10
	15

	
	Servicios basados en ingeniería
	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura
	Ingeniería civil y Arquitectura


2.5 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando las obras contratadas, de acuerdo con los planos, especificaciones de construcción, cantidades de obra y precios unitarios fijos contenidos en la propuesta presentada. 

2. Acreditar de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, y la Ley 1150 de 2007, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso. 

3. Suministrar toda la información requerida en las reglas de participación del proceso del cual se deriva la presente selección. 

4. El Contratista deberá instalar una valla informativa, de acuerdo con el modelo suministrado por el Municipio de Carepa.

5. Presentar el cronograma para la ejecución de la obra. 

6. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización del contrato. 

7. Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obras. 

8. Elaborar y presentar juntamente con la Interventoría el acta final de obra y liquidación. 
9. Presentar al supervisor informes mensuales de avance de obra y los que EL Municipio de Carepa le solicite. 

10. Realizar y presentar semanalmente el registro fotográfico y/o de video del avance de la ejecución, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. 

11. Mantener el personal establecido en las reglas de participación durante la ejecución del proyecto. 

12. Realizar por su cuenta y riesgo el Control de Calidad de la obra. 

13. Durante la ejecución de las obras, el Contratista tendrá la obligación de usar procedimientos adecuados de construcción y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabados, inclusive en aquellos lugares que durante la construcción permanezcan prestando servicio público. 

14. Prever el transporte de los materiales y equipos, así como sus despachos y entrega oportunas en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido. 

15. Realizar por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución del proyecto. Responder por el pago del consumo de servicios públicos utilizados con ocasión de la ejecución de la obra y trabajos, así como de la adecuación de las redes requeridas para la obtención del servicio. 

16. Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra el personal propuesto para la ejecución de los trabajos hasta la entrega de la obra a satisfacción. 

17. El contratista deberá garantizar la disponibilidad suficiente de personal para cumplir con el cronograma de ejecución del proyecto, si fuese necesario hasta en doble jornada (diurna y nocturna).

18. El contratista deberá en relación con el personal no calificado vincular como mínimo un 80% de personal nativo de la región. 

19. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas. 

20. El contratista deberá cumplir las disposiciones legales sobre contratación del personal colombiano y extranjero. 

21. El contratista se obliga al cumplimiento de todas las leyes laborales vigentes a la fecha de liquidación del contrato y al pago por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales de Ley. 

22. El Municipio de Carepa tampoco será responsable de cualquier obligación que el contratista adquiera con terceros como parte del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo responsabilidades contingentes. 

23. El Contratista deberá mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado con carné y chaleco o prenda de vestir uniforme, para su inmediato reconocimiento. 

24. El contratista se compromete a realizar los cerramientos y aislamientos provisionales de las áreas a intervenir del proyecto que lo requieran o solicite la supervisión, prestar toda la seguridad industrial correspondiente necesaria en los sitios de trabajo y tener toda la señalización preventiva necesaria para la segura circulación del personal de obra. 

25. Deberán asimismo garantizar que las áreas a intervenir estén aisladas totalmente, para evitar el tránsito e intromisión de personas ajenas a la obra. 

26. El contratista deberá conservar todas las áreas aledañas a la obra objeto del contrato, en las condiciones en que se encuentran antes de la iniciación de los trabajos y reponerlas o repararlas a su costa, en caso de que las destruya o dañe durante la ejecución del contrato.

27. El contratista deberá adecuar las áreas o espacios que le indique la supervisión para el almacenamiento de materiales, oficina y cuarto del personal. Sin embargo, es responsabilidad del contratista ubicar, adecuar y proteger el sitio asignado. 

28. Cumplir con el reglamento de manejo y disposición de residuos de construcción y escombros, según la Resolución 472 del 28 de febrero de 2017 que aplica a todas las personas naturales y jurídicas que generen, recolecten, transporten, almacenen, aprovechen y dispongan RCD de las obras civiles o de otras actividades conexas en el territorio nacional. (los equipos, vehículos y maquinaria que se requieran serán asumidos por el contratista que llegare a ser adjudicado el proceso), el cual debe ser gestionado por el contratista ante la empresa de aseo. 

29. Se requiere por parte del contratista adelantar los permisos requeridos para cierre de vía ante la secretaria de tránsito, durante los horarios establecidos por parte de la secretaria de obras, instalando señalizaciones de desvió, cruce de vía, pare y siga, y todo lo pertinente para su correcta movilidad evitando aglomeraciones y trancones.

30. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato. 

31. Mantener en aseo permanente los sitios intervenidos, retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas en perfecto estado de limpieza, hasta la entrega final y recibo definitivo por parte de la Supervisión. 

32. El Contratista será responsable de todos los accidentes que pueda sufrir su personal, el personal de Supervisión, visitantes autorizados o transeúntes, como resultado de la negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las indemnizaciones serán por cuenta del Contratista. El supervisor podrá ordenar en cualquier momento, que se suspenda la construcción de la obra o las obras en general si por parte del Contratista existe un incumplimiento sistemático de los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones del Supervisor a este respecto, sin que el Contratista tenga derecho a reclamo o a la ampliación del plazo de ejecución. El contratista deberá mantener en el frente de trabajo, las señales que indique peligro para el usuario y la orientación vehicular necesaria para la circulación. La señalización anterior no tendrá pago separado y su costo deberá estar incluido en el valor de la propuesta económica. 

33. El contratista debe programar ejecución de la obra de tal manera que garantice la terminación del proyecto dentro del plazo establecido en el presente Estudio Previo. Para darle cumplimiento a lo anterior el contratista debe implementar tantos frentes o equipos de trabajo como sean necesarios, en jornadas ordinarias o extraordinarias (Horarios diurnos y/o nocturnos, de lunes a viernes, domingos y festivos) para cumplir con el objeto contractual dentro del plazo establecido.

34. Programar junto con la interventoría y la administración municipal la realización de los comités de control social y seguimiento.

35. Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.
2.6 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:

1. Designar un profesional para realizar la supervisión del Contrato. 

2. Aprobar, a través de la interventoría el cronograma detallado de las actividades del contrato, presentado por el contratista, para el cumplimiento del objeto del Contrato. 

3. Aprobar las garantías que presente el contratista con relación al Contrato y sus eventuales modificaciones, para lo cual deberá tener en cuenta que estas cumplan con las condiciones exigidas en el contrato. 

4. Pagar en la forma establecida en la cláusula forma de pago las cuentas de cobro presentadas por EL CONTRATISTA. 

5. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. 

6. Todas las demás inherentes o necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y debida ejecución de los recursos. 

2.7 OBLIGACIONES DEL PROCESO – PLIEGO TIPO 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.  

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  

12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

2.8 LUGAR DE EJECUCIÓN: 
El contrato de obra se realizará en la vía zona rural de la vereda El Encanto con El Corregimiento El Silencio interviniendo un (1) tramo identificado como crítico en la vía, que suma 1000 metros de placa huella está ubicado entre la vereda en El Encanto y el corregimiento El Silencio, tiene una longitud de 1000 metros, iniciando en las abscisas K0+000 (7°44'53.45"N 76°42'15.59"O) y finalizando en la abscisa K1+000 (7°44'21.56"N 76°42'17.73"O).

2.9 AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS REQUERIDAS Y DOCUMENTOS TÉCNICOS.
Los permisos, servidumbres, autorizaciones, adecuaciones del terreno, licencias, y demás actividades necesarias para el desarrollo de este proyecto están a cargo del Municipio; los diseños, estudios, cantidades, actividades, obras, planos y lo contenido en cada uno de ellos son netamente responsabilidad del Municipio, al igual de quien realizó el proyecto. Se considera que están dadas todas las condiciones para el desarrollo de las obras, debido a que para la realización de este contrato no se requieren licencias, permisos o autorizaciones de otras entidades.

Para la construcción de las obras “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL ENCANTO CON EL CORREGIMIENTO EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE CAREPA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”, se realizará en cumplimiento de las siguientes normas y sus respectivas exigencias técnicas: 

· Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistente NSR – 10. 
· Las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías INVIAS, aprobadas por la Resolución Nro. 0001376 del 26 de mayo de 2014 del Ministerio del Transporte

· Norma Técnica Colombiana NTC 4143. ICONTEC. Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Rampas fijas. 1998. 

· Normas y Especificaciones Generales de Construcción de Redes de Servicios de Las Empresas Públicas de Medellín. Año 1997

· Presupuesto – Anexo técnico
2.10 INTERVENTORÍA - SUPERVISIÓN:
La Interventoría del proyecto estará a cargo de una persona natural o jurídica externa contratado por el Municipio de Carepa. El interventor responderá de manera solidaria, civil, penal y disciplinariamente por el incumplimiento de las obligaciones que se deriva de la ejecución del contrato; ente sus responsabilidades están: 

1. Aprobar o rechazar los planes de trabajo que debe ejecutar el Contratista y autorizar las modificaciones del mismo si fuere necesario. 

2. Hacer recibo total de la obra mediante actas de entrega y recibo, que para su validez requieren el visto bueno de las partes. 

3. Comunicar sus órdenes por escrito y confirmar también por escrito las instrucciones verbales que le suministre al Contratista. 

4. Resolver las consultas que le presente el Contratista durante el desarrollo de la construcción. 

5. Convenir los trabajos adicionales que se requieran y aprobar los precios.
La supervisión, vigilancia y cumplimiento de las obligaciones del mismo, estarán a cargo de la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL y tendrá las siguientes funciones:

1. Aprobar o rechazar los planes de trabajo que debe ejecutar el Contratista 

2. Hacer recibo total de la obra mediante actas de entrega y recibo, que para su validez requieren la aprobación del supervisor que designe El Municipio. 

3. Comunicar sus órdenes por escrito y confirmar también por escrito las instrucciones verbales que le suministre al Contratista. 

4. Elaborar y suscribir con el contratista, las actas de liquidación del contrato. 

5. Exigir paz y salvo de seguridad social y pago de parafiscales de todo el personal vinculado.
2.11 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: 

Se trata de un contrato de obra pública, definido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el cual señala:
“(…) Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago”.
2.12 PLAZO:
El plazo del contrato será TRES (03) MESES, los cuales comenzarán a partir de la fecha del acta de inicio, el cual se divide de la siguiente forma:
Etapa 1: La elaboración de la REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LA APLICABILIDAD DE DE LO ESTIPULADO EN  LA CARTILLA PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN PLACA HUELLA y/o CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES y/o CARTILLA GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE CANTIDADES Y EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA vigentes PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL”.  tendrá un plazo de UN (1) MES, contado a partir de la fecha del acta de inicio. En este plazo los cálculos realizados por el Contratista deberán ser revisados y aprobados por la Interventoría, para lo cual deberá existir total coordinación entre contratista e interventor.
Dentro de los primeros TREINTA (30) días, contados a partir de la fecha del acta de inicio, el Contratista deberá adelantar las siguientes actividades:   

1) Elaborar y Ajustar el PAGA (Programa de Adaptación de la Guía de Manejo Ambiental) en caso de ser necesario y realizar la clasificación del proyecto según nivel de complejidad establecido en las Guías de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Modo Carretero INVIAS 2022.

2) Gestionar y obtener los permisos, concesiones y autorizaciones por uso, intervención y aprovechamiento de los recursos naturales, en caso de ser necesario.

3) Instalar las vallas del proyecto.

4) Revisión, valoración y aprobación de nuevas tecnologías y/o alternativas constructivas en el desarrollo del proyecto que optimicen la meta indicada en los alcances.

5) Adelantar las todas aquellas actividades que garanticen la transitabilidad de la vía y/o actividades alternas que no están sujetas y/o condicionadas a la etapa de revisión de Revision y/o Ajustes y/o Actualizacion y/o Modificacion y/o Incorporación y/u Optimización y/o Complementacion de Estudios y Diseños
La Interventoría realizará acompañamiento permanente a la determinación del PAGA y la clasificación del proyecto según nivel de complejidad establecido en las Guías de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Modo Carretero INVIAS 2022, para que el día 30 se encuentre plenamente aprobado y radicado ante la Subdirección de Sostenibilidad. 
• Etapa 2. de ejecución de las obras:

Para la etapa de ejecución de las obras se contará con el plazo total de DOS (02) MESES, contado a partir de la culminación de la  REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LA APLICABILIDAD DE DE LO ESTIPULADO EN  LA CARTILLA PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN PLACA HUELLA y/o CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES y/o CARTILLA GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE CANTIDADES Y EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA vigentes  PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL”.
,
Nota 1: El PAGA, así como la clasificación del proyecto según nivel de complejidad establecido en las Guías de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Modo Carretero INVIAS 2022, deberá presentarse a la Interventoría, para su revisión y aprobación.

Nota 2: El contratista se obliga a ejecutar la totalidad de las obras en el plazo contractual establecido, utilizando para ello los frentes de obra que sean necesarios de conformidad con el artículo 17 de la Ley 1682 de 2013.

3. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA CON LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCIÓN 
3.1. MODALIDAD DE SELECCIÓN: El proceso de selección se tramitará a través de la modalidad de Licitación Pública, mediante pliego tipo.
3.2. JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN:
El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 señala 
“La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas:

(…) 1) La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo (…)”.

Considerando las características de los elementos a contratar, el presupuesto oficial del proceso y de conformidad con el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, la modalidad contractual por medio de la cual se seleccionará al contratista es la LICITACION PUBLICA. Ello en consideración del objeto del contrato y la cuantía del proceso de selección el cual supera el monto de la menor cuantía establecida para el municipio de Carepa - Antioquia y cuyo objeto no se encuentra dentro de las causales de exención de la modalidad. 
En virtud de la naturaleza y cuantía del contrato a celebrar, y dando aplicación a los principios de transparencia y libre concurrencia en la contratación pública, se hace necesario adelantar el presente proceso de selección mediante la modalidad de licitación pública, que permite a los interesados presentar ofertas en igualdad de condiciones, de conformidad a lo establecido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2017 y 1474 de 2011, y específicamente en el artículo 2.2.1.2.1.2.2 y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015, y el Decreto 342 de 2019.
4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DE ESTE.
4.1. VALOR ESTIMADO 
El valor estimado del contrato asciende a la suma de DOS MIL SEISCIENTOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L ($ 2.611.369.266) incluidos costos directos e indirectos.
2.1 FORMA DE PAGO:
Etapa 1: Se cancelará una vez culminada la etapa, previo recibo a satisfacción expedido por la interventoría, factura, acreditación de pagos de salud y seguridad social, informe de ejecución y demás documentos exigidos por tesorería municipal.

Etapa 2: Se pagará en tres (03) actas parciales de avance de obra, la primera con un avance del 30%, la segunda con un avance del 60% y una tercera con un avance del 90%, contra entrega del   informe   de ejecución, cronograma de actividades aprobado por parte de la interventoría, previa presentación de la factura, y certificación de cumplimiento por parte del interventor y constancia del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales y el 10% restante se pagará una con la liquidación de contrato de obra.

En todo caso los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la realización de los pagos por parte de la entidad. LIQUIDACION DE CONTRATO: La liquidación del presente contrato se realizará de acuerdo con lo previsto en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993, 11 de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 136 del CCA y dentro de los seis (6) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución.
4.2. RUBRO PRESUPUESTAL, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y NOMBRE Y NÚMERO DE RADICADO DEL PROYECTO EN EL BANCO DE PROYECTOS.
	El Proceso de contratación se ejecuta con Gastos de:
	Funcionamiento: ____

	
	De Inversión: __X__

	
	No aplica: ___

	Si es con Gastos de Inversión indicar:
	Código BPIN: 2024051470023

	
	Año de vigencia: _2024___

	Origen de recursos: 

(si los recursos provienen de varias fuentes, señalar la fuente de recursos con mayor peso)
	Recursos propios: ___

	
	Presupuesto Nacional/Territorial: __X_

	
	Regalías: ___

	
	Recursos de Crédito: ___

	
	SGP: ____

	
	No aplica: ____

	Tipo 
	CDP: 00793 de 10/07/2024

	Rubro Presupuestal
	2.3.2.02.02.005

	Nombre del rubro 
	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION.

	Saldo a comprometer: 
	$ 2.611.369.266


4.3. PRESUPUESTO
El presupuesto se encuentra consignado en documento anexo.

4.4. ANÁLISIS DEL SECTOR
Se anexa al presente documento.
4.5. ASPECTOS TRIBUTARIOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA
	CONCEPTO
	PORCENTAJE

	ESTAMPILLA PROHOSPITAL
	1,0%

	ESTAMPILLA PROCULTURA 
	1,2%

	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR
	4,0%

	ESTAMPILLA PRODEPORTE
	2,0%

	RETEICA
	9*1000

	CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y URBANISMO
	2,0%

	CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATO DE OBRA
	5,0%


4.6. Gastos Administrativos
El futuro contrato que se genere a partir del presente proceso contractual, involucra necesariamente gastos tributarios, de contratación y administrativos, los cuales también se tuvieron en cuenta y se incluyen para determinar el costo total del presente estudio

4.7. Imprevistos
Estos rubros comprenden todos los costos adicionales en que pueda incurrir el contratista, no especificados ni contemplados en el presente estudio y todos los causados por las variaciones en la prestación del servicio, etc. La cuantificación de los imprevistos va implícita en el precio como mayor valor de este.

4.8. Otros Gastos
El futuro contrato que se genere a partir del presente proceso contractual, involucra necesariamente gastos tributarios, de contratación y administrativos, los cuales también se tuvieron en cuenta y se incluyen para determinar el costo total del presente estudio

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE:
Los criterios evaluativos y criterios de desempate, serán los consignados en los documentos tipo, (pliego de condiciones tipo / CAPITULO IV / CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE) contenidos en el proceso de selección respectivo, esto de conformidad al decreto 219 de 2021.
6. ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO:
El análisis de riesgo se encuentra consignado en documento anexo “Matriz de riesgos”.
7. GARANTIAS
7.1. GARANTÍA DE SERIEDAD 

El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta.

Las características de las garantías son las siguientes:

	Característica
	Condición

	Clase
	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) Patrimonio autónomo y (iii) Garantía Bancaria.

	Asegurado/ beneficiario
	Municipio de Carepa, identificado con NIT. No. 890.985.316-8

	Amparos
	Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

	Vigencia
	Tres (03) meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.

	Valor Asegurado
	Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Selección

	Tomador
	· Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.

· Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación,

quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.


Si en desarrollo del Proceso de selección se modifica el cronograma, el Proponente deberá ampliar la vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato.

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.

7.2. GARANTIAS DEL CONTRATO

7.2.1. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO  

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:

	Característica
	Condición 

	Clase
	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria.

	Asegurado/ beneficiario
	El Municipio de Carepa - Antioquia identificada con NIT. 890.985.316-8 y la AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO (ART) con NIT. 901.006.886-4.

	Amparos, vigencia y valores asegurados
	Amparo

Vigencia 

Valor Asegurado

Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan

Por el plazo total de ejecución del contrato seis (6) meses más y en todo caso su vigencia se extenderá hasta el plazo previsto para la liquidación del contrato.
20%
Devolución del pago anticipado 

          N/A

N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el Contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato

Plazo del contrato y tres (3) años más.

5%
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción

Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.
20% 



	Tomador 
	· Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.

· No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.

· Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 

	Información necesaria dentro de la póliza
	· Número y año del contrato 

· Objeto del contrato

· Firma del representante legal del Contratista

· En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421


El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.
ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de inicio, aprobación Definitiva de la revisión, actualización y/o modificación y/o ajustes de los estudios y diseños. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía.

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.  

4.2.2. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista se obliga a constituir una garantía de RCE a favor del Municipio, de conformidad con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015, que ampare lo siguiente:
	Característica
	Condición

	Clase
	Contrato de seguro contenido en una póliza 

	Asegurados
	El Municipio de Carepa - Antioquia identificada con NIT. 890.985.316-8 y la AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO (ART) con NIT. 901.006.886-4.

	Tomador
	· Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.

· No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.

· Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 

	Valor
	 300 SMMLV

	Vigencia
	Igual al período de ejecución del contrato.

	Beneficiarios
	Terceros afectados y MUNICIPIO DE CAREPA identificada con NIT 890.985.316-8

AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO con NIT 901.006.886-4.

	Amparos
	Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

	Información necesaria dentro de la póliza
	· Número y año del contrato 

· Objeto del contrato

· Firma del representante legal del Contratista

· En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421


MULTAS  

En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones que por este contrato contrae EL CONTRATISTA, EL MUNICIPIO podrá imponerle mediante resolución motivada en calidad de multas, sanciones pecuniarias equivalente: 
	CAUSAL 
	MONTO DE LA MULTA 

	Incumplimiento en los requisitos para la ejecución del contrato (pólizas, impuestos, publicación).
	0.05% del valor del contrato por cada día de atraso.

	CAUSAL 
	MONTO DE LA MULTA 

	Incumplimiento en la modificación y/o ajuste de las garantías contractuales cuando proceda.
	0.1% del valor del contrato por cada día de atraso.

 

	Por el incumplimiento en el cronograma de obra  
	0.3% del valor del monto incumplido respecto a la programación contractual a la fecha de verificación, por cada día de atraso, sin superar el 2% del valor del contrato.

	Por el incumplimiento en la corrección de defectos de obra u otros aspectos relativos a la calidad de los trabajos y/o materiales utilizados en el contrato 
	0.1% del valor del contrato, por cada día de atraso. 

	Por subcontratar sin la autorización previa del Municipio 
	0.2% del valor del contrato por cada evento  

	Por el incumplimiento en las normas de higiene y seguridad industrial 
	0.1% del valor del contrato por cada evento 

	Por el incumplimiento en la permanencia y dedicación del personal mínimo requerido en obra 
	0.05% del valor del contrato por cada evento 

	Por el incumplimiento en la disposición del equipo mínimo ofrecido y/o requerido para la obra 
	0.05% del valor del contrato por cada evento sin superar el 2% del valor del contrato. 

	Por 
el 
incumplimiento 
de 
las 
demás 

obligaciones contractuales 
	0,01% del valor del contrato por cada día de incumplimiento sin superar el 2% del valor del contrato. 


8. INDICACIÓN SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO.

De  acuerdo  con  el  Manual  para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación publicado en la página www.colombiacompra.gov.co el proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales, en consecuencia las ofertas presentadas por proponentes extranjeros de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales que cubren el presente proceso de contratación, serán tratadas como Ofertas de nacionales colombianos, publicidad de los Documentos del Proceso, así como al plazo mínimo para la presentación de ofertas  y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que trata este pliego.

	ACUERDO COMERCIAL
	ENTIDAD ESTATAL INCLUÍDA
	PRESUPUESTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN SUPERIOR AL VALOR DEL ACUERDO COMERCIAL
	EXCEPCIÓN APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
	PROCESO DE CONTRATACIÓN CUBIERTO POR EL ACUERDO COMERCIAL

	ALIANZA PACÍFICO
	CHILE
	SI
	NO
	SI
	NO

	
	MÉXICO
	NO
	NO
	SI
	NO

	
	PERÚ
	SI
	NO
	SI
	NO

	CANADÁ
	NO
	NO
	SI
	NO

	CHILE
	SI
	NO
	SI
	NO

	COREA
	NO
	NO
	SI
	NO

	COSTA RICA
	SI
	NO
	SI
	NO

	ESTADOS AELC
	SI
	NO
	SI
	NO

	ESTADOS UNIDOS
	NO
	NO
	SI
	NO

	MÉXICO
	NO
	NO
	SI
	NO

	TRIÁNGULO NORTE
	EL SALVADOR
	SI
	SI
	NO
	NO

	
	GUATEMALA
	SI
	SI
	SI
	SI

	
	HONDURAS
	NO
	NO
	SI
	NO

	UNIÓN EUROPEA
	SI
	NO
	SI
	NO

	COMUNIDAD ANDINA
	SI
	SI
	SI
	SI


El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

En consecuencia, la Entidad concederá trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación. 

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato.

8. CONVOCATORIAS LIMITADAS A MIPYME

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, el presente proceso de selección NO aplica para la convocatoria limitada a Mipymes.

9. ANEXOS.  
· Matriz de riesgos. 

· Análisis del sector.
· Presupuesto.
· Certificado de disponibilidad.

Por todo lo anterior consideramos importante y conveniente se realice la presente contratación.

Para constancia se firma en Carepa a los quince (15) días del mes de julio de 2024. 
Atentamente,
PITERSON ALEXANDER TRELLEZ URUETA

Secretaria de Planeación, Obra Pública, Vivienda y Ordenamiento Territorial

� Artículo 25º.-    Del Principio de Economía. Reglamentado por el Decreto Nacional 287 de 1996. En virtud de este principio:  





(…)





7o. La conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato, según el caso.





12. Modificado por el art. 87, Ley 1474 de 2011. Con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos y los pliegos de condiciones o términos de referencia.





La expresión "Términos de referencia" fue derogada por el art. 32 de la Ley 1150 de 2007.





La exigencia de los diseños no regirá cuando el objeto de la contratación sea la construcción o fabricación con diseño de los proponentes. Inciso 2° derogado por el art. 32 de la Ley 1150 de 2007











