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	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
	Como se realiza el monitoreo
	periodicidad

	1
	General
	Externo 
	Ejecución  
	Riesgo Económico
	Riesgo por variación de precios
	Dado por el transcurso del tiempo, puede ser afectado por la inflación, deflación, revaluación o variaciones en la oferta o la demanda.
	3
	1
	4
	Riesgo bajo
	Este riesgo se traslada en su totalidad al contratista dada la modalidad de contratación, “sin formula de reajuste”. (100%).
	Se realiza un análisis del sector y se solicita cotizar el servicio que se requiere 
	2
	1
	2
	Riesgo bajo
	No
	Monitoreo del Mercado
	Antes de solicitar la contratación

	2
	General
	Externo 
	Ejecución  
	Riesgo Económico
	Riesgo de resultado económico
	Riesgo exclusivo del contratista, pues es éste quien calcula su utilidad.
	3
	1
	4
	Riesgo bajo
	Este riesgo se traslada en su totalidad al contratista dada la modalidad de contratación, “sin formula de reajuste”. (100%).
	Se realiza un análisis de la propuesta económica estableciendo todos los costos directos y el margen de ganancia del contratista mediante Análisis de Precios Unitarios.
	2
	1
	2
	Riesgo bajo
	No
	Monitoreo costos propuesta
	Durante el periodo precontractual

	3
	General
	Externo 
	Ejecución  
	Riesgo Financiero
	Riesgo de operación
	Se refiere al incumplimiento durante la ejecución del contrato de las condiciones técnicas y/o obligaciones establecidas en el pliego de condiciones y el contrato, tales como especificaciones de estudios, diseños u obras, y términos de entrega de los mismos.
	3
	8
	4
	Riesgo externo
	Este riesgo será asumido por el contratista en un cien por ciento (100%).
	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
	2
	5
	2
	Riesgo bajo
	No
	Se verifican frente a las solicitudes de la entidad y el cumplimiento por parte del contratista de la disponibilidad de esquemas de protección para la autorización de cada pago.
	Conforme a lo estipulado en el contrato

	4
	General
	Externo 
	Ejecución  
	Riesgo Operacional
	Riesgo por daños o lesiones a terceros, funcionarios de la entidad y/o daños de los bienes de la Registraduría
	Hace referencia a daños o perjuicios causados por personal del contratista o como consecuencia de los trabajos o actividades adelantados, afectando bienes de la Registraduría Nacional Del Estado Civil y su fondo rotatorio, bienes de terceros y-o la integridad de funcionarios o personas ajenas a la entidad.
	3
	2
	5
	[bookmark: _GoBack]Riesgo medio
	Este riesgo será asumido por el contratista en un cien por ciento (100%).
	Seguimiento y verificación mediante acta de vecindades a los predios contiguos y señalización de las obras.
	2
	2
	2
	Riesgo bajo
	Si
	Mediante comités de obras y cumplimiento de normas de seguridad.
	Durante la ejecución del contrato de obra.

	5
	General
	Externo 
	Ejecución  
	Riesgo Operacional
	Riesgo por insuficiencia de recursos
	Cuando por dificultades de transporte, ausencia en el mercado, o carencia de calidad de recursos (materiales, mano de obra, personal profesional, vehículos, equipos y maquinaria, etc.) se vea afectada la ecuación contractual.
	3
	3
	6
	Riesgo alto
	Este riesgo será asumido por el contratista en un cien por ciento (100%).
	Verificación de los materiales, mano de obra, personal profesional, vehículos, equipos y maquinaria dentro de la estructuración del presupuesto oficial del proceso.
	2
	2
	4
	Riesgo bajo
	Si
	Monitoreo costos propuesta
	Durante el periodo precontractual

	6
	General
	Externo 
	Ejecución  
	Riesgo Operacional
	Riesgo por demolición de productos no conformes
	Cuando por incumplimiento de especificaciones, contravención de requerimientos contractuales o de los establecidos en los pliegos de condiciones, acciones y/o omisiones se contradigan los planos constructivos, las ordenes escritas del interventor o cualquier otra disposición que vaya en busca del cumplimiento técnico de la obra, se ordene demoler uno o varios elementos construidos.
	3
	3
	6
	Riesgo alto
	El contratista deberá asumir los costos de los elementos demolidos, así como el valor de la demolición realizada en una cuantía del cien por ciento (100%)
	Seguimiento y control de las actividades previas a la ejecución.
	2
	2
	4
	Riesgo bajo
	Si
	Mediante cumplimiento de requisitos constructivos acordes a la ejecución del contrato.
	Durante la ejecución del contrato de obra.

	7
	General
	Externo 
	Ejecución  
	Riesgo Operacional
	Riesgo por desconocimiento de la localización y geografía del sitio de ejecución del contrato
	Se refiere a los costos adicionales, daños, demoras, enfermedades de trabajadores, y demás contingencias que se puedan presentar y que por conocimiento insuficiente de la zona de trabajos no se pudieron mitigar, logrando que afecte la ejecución del proyecto.
	3
	3
	6
	Riesgo alto
	El contratista debe asumir el cien por ciento (100%) de este riesgo, puesto que se entiende que conoce las condiciones del lugar donde se ejecutarán las actividades del contrato, por haber tenido la opción de asistir a la visita técnica prevista en los pliegos de condiciones.
	Verificación de la condiciones técnicas, financieras, logísticas y geográfica del lugar de la obra a ejecutar dentro de los plazos establecidos para la presentación de oferta y en cumplimiento de la visita técnica por la entidad al inmueble.
	2
	2
	4
	Riesgo bajo
	No
	Establecimiento de visita técnica dentro del proceso precontractual
	Durante el periodo contractual.

	8
	General
	Externo 
	Ejecución  
	Riesgo de la naturaleza
	Riesgo por condiciones climáticas
	Se refiere a la afectación de las actividades del proyecto por adversidades climatológicas y meteorológicas de la región siempre que superen los niveles normales para cuyo efecto se tendrá en cuenta el comportamiento histórico de los mismos.
	3
	4
	7
	Riesgo alto
	Las condiciones desfavorables que genere este riesgo deben ser asumidas el cincuenta por ciento (50%) por el contratista y el cincuenta por ciento (50%) por la Entidad, dado el conocimiento que debe tener o adquirir el contratista sobre las condiciones de la zona del predio a intervenir. En caso contrario la consecuencia será asumida 100% por el contratista.
	Verificación de las condiciones climáticas para el periodo de ejecución
	2
	3
	5
	Riesgo medio
	Si
	Seguimiento mediante comités y revisión de los niveles de clima por zona y región
	Durante la ejecución de la obra.



