ANEXO “G”

MATRIZ DE RIESGOS

Tabla 1 Matriz de riesgos

|  | NUMÉRICA | HISTÓRICA |  |  | IMPACTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PROBABILIDAD | 1 EN 10.000-100.000 | Puede ocurrir pero solo en circunstancias excepcionales | RARO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1 EN 1.000-10.000 | Podría ocurrir pero dudoso | IMPROBABLE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1 EN 100-1.000 | Podría ocurrir en cualquier momento futuro | POSIBLE | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 1 EN 10-100 | Probablemente ocurrirá | PROBABLE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1 EN 10 | Se espera que ocurra en la mayoría de circunstancias | CASI CIERTO | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia (raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y de su impacto (insignificante; menor; moderado; mayor; catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta su calificación de acuerdo con Tabla 2.

Tabla 2 Prioridad de tratamiento y control del riesgo

| N° | Factor de escogencia y calificación |
| --- | --- |
| Riesgo > 7 | Riesgo Extremo: Se requiere un plan de acción detallado |
| 6 <= Riesgo <= 7 | Riesgo Alto: Se necesita una atención mayor de la administración |
| Riesgo = 5 | Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administración |
| Riesgo < 5 | Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina |

Tabla 3 Mapa de identificación de riesgos

| No |  | Clase |  | Fuente |  | Etapa |  | Tipo |  | descripción (qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar) |  | Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del riesgo |  | Categoría |  | A quien se le asigna? |  | Implementad Tratamiento/controles a ser os |  | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  |  | Afecta la ejecución el contrato |  | Persona que implementa el tratamiento |  | Fecha inicio tratamiento |  | Fecha término tratamiento |  | Monitoreo y revisión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | probabilidad |  | impacto |  | Valoración del riesgo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Forma de realizar monitoreo |  | Periodicidad monitoreo / Cuando? |  |
| 1 |  | General |  | Externo |  | Planeación |  | Social o político |  | dispersión de la normatividad |  | En materia de contratación estatal, existen numerosas normas, directrices, conceptos e interpretaciones sobre el procedimiento de contratación |  | 3 |  | 1 |  | 4 (Riesgo bajo) |  | Riesgo bajo |  | Unidad delegataria |  | Hacer seguimiento de las normas de contratación y de sus modificaciones para aplicarlas acorde vigencia. |  | 3 |  | 1 |  | 4 |  | NO |  | Asesor de Contratación |  | JUNIO/24 |  | DIC/24 |  | Verificando el portal de CCE |  | Semanal |  |
| 2 |  | General |  | Interno |  | Planeación |  | Operacional |  | deficiente determinación de especificaciones técnicas mínimas y variación de las mismas durante la ejecución del contrato |  | Las especificaciones técnicas mínimas no permiten que se satisfaga la necesidad y requieran modificaciones que aumente el monto de los bienes o servicios |  | 2 |  | 2 |  | 4(Riesgo bajo) |  | Riesgo bajo |  | Unidad delegataria |  | Efectuar verificación del estudio previo presentado realizando observaciones cuando las especificaciones no ofrecen claridad |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | SI |  | Usuario /gerente de proyecto Asesor de contratación |  | Con la llegada del estudio previo |  | Cinco días hábiles siguientes a la recepción |  | Documento solicitando aclaración |  | Permanente n la planeación y selección |  |
| 3 |  | General |  | Externo |  | Selección |  | Económico |  | Colusión de los proveedores en el desarrollo del proceso. |  | El proceso adelantado no logra condiciones competitivas |  | 2 |  | 2 |  | 4(Riesgo bajo) |  | Riesgo bajo |  | Unidad delegataria |  | Efectuar verificación del estudio de mercado presentado realizando comparando las cotizaciones con las adquisiciones realizadas por otras entidades (cuando aplique) |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | NO |  | Usuario /gerente de proyecto Comité estructurador económico |  | Con la llegada del estudio previo |  | Cinco días hábiles siguientes a la recepción |  | Documento solicitando aclaración |  | Permanente n la planeación y selección |  |
| 4 |  | General |  | Externo |  | Selección |  | Económico |  | Baja participación de los proponentes |  | Poca competencia en el proceso |  | 2 |  | 2 |  | 5 |  | Riesgo medio |  | Unidad delegataria |  | Efectuar socialización de los procesos contractuales a través del SECOP. |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | NO |  | Unidad delegataria |  | Con la llegada del estudio previo |  | Cinco días hábiles siguientes a la recepción |  | Documento solicitando aclaración |  | Permanente n la planeación y selección |  |
| 5 |  | General |  | Externo |  | Selección |  | Económico |  | presentación de ofertas artificialmente bajas |  | El bien o servicio no cumple con las calidades y exigencias técnicas requeridas. -no se justifique adecuadamente El precio artificialmente bajo y durante la ejecución del contrato se solicite restablecimiento del equilibrio económico |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | Riesgo bajo |  | Proponente |  | Analizar estudio de mercado que demuestre si los precios son artificialmente bajos y de ser así requerir al proponente para que explique y demuestre porque sostiene esos precios. En la ejecución se deberá hacer exigible la entrega del bien o servicio de conformidad con las condiciones técnicas requeridas. |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | SI |  | Comité evaluador respectivo |  | Termino de evaluación de propuestas |  | Termino de adjudicación |  | Revisión de evaluaciones y observaciones a las mismas |  | previo a la adjudicación |  |
| 6 |  | General |  | Interno |  | Contratación |  | Operacional |  | reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato |  | Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad. |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | Riesgo bajo |  | Unidad delegataria |  | Responder y aclarar en el menor tiempo posible las observaciones presentadas |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | NO |  | Jefe División precontractual |  | Termino de evaluación de las propuestas |  | Termino de evaluación de las propuestas |  | Revisión de respuestas de los comités |  | Previo a la adjudicación |  |
| 7 |  | General |  | Interno |  | Contratación |  | Operacional |  | incumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato que generan dilaciones en su inicio |  | Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad. |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  | Riesgo bajo |  | Unidad delegataria |  | Gestión oportuna para agilizar los trámites administrativos internos que permitan inicio oportuno de la ejecución del contrato e impidan variación de precios del producto ofertado |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | SI |  | Dependencia Presupuesto |  | Termino para el cumplimiento de requisitos de ejecución |  | Termino para el cumplimiento de requisitos de ejecución |  | Verificación cumplimiento requisitos de ejecución a cargo de la entidad |  | Una vez suscrito el contrato |  |
| 8 |  | General |  | Interno |  | Planeación |  | Operacional |  | Cambio de lugar de ejecución del contrato y ejecución de actividades adicionales a las establecidas en el contrato |  | Modificación de las condiciones del contrato y aumento del costo estimado para la ejecución del mismo. |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | Riesgo bajo |  | Unidad delegataria |  | El usuario/gerente de proyecto, deberá efectuar una adecuada planeación del proceso o prever cuando se presenten cambios el restablecimiento de las prestaciones mutuas del mismo |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | SI |  | Gerente de Proyecto / usuario |  | Estructuración del estudio previo Durante la ejecución del contrato. |  | Hasta la ejecución del contrato |  | Revisión estudio previo |  | Permanente |  |
| 9 |  | General |  | Interno |  | Contratación |  | Social o político |  | Incremento anormal de los insumos propios del bien o servicio contratado |  | Desequilibrio económico del contrato por variación de precios de los bienes o servicios |  | 3 |  | 1 |  | 4 |  | Riesgo bajo |  | Unidad delegataria |  | Desplegar un comportamiento que convenga a la realización y ejecución del contrato sin olvidar que el interés del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende en buena medida de la lealtad y corrección de la conducta propia. |  | 3 |  | 1 |  | 4 |  | NO |  | Gerente de proyecto / usuario Delegatario contractual |  | Durante la ejecución del contrato |  | Durante la ejecución del contrato |  | Análisis de precios del sector a la fecha de ejecución y restablecimiento del equilibrio económico |  | indeterminado |  |
| 10 |  | General |  | Externo |  | Planeación |  | Social o político |  | Expedición de normas generales, abstractas e impersonales , con incidencia directa o indirecta en la relación negociar. |  | Actos generales de la administración “hecho del príncipe” |  | 3 |  | 1 |  | 4 |  | Riesgo bajo |  | Unidad delegataria |  | Hacer seguimiento de las normas que afectan la ejecución del contrato en los términos pactados y en caso de afectación del punto de no perdida, efectuar los ajustes presupuestales respectivos, realizando la modificación del contrato |  | 3 |  | 1 |  | 4 |  | NO |  | Delegatario contractual Asesor de contratación |  | Permanente |  | Permanente |  | Seguimiento a los cambios en materia jurídica, presupuestal, tributaria y en general las que tengan incidencia en el contrato |  | Permanente |  |