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	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA

PROCESO  TALENTO HUMANO

INFORME MENSUAL SUPERVISOR
	CÓDIGO
	

	
	
	VERSIÓN
	

	
	
	PÁGINA
	3
	DE
	3



Ingeniero

JESUS EDUARDO RINCON SILVA

DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

	ASUNTO:
	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO. 

	PERIODO:
	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019


Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral 25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:
	PROYECTO:
	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA, MÓDULO 3, GRUPO 3


LONGITUD DEL CORREDOR: 115.52 Km
	CONTRATO DE

INTERVENTORÍA No.
	1217-2019

	CONTRATISTA:
	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.
	NIT:
	800.155.100.6

	REPRESENTANTE LEGAL APODERADA:
	CECILIA PAREDES PEÑA

	Objeto:
	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA, MÓDULO 3, GRUPO 3.
45HL01 VÍA HOBO -YAGUARÁ. 3001 VÍA NEIVA - BALSILLAS. 3002 VÍA BALSILLAS - MINA BLANCA. 4506 VÍA NEIVA – CASTILLA.

SECTOR HOBO - INSPECCION DE LETRAN, PR1+0350 - PR23+0150. SECTOR NEIVA BALSILLAS PR0+0000 -PR54+0000. BALSILLAS - SANTO DOMINGO PR0+0000 - PR57+0500.  SECTOR PASO NACIONAL POR NATAGAIMA PR83+0100 - PR86+0400.


	Fecha de Inicio:
	28 DE JUNIO DE 2019
	No. de Oficio:
	DT -HUI 26265del 28/06/2019

	Valor Inicial: 
	$  323.373.932,00

	Valor Adiciones:
	$    0,00

	Adición 1:
	$    0,00

	Valor Actual: 
	$  323.373.932,00

	Anticipo Entregado:
	$   0,00

	Anticipo Amortizado:
	$   0,00

	Saldo por Amortizar:
	$   0,00

	Plazo Inicial: 
	6 Meses.

	Modificación 1:
	N/A

	Total Prórrogas:
	N/A.

	Prórroga 1:
	N/A 

	Fecha de Fin:
	27/12/2019


ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

	REGISTRO
	RECURSO
	RUBRO
	VALOR REGISTRO
	VALOR UTILIZADO
	SALDO REGISTRO

	207919
	20
	C-2401-0600-103-0-2401054-02
	$ 323.373.932,00 
	$ 163.070.140,00
	$ 160.303.792,00


ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

	Descripción 
	Valor Básico 
	IVA 
	Valor Facturado 

	Acta Mensual de Costos No. 04
	$ 43.545.086,00 
	$ 8.273.566,00 
	$ 51.818.652,00 


ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO
	FECHA ACTA
	ACTA No.

	N.A.
	N.A.


ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO
	FECHA ACTA
	ACTA No.

	N.A.
	N.A.


ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO
	FECHA COMITÉ
	No. COMITÉ
	TRAMITE
	ESTADO DE APROBACIÓN

	N.A.
	N.A.
	N.A.
	N.A.


ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

	CONTROL DE PÓLIZAS 
ASEGURADORA LIBERTY SEGUROS S.A
Garantía Unica

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.

Anexo No.
	Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Cumplimiento
	$ 32.337.393,00
	3059416 - 0
	18/06/2019
	18/06/2020

	Buen Manejo Anticipo
	$ 54.348.560,00
	3059416 - 0
	18/06/2019
	18/06/2020

	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.
	$ 64.674.786,00
	3059416 - 0
	18/06/2019
	18/06/2022

	Calidad del Servicio
	$ 97.012.180,00
	3059416 - 0
	27/12/2019
	27/06/2022


PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

	No.
	CAUSAL

INTERPUESTA
	No. MEMORANDO

ENVIADO A JURÍDICA
	ESTADO

ACTUAL
	FECHA

AUDIENCIA
	OBSERVACIONES

	1
	N.A.
	N.A.
	N.A.
	N.A.
	N.A.


CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	OFICIO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	DT-HUI-36986
	04/09/2019
	INGEOCIM SAS
	Permiso Uso Zona de Vía


DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

N/A.
INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado. 

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO GESTOR DE PROYECTO.

No se han presentado. 

Cordialmente, 
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HENRY MANTILLA MOROS
Profesional Especializado
Dirección Territorial Huila
Teléfono Directo: 8756914
Correo electrónico:  hmantilla@invias.gov.co
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