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	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)
	Consecuencias de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación Total
	Prioridad
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	Afecta equilibrio eco. contrato
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación
	Calificación total
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuándo?

	1
	GENERAL
	EXTERNO
	CONT/EJEC
	ECO/FINAN
	Variación de precios
	Desequilibrio económico / aumento de precios de los bienes y servicios 
	Improbable / Valor 2
	Menor / Valorac. 2
	4
	Bajo
	Contratista / Municipio
	Asegurar recursos y cumplimiento oportuno de tareas
	Raro / 1
	Insignificante / 1
	Menor / 2
	Bajo / 2
	Si
	Funcionario delegado.
	Fecha de los estudios previos
	Duración contrato
	Prestar atención a precios del mercado. Informes
	Mensual / cuando sea necesario

	2
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	CONT/EJEC
	SOCI/OPE/NAT/TE
	Incumplimiento obligaciones laborales
	Incumplimiento oportuno de disposiciones laborales vigentes, relacionadas personal vinculado
	Improbable /Valor 2
	Menor /Valor 2
	4
	Bajo
	Contratista
	Verificar cumplimiento del pago de salarios y prestaciones sociales
	Raro / 1
	Insignificante / 1
	Menor / 2
	Bajo / 2
	No.
	Funcionario delegado / supervisor
	Fecha del acta de inicio
	Duración contrato
	Revisión oportuna de documentos relacionados Planillas
	Mensual / cuando sea necesario

	3
	GENERAL
	EXTERNO
	CONT/EJEC
	FINANCIERO
	Financiero
	Variación tasas de interés, de cambio, devaluación y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, pueden afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas.
	Improbable / Valor 2
	Menor / Valoración 2
	4
	Bajo
	Contratista / Municipio
	Actualización constante sobre los cambios financieros y variables del mercado.
	Raro / 1
	Insignificante / 1
	Menor / 2
	Bajo / 2
	Si
	Funcionario delegado / contratista.
	Fecha de los estudios previos
	Duración contrato
	Prestar atención a cambios financieros y precios del mercado.

Informes
	Mensual / cuando sea necesario

	4
	GENER/ ESPECI
	INTER/EXTER
	CONT/EJEC
	SOCI/OPE/NAT/TEC
	Cambios normativos o de legislación tributaria
	Variación de las condiciones económicas inicialmente pactadas de normas posteriores a la celebración del contrato, que impliquen un nuevo componente técnico o efectos tributarios.
	Improbable /Valor 2
	Menor/Valor 2
	4
	Bajo
	Contratista / Municipio
	Actualización constante sobre los cambios normativos y o legales sobre la materia.
	Raro / 1
	Insignificante / 1
	Menor / 2
	Bajo / 2
	No.
	Funcionario delegado
	Fecha de los estudios previos
	Duración contrato
	Revisión oportuna de leyes, decretos y normas expedidos por el legislativo, ejecutivo y órganos competentes. 
Informes
	Mensual / cuando sea necesario

	5
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCION
	SOC/OPER/TECN
	Hurto y vandalismo
	Daños a terceros que causan efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del Contratista.
	Improbable / Valor 2
	Menor / Valoración 2
	4
	Bajo
	Contratista 
	Vigilancia constante de los bienes utilizados en la ejecución del contrato.
	Raro / 1
	Insignificante / 1
	Menor / 2
	Bajo / 2
	Si
	Contratista
	Fecha del acta de inicio
	Duración contrato
	Vigilancia constante de los bienes utilizados en la ejecución del contrato. 
Informes.
	Constantemente durante la ejecución del contrato.

	6
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCION
	O
	Accidentes de trabajo
	Lesiones de un trabajador o cualquier persona ajena al servicio, que sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad física, mental o moral.
	Improbable /Valor 2
	Menor/Valor 2
	4
	Bajo
	Contratista 
	Verificación de los pagos de seguridad integral y elementos de protección para ejecutar las actividades del contrato.
	Raro / 1
	Insignificante / 1
	Menor / 2
	Bajo / 2
	No.
	Funcionario delegado / Supervisor
	Fecha acta de inicio
	Duración contrato
	Revisión oportuna de documentos relacionados.  
Planillas
	Mensual / cuando sea necesario

	7
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCION
	S/O
	Daños a bienes ajenos y a terceros
	Daños a los bienes de terceros relacionados al Capítulo I del Título VII de la Ley 599 de 2000 (Código Penal).
	Improbable / Valor 2
	Menor / Valoración 2
	4
	Bajo
	Contratista o
	Atención en la operación del contrato evitando daños a terceros.
	Raro / 1
	Insignificante / 1
	Menor / 2
	Bajo / 2
	Si
	Contratista
	Fecha del acta de inicio
	Duración contrato
	Vigilancia constante en la ejecución del contrato de los bienes muebles e inmuebles de terceros.
Informes
	Durante la ejecución del contrato.

	8
	ESPECIFICO
	INTERNO
	PLAN/ CONT/EJEC
	O/P/T
	Falta de coordinación interinstitucional.
	Irregularidades en el proceso contractual por falta de coordinación al interior de la entidad de gestiones ante diferentes entidades oficiales.
	Improbable /Valor 2
	Menor /Valor 2
	4
	Bajo
	Municipio
	Comunicación constante durante las diferentes etapas del proceso contractual. 

	Raro / 1
	Insignificante / 1
	Menor / 2
	Bajo / 2
	No.
	Funcionario delegado / Supervisor
	Fecha del acta de inicio
	Duración contrato
	Comunicación interinstitucional constante. 
Planillas de visita, informes.
	Durante las diferentes etapas del contrato.

	9
	GENERAL
	INTER/EXTER
	EJECUCION
	E/S/O/P/F/R/N/T
	Casos fortuitos de fuerza Mayor
	Afecta la normal ejecución del contrato.
	Improbable / Valor 2
	Menor / Valoración 2
	4
	Bajo
	Contratista / Municipio
	Tener en cuanta cualquier imprevisto que afecte la ejecución del contrato.
	Raro / 1
	Insignificante / 1
	Menor / 2
	Bajo / 2
	Si
	Contratista / Municipio
	Fecha del acta de inicio
	Duración contrato
	Vigilancia constante en de posibles irregularidades en la ejecución del contrato.
Informes
	Durante la ejecución del contrato.
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