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	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
	CÓDIGO:
	DE-DEAJU-FR-027

	
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL
	VERSIÓN N°:
	03

	
	
	VIGENCIA:
	23-10-2023



	
UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CATAM-GRUAL

FECHA INFORME: Día: 03 Mes: Septiembre Año: 2024

CONTRATO N°. 021-00-L-CATAM-GRUAL-2024

CONTRATISTA: SINERGY JDF S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO: $19.652.664,18

FORMA DE PAGO:      
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FECHA FIRMA CONTRATO: Día 11. Mes junio.  Año 2024. 

OBJETO DEL CONTRATO: 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES, REDES ELÉCTRICAS Y SISTEMAS DE PARARRAYOS DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR _______________________________________________________________________________________________________________________


CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA:  _No Aplica________________________

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: _ No Aplica __________________________

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 

Plazo Ejecución Contractual, desde el 11 de junio de 2024 hasta el 20 de noviembre de 2024

Porcentaje Avance en tiempo: 51,57%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 84.75%  


AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO: 

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%  

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%                                                                                                                                        




PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)


	NOMBRES Y APELLIDOS
	CARGO
	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)

	Jesmar Castañeda Poveda
	Técnico Electricista
	1014179764-88702

	Robinson Jaimes Galvis
	Tecnólogo Electromecánico
	18112

	Cristian Camilo Gutiérrez
	Ingeniero Electricista
	CL205-66378




INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __x____		Sí ________

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
[bookmark: OLE_LINK2]
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X_.		Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ___		Sí __X__

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad). 
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DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) 

No ____		Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN 
(Listar actividades específicas realizadas) 


_ Se realizó mantenimiento de acuerdo a anexo técnico de las 02 subestaciones eléctricas del CATAM (Presidencial y principal), así mismo se intervino con el mantenimiento preventivo requerido los transformadores y transferencias.



SUBESTACIÓN PRINCIPAL
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SUBESTACIÓN PRESIDENCIAL
[image: ]
[image: ]



TRANSFORMADORES
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TRANSFERENCIAS
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ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales) 

_Se entrega documentación el día 02 de septiembre para pago por valor de $16.566.828.64., al Departamento de Contratos de la Unidad.
_______________________________________________________________________________________________________________________


DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES: 
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Se debe realizar la segunda tanda de mantenimiento de las 02 plantas eléctricas del CATAM, las cuales deberán ser ejecutadas entre las 02 primeras semanas de noviembre de 2024, de acuerdo al cronograma de mantenimiento estipulado, con esta actividad se culmina la totalidad del contrato.   _______________________________________________________________________________________________________________________

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?  
[bookmark: _GoBack]SI: ________        NO: ____X______ 
En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión. 

	NOMBRE SUPERVISOR:
	Técnico Segundo MÉNDEZ CASTAÑEDA WILLIAM FERNANDO

	FIRMA:
	[image: C:\Users\william.mendez\Pictures\Firma T3 Mendez.JPG]

	C.C. No.
	1.013.608.089

	DEPENDENCIA:
	GRUAL-ESINS-SERPU
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Cronograma de Mantenimiento
Servicio de mantenimiento a todo costo de las plantas eléctricas, subestac
transformadores

PRODUCTO

MANTENMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO TIPO PM2 (500HRS)
1| PARALAPLANTA ELECTRICA CUMMINS MOD 230DFAB DE 300 KW
SEG ANEXO TECNICO
VANTENMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO TIPO PM2 (500 HRS)
PARALA PLANTA ELECTRICA DE CUMING MOD DFED 5632852 DE 500
KW SEG ANEXO TECNICO
VANTENMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO TIPO PV2 (500 HRS)
PARA LA PLANTA ELECTRICA HONDA DE 13 KVA
'WANTENMIENTO A TODO COSTO DE SUBESTACION ELETRICA DE.
300 KVA SEG ANEXO TECNICO

'WANTENMIENTO A TODO COSTO DE SUBESTACION ELEGTRICA DE.
530 KVA SEG ANEXO TECNICO

MANTENMIENTO DE TRANSFORMADORES MANTENIMIENTO A
(CUATRO) 4 TRANSFORMADORES TIPO SECO SEG ANEXO TECNICO

MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES MANTENMIENTO A (DIEZ)
10 TRANSFORMADORES ACEITE TIPO PEDESTAL SEG ANEXO
TECNICO
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