

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: ESUFA – GRUAL FECHA INFORME:	Día: 04 Mes:09 Año: 2024
CONTRATO N°.	034-00-K-ESUFA-GRUAL-2024


CONTRATISTA:	PRADO ALEMAN H S.A.S


VALOR DEL CONTRATO: $2.975.000

FORMA DE PAGO: El MINISTERIO pagará al contratista el valor adjudicado del contrato, en el PAC OCTUBRE DE 2024

           FECHA FIRMA CONTRATO:	Día 15 Mes 08 Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE TALA DE ÁRBOLES PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC

CONTRATO MODIFICATORIO No. 
FECHA DE FIRMA: NO APLICA
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: NO APLICA

 PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual,  hasta el 30 de Septiembre de 2024 
Porcentaje Avance en tiempo: 43%
Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos)0%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: Ninguno
Porcentaje de pagos realizados: 0%
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)
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FUERZA AÉREA COLOMBIANA
CÓDIGO:
DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL
VERSIÓN N°:
04


VIGENCIA:
30-07-2024




	
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No	x		Sí  	

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

Ninguno 	

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _x  .	Sí	.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

Ninguno 	


LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No  x	Sí	 Ninguno.
DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)
No		Sí x 	 Ninguno


DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

En el mes de agosto se requirió al contratista la documentación del personal exigido de acuerdo con ficha técnica, se verificó planillas de pago de aportes parafiscales y de ARL por tratarse de actividades de alto riesgo para dar inicio en el mes de septiembre a la ejecución del contrato. 


ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)


No aplica

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

Pendiente la tala de los árboles de acuerdo a especificaciones técnicas del contrato.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:		NO:	x 	
















En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.











	NOMBRE SUPERVISOR:
	T1. MONICA MUETE BENAVIDES

	FIRMA:
	[image: ]

	C.C. No.
	52963058

	DEPENDENCIA:
	GRUAL -ESUFA





	






	






















LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:
· Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
· El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
· La presente lista de chequeo es una GUIA para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

	ITEM
	SEGUIMIENTO
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	OBSERVACIONES

	1
	Acto	administrativo designación supervisor de contrato
	x
	
	

	
2
	Documentos	soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP,
	x
	
	




	ITEM
	SEGUIMIENTO
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	OBSERVACIONES

	
	Garantías	contractuales	y	su aprobación)
	
	
	

	
3
	Lectura y revisión de la minuta del contrato,	especificaciones técnicas, otros…
	x
	
	

	


4
	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos;
si aplica)
	x
	
	

	
5
	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica
	x
	
	

	


6
	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable
según la naturaleza del contrato.
	x
	
	

	
7
	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos
	x
	
	

	
8
	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus
especificaciones técnicas
	
	
	No aplica

	

9
	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario
	
	
	No aplica

	
10
	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del
contrato   y   de   acuerdo   a   lo
	x
	
	




	ITEM
	SEGUIMIENTO
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	OBSERVACIONES

	
	establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor
	
	
	

	
11
	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo
	x
	
	

	
12
	Acta de liquidación del contrato o constancia	de	no	liquidación,
según corresponda
	
	
	Contrato	en ejecución
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NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO

-
OTROS (TARJETA
PROFESIONAL/TITULO
PROFESIONAL O TECNICO)

Héctor Suarez

Coordinador de proyecto

No aplica

José Heli Perez Sierra

Operario de alturas

Aprobacién Ministerio de
Trabajo No.
CORO08SE20192200000000
07287

Ximena Elizabeth Solarte
Pantoja

Administradora de
Seguridad y Salud en el
Trabajo
Técnico Auxiliar de
Enfermeria

Licencia 2280
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