ANEXO 2. MATRIZ DE RIESGOS
	No
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	A quien se le asigna?
	Tratamiento Controles a ser implementados
	Impacto después de tratamiento
	¿Afecta la ejecución del Contrato?
	Persona Responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	(Que puede pasar y, como puede ocurrir)
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Variación del riesgo
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuando?

	1
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Incumplimiento o cumplimiento deficiente de las obligaciones contractuales
	No ejecución del contrato o incumplimiento parcial
	1
	2
	3
	Bajo
	Contratista
	Reuniones de seguimiento y garantía única de cumplimiento
	1
	2
	3
	Bajo
	Si
	Contratista
	A partir de la suscripción del acta de inicio
	Durante el plazo de ejecución del contrato
	Con las reuniones e informes de seguimiento
	Cada pago pactado

	3
	General
	Externo
	Evaluación
	Económico
	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista al momento de presentar su propuesta económica a la Entidad.
	Precios no acordes a la realidad del mercado
	1
	2
	2
	Riesgo bajo
	Contratista
	Requerir al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado
	1
	1
	1
	Riesgo bajo
	SI
	Gerente del proyecto- comité económico evaluador- comité de adquisiciones
	Durante la evaluación
	hasta la adjudicación y/o declaratoria de desierto
	Por medio de la verificación de los valores ofertados
	Etapa contractual

	4
	Especifico
	Externo
	Planeación y Ejecución
	Sociales o Políticos
	Huelgas, bloqueos, manifestaciones, que impidan prestar el servicio
	Afecta la ejecución del contrato 
	1
	1
	2
	Bajo
	Contratista
	
Hacer un plan de contingencia por parte del contratista para poder prestar en termino el servicio objeto del contrato en alguna sede que tenga que desplazarse
	1
	1
	2
	Bajo
	Si
	Contratista
	fecha en la que se inicia el tratamiento desde la suscripción del acta de inicio
	Hasta la terminación del contrato
	Verificación constante en los medios de comunicación durante la ejecución del contrato
	Constante

	5
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Disponibilidad insuficiente de personal, insumos, equipos apropiados para el desarrollo de las actividades necesarias en la prestación del servicio
	Incumplimiento del alcance en calidad u oportunidad de los servicios
	1
	2
	3
	Bajo
	Contratista
	En los estudios previos se estableció los perfiles y cantidad de personal requerida, así mismo el contratista debe disponer del trasporte, maquinaria, equipos, materiales y herramientas y demás elementos para la ejecución del objeto contractual, lo cual será verificado por parte de la supervisión, así mismo se incorporó la garantía única de cumplimiento

	1
	2
	3
	Bajo
	Si
	Entidad - Contratista
	Acta de inicio 
	Hasta la terminación del contrato
	Seguimiento por parte del supervisor a la ejecución del contrato dentro del plazo pactado
	Plazo de ejecución del contrato

	6
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Incumplimiento de la normatividad ambiental, consecuencia responsable, 
	sanciones por el no acatamiento de la normatividad,
	1
	2
	3
	Bajo
	Contratista
	La entidad redujo ese riesgo con la presentación en la propuesta de licencia sanitaria de funcionamiento y con la presentación del RUIA.   
	1
	2
	3
	Bajo
	Si
	 Contratista
	fecha en la que se inicia el tratamiento desde la suscripción del acta de inicio
	Hasta la terminación del contrato
	Seguimiento por parte del supervisor a la al cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental del contratista
	Plazo de ejecución del contrato

	7
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Uso de productos que generen alguna reacción desfavorable para el ser humano durante la ejecución del contrato
	afectación a la salud del personal del contratista del personal que labora en los espacios, sobrecostos para poder cumplir con la necesidad que la entidad está buscando
	1
	2
	3
	Bajo
	Contratista
	[bookmark: _GoBack]el control es en el estudio previo se indicó que el contratista debe entregar las fichas técnicas de los productos a utilizar o utilizados, al igual se solicita que el personal que va a realizar la actividad cuente con los elementos de protección y el aviso en el lugar
	1
	2
	3
	Bajo
	Si
	 Contratista
	fecha en la que se inicia el tratamiento desde la suscripción del acta de inicio
	Hasta la terminación del contrato
	Seguimiento por parte del supervisor a la al cumplimiento de las obligaciones en materia del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo del contratista
	Plazo de ejecución del contrato




