ANEXO 2. MATRIZ DE RIESGOS

| No | Clase | Fuente |  | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quien se le asigna? | Tratamiento Controles a ser implementados | Impacto después de tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (Que puede pasar y, como puede ocurrir) |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Variación del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuando? |
| 1 | Especifico | Interno |  | Ejecución | Operacional | Incumplimiento o cumplimiento deficiente de las obligaciones contractuales | No ejecución del contrato o incumplimiento parcial | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Reuniones de seguimiento y garantía única de cumplimiento | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | A partir de la suscripción del acta de inicio | Durante el plazo de ejecución del contrato | Con las reuniones e informes de seguimiento | Cada pago pactado |
| 3 | General | Externo |  | Evaluación | Económico | La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista al momento de presentar su propuesta económica a la Entidad. | Precios no acordes a la realidad del mercado | 1 | 2 | 2 | Riesgo bajo | Contratista | Requerir al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | SI | Gerente del proyecto- comité económico evaluador- comité de adquisiciones | Durante la evaluación | hasta la adjudicación y/o declaratoria de desierto | Por medio de la verificación de los valores ofertados | Etapa contractual |
| 4 | Especifico | Externo |  | Planeación y Ejecución | Sociales o Políticos | Huelgas, bloqueos, manifestaciones, que impidan prestar el servicio | Afecta la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Hacer un plan de contingencia por parte del contratista para poder prestar en termino el servicio objeto del contrato en alguna sede que tenga que desplazarse | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista | fecha en la que se inicia el tratamiento desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Verificación constante en los medios de comunicación durante la ejecución del contrato | Constante |
| 5 | Especifico | Interno |  | Ejecución | Operacional | Disponibilidad insuficiente de personal, insumos, equipos apropiados para el desarrollo de las actividades necesarias en la prestación del servicio | Incumplimiento del alcance en calidad u oportunidad de los servicios | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | En los estudios previos se estableció los perfiles y cantidad de personal requerida, así mismo el contratista debe disponer del trasporte, maquinaria, equipos, materiales y herramientas y demás elementos para la ejecución del objeto contractual, lo cual será verificado por parte de la supervisión, así mismo se incorporó la garantía única de cumplimiento | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad - Contratista | Acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento por parte del supervisor a la ejecución del contrato dentro del plazo pactado | Plazo de ejecución del contrato |
| 6 | Especifico |  | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de la normatividad ambiental, consecuencia responsable, | sanciones por el no acatamiento de la normatividad, | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | La entidad redujo ese riesgo con la presentación en la propuesta de licencia sanitaria de funcionamiento y con la presentación del RUIA. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | fecha en la que se inicia el tratamiento desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento por parte del supervisor a la al cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental del contratista | Plazo de ejecución del contrato |
| 7 | Especifico | Interno |  | Ejecución | Operacional | Uso de productos que generen alguna reacción desfavorable para el ser humano durante la ejecución del contrato | afectación a la salud del personal del contratista del personal que labora en los espacios, sobrecostos para poder cumplir con la necesidad que la entidad está buscando | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | el control es en el estudio previo se indicó que el contratista debe entregar las fichas técnicas de los productos a utilizar o utilizados, al igual se solicita que el personal que va a realizar la actividad cuente con los elementos de protección y el aviso en el lugar | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | fecha en la que se inicia el tratamiento desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento por parte del supervisor a la al cumplimiento de las obligaciones en materia del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo del contratista | Plazo de ejecución del contrato |