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Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico
                         Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Barranquilla
NIT No. 800.165.799-6
Barranquilla, septiembre 30, 2024

ADICION NO 4 EN TIEMPO DEL CONTRATO No. 094-2023 


JANIS MOLINA RIOS, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.848.442, quien obra en nombre y representación de la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, en calidad de Directora de la Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, quien obra en nombre y representación de la NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, quien estando debidamente facultado por la Ley 80 de 1993 en su artículo 11, la Ley 270 de 1996 y el Acuerdo 163  1996 expedido por la Sala Administrativa del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, en calidad de contratante por una parte y por la otra, CONSORCIO REDES DE COMUNICACIÓN 2023, consorcio representado legalmente por LUCILA TAEL RAMOS HERNANDEZ, identificada con la C.C.NO. 1.047.220.644 de Galapa- Atlántico, en calidad de contratista, hemos convenido de mutuo acuerdo celebrar prorroga No 4 en tiempo en el contrato No. 094-2023, en razón a la solicitud realizada por el señor contratista y el supervisor del contrato Alfredo Rafael Hadechni Munive de fecha 30 de Septiembre del 2024:

El contratista en su solicitud manifiesta que

[bookmark: _GoBack]“El motivo de esta solicitud se debe a que, por retrasos imprevistos en la entrega de los equipos necesarios para completar el proyecto, y muy a pesar de nuestros esfuerzos por cumplir con el cronograma establecido, estos retrasos afectaron significativamente nuestra capacidad para finalizar las entregas en la sede de Soledad. 

A la fecha ya hemos recibido los equipos pendientes por entregar y configurar en la sede de Soledad, por lo que solicitamos a ustedes una prórroga en tiempo adicional con el fin de garantizar la entrega y configuración adecuada de los equipos garantizando los estándares de calidad acordados. 

Dado que la sede de Soledad es una de las últimas en nuestro cronograma de entregas, una vez realizada la configuración de los equipos estaríamos en cumplimiento del 100% de las actividades contratadas, por lo que solicitamos a ustedes de la manera más respetuosa un tiempo equivalente a treinta (30) días calendario a partir de la fecha pactada como fecha de finalización para asegurar que la entrega en esta sede se realice con la calidad y eficiencia requeridas.”

Para los fines pertinentes la oficina de mantenimiento y soporte tecnológico ve necesaria aceptar la solicitud de prórroga en tiempo realizada por el contratista CONSORCIO REDES DE COMUNICACIÓN 2023 identificado con el número de Nit. 901.785.196-1 al contrato No 094-2023 SECOP CO1.PCCNTR.5682107, que tiene por objeto “CONTRATAR, EL MEJORAMIENTO LOCATIVO CONSISTENTE EN LA ACTUALIZACIÓN REDES DE COMUNICACIÓN DE VOZ Y DATOS APLICADOS A LA NORMA DE COMUNICACIONES COLOMBIANA RITEL.” con el fin de logar la culminación del proyecto y alcanzar los objetivos inicialmente propuestos. 

En este orden de ideas esta supervisión recomienda realizar una prórroga en el contrato hasta el 30 de octubre de 2024, con la finalidad de llevar a feliz término la obra.

Cuando existe una simple reforma del contrato que no implica una modificación en su objeto, como un ajuste del valor o del plazo inicial del contrato, se trata de una adición del contrato (Consultas números 1812 del 2 de diciembre de 1982, 1563 del 30 de julio de 1981, 350 del 15 de marzo de 1990, 601 del 17 de mayo de 1994 y 1439 del 18 de julio de 2002 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Sentencia del 6 de agosto de 1987, expediente 3886, Sección Tercera; del 31 de octubre de 1995, expediente 1438, Sección Quinta y del 20 de mayo de 2004, expediente 3314, Sección Quinta del Consejo de Estado).

Así, el Consejo de Estado, en su jurisprudencia, ha señalado no siendo el plazo un elemento de la esencia del contrato sino meramente accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues éstas lo establecen en el respectivo contrato.

Ahora bien, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no impuso un límite para la ampliación del plazo del contrato estatal, no obstante, con fundamento en el principio de responsabilidad, los servidores públicos están obligados a vigilar la correcta ejecución del contrato y a justificar adecuadamente la adición en términos de éstos (Contraloría General de la República. Concepto de la Oficina Jurídica No. 80112- EE72867. Octubre 29 de 2010). 

En consecuencia, de lo anterior, y por ser procedente se le hace una modificación en tiempo, solicitada por el contratista y el supervisor del contrato, de la siguiente manera: 

CLAUSULA PRIMERA – La CLAUSULA QUINTA –la cláusula quinta del contrato quedará de la siguiente forma: El plazo se adiciona hasta en treinta (30) días calendario, es decir, del 1 al 30 de octubre de 2024, al plazo inicial del contrato. 

CLAUSULA SEGUNDA: La cláusula veintiuno del contrato quedará de la siguiente forma: CLAUSULA VEINTIUNO: GARANTIAS El contratista deberá adicionar o ampliar las garantías del contrato principal, según sea el caso, so pena de que este contrato ADICION NO 4 no sea ejecutable a favor de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, en los términos de la presente modificación. 

CLAUSULA TERCERA: INMODIFICABILIDAD. - Las demás cláusulas y términos pactados en el contrato inicial continúan sin modificación alguna y serán las cláusulas que hacen parte del contrato principal y la presente ADICION.NO 4. 

CLAUSULA CUARTA - PERFECCIONAMIENTO La presente ADICION No. 4   requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes- En constancia se firma en dos ejemplares iguales, en la ciudad de Barranquilla a los 30 días de septiembre del 2024.

 (Firmado electrónicamente)
--------------------------------------- 
JANIS MOLINA RIOS. 
C.C. No. 52.848.442 
DIRECTORA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA 
CONTRATANTE

 
----------------------------------------------------------- 
CONSORCIO REDES DE COMUNICACIÓN 2023, 
consorcio rep. Legal LUCILA TAEL RAMOS HERNANDEZ, 
C.C. NO. 1.047.220.644 de Galapa- Atlántico
CONTRATISTA
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