	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK3][image: C:\Users\camila.vargas\Documents\7. PRESENTACIONES\IMAGENES ESTANDARES\LOGO FAC solo.png]
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA
	CÓDIGO:
	DE-DEAJU-FR-027

	
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL
	VERSIÓN N°:
	04

	
	
	VIGENCIA:
	30-07-2024



	
UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:  JELOG-DILOA-SUBAR

FECHA INFORME:               Día: 01   Mes: 10. Año: 2024

CONTRATO N°.   006-00-A-COFAC-DILOA-2024

CONTRATISTA: MOTOLOP LTDA

VALOR DEL CONTRATO: $ 382.504.924,50


FORMA DE PAGO: El valor total del contrato se cancelará de la siguiente manera:

PRIMER PAGO: Se realizará un pago parcial por los servicios de mantenimiento efectivamente recibidos a satisfacción con corte de ejecución 25 de junio de 2024, los cuales serán cancelados con cargo al PAC del mes de AGOSTO de 2024. 

PAGO FINAL: Hasta por el saldo de los servicios entregados con posterioridad al 25 de junio de 2024 y hasta el término del plazo de ejecución establecido para el 27 de septiembre de 2024, en caso de no haberse ejecutado los recursos con anterioridad; los cuales serán cancelados con cargo al PAC del mes de NOVIEMBRE de 2024.Notas: Serán establecidas en el pliego de condiciones.

FECHA FIRMA CONTRATO:                   Día 18. Mes 04.  Año 2024. 

OBJETO DEL CONTRATO: 

El servicio de mantenimiento preventivo (escalón IV), recuperativo y correctivo (escalón V) a los sistemas de armamento y sus accesorios, de acuerdo a anexo técnico.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA:  20/08/2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se adicionan recursos por un valor de $ 127.501.641,50 pesos colombianos con el fin de tener más capacidad de mantenimiento de los sistemas de Armas de la Fuerza. Pasando de a un total de $ 382.504.924,50, no se modifico la fecha de entrega del servicio.


PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 

Plazo Ejecución Contractual, desde el 18-04-2024 hasta el 27-09-2024

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%  



AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO: 

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 20,19 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 79,81 %


PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)


	NOMBRES Y APELLIDOS
	CARGO
	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)

	ING JULIO CESAR LOPEZ TORRES
	CONTRATISTA
	CERTIFICACIÓN DCCAE

	
	
	




INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X		Sí ________

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
[bookmark: OLE_LINK2]
N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X.		Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A


LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:


No X.		Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad). 


DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) 


No ____		Sí X.	


En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

N/A


DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN 
(Listar actividades específicas realizadas) 

Una vez aprobadas las pólizas, se realizó el acta de inicio del contrato el día 03 de mayo del 2024, lo anterior con el fin de dar inicio formal al contrato se informa a la compañía las posibles fechas de la primera entrega de material el cual será objeto de mantenimiento según el anexo del contrato. 

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales) 


ACTUALMENTE NO SE HA REALIZADO NINGUN PAGO 


DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES: 
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

1. Se encuentra pendiente la primera entrega del material la cual está programada entre la semana del 06 al 10 de mayo de acuerdo a la disponibilidad de escolta. 
2. Una vez entregado el material la empresa deberá enviar el diagnóstico y cotización d ellos trabajos a realizar, en cumplimiento al anexo técnico y necesidades de la FAC. 
3. Se envío por parte de la empresa el diagnostico de fecha 10 de mayo, donde se solicita iniciar el mantenimiento del material de dicha inspección, mediante oficio No FAC-S-2024-015473-CE del 14 de mayo de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAFJELOG-DILOA-SUCOM-ARMAN, se informa a la compañía que puede iniciar el proceso de mantenimiento del material en relación. 
4. Mediante solicitud de la compañía de fecha 27 de mayo se informa que requiere un material de repuestos para realizar el mantenimiento del material en relación, mediante oficio No FAC-S-2024-105368-CI del 28 de mayo de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOA-SUBAR, se informa a la compañía que el supervisor del contrato podrá reclamar y entregar a la empresa los repuestos para el mantenimiento, así mismo que se deben reintegrar los repuestos cambiados. 
5. El día 12 de junio del 2024 se entregan en las instalaciones de la empresa MOTOLOP 07 motores impulsores de ametralladora GAU para inspección y cotización de mantenimiento, mediante planilla de despacho de bienes muebles No 70/2024 
6. El día 24 de junio del 2024 se recibe la primera entrega formal por parte de la empresa MOTOLOP, como se relaciona a continuación: 

[image: ]


Con elementos específicos así: 




[image: ]


7. El día 28 de junio del 2024 se hace cargue de documentación en la carpeta share point de los elementos requeridos para solicitar le PAC de agosto para el primer pago parcial de los elementos recibidos por un valor de $ 77.221.718- COP. 

[image: ]


8. El día 18 de julio se realiza la entrega de los fusiles Famage de la escuela Militar de Aviación EMAVI COMO SE RELACIONA A CONTINUACIÓN.

[image: ]

9. El día 25 de julio se recibe los fusiles Famage de la Escuela de Suboficiales de acuerdo al siguiente documento.
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10. Mediante oficio No FAC-S-2024-023916-CE del 25 de julio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOA-SUCOM-ARMAN, se realiza la autorización de trabajos de acuerdo a la inspección verificada

11. Mediante oficio No FAC-S-2024-148778-CI del 31 de julio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOA-SUBAR-ARCAL, se autoriza la entrega de repuestos para ser utilizados con el fin de dejar operativos los sistemas de armas según e oficio de referencia.

12. Mediante oficio No FAC-S-2024-019254-CE del 13 de junio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOA-SUBAR-ARMUN se solicito a la empresa MOTOLOP LTDA, si estaba de acuerdo con la solicitud aceptación y aval adición contrato 006-00-A-COFAC-DILOA-2024.

13. Mediante oficio del 14 de junio de 2024 la compañía informa y acepta que esta de acuerdo con la adición propuesta por la Fuerza
14. Mediante oficio del 14 de junio de 2024 la compañía informa y acepta que está de acuerdo con la adición propuesta por la Fuerza
15. Mediante oficio No FAC-S-2024-134396-CI del 10 de julio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOA-SUCOM-ARMAN, el Supervisor del contrato solicita y da aval con todos los soportes documentales al Ordenador del gasto para realizar la Modificación del contrato.
16. Mediante oficio del Ordenador del gasto No FAC-S-2024-137814-CI del 17 de julio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOA, se autorizo el modificatorio del contrato.
17. Se realizo la modificación a los porcentajes de las garantías Contractuales de acuerdo a lo establecido.
18. Mediante oficio No FAC-S-2024-028368-CE del 3 de septiembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOA-SUCOM-ARMAN, se autoriza el mantenimiento y fabricación de repuestos para los sistemas de Armas de la FAC.
19. Se realizo un primer pago por un valor de $ 77.221.718 moneda corriente Colombiana COP
20. Se realiza la autorización de repuestos mediante oficio No FAC-S-2024-175939-CI del 9 de septiembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOA-SUBAR
21. El 27 de septiembre se recibe la totalidad de los elementos mediante la remisión 4410 y 4411 del material que se encontraba autorizado realizar mantenimiento.
22. Se reciben la factura electrónica FVM5013 por un valor de 305.283.206,50 moneda corriente de acuerdo a los elementos recibidos y autorizados para el mantenimiento, se recibe el certificado bancario de la compañía y se reciben los parafiscales de la compañía.
23. Se tramita los documentos para pago del contrato de acuerdo a los formatos y documentación requerida.


	No.
	MATERIAL
	CANT
	VALOR TOTAL 

	1
	S60PB, S60RR, S60PM
	46
	$31,382,442.00

	2
	M70MK-M70MN-M70MS
	46
	$44,985,332.00

	3
	G10NE
	8
	$14,759,808.00

	4
	L20AU- L20CD-L20NO
	11
	$12,512,731.00

	5
	L20AU MECANISMOS
	70
	$17,493,000.00

	6
	R30ML, R30MU
	25
	$46,177,950.00

	7
	R30MT 
	2
	$1,937,558.00

	8
	MANTENIMIENTO TIPO 2 FUSIL CEREMONIAL
	30
	$32,308,500.00

	9
	MANTENIMIENTO DE BAYONETA
	12
	$4,495,344.00

	10
	FABRICACIÓN CAJA DE MADERA FAMAGE
	35
	$24,177,825.00

	11
	L20OL-L20NW
	3
	$5,554,920.00

	12
	S61AO
	2
	$1,364,454.00

	13
	FABRICACIÓN MUELLE PLANO PX-4
	100
	$6,545,000.00

	14
	Reparación del ALZA D EMIRA
	2
	$1,071,000.00

	15
	APARATOS DE PUNTERIA
	1
	$547,400.00

	16
	REPARACIÓN BAYONETA TIPO 1
	5
	$2,879,800.00

	17
	MOTOR IMPULSOR GAU 19
	7
	$24,157,000.00

	18
	PUNTERA ENSALBLE D ELA BAYONETA
	2
	$226,100.00

	19
	ABRAZADERA DEL ENSAMBLE DE LA BAYONETA FAMAGE
	5
	$487,900.00

	20
	GUARDAMONTE FAMAGE
	4
	$1,142,400.00

	21
	ARGOLLA PORTA ARMA POSTERIOR FAMAGE
	1
	$89,250.00

	22
	ARGOLLA PORTA ARMA FRONTAL FAMAGE
	2
	$285,600.00

	23
	CARTUCHO DE LA VIDA PARA SUBAMETRALLADORA MP5
	100
	$1,880,200.00

	24
	ANILLO EN ACERO INOXIDABLE PARA AMETRALLADORA GAU-19
	500
	$9,579,500.00

	25
	BAQUETA DE 4 SECCIONES PARA CALIBRE 5,56 MM 
	30
	$8,032,500.00

	26
	BAQUETA DE 4 SECCIONES PARA CALIBRE 7.62 MM 
	30
	$8,211,000.00

	27
	BAQUETA DE 4 SECCIONES PARA CALIBRE .50 
	30
	$8,568,000.00

	28
	KIT DE PIEZAS DE 5000 DISPAROS AMETRALLADORAS M3W
	4
	$60,832,800.00

	29
	PALANCA DE MONTAR MX-4
	3
	$821,100.00

	30
	MUELLES AMORTIGUADORES BARRETT
	1
	$202,300.00

	31
	U SOPORTE MUELLES AMORTIGUADORES BARRETT
	1
	$380,800.00

	32
	#312 PERCUTOR NEGEV
	1
	$416,500.00

	33
	TAPON FRONTAL MP-5
	1
	$95,200.00

	34
	MANTENIMIENTO DE PROVEEDOR MX-4
	30
	$2,499,000.00

	35
	CORREA PORTA ARMA SUB AMETRALLADORA
	30
	$4,105,500.00

	36
	MUELLE PISTOLA PX-4
	100
	$2,261,000.00

	37
	PASADOR DE LEVA DCOKER BERETTA
	2
	$38,210.50

	
	
	1282
	$382,504,924.50
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SEGUIMIENTO A RIESGOS:
“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?  

SI: ________        NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión. 

	NOMBRE SUPERVISOR:
	T1. TIBAQUICHA TORO FREDY MAURICIO

	FIRMA:
	






	C.C. No.
	80.665.071

	DEPENDENCIA:
	JELOG-DILOA-SUBAR





NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria. 
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MOTOLOP LTDA. TRANSVERSAL 72 D BIS No. 42 C 13 SUR — BARRIO LA CHUCUA - TEL. 2306481-TELEFAX. 7133827

con el desarrollo
www.motolop.com

tr compn

econdmico, social, ético y moral de nuestro pais *
ventas@motolop.com
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Factura Electronica de Venta
* Nro. Doe.: FYM5013
Fecha Emlslont 2024-09-27 08:
Fecha valldaclon: 2024-09-27 08: z
Fec, Veto 2024-11-30 o s
LAsiea

N® Resoluclén: 18764074973019 Prefijo: FVM Consecutlvor 5001 hasta 5500 Fecha: 2024-07-12 hasta 2026-07-12

Datos del Adquiriente

Datos del ¥

Razén soclalNombre: MOTOLOP LIMITADA Razén soclaVNombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA
NIT: 900164217-1 NIT: §99999102-2
N Actividad Econbmica; 8543
Actividad Econdmica: 2599 ’
Rnpolu-bﬂld:d' No aplica - Otros = Direcclén: AV. EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA - BOGOTA, D.C.
Direccién: TRASVERSAL 72D BIS 42C 13 SUR - BOGOTA, D.C. - - Bogoté - CO - - Bogold - CO
Teléfonos: Teléfonos: 315980018 :
E-mait: motolopeu@hotmail com E-mail: si onica@a gov.co

Deseripeion Tmpu

1 4099 100 94 Servicio - EL SERVICIO DE 256,540,509.66 IVA19.00  48,742,696.84 305,283,206.50
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
(ESCALON 1V) RECUPERATIVO Y
CORRECTIVO (ESCALON V) A LOS
SISTEMAS DE ARMAMENTO Y SUS
ACCESORIOS, DE ACUERDO ANEXO
TECNICO

e
o { rotat

SUBTOTAL: 256,540,509.66

VA :19.00% 256,540,509.66 48,742,696.84 TOTAL Base Imponible: 256,540,509.66
VA 48,742,696.84

TOTAL: 305,283,206.50

TOTAL en letras: Trescientos Cinco Millones Doscientos Ochenta ¥ Tres
Mil Doscientos Seis Con Cincuenta COP

Redondeo Aplicado: 0.00

#$15-01-05-000;006-00-A-COFAC-DILOA-2024; freddy.tibaquicha@fac.mil.co#$

Medios de P;

Consignacién 2024-11-30 006 00 A COFAC
bancaria DILOA 2024

CUFE: c956b39ac0bc3bbc027c083¢73f40525c92a7d372d596ceBac219619a303d446997592027c£a5871860614760c5693
Representacion impresa de Factura Electrénica de Venta

Tecnologico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

8 7663 - https: ‘www thefactoryhka.com’co/ - Version de (

Pros
TFHKA_CO%00390126 - M. 5
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