MATRIZ DE RIESGO:

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Valoración del Riesgo (1-10) | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a implementar | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | fecha estimada en que finaliza el tratamiento | Monitoreo y Revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Valoración del Riesgo (1-10) | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Cuando el presupuesto oficial y/o el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable | Retraso en el proceso de contratación y ajustes de estudios previos por la entidad | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratante | Revisión y apoyo técnico del área que solicita el proceso de selección, para definir claramente los aspectos relevantes de la necesidad a satisfacer. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratante | Inicio del proceso contractual | finalización del proceso de selección | revisión jurídico, técnica y actualización normativa de los estudios previos. | Cada vez que se reciba una solicitud de contratación. |
| 2 | General | Interno | Selección | Operacional | Inadecuada elaboración de los estudios previos de conveniencia y oportunidad. | Insatisfacción de la necesidad de la entidad, afectación de la gestión administrativa, atrasando el proceso de contratación. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratante | En la elaboración de los estudios previos se debe tener muy claro la necesidad de la entidad y el objeto para que el estudio previo quede debidamente ajustado a la modalidad contractual. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Contratante | En la etapa de selección del contratista | finalización del proceso de selección | Atreves de los estudios de mercado y comunicaciones internas del proceso | Antes de la publicación y firma de los estudios previos |
| 3 | General | Externo | contratación | Operacional | Contratista incurso en alguna causal de inhabilidad, incompatibilidad | Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Revisión, verificación y validación de antecedentes, soportes contractuales y exámenes de salud ocupacional. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratante | inicio del proceso de selección | finalización del proceso de selección | Seguimiento del Supervisor del Contrato | Durante la etapa de selección |
| 4 | General | Externo | contratación | Operacional | Que no se firme el contrato | No poder ejecutar el contrato y la consecuente afectación de las funciones de la entidad | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratante | Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.). | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor | Inicio del proceso de contratación | finalización del proceso de contratación | Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso de contratación | Cada vez que se reciba una solicitud de contratación |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones generales y especificas del contrato | Retraso en cumplimiento del objeto contractual | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | revisión de los informes mensuales del contratista por parte del supervisor y expedición del informe de supervisión de cumplimiento a satisfacción. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Una vez firmada el acta de inicio del contrato | una vez terminado el contrato | revisión a los informes de ejecución del contratista supervisión al cumplimiento de las obligaciones contractuales | Mensual |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo | Interrupción del cumplimiento del objeto contractual | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Notificación al área de contratación o al supervisor designado para adelantar el acta de terminación de mutuo acuerdo | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor | Una vez se recibe la solicitud de terminación | hasta la terminación del contrato | A través de notificaciones oficiales | Cuando se presenta la situación |
| 7 | Especifico | Externo | ejecución | Operacional | Demora, errores u omisiones en la presentación de informes y soportes de las actividades del objeto contractual. | Retraso en los pagos | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | contratista | Enfatizar el cumplimiento de la presentación de los informes | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Si | Supervisor | desde la fecha de inicio del contrato | hasta la terminación del contrato | Seguimiento y análisis de los informes. | Conforme a la periodicidad descrita en el contrato |
| 8 | General | Externo | P/S/C/E | Social | Cambios normativos o de legislación tributaria. | Dificultad de cumplir con el objeto contractual en cualquiera de las etapas | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | contratista | Estudio y actualización normativa | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratante | desde la fecha de inicio del contrato | hasta la terminación del contrato | actualización sobre las norma tributarias que regulan el servicio requerido | Durante el termino de ejecución del contrato |
| 9 | General | Externo | ejecución | tecnológico | Falla en los sistemas de comunicación de redes y equipos | Retraso en actividades o incumplimiento contractual | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratante y Contratista | Mantenimiento de redes y equipos | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratante y Contratista | desde la fecha de inicio del contrato | hasta la terminación del contrato | revisión de la conectividad y acceso a redes de comunicación | Diario |
| 10 | General | Externo | ejecución | Operación | Mala calidad de los servicios prestados por modificación de las especificaciones técnicas o inobservancia de las recomendaciones de la entidad. | Deficiente calidad de los servicios | 4 | 2 | 6 | Riesgo Alto | contratista | Haciendo seguimiento y adoptando las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratante | desde la fecha de inicio del contrato | hasta la terminación del contrato | A través de los informes de supervisión. | Durante el termino de ejecución del contrato |
| 11 | General | Externo | ejecución | Social | Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato | Impedimento para ejecutar actividades contractuales, afectando el normal desarrollo de las funciones de la entidad | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratante y Contratista | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencias. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Supervisor | desde la fecha de inicio del contrato | hasta la terminación del contrato | A través de los informes de supervisión | Durante el término de ejecución del contrato |
| 12 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Mal manejo y/o desconocimiento por parte del contratista de las políticas de seguridad de la información de la entidad. | Pérdida de información en medio magnético y/o digital de la entidad. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Salvaguardar la información de carácter institucional relevante de la gestión realizada en medio magnético y/o digital | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | NO | Contratista | desde la suscripción del contrato | hasta la terminación del contrato | supervisor del contrato | En la mitad del tiempo de ejecución del contrato y al finalizar |