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Matriz de Riesgo
	N
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Control a ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración 
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza  el monitoreo?
	Periodicidad

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	No pago de seguridad social y parafiscales del personal que ejecuta el objeto contractual
	Incumplimiento normativo y afectación del personal que realiza el objeto al no estar asegurados
	3
	5
	5
	Riesgo Medio
	Contratista
	1.El estructurador debe dejar clara la obligación de cumplimiento de seguridad social y parafiscales en el Estudio Previo

2. Control por parte de la supervisoría de revisar los documentos de seguridad social y parafiscales siendo específicos en controlar que quienes realizan las tareas estén cubiertos 
	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	Si
	DECOP y Supervisoría
	Desde la estructuración de los estudios previos
	Hasta la suscripción del acta de liquidación cronograma del proceso
	En el EDP, Minuta, y en la ejecución el cumplimiento de las obligaciones de pago de seguridad social y parafiscales 
	Desde la elaboración del EDP, en el momento de la evaluación de la propuesta y 
Mensualmente durante el plazo de ejecución

	2
	General
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Falta de cobertura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales
	Afectación al patrimonio de la entidad por ejecutar un contrato que no satisface su objeto
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	Contratista
	Se solicitan garantías para proteger el cumplimiento de las obligaciones
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	Si
	DECOP y Supervisoría
	Desde la estructuración de los estudios previos
	Hasta la publicación del proceso según cronograma del proceso
	En el EDP, Minuta, y en la ejecución el cumplimiento de las obligaciones 
	Desde la elaboración del EDP y cada vez que se adicione el contrato

	3
	General
	Externo 
	Ejecución
	Financiero
	Financiación y liquidez del contratista
	Falta de capacidad financiera del contratista para cumplir el objeto del contrato
	2
	5
	7
	ALTO
	Contratista
	Acreditar experiencia en contratos de similar naturaleza y de igual o mayor valor al presupuesto asignado
	1
	5
	6
	MEDIO
	SI
	Comité Estructurador y Evaluador
	Desde la estructuración
	Plazo ejecución del contrato
	En la evaluación que cumpla con la experiencia requerida y en la ejecución de los informes de supervisión
	Desde la estructuración hasta la ejecución

	4
	General 
	Externo 
	Ejecución 
	Económico
	Fluctuación de los precios de los bienes
	Aumento en el precio de los bienes objetos del contrato
	1
	3
	4
	BAJO
	Contratista
	Adquisición de los bienes de forma temprana por parte del contratista durante el tiempo de ejecución del contrato
	1
	3
	4
	BAJO
	SI
	Supervisor FAC y Contratista
	Desde el perfeccionamiento del contrato
	Plazo ejecución del contrato
	A través de los informes de supervisión
	Permanente 

	5
	General
	Externo
	Selección
	Económico
	Riesgo de ofertas artificialmente bajas
	El bien o servicio no cumpla con las calidades y exigencias técnicas contempladas dentro del proceso. - no se justifique adecuadamente el precio artificialmente bajo y en consecuencia durante la ejecución el contrato solicite restablecimiento del equilibrio económico del contrato 
	4
	3
	7
	RIESGO ALTO 
	Los proponentes 
	 Especificar detalladamente los requerimientos técnicos mínimos solicitados durante el proceso precontractual, verificar la existencia de precios artificialmente bajos y solicitar la respectiva justificación de acuerdo con la guia de Colombia Compra para determinar los precios artificialmente bajos
	2
	2
	4
	BAJO
	SI
	Área técnica y comité económico evaluador 
	Desde la etapara de evaluación de las propuestas 
	en la adjudicación del contrato.
	Analizando de manera detallada las repuestas a los requerimientos presentados por los proponentes 
	Durante la ejecucion del contrato 

	6
	General
	externo
	Ejecución
	De Naturaleza
	Inundaciones, lluvias, sequias, incendios, entre otros
	Incumplimiento en la ejecución del contrato
	1
	1
	2
	bajo
	contratista
	Cumplimiento de los manuales de seguridad industrial SISO
	1
	1
	2
	bajo
	no
	Supervisor
	Desde los requisitos de ejecución y legalización del contrato
	Plazo de ejecución del contrato
	Seguimiento permanente a la ejecución del contrato
	diario

	7
	General
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Incumplimiento de las obligaciones contractuales
	Afectación de las capacidades y el cumplimiento de la misión y eventual daño patrimonial a la entidad
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	Contratista
	Al ser un proceso de pago contra entrega no se ponen en riesgo los recursos de la nación, de igual manera al ser un contrato con una entidad del Estado no se hace necesario solicitar garantías y menos al ser la Entidad que en Colombia establece las políticas y directivas en metrología en el país.
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	Si
	DECOP y Supervisoría
	Desde la estructuración de los estudios previos
	Hasta la publicación del proceso según cronograma del proceso
	En el EDP, Minuta, y en la ejecución el cumplimiento de las obligaciones 
	Mensualmente durante el plazo de ejecución

	8
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	OPERACIONAL
	Errores cometidos por los Contratista; Proveedor; en la elaboración de las cuentas de cobro, recibos a satisfacción, que ocasionan demoras en su radicación.
	Demora en los pagos que puede afectar el desarrollo normal del contrato y perdida del PAC
	2
	2
	4
	BAJO
	CONTRATISTA; PROVEEDOR
	Revisión de documentos radicados por el Contratista; para solicitar los ajustes correspondientes.
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	2
	BAJO
	Eventualmente
	Contratista y Supervisor
	Ejecución Contractual
	Finalización etapa de ejecución
	Registro en la lista de verificación
	Finalizada la etapa de ejecución
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