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	Denominación del bien o servicio
	Realizar la interventoría integral al contrato derivado del proceso cuyo objeto es “Realizar obras de mantenimiento, mantenimientos especializados y reparaciones locativas requeridas en las diferentes sedes del ICBF a cargo de la dirección regional Quindío”
	Anexo #
	2

	
	
	Fecha
	18/10/2024



Para la ejecución del contrato se ha determinado el siguiente personal mínimo con el cual deberá contar el contratista. Este personal es, como su nombre lo indica, el mínimo, y puede ser inferior al total que se requiere para la adecuada ejecución del contrato. Es responsabilidad del contratista determinar el personal total requerido para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones:
PERSONAL MINIMO REQUERIDO:
	Cuadro # 1

	PERFILES DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

	No.
	Cargo
	Cantidad requerida
	Formación académica
	Experiencia a partir de la fecha de grado

	
	
	
	
	General
	Específica

	1
	Director de Interventoría
	1
	Ingeniero Civil y/o
Arquitecto con     Especialización     y/o Maestría   en   Gerencia   de Proyectos y/o en Gerencia e Interventoría      de      Obras Civiles.
	Seis (6) años de experiencia profesional certificada   en   el ejercicio de la profesión, sin traslapos.
	Para acreditar la  experiencia especifica, el  profesional  deberá aportar mínimo una (1) y máximo tres (3)  certificaciones de contratos ejecutados  y  terminados  en  los que     haya sido Director de Interventoría  en  proyectos   cuyo objeto contemple  interventoría de construcciones y/o mantenimientos  y/o  reparaciones y/o            adecuaciones y/o
remodelaciones                         y/o mejoramientos   y/o   rehabilitación de        edificaciones cubiertas correspondientes al  GRUPO  DE OCUPACIÓN   COMERCIAL (C) y/o   GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL  (I)   y/o  GRUPO DE  OCUPACIÓN  LUGARES  DE REUNIÓN   (L)   descritos   en   el capítulo K de la norma NSR-10. La sumatoria de las certificaciones aportadas    deberá    acreditar    al menos      cuatro  (4)  años  de experiencia        especifica,        sin
traslapos.
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Residente de Interventoría 
	











1
	








Ingeniero civil, arquitecto o técnico    o    tecnólogo    en construcción.
	






Cuatro (4) años de experiencia profesional certificada en el ejercicio de la profesión, sin traslapos.
	Para acreditar    la    experiencia  especifica,  el  profesional  deberá aportar mínimo una (1) y máximo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados  y  terminados  en  los que    haya sido  Residente    de Interventoría   en   proyectos   cuyo objeto  contemple  interventoría  de construcciones                          y/o mantenimientos  y/o  reparaciones y/o            adecuaciones            y/o
remodelaciones                         y/o mejoramientos   y/o   rehabilitación de        edificaciones cubiertas correspondientes  al  GRUPO  DE OCUPACIÓN   COMERCIAL   (C) y/o   GRUPO   DE   OCUPACIÓN INSTITUCIONAL  (I)  y/o  GRUPO DE  OCUPACIÓN  LUGARES  DE
REUNIÓN   (L)   descritos   en   el capítulo K de la norma NSR-10.
La sumatoria de las certificaciones aportadas    deberá acredita al menos      dos (2.5)     años y medio     de
experiencia  especifica,        sin traslapos.
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Asesor Estructural
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Ingeniero civil con postgrado en estructuras.
	












Cuatro (4) años de experiencia profesional   certificada   en el ejercicio de la profesión,  sin traslapos.
	Para    acreditar    la    experiencia especifica,  el  profesional  deberá aportar mínimo una (1) y máximo tres (3) certificaciones de contratos en  los  que  haya  sido  ingeniero  o asesor   estructural   en   proyectos cuyo  objeto  contemple interventoría de construcciones y/o          mantenimientos y/o reparaciones y/o adecuaciones y/o remodelaciones                         y/o mejoramientos  y/o   rehabilitación de        edificaciones  cubiertas correspondientes  al  GRUPO  DE OCUPACIÓN   COMERCIAL  (C) y/o   GRUPO   DE   OCUPACIÓN INSTITUCIONAL  (I)   y/o  GRUPO DE  OCUPACIÓN  LUGARES  DE
REUNIÓN   (L)   descritos   en   el capítulo K de la norma NSR-10.
La sumatoria de las certificaciones aportadas    deberá acreditar    al
menos dos (2) años de experiencia especifica, sin traslapos.

	4
	Inspector S&SO y Gestión ambiental
	1
	1.     Ingeniero Ambiental
 O
  2.     Profesional
universitario               en ingenierías               con especialización          en gestión ambiental
  Y
Los numerales 1 y 2 deberán contar   con   la   Licencia   de Seguridad   y   Salud   en   el Trabajo.
	Cuatro (4) años de experiencia profesional   certificada   en   el ejercicio de la Profesión, sin traslapos.
	Para    acreditar    la    experiencia especifica  el  profesional  deberá aportar mínimo una (1) y máximo tres (3) certificaciones de contratos en  los  que  haya  sido  ingeniero ambiental          o   profesional universitario   en   ingenierías con especialización en        gestión ambiental, en    proyectos cuyo objeto  contemple  interventoría  de construcciones                          y/o mantenimientos  y/o  reparaciones y/o            adecuaciones  y/o
remodelaciones                         y/o mejoramientos   y/o   rehabilitación de        edificaciones cubiertas correspondientes  al  GRUPO  DE OCUPACIÓN   COMERCIAL   (C) y/o   GRUPO   DE   OCUPACIÓN INSTITUCIONAL  (I)   y/o  GRUPO DE  OCUPACIÓN  LUGARES  DE
REUNIÓN   (L)   descritos   en   el capítulo K de la norma NSR-10.
La sumatoria de las certificaciones aportadas    deberá    acreditar    al menos      dos    (2.5)     años y medio     de experiencia        especifica,        sin traslapos.

	6
	Asesor Eléctrico
	1
	Ingeniero eléctrico.
	Cuatro (4) años de experiencia profesional   certificada   en   el ejercicio de la  profesión,  sin traslapos.
	Para    acreditar    la    experiencia especifica  el  profesional  deberá aportar mínimo una (1) y máximo tres (3) certificaciones de contratos en los que haya sido ingeniero y/o asesor eléctrico en proyectos cuyo objeto  contemple  interventoría  de construcciones                          y/o mantenimientos  y/o  reparaciones y/o            adecuaciones            y/o
remodelaciones                         y/o mejoramientos   y/o   rehabilitación de        edificaciones        cubiertas correspondientes  al  GRUPO  DE OCUPACIÓN   COMERCIAL   (C) y/o   GRUPO   DE   OCUPACIÓN INSTITUCIONAL  (I)   y/o  GRUPO DE  OCUPACIÓN  LUGARES  DE
REUNIÓN   (L)   descritos   en   el capítulo K de la norma NSR-10.
La sumatoria de las certificaciones aportadas    deberá    acreditar    al menos      dos     (2.5)     años y medio     de  experiencia        especifica,        sin traslapos.

	8
	Abogado
	1
	Abogado con postgrado en Derecho   Administrativo   o Contratación Estatal.
	Cinco (5) años de experiencia profesional   certificada   en   el ejercicio de  la  profesión,  sin traslapos.
	Para    acreditar    la    experiencia especifica el profesional deberá aportar  dos  (2)  certificaciones  de contratos ejecutados y terminados en   los   que   haya   sido   asesor jurídico y/o abogado en proyectos de obras civiles.
La sumatoria de las certificaciones aportadas    deberá    acreditar    al menos dos (2) años de experiencia
especifica, sin traslapos.




Nota 1: Es responsabilidad del Interventor establecer si requiere personal adicional al mínimo solicitado y discriminado por la Entidad en los cuadros anteriores, con el fin de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato. 
En caso de requerir más profesionales a los indicados, el oferente adjudicatario deberá asumir su costo. 


DEDICACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

	Cuadro # 2
	

	DEDICACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO
	

	No.
	Cargo
	% de dedicación durante los meses requeridos
	No. De meses calendario requeridos

	1
	Director de Interventoría 
	50
	2.5

	2
	Residente de Interventoría 
	100
	2.5

	3
	Asesor Estructural 
	15
	2.5

	4
	Inspector S&SO y Gestión ambiental 
	50
	2.5

	5
	Asesor Eléctrico 
	15
	2.5

	6
	Abogado
	25
	2.5



A continuación, se establecen las funciones mínimas del personal requerido:


FUNCIONES MÍNIMAS DEL PERSONAL REQUERIDO

1. Director y Coordinador Regional de Interventoría

1.1. Realizar la Dirección de la Interventoría, de conformidad con el objeto del contrato.
1.2. Aprobar o rechazar procedimientos o actividades de construcción.
1.3. Realizar seguimiento al cronograma de ejecución del contrato de obra y tomar las medidas pertinentes si es necesario.
1.4. Revisar y avalar el producto correspondiente a Estudios y Diseños de Reforzamiento Estructural para la infraestructura de la consultoría entregada por parte de la Entidad con el fin de solicitar aclaración frente a estos al consultor por medio de ICBF.
1.5. Dar recomendaciones de procedimientos y actividades ejecutadas durante la ejecución del contrato de obra.
1.6. Evaluar sugerencias, solicitudes y reclamaciones presentadas por el Contratista de Obra, relacionadas con la ejecución del proyecto.
1.7. Controlar el avance de las obras de acuerdo con las especificaciones técnicas, presupuesto y cronograma de obra.
1.8. Preparar los documentos de su competencia para realizar trámites administrativos solicitados por el contratista de obra.
1.9. Presentar informes mensuales de interventoría con los componentes técnicos, administrativos y financieros sobre la ejecución del contrato de obra.
1.10. Realizar las revisión y aprobación de los documentos requeridos por la entidad, durante la ejecución del contrato.
1.11. Estudiar, proyectar, planear, especificar, dirigir, fiscalizar, controlar, inspeccionar, ejecutar y evaluar las especificaciones técnicas, documentos, apus, cronogramas y presupuesto detallado, de acuerdo con la ejecución del contrato. 
1.12. Asistir a las reuniones que convoque la entidad contratante. 
1.13. Realizar reuniones con una periodicidad no superior al mes. No obstante, las mismas estarán sujetas al plazo de ejecución de cada frente y complejidad de las obras, garantizando el correcto seguimiento a su ejecución. 
1.14. Responder por las demás funciones propias de su cargo. 
1.15. Dirigir, coordinar y verificar la ejecución del contrato de obra, desde su inicio hasta su recibo a satisfacción.


2. Residente de Interventoría.

2. 
2.1. Coordinar, supervisar y verificar la ejecución de las acciones impartidas por el director de Interventoría. 
2.2. Coordinar, supervisar y verificar la ejecución de las acciones técnicas, administrativas y/o financieras propias de la ejecución del contrato de obra. 
2.3. Coordinar, supervisar y programar las actividades que se ejecutaran, buscando el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas, así como del cronograma de ejecución del contrato. 
2.4. Brindar soluciones técnicas a inconvenientes surgidos durante la ejecución del contrato. 
2.5. Verificar y avalar el cumplimiento de la vinculación de todo el personal de obra y los perfiles mínimos requeridos en el contrato de obra.
2.6. Controlar el cumplimiento de la programación de la ejecución de las obras.
2.7. Realizar un informe semanal de la ejecución de la obra, de acuerdo con las condiciones exigidas por la Entidad. 
2.8. Presentar los informes periódicos que se requieran, así como aprobar la Bitácora de Obra y llevar un registro fotográfico diario de cada una de las actividades ejecutadas.
2.9. Verificar precios unitarios, cantidades de obra, presupuestos, cantidades y especificaciones de obra que se requieran durante la ejecución del contrato.
2.10. Verificar el control de calidad de los materiales y ensayos que se requieran durante la ejecución del    contrato de obra.
2.11. Responder por las demás funciones propias de su cargo. 


3. Asesor Estructural

3. 
3.1. Acompañar al especialista del Contratista de Obra en recorridos a la infraestructura objeto del contrato que sean requeridas, con el fin de establecer el estado de esta. 
3.2. Asistir a los comités y reuniones en los que sea requerido su acompañamiento.
3.3. Brindar acompañamiento en el desarrollo del proyecto de acuerdo con las inquietudes, eventos, situaciones que se presenten por parte del Contratista de Obra para la ejecución del contrato.
3.4. Asesorar y apoyar a la interventoría, en la supervisión de la ejecución de actividades específicas que tengan relación con su especialidad y cuando el desarrollo de la obra lo exija.
3.5. Revisar y aprobar los informes, conceptos y recomendaciones que se requieran durante la ejecución del contrato.
3.6. Realizar la revisión y el aval de memorias, esquemas, planos y diseños para el adecuado desarrollo del proyecto y garantizar el cumplimiento del objeto del contractual.
3.7. Revisar y avalar los APUs, presupuestos, especificaciones de obra y cronogramas entregados por la entidad para la ejecución de la obra. 


4. Inspector S&SO y Gestión ambiental

4.1. Verificar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el documento Manual HSE estipulado por el contratista de Obra. 
4.2. Informar y presentar a la entidad informe de cualquier evento/accidente que se presente durante la ejecución del contrato de obra en el cual se indique la situación presentada, acciones tomadas por el contratista de obra, plan de acción derivado de la investigación del accidente, nivel de gravedad del accidente y si esto influye en la correcta ejecución del proyecto de acuerdo a cronograma de actividades.
4.3. Validar que se adelanten investigaciones de incidentes y accidentes de trabajo al momento de su ocurrencia por parte del contratista de obra. 
4.4. Verificar cumplimiento del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo implementado por el contratista de obra.
4.5. Verificar y validar que se adelanten capacitaciones, charlas pre-ocupacionales, pausas activas, apertura y cierre de permisos de trabajo, entrega y cambio de EPP, inspecciones de herramientas y equipos, pago de seguridad social a los trabajadores por parte del contratista de obra.
4.6. Verificar la organización de brigada de emergencia e implementación del servicio de primeros auxilios por parte del contratista de obra. 
4.7. Velar por el cumplimiento de las especificaciones establecidas en la Resolución No. 666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, modificada por la Resolución No. 223 del 25 de febrero de 2021 para el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19. 
4.8. Conocer todos los requisitos contractuales y reglamentarios sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, y Ambientales de la obra. 
4.9. Verificar el cumplimiento de los requisitos ambientales en Seguridad y Salud en el Trabajo del sitio y personal del contratista de obra.
4.10. Resolver las solicitudes y requerimientos que se presenten en el desarrollo del contrato. 
4.11. Asistir a los comités y reuniones en los que sea requerido su acompañamiento.
4.12. Verificar actividades de vigilancia epidemiológica de acuerdo al Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo implementado por el contratista de obra.
4.13. Verificar socialización al personal por parte del contratista de obra del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
4.14. Revisar y validar Plan de Emergencias y Contingencias presentado por el Contratista de Obra que sea acorde al lugar en el que se desarrolla el proyecto.

5. Asesor Eléctrico


5.1. Acompañar al especialista del Contratista de Obra en recorridos a la infraestructura objeto del contrato que sean requeridas, con el fin de establecer el estado de las redes e instalaciones eléctricas existentes. 
5.2. Revisar y aprobar las actividades y obras eléctricas requeridas para la infraestructura, con el fin de garantizar el óptimo funcionamiento y seguridad al interior del inmueble adscrito a la Infraestructura de Primera Infancia. 
5.3. Realizar la revisión y el aval de las memorias, esquemas, planos y diseños entregados por la entidad, para la ejecución de las actividades eléctricas requeridas para garantizar el cumplimiento del objeto del contractual.
5.4. Revisar y avalar los APUs, presupuestos, especificaciones de obra y cronogramas entregados por la entidad para la ejecución de la obra. 
5.5. Realizar visitas de obra que sean requeridas durante la ejecución del contrato. 
5.6. Revisar y aprobar los informes, conceptos y recomendaciones elaborados por el Contratista de Obra y que sean requeridas. 
5.7. Asistir a los comités y reuniones en los que sea requerido su acompañamiento. 
5.8. Acompañar al Contratista de Obra en las consultas y tramites que fueren requeridos ante las empresas prestadoras de servicios públicos (energía eléctrica), para el desarrollo de la obra. 

6. Abogado 

6.1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la normatividad general y particular de acuerdo a lo estipulado en los documentos técnicos propios del contrato de Interventoría como el de Obra. 
6.2. Brindar asesoría en materia jurídica, dentro de los diferentes procesos jurídicos que se puedan presentar en el desarrollo del contrato. 
6.3. Resolver las solicitudes y requerimientos que se presenten en el desarrollo del contrato. 
6.4. Verificar el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato para que este no se retrase injustificadamente. 
6.5. Realizar conceptos jurídicos que sean solicitados frente a procesos jurídicos que presenten en el desarrollo del contrato. 
6.6. Al momento de presentarse incumplimiento contractual, deberá informar a la entidad, validar información entregada por el contratista de obra, proyectar informes y entregar los soportes necesarios para dicho proceso jurídico.
6.7. Informar al supervisor del contrato cualquier incumplimiento contractual, para lo cual deberá presentar el informe de presunto incumplimiento contractual, junto con la tasación de perjuicios y solicitar inicien las acciones pertinentes. los informes que elabore el interventor deberán ser de manera escrita y a través de supervisor del contrato del ICBF. 
6.8. Atender todas las observaciones que realice el ICBF frente al informe de presunto incumplimiento presentado, en un término máximo de tres (3) días hábiles. 
6.9. Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y requerimientos al contratista. El interventor antes de la solicitud de aplicación de sanciones contractuales debe requerir al contratista para el cumplimiento, otorgándole un plazo prudencial para ello, siempre que resulte procedente. 
6.10. Apoyar al ICBF en la revisión de actuaciones administrativas frente a modificaciones a realizar del contrato de obra. 
6.11. Asistir a los comités y reuniones en los que sea requerido su acompañamiento. 
6.12. Brindar acompañamiento y validar documentos que soporten los trámites para proceso de liquidación del contrato. 
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