ANÁLISIS, ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS

LICITACIÓN PÚBLICA No. HA-LP-001-2024

“CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS CON DESTINO A POBLACIÓN VULNERABLE, FAMILIAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA Y/O EN EXTREMA POBREZA, DEL MUNICIPIO DE HACARÍ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER”

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución del convenio.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar la ejecución del convenio.

Matriz de riesgos

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Riesgo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | Asignación |  | Tratamientos y Controles a ser imple menta dos | Después del Tratamiento |  |  |  | Afecta Ejecución | Responsable del Trata miento | Fecha de Inicio del Trata miento | Fecha de Finalización del Trata miento | Monitoreo y Revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Entidad | Proponen te/Contratista |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | Cómo | Cuando |
| 1 | Especifico | Externo | Planeación y Ejecución | Riesgo Económico | Cambio s y/ o variaciones en el comporta amiento del mercado: fluctuaciones de precios, desabastecimiento y especulación de insumo s Desabastecimiento de bienes. | Variaciones súbitas en los precios s de los servicios a prestar | Incremento en los servicios a presta r por el Contratista | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | 40% (etapa precontractual | 60% (etapa pre contractual l) 100% (etapa contractual l) | Prever con antelación a los cambios en los precios s de los servicios, las medid as a tomar, en especial los ajuste s en los presupuestos | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | s i | Entidad ad contratante y Contratista | Planeación y Ejecución Contractual | No se tiene | Super visión de la entidad e informes y reuniones periódicas entre el super visor y contratista | 1. Etapa de planeación y 2. Ejecución del contrato (una vez advertid os los indicios de desabastecimiento) |

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Riesgo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | Asignación |  | Tratamientos y Controles a ser imple menta dos | Después del Tratamiento |  |  |  | Afecta Ejecución | Responsable del Tratamiento | Fecha de Inicio del Trata miento | Fecha de Finalización del Tratamiento | Monitoreo y Revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Entidad | Proponen te/Contratista |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | Cómo | Cuando |
| 2 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Económico | Variación de precios (no regulad os) | Fluctuación de precios y/o reajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc., no regula dos por el Gobierno | Desequilibrio económico del contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | 50% | 50% | Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia, determinando la necesidad de realiza r ajustes en los presupuestos | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | s i | Entidad contratante y Contratista | Ejecución Contractual | No se tiene | Super visión de la entidad e informes y reuniones periódicas entre el super visor y contratista | Durante la Ejecución del contrato |
| 3 | General | Externo | Planeación y Ejecución | Riesgo Regulatorio | Cambio o variación de política s Gubernamental es probable y previsibles, y expedición de normas jurídica s | Que el Estado Colombiano expida norma s que impacten la ecuación económica del contrato | Que se pueda romper la correlación de obligaciones entre las partes y se desate un desequilibrio económico del contrato | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | 100 % |  | Dimensionar, tan pronto se produzcan los cambios regulatorios, cual es el impacto en la ejecución y/o ecuación económica del contrato, y decidir si es pertinente o no un restablecimiento del equilibrio económico del contrato. | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | s i | Entidad Contratante | Planeación y Ejecución Contractual | No se tiene | Revisando la expedición de normas y regulaciones que pueda n altera r la ecuación económica del contrato | 1. Etapa de planeación y 2. Ejecución del contrato ( Una vez advertid a la regulación que incide en la ecuación del contrato ) |

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Riesgo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | Asignación |  | Tratamientos y Controles a ser imple menta dos | Después del Tratamiento |  |  |  | Afecta Ejecución | Responsable del Tratamiento | Fecha de Inicio del Tratamiento | Fecha de Finalización del Tratamiento | Monitoreo y Revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Entidad | Proponen te/Contratista |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | Cómo | Cuando |
| 4 | General | Externo | Planeación y Ejecución | Regulatorio | Cambio s regulatorios o reglamentarios; tarifas, mercad os regulad os, regímenes especia les (regalías, pensiones), designación de zonas francas, planes de ordena miento territorial, expedición de normas de carácter o de calidad. | Que existan cambios, diferentes a temas tributarios, en regímenes que pueda n incidir en la ejecución del contrato | Dificultades en la ejecución | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | 100 % |  | Verificar una vez acaecí a una regulación que incida en el contrato, cuál es su impacto, y qué medid as se deben tomar | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | s i | Entidad Contratante | Fase de Planeación y Ejecución Contractual (tan pronto se advierta el cambio regula torio) | No se tiene | Super visión de la entidad y el Contratista, A través de revisiones periódicas a la normatividad que regula la ejecución | Durante el plazo de ejecución del contrato , Tan pronto sea advertid o en cambio regulatorio, de inmediato habrá que hacer seguimientos semana les. |
| 5 | General | Externo | Planeación y Ejecución | Riesgo Operacional | Operatividad del contrato . El monto y el plazo de la inversión no sea el previsto para cumplir el objeto del contrato . | Que el valor asigna do para la ejecución del contrato no alcance para su ejecución total y exitosa | Insatisfacción en la ejecución del contrato, ejecución de las prestaciones de forma ineficiente o de baja calidad, o lo que es peor, paralización del mismo. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | 100 % |  | Verificar la estructuración económica, los estudios de merca do, de oferta y de demanda, y corregir las incongruencias o defectos en la valoración de las actividades, o en su lugar efectuar las adiciones contractuales a que haya lugar | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | s i | Entidad Contratante | Fase de Planeación y Ejecución | Hasta culminar la ejecución del contrato | Super visión de la entidad y el Contratista, Verificando que la ejecucón del contrato vaya acorde a lo planificado, tanto en tiempo, como en ejecución técnica, en valor y calidad de las prestaciones | Plazo de Ejecución - Tan pronto se detecte la probable incongruencia, tratamientos quincenales. |
| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Riesgo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | Asignación |  | Tratamientos y Controles a ser imple menta dos | Después del Tratamiento |  |  |  | Afecta Ejecución | Responsable del Tratamiento | Fecha de Inicio del Tratamiento | Fecha de Finalización del Tratamiento | Monitoreo y Revisión |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Entidad | Proponen te/Cotratista |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | Cómo | Cuando |
| 6 | Especifico | Externo | Planeación y Ejecución | Riesgo Operacional | Falla en la red Logística | Falla en la disposición de insumos, herramientas, logística | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo |  | 100% | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | s i | Entidad contratante y Contratista | Fase de Ejecución | hasta la terminación del contrato | A través de notificaciones oficial es | Cuando se presente la situación |
| 7 | Especifico | Externo | Planeación y | Riesgo Operacional | Accidentes de trabajo | Accidentalidad en el desarrollo del contrato | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo |  | 100% | Transferir el riesgo a ARP | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | n o | Contratista | Fase de Ejecución | hasta la terminación del contrato | A través de notificaciones oficial es | Cuando se presente la situación |
| 8 | General | Externo | Planeación y Ejecución | Riesgo Operacional | La red logística (transporte, persona l calificad o, insumo s) sea ineficiente o insuficiente, y dificulte la ejecución de los suministros de los materiales | Que el personal, insumos, y/o vehículos contratados para la ejecución del contrato no sea suficiente para la ejecución del contrato | Insatisfacción en la ejecución del contrato, ejecución de las prestaciones de forma ineficiente o de baja calidad, o lo que es peor, paralización del mismo. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto |  | 100% | Verificar que la red logística de ejecución del contrato, entre ellos: insumos, preparación, distribución y transporte; se ejecute de acuerdo a los precisos parámetros contratados, y previa mente definid os en un plan de trabajo definid o por la entidad Antes del inicio de la ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | s i | Entidad contratante y Contratista | Desde el inicio del contrato, para verificar que se cumpla el plan de trabajo y/o crono grama definido por la entidad | Hasta culminar la ejecución del contrato | Super visión de la entidad y el Contratista, Verificando que la ejecución del contrato vaya acorde a lo planificado, tanto en tiempo, como en ejecución técnica, en valor y calidad de las prestaciones | Plazo de Ejecución - Tan pronto se detecte la probable incongruencia, tratamientos quincenales. |

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Riesgo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | Asignación |  | Tratamientos y Controles a ser imple mentados | Después del Tratamiento |  |  |  | Afecta Ejecución | Responsable del Trata miento | Fecha de Inicio del Tratamiento | Fecha de Finalización del Trata miento | Monitoreo y Revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Entidad | Proponen te/Contratista |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | Cóm | Cuando |
| 9 | General | Externo | Planeación y Ejecución | Riesgo Financiero | Dificulta d para conseguir recurso s financie ros para el logro del objetivo del contrato . Términos financieros para la consecución de los recursos (plazos, tasas, garantí as, contragarantías) Riesgo de condiciones financieras para la obtención de recursos | Que el proponente se quede sin liquide z para ejecutar el contrato, pagar insumos, salarios y demás gastos ordinarios de la ejecución Variación de los términos de financiación, asocia dos a las fluctuaciones como: plazos, tasa de interés, garantías, contra garantías, refinanciación, tasas de cambio, ajustes por inflación y a las variaciones cambiarias y financieras. | Grave afectación a la ejecución que puede incluso conducir a la paralización Iliquidez del contratista e incremento de los costos de adquisición | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto |  | 100% | En el proceso de selección se establecerán unos rigurosos indica dores que garantice que este riesgo sea improbable en su máxima expresión | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | s i | El secretario responsable del proceso, en apoyo de su equipo estructurador | Desde que se elaboran los estudios previos | Cuando se adjudica el contrato, incluso en la ejecución es necesario hacerle seguimiento, no obstante haber se selecciona do un proponente con gran capacidad financiera y organizacional | Desde el momento en que es elaboran los estudios y documento s previo s | Durante todo el proceso de selección, e incluso en la propia ejecución del contrato . |

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Riesgo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | Asignación |  | Tratamientos y Controles a ser imple menta dos | Después del Tratamiento |  |  |  | Afecta Ejecución | Responsable del Tratamiento | Fecha de Inicio del Trata miento | Fecha de Finalización del Tratamiento | Monitoreo y Revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Entidad | Proponen te/Contratista |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | Cómo | Cuando |
| 1 0 | General | Externo | Planeación y Ejecución | Riesgo de Naturaleza | Eventos causad os por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre , que tienen impacto sobre la ejecución del contrato (temblores, inundaciones, lluvias, sequias) siempre y cuando los mismos se puedan preverse. | Circunstancia s natural es tales como temblores, inundaciones, fuertes lluvias, sequia s | Retrasos o dificultades en la ejecución | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | 100 % |  | Una vez advertidos por cualquier fuente informativa que es posible y probable la consumación en el futuro inmediato del riesgo, tomar medidas técnicas para mitigar su impacto. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | s i | Super visor y contratista | Desde que se advierta por cualquier fuente de información que el riesgo puede concretarse , análisis de pluviometría, informes del IDEAM, históricos por periodos del año, etc. | Terminación del contrato | Verificando que el contratista tome las medid as que se le recomiendan | Durante la Ejecución del contrato |
| 1 1 | General | Externo | Planeación y Ejecución | Riesgo Ambiental | Obligaciones emanadas de licencia s ambientales, planes de manejo ambiental condiciones ambientales o ecológicas, evolución de tasas retributivas, uso del agua | Que en razón a decisiones de autoridades ambientales no se puedan iniciar o continuar con la ejecución del contrato | Retrasos o dificultades en la ejecución | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio |  | 100% | Verificar que se cumplan con todas las licencias y obligaciones antes las autoridades ambientales, en caso de que nazca n nuevas obligaciones , una vez se tenga conocimiento de ellas tomar las medid as Para su cumplimiento . Verificar que se cumplan las norma s sanitarias que pueda n tener un impacto ambiental. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | s i | Super visor y contratista | Desde el inicio de la ejecución | Terminación del contrato | Revisión permanente, y mensual al cumplimiento de estas obligaciones por parte del super visor. | Durante la Ejecución del contrato |

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Riesgo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | Asignación |  | Tratamientos y Controles a ser imple menta dos | Después del Tratamiento |  |  |  | Afecta Ejecución | Responsable el Tratamiento | Fecha de Inicio del Tratamiento | Fecha de Finalización del Tratamiento | Monitoreo y Revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Entidad | Proponen te/Contratista |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | Cómo | Cuando |
| 1 2 | Especifico | Externo | Planeación y Ejecución | Riesgo Tecnológico | Advenimiento de nuevos desarrollos los tecnológicos o estándares para la ejecución del contrato, así como la obsolescencia tecnológica. | Que los equipo s que pueda n usarse para la ejecución del contrato, pueda n llegar a la obsolescencia durante la ejecución del contrato, en los casos en que aplique. (maquinaria) | Dificultades en la ejecución y en la super visión | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo |  | 100% | Verificar que los equipos no sean obsoletos y en caso de obsolescencia verificar su cambio rápida mente. Verificar que el contratista tome las medid as para evitar interrupciones en la ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | s i | Contratista | Tan pronto se advierta la obsolescencia. | Terminación del contrato | Seguimiento a que se haga el cambio rápido de los equipos, y que se tomen las medid as para evitar las interrupciones. | Durante la Ejecución del contrato |
| 1 3 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Social | Orden Público | Paros, manifestación es, protestas de la comunidad y/o gremio s que impida n la correcta ejecución de las actividades del contrato | No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afecta r el Normal desarrollo de las funciones de la entidad | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo |  | 100% contratista si no realiza socialización del proyecto | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo |  | Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Terminación del contrato | A través de notificaciones oficial es | Conforme a la periodicidad descrita en el contrato |

Original firmado

________________________________________

Firma responsable:

Nombre: YEISA ALEJANDRA TORRES

Cargo: Secretaria de Planeación e Infraestructura

Fecha: 04 de octubre  de 2024