

	[image: ]
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	CÓDIGO:  A – PCCP - 003

	
	
	VERSIÓN: 2

	
	
	FECHA: 29 Diciembre de 2023

	SELECCIÓN POR LICITACION PUBLICA

	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
	PROCESO: PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA
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ANÁLISIS, ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS
LICITACIÓN PÚBLICA No. HA-LP-001-2024
“CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS CON DESTINO A POBLACIÓN VULNERABLE, FAMILIAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA Y/O EN EXTREMA POBREZA, DEL MUNICIPIO DE HACARÍ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER”


Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución del convenio.
De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar la ejecución del convenio.

Matriz de riesgos
	N°
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	



Riesgo
	


Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
Asignación
	Tratamientos y Controles a ser imple menta dos
	Después del Tratamiento
	Afecta Ejecución
	
Responsable del Trata miento
	
Fecha de Inicio del Trata miento
	
Fecha de Finalización del Trata miento
	
Monitoreo y Revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Entidad
	Proponen te/Contratista
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
	
	
	
	

Cómo
	

Cuando

	







1
	Especifico
	Externo
	Planeación y Ejecución
	Riesgo Económico
	Cambio s y/ o variaciones en el   comporta amiento del mercado:   fluctuaciones de precios, desabastecimiento y especulación de insumo s    Desabastecimiento de bienes.
	Variaciones súbitas en los precios s	de
los servicios	a
prestar
	Incremento en los servicios a presta r por el Contratista
	







3
	







2
	







5
	Riesgo Medio
	40%
(etapa precontractual
	60%
(etapa pre contractual l)      100% (etapa   contractual l)
	Prever con antelación a los cambios en los precios s	de los servicios, las medid as		a tomar, en especial los ajuste s	en los presupuestos
	







2
	







1
	







3
	Riesgo bajo
	






s i
	Entidad ad contratante y Contratista
	Planeación y   Ejecución Contractual
	






No se tiene
	Super visión de la entidad e informes y reuniones periódicas entre el super visor y   contratista
	1.
Etapa de planeación y 2.
Ejecución del contrato (una vez advertid os los indicios de desabastecimiento)



	N°
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	



Riesgo
	


Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
Asignación
	Tratamientos y Controles a ser imple menta dos
	Después del Tratamiento
	Afecta Ejecución
	
Responsable del Tratamiento
	
Fecha de Inicio del Trata miento
	
Fecha de Finalización del Tratamiento
	
Monitoreo y Revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Entidad
	
Proponen te/Contratista
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
	
	
	
	

Cómo
	

Cuando

	





2
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Riesgo Económico
	




Variación de precios (no regulad os)
	Fluctuación de precios y/o reajustes ocasionados durante	la
ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc., no regula dos por   el Gobierno
	





Desequilibrio económico del contrato
	





2
	





3
	





5
	Riesgo Medio
	





50%
	




50%
	Analizar las consecuencias en el incremento de los precios	y
mitigar a través de planes de contingencia,
determinando la necesidad de realiza r ajustes en los presupuestos
	





1
	





1
	





2
	Riesgo bajo
	





s i
	Entidad contratante y Contratista
	Ejecución Contractual
	






No se tiene
	Super visión de la entidad e informes y reuniones periódicas entre el super visor y   contratista
	Durante la   Ejecución del contrato

	















3
	General
	Externo
	Planeación y Ejecución
	Riesgo Regulatorio
	








Cambio o    variación de política s    Gubernamental es probable y previsibles, y expedición de normas jurídica s
	









Que el Estado Colombiano expida norma s que impacten la ecuación económica del contrato
	






Que se pueda romper la correlación de obligaciones entre las partes y se desate un desequilibrio económico del contrato
	















3
	















3
	















6
	Riesgo Alto
	















100
%
	
	Dimensionar, tan pronto se produzcan los cambios regulatorios, cual es el impacto en la ejecución y/o ecuación económica del contrato,	y
decidir si es pertinente    o
no un restablecimiento del equilibrio económico del
contrato.
	















3
	















1
	















4
	Riesgo bajo
	















s i
	














Entidad Contratante
	













Planeación y   Ejecución Contractual
	















No se tiene
	Revisando la expedición de normas y regulaciones que pueda n   altera r la ecuación económica del contrato
	1.
Etapa de planeación y 2.
Ejecución del contrato ( Una vez advertid a la regulación que incide en la ecuación del contrato
)





	N°
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	



Riesgo
	


Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
Asignación
	Tratamientos y Controles a ser imple menta dos
	Después del Tratamiento
	Afecta Ejecución
	
Responsable del Tratamiento
	
Fecha de Inicio del Tratamiento
	
Fecha de Finalización del Tratamiento
	
Monitoreo y Revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Entidad
	
Proponen te/Contratista
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
	
	
	
	

Cómo
	

Cuando

	







4
	General
	Externo
	Planeación y Ejecución
	Regulatorio
	Cambio s    regulatorios o reglamentarios; tarifas, mercad os regulad os, regímenes especia les (regalías, pensiones), designación de zonas francas, planes de ordena miento territorial, expedición de normas de carácter
o de calidad.
	Que existan cambios, diferentes a temas tributarios, en regímenes que pueda n incidir en la ejecución del contrato
	Dificultades en la ejecución
	














3
	














3
	














6
	Riesgo Alto
	














100
%
	
	Verificar una vez acaecí a una regulación que incida en el contrato, cuál es su impacto,	y
qué medid as se deben tomar
	














3
	














1
	














4
	Riesgo bajo
	














s i
	












Entidad Contratante
	Fase de Planeación y   Ejecución Contractual (tan pronto se advierta el cambio   regula torio)
	














No se tiene
	Super visión de la entidad y el Contratista, A
través de revisiones periódicas a la normatividad que regula la ejecución
	Durante el plazo de ejecución del contrato
, Tan pronto sea advertid o en cambio regulatorio, de inmediato habrá que hacer seguimientos semana les.

	














5
	General
	Externo
	Planeación y Ejecución
	Riesgo Operacional
	






Operatividad del contrato
.
El monto y el plazo de la inversión no sea el previsto para cumplir el   objeto del contrato
.
	








Que el valor asigna do para la ejecución del contrato	no alcance para su ejecución total y exitosa
	


Insatisfacción en la ejecución del contrato, ejecución de las prestaciones de forma ineficiente o de baja calidad, o lo que es peor, paralización del mismo.
	














3
	














4
	














7
	Riesgo Alto
	














100
%
	
	Verificar		la estructuración económica, los estudios de merca do, de oferta y	de demanda, y corregir	las incongruencias			o defectos en la valoración de las actividades, o en su lugar efectuar las adiciones
contractuales a que haya lugar
	














2
	














3
	














5
	Riesgo medio
	














s i
	













Entidad Contratante
	












Fase de Planeación y Ejecución
	











Hasta culminar la ejecución del contrato
	Super visión de la entidad y el Contratista, Verificando que la ejecucón del contrato vaya acorde a lo planificado, tanto en tiempo, como en ejecución técnica, en valor y   calidad de las prestaciones
	







Plazo de Ejecución - Tan pronto se detecte la   probable    incongruencia, tratamientos quincenales.

	N°
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	



Riesgo
	


Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
Asignación
	Tratamientos y Controles a ser imple menta dos
	Después del Tratamiento
	Afecta Ejecución
	
Responsable del Tratamiento
	
Fecha de Inicio del Tratamiento
	
Fecha de Finalización del Tratamiento
	
Monitoreo y Revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Entidad
	Proponen te/Cotratista
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
	
	
	
	

Cómo
	

Cuando

	





6
	Especifico
	Externo
	Planeación y Ejecución
	Riesgo Operacional
	




Falla en la red Logística
	

Falla en la disposición de insumos, herramientas, logística
	

Entorpece el cumplimiento del objeto contractual
	





4
	





4
	





8
	Riesgo Extremo
	
	





100%
	Reducir	las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia
	





2
	





4
	





6
	Riesgo Alto
	




s i
	


Entidad contratante y Contratista
	




Fase de Ejecución
	


hasta la terminación del contrato
	


A
través de notificaciones oficial es
	



Cuando se presente la situación

	


7
	Especifico
	Externo
	Planeación y
	Riesgo Operacional
	

Accidentes de trabajo
	
Accidentalidad en el desarrollo del contrato
	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual
	


2
	


2
	


4
	Riesgo bajo
	
	


100%
	

Transferir el riesgo a ARP
	


1
	


1
	


2
	Riesgo Bajo
	


n o
	


Contratista
	

Fase de Ejecución
	
hasta la terminación del contrato
	A
través de notificaciones oficial es
	
Cuando se presente la situación

	


















8
	General
	Externo
	Planeación y Ejecución
	Riesgo Operacional
	







La red logística (transporte, persona l      calificad o,   insumo
s) sea ineficiente o insuficiente, y dificulte la   ejecución de los suministros de los materiales
	









Que el personal, insumos, y/o vehículos contratados para la ejecución del contrato	no sea suficiente para la ejecución del contrato
	





Insatisfacción en la ejecución del contrato, ejecución de las prestaciones de forma ineficiente o de baja calidad, o lo que es peor, paralización del mismo.
	


















3
	


















4
	


















7
	Riesgo Alto
	
	


















100%
	Verificar que la red logística	de ejecución del contrato, entre ellos: insumos, preparación, distribución y transporte; se ejecute	de acuerdo a los precisos parámetros contratados, y previa mente definid os en un plan de trabajo definid o por la entidad
Antes del inicio de la ejecución del contrato.
	


















2
	


















3
	


















5
	Riesgo medio
	


















s i
	















Entidad contratante y Contratista
	Desde el inicio del contrato, para verificar que se cumpla el plan de trabajo y/o crono grama definido por la entidad
	















Hasta culminar la ejecución del contrato
	Super visión de la entidad y el Contratista, Verificando que la ejecución del contrato vaya acorde a lo planificado, tanto en tiempo, como en ejecución técnica, en valor y   calidad de las prestaciones
	Plazo de Ejecución - Tan pronto se detecte la   probable    incongruencia, tratamientos quincenales.




	N°
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	



Riesgo
	


Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
Asignación
	Tratamientos y Controles a ser imple mentados
	Después del  Tratamiento
	Afecta Ejecución
	
Responsable del Trata miento
	
Fecha de Inicio del Tratamiento
	
Fecha de Finalización del Trata miento
	
Monitoreo y Revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Entidad
	
Proponen te/Contratista
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
	
	
	
	

Cóm
	

Cuando

	

























9
	General
	Externo
	Planeación y Ejecución
	Riesgo Financiero
	







Dificulta d para conseguir recurso s    financie ros para el logro del objetivo del contrato
.
Términos financieros para la consecución de los recursos (plazos, tasas, garantí as, contragarantías)
Riesgo de condiciones financieras para la obtención de recursos
	Que el proponente se quede sin liquide z para ejecutar	el contrato, pagar insumos, salarios		y
demás gastos ordinarios de la ejecución Variación de los términos de financiación, asocia dos a las fluctuaciones como: plazos, tasa de interés,
garantías, contra garantías, refinanciación, tasas de cambio, ajustes por inflación y a las variaciones cambiarias y
financieras.
	














Grave afectación a la ejecución que puede incluso   conducir a la paralización Iliquidez del contratista e incremento de los costos de adquisición
	

























1
	

























5
	

























6
	Riesgo Alto
	
	

























100%
	















En el proceso	de selección se establecerán unos rigurosos indica dores que garantice que este riesgo sea improbable en su máxima expresión
	

























1
	

























4
	

























5
	Riesgo medio
	

























s i
	


















El secretario responsable del proceso, en apoyo de su equipo estructurador
	






















Desde que se elaboran los estudios previos
	










Cuando se adjudica el contrato, incluso en la ejecución es necesario hacerle seguimiento, no obstante haber se selecciona do un proponente con gran capacidad financiera y organizacional
	



















Desde el momento en que es elaboran los estudios y documento s   previo s
	




















Durante todo el proceso de selección, e incluso en la propia ejecución del contrato
.






	N°
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	



Riesgo
	


Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
Asignación
	Tratamientos y Controles a ser imple menta dos
	Después del Tratamiento
	Afecta Ejecución
	
Responsable del Tratamiento
	
Fecha de Inicio del Trata miento
	
Fecha de Finalización del Tratamiento
	
Monitoreo y Revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Entidad
	
Proponen te/Contratista
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
	
	
	
	

Cómo
	

Cuando

	













1
0
	General
	Externo
	Planeación y Ejecución
	Riesgo de Naturaleza
	Eventos causad os por la   naturaleza sin la   intervención o voluntad del hombre
, que tienen impacto sobre la ejecución del contrato (temblores, inundaciones, lluvias, sequias)
siempre y    cuando los mismos se puedan
preverse.
	







Circunstancia s natural es tales como temblores, inundaciones, fuertes lluvias, sequia s
	











Retrasos o dificultades en la ejecución
	














1
	














3
	














4
	Riesgo Bajo
	













100
%
	
	
Una vez advertidos por cualquier fuente informativa que es posible	y
probable	la
consumación en el futuro inmediato del riesgo, tomar medidas técnicas para mitigar su impacto.
	














1
	














2
	














3
	Riesgo Bajo
	













s i
	












Super visor y   contratista
	
Desde que se advierta por cualquier fuente de información que el riesgo puede concretarse
,
análisis de pluviometría,
informes del IDEAM,
históricos por periodos del año, etc.
	












Terminación del contrato
	








Verificando que el contratista tome las medid as que se le recomiendan
	












Durante la   Ejecución del contrato

	














1
1
	General
	Externo
	Planeación y Ejecución
	Riesgo Ambiental
	




Obligaciones emanadas de licencia s    ambientales, planes de manejo ambiental   condiciones ambientales o ecológicas, evolución de tasas retributivas, uso del agua
	






Que en razón a decisiones de autoridades ambientales no se puedan iniciar o continuar con la ejecución del contrato
	












Retrasos o dificultades en la ejecución
	















3
	















2
	















5
	Riesgo Medio
	
	















100%
	Verificar que se cumplan con todas las licencias	y
obligaciones antes las autoridades ambientales, en caso de que nazca n nuevas obligaciones
, una vez se tenga conocimiento de ellas tomar las medid as
Para su cumplimiento
.
Verificar que se cumplan las norma s sanitarias que pueda n tener un impacto ambiental.
	















1
	















3
	















4
	Riesgo Bajo
	














s i
	













Super visor y   contratista
	













Desde el inicio de la ejecución
	













Terminación del contrato
	







Revisión permanente, y mensual al cumplimiento de estas obligaciones por parte del super visor.
	













Durante la   Ejecución del contrato



	N°
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	



Riesgo
	


Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
Asignación
	Tratamientos y Controles a ser imple menta dos
	Después del Tratamiento
	Afecta Ejecución
	
Responsable el Tratamiento
	
Fecha de Inicio del Tratamiento
	
Fecha de Finalización del Tratamiento
	
Monitoreo y Revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Entidad
	
Proponen te/Contratista
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
	
	
	
	

Cómo
	

Cuando

	














1
2
	Especifico
	Externo
	Planeación y Ejecución
	Riesgo Tecnológico
	







Advenimiento de nuevos desarrollos los tecnológicos o estándares para la ejecución del contrato, así como la obsolescencia tecnológica.
	


Que los equipo s que pueda n usarse para la ejecución del contrato, pueda n llegar a	la
obsolescencia durante	la
ejecución del contrato, en los casos en que aplique. (maquinaria)
	












Dificultades en la ejecución y en la super visión
	















1
	















3
	















4
	Riesgo Bajo
	
	















100%
	Verificar que los equipos	no sean obsoletos y en caso de obsolescencia verificar su cambio rápida mente. Verificar que el contratista tome las medid as para evitar interrupciones en la ejecución del
contrato.
	















1
	















2
	















3
	Riesgo Bajo
	














s i
	














Contratista
	












Tan pronto se advierta la obsolescencia.
	













Terminación del contrato
	




Seguimiento a que se haga el cambio   rápido de los equipos, y que se tomen las medid as para evitar las interrupciones.
	













Durante la   Ejecución del contrato

	




1
3
	General
	Externo
	Ejecución
	Riesgo Social
	




Orden Público
	Paros, manifestación es, protestas de la comunidad y/o gremio s que impida
n	la correcta ejecución de las actividades del contrato
	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afecta r el
Normal desarrollo de las funciones de la entidad
	




2
	




2
	




4
	Riesgo Bajo
	
	

100%
contratista si no realiza socialización del proyecto
	Reducir	las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia
	




1
	




1
	




2
	Riesgo Bajo
	
	




Contratista
	


Desde el inicio de la ejecución
	



Terminación del contrato
	

A
través de notificaciones oficial es
	


Conforme a la periodicidad descrita en el contrato



Original firmado 
________________________________________
Firma responsable:
Nombre: YEISA ALEJANDRA TORRES
Cargo: Secretaria de Planeación e Infraestructura 
[bookmark: _GoBack]Fecha: 04 de octubre  de 2024
[image: ]Nit. 800.099.241 – 6  
Dirección KDX D3 185 Palacio Municipal
Correos: alcaldía@hacari-nortedesantander.gov.co; contactenos@hacari-nortedesantander.gov.co
Sitio web www.hacari-nortedesantander.gov.co
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LICITACIÓN PÚBLICA
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-
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“CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS CON DESTINO A POBLACIÓN 
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POBREZA, DEL MUNICIPIO DE HACARÍ, DEPARTAMENTO NORTE DE 


SANTANDER”


 


 


 


Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los 


artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015,
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convenio.


 


De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, 


estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar la ejecución del 


convenio.
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SELECCIÓN  POR LICITACION PUBLICA  

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA  PROCESO: PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN  PÚBLICA  

    Nit. 800.099.241  –   6     Dirección KDX D3 185 Palacio Municipal   Correos:  alcaldía@hacari - nortedesantander.gov.co ;  contactenos@hacari - nortedesantander.gov.co   Sitio web  www.hacari - nortedesantander.gov.co   ANÁLISIS, ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS   LICITACIÓN PÚBLICA   No.  HA - LP - 001 - 202 4   “CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS CON DESTINO A POBLACIÓN  VULNERABLE, FAMILIAS  VICTIMAS DE LA VIOLENCIA Y/O EN EXTREMA  POBREZA, DEL MUNICIPIO DE HACARÍ, DEPARTAMENTO NORTE DE  SANTANDER”       Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los  artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015,   entiéndase por Riesgo  la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo,  generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos  como con las actividades a desarrollar en la ejecución del   convenio.   De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación,  estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar la ejecución del  convenio.     Matriz de riesgos  

N°  Clase  Fuente  Etapa  Tipo          Riesgo        Descri pción  Cons ecuen cia  de la ocurrencia  del evento  Probabilidad  Impacto  Valoración  Categoría    Asignación  Tratamientos y  Controles a  ser imple  menta dos  Después del  Tratamient o  Afecta Ejecución    Respons able del  Trata  mient o    Fecha de  Inicio del  Trata  mient o    Fecha de  Finalización del  Trata  mient o    Monitoreo y Revisión  

  Enti dad  Proponen  te/Contrat ista   Probabilidad  Impacto  Valoración  Categoría       Cóm o      Cuand o  

                1  Especifico  Externo  Planeación y Ejecución  Riesgo Económico  Cambio s y/ o  variaciones en el     comporta  amiento  del mercado:    fluctuaciones de  precios,  desabastecimiento  y especulación de  insumo s     Desabastecimiento  de  bienes.  Variaciones súbitas  en  los p recios s   de   los servicios   a   prestar  Incremento   en  los  servici os a  presta   r por el  Contratista                  3                  2                  5  Riesgo Medio  40%   (etapa  pre cont r actual  60%   (etapa  pre  contractu al l)       100%  (etapa    contractu al l)  Prever con  antelación  a  los cambios  en  los precios  s   de  los  servicios,  las  medid as     a  tomar,  en especial  los  ajuste s   en  los  presupuestos                  2                  1                  3  Riesgo bajo                s i  Entidad  ad  contrata nte y  Contra ti sta  Planeaci ón y    Ejecució n  Contr act ual                No se tiene  Super  visión de la  entidad e  inform es y  reunio nes  periód icas  entre el  super visor  y    contrat ista  1.   Etapa de  planeació n y 2.   Ejecución  del  contrato  (una vez  advertid  os los  indicios  de  desaba ste cimie nto)  

 

