# ANEXO “L” # “MATRIZ DE RIESGOS” Tabla 1 Matriz de riesgos NUMERICA; HISTORICA; IMPACTO. INSIGNIFICANTE; MENOR; MODERADO; MAYOR; CATASTROFICO. 1; 2; 3; 4; 5. PROBABILIDAD; 1 EN 10.000-100.000; Puede ocurrir pero solo en circunstancias excepcionales; RARO; 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1 EN 1.000-10.000; Podría ocurrir pero dudoso; IMPROBABLE; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1 EN 100-1.000; Podría ocurrir en cualquier momento futuro; POSIBLE; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 1 EN 10-100; Probablemente ocurrirá; PROBABLE; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 1 EN 10; Se espera que ocurra en la mayoría de circunstancias; CASI CIERTO; 5; 6; 7; 8; 9; 10. El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia (raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y de su impacto (insignificante; menor; moderado; mayor; catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta su calificación de acuerdo con Tabla 2. Tabla 2 Prioridad de tratamiento y control del riesgo N°; Factor de escogencia y calificación. Riesgo > 7; Riesgo Extremo: Se requiere un plan de acción detallado. 6 <= Riesgo <= 7; Riesgo Alto: Se necesita una atención mayor de la administración. Riesgo = 5; Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administración. Riesgo < 5; Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina. Tabla 3 Mapa de identificación de riesgos No; Clase; Área; Etapa; Tipo; descripción (qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar); Consecuencia de la ocurrencia del evento; Probabilidad; Impacto; Calificación; Prioridad; A quien se le asigna?; Tratamiento/controles a ser implementados; Impacto después del tratamiento; Afecta la ejecución el contrato; Persona que implementa el tratamiento; Fecha inicio tratamiento; Fecha término tratamiento; Monitoreo y revisión. probabilidad; impacto; Valoración del riesgo; Forma de realizar monitoreo; Periodicidad monitoreo / Cuando?. 1; General; Externo; Planeación; Social o político; dispersión de la normatividad; En materia de contratación estatal, existan numerosas normas, directrices, conceptos e interpretaciones sobre el procedimiento de contratación; 3; 1; 4 (Riesgo bajo); d; Entidad; Hacer seguimiento de las normas de contratación y de sus modificaciones; 3; 1; 4; NO; Asesor de Contratación; mayo-20; dic-20; Verificando el portal de CCE; Semanal. 2.; General; Interno; Planeación; Operacional; deficiente planeación de los contratos en la unidad delegataria; Que no se armonicen los elementos a adquirir con cargo al futuro contrato con el sistema presupuestal y el Plan Anual de Adquisiciones; 2; 1; 3(Riesgo bajo); d; Entidad; El bien objeto del futuro contrato debe estar incluido dentro del Plan Anual de Adquisiciones; 2; 1; 3; NO; Dependencia Usuaria; Mayo-20; Dic de 20; Formato Plan Anual de Adquisiciones; Previo a la apertura del proceso. 3; General; Interno; Planeación; Operacional; deficiente determinación de especificaciones técnicas mínimas; Las especificaciones técnicas mínimas no permiten que se satisfaga la necesidad; 2; 2; 4(Riesgo bajo); d; Entidad; Se efectúa verificación del estudio previo presentado realizando observaciones cuando las especificaciones no ofrecen claridad; 2; 2; 4; SI; Asesor de contratación; Con la llegada del estudio previo; Cinco días hábiles siguientes a la recepción; Documento solicitando aclaración; Llegada estudio previo corregido. 4; General; Interno; Planeación; Operacional; manejo del proceso de contratación por personal que no está calificado; El proceso de adquisiciones se encuentra impulsado por personal que no tiene las calidades y conocimiento de la normatividad; 1; 1; 2(Riesgo bajo); d; Entidad; Capacitar al personal de Abastecimientos en la normatividad vigente en el proceso de contratación; 1; 1; 2; NO; Jefe división precontractual; Mayo-20; Dic -20; Acta de la capacitación; semestral. 5; General; Interno; Planeación; Operacional; el objeto del futuro contrato no sirve como instrumento de desarrollo de la unidad; Los elementos, bienes o servicios a adquirir, no son sirven para dar cumplimiento a la función de la unidad delegataria; 1; 1; 2(Riesgo bajo); d; Entidad; Los bienes y/o servicios a adquirir son un medio para cumplir la función asignada eficaz y eficientemente; 1; 1; 2; SI; Supervisor / Dependencia Usuaria; Ver plazo de ejecución; Ver plazo de ejecución; Entradas de almacén/ actas de recibo de los servicios; Permanente. 6; General; Interno; Selección; Operacional; seleccionar proponentes que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad; Incumplimiento de los principios de selección objetiva y transparencia.-El bien o servicio que se pretende adquirir no cumpla con los requisitos exigidos. Violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades; 1; 2; 3(Riesgo bajo); d; Entidad; Designar personal capacitado y con perfil adecuado para evaluar las propuestas con fines de incurrir en mínimos errores.; 1; 2; 3; NO; Comité evaluador respectivo; Termino de evaluación de propuestas; Termino de adjudicación; Revisión de evaluaciones y observaciones a las mismas; previo a la adjudicación. 7; General; Externo; Contratación; Operacional; No suscripción del contrato.; Retraso en la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad.; 2; 3; 5(Riesgo medio); c; Proponente; Adjudicación del contrato a proponente en segundo menor valor o declarar desierto El proceso si no hay más proponentes. -Hacer efectiva póliza de garantía de seriedad de la propuesta en caso de haberse solicitado.; 2; 3; 5; NO; Jefe División precontractual; Termino para la firma del contrato; Vigencia garantía de seriedad; Seguimiento a proceso de reclamo de garantía de seriedad y/o revisión adjudicación segundo menor valor; Posterior a la adjudicación y previo al vencimiento del plazo de ejecución. 8; General; Externo; Contratación; Operacional; No se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía.; Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad.; 2; 3; 5(Riesgo medio); c; Proponente; Hacer efectiva póliza de garantía de seriedad de la propuesta en caso de haberse solicitado. -Iniciar proceso de reclamo de garantías por Incumplimiento del contrato.; 2; 3; 5; NO; Jefe División precontractual; Termino para la firma del contrato; Vigencia garantía de seriedad; Seguimiento a proceso de reclamo de garantía de seriedad y/o revisión adjudicación segundo menor valor; Posterior a la adjudicación y previo al vencimiento del plazo de ejecución. 9; General; Interno; Contratación; Operacional; incumplimiento del registro presupuestal; Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad. -Incumplimiento de pago del contrato.; 1; 1; 2(Riesgo bajo); d; Entidad; Gestión oportuna para agilizar expedición de CRP una vez suscrito el contrato.; 1; 1; 2; SI; Dependencia Presupuesto; Termino para el cumplimiento de requisitos de ejecución; Termino para el cumplimiento de requisitos de ejecución; Verificación expedición de certificado de registro presupuestal; Una vez suscrito el contrato. 10; General; Interno; Ejecución; Económico; incumplimiento de los plazos de pago; Incumplir el plazo de pago del valor del contrato al contratista, impidiendo la liquidez para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato; 1; 1; 2(Riesgo bajo); d; Entidad; Dar cumplimiento al procedimiento de la cadena presupuestal y el Programa Anual Mensualizado de Caja; 1; 1; 2; SI; Jefe División Presupuesto; Ver plazo de ejecución; mensual; Documentos soporte para pago; mensual. 11; Especifico; Interno; Ejecución; Operacional; retrasos en la entrega de bienes y/o servicios; Que no se entreguen oportunamente los bienes y/o servicios impidiendo el normal desarrollo del proceso de adquisiciones en la Unidad Delegataria; 3; 3; 6 (Riesgo alto); b; Contratista; Establecer plazos dentro del contrato para la entrega de los conceptos y determinar un procedimiento para su revisión y aprobación por parte del supervisor del contrato; 3; 3; 6; SI; Dependencia Usuaria; Ver plazo de ejecución; 31 de diciembre/20; Verificación de actas de levantamiento de requerimientos; Mensual (acuerdo lo necesitado por la dependencia). 12; Especifico; Interno; Ejecución; Operacional; Deficiencia en la calidad de los bienes y/o servicios adquiridos.; Que los bienes y/o servicios no correspondan a los requeridos por la entidad; 3; 3; 5 (Riesgo Medio); c; Contratista; Dar cumplimiento al estándar de calidad que será verificado por el supervisor del contrato durante la fabricación y la entrega; 3; 3; 5; SI; Supervisor; Cumplimiento requisitos ejecución; Plazo de ejecución; Verificación del material previa recepción; Mensual/a criterio del supervisor. 13; Especifico; Interno; Ejecución; Operacional; contratista; Durante la ejecución de los trabajos pueden presentarse accidentes por parte del contratista.; 3; 2; 5 (Riesgo medio); c; Contratista; Exigir al contratista que los trabajadores se encuentren afiliados a EPS, ARL PENSION, y que durante la ejecución de los trabajos cumplan con las normas de seguridad industrial; 3; 2; 5; SI; Supervisor del contrato; Ver plazo de ejecución; Ver plazo de ejecución; Exigir los soportes de los pagos a EPS, ARL, PENSION y los elementos de vio-seguridad; mensual. Matriz elaborada por la Escuela Naval “Almirante Padilla”