

1. RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL

TABLA 1 - MATRIZ DE RIESGOS


	




N
	Clase
	Fuente
	Etapa
	
Tipo
	




Descripción
	



Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	



Tratamiento/Contr ol a ser implementado
	
Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	
Responsable por implementar el tratamiento
	

Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	

Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	

Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
	
	
	
	
¿Cómo se realiza el monitoreo?
	

Periodicidad

	1
	General
	Interno
	Selección
	
Económico
	




Baja participación de Proponentes
	



Poca competencia entre proveedores y mayor posibilidad de declarar desierto el proceso
	





2
	





3
	





5
	





B
	Entidad
	
Publicación de los documentos del proceso en los términos mínimos que se reglan para el procedimiento de menor cuantía y formulación de estudios y documentos previos clara y pertinente
	





1
	





1
	





2
	





B
	SI
	
DIRECCIÓN CORPORATIVA
	

Desde la Planeación del Proceso de Contratación
	
A la fecha de cierre de presentación de Ofertas
	Revisando el interés de Proveedores registrados en SECOP II
	
Permanente durante la etapa de selección

	2
	General
	Externo
	Ejecución
	
Regulatorios
	






Cambios en los Tributos y aranceles aplicables
	





Variación en el valor final de las retenciones frente a cada pago
	







1
	







1
	







2
	







B
	Entidad
	



Seguimiento contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables por parte de la supervisión del contrato
	







1
	







1
	







2
	







B
	SI
	
DIRECCIÓN CORPORATIVA
	

DESDE LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ADJUDICA
	

FINALIZACION DEL CONTRATO
	
REVISANDO LA COMUNICACIÓN PERMANENTE CON EL CONTRATISTA
	

DURANTE LA EJECUSIÓN DEL CONTRATO

	3
	General
	Externo
	Ejecución
	
Económico
	





Variación de la TRM
	



Modificación de las condiciones económicas del contrato
	





4
	





3
	





7
	





A
	Entidad-Contratista
	
Estudio económico robusto que no dependa de precios históricos y constante seguimiento de la TRM por el supervisor del contrato y el contratista
	





4
	





3
	





7
	





A
	SI
	
SUPERVISOR DEL CONTRATO - CONTRATISTA
	
DESDE LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ADJUDICA
	

FINALIZACION DEL CONTRATO
	
Monitoreo constante por parte del supervisor y contratista de los precios de los repuestos
	

DURANTE LA EJECUSIÓN DEL CONTRATO

	4
	General
	Externo
	Ejecución
	
Económico
	Desabastecimiento en	el		mercado nacional de alguno de los insumos sea para los bonos o para la adquisición por parte		de		los funcionarios/as  de las prendas de uso institucional				o exclusión			en		el mercado nacional
	

Indisponibilidad de insumos para la dotación de botiquines de las estaciones y las áreas de primeros auxilios de los portales.
	





4
	





4
	





8
	





A
	Entidad-Contratista
	
Estipulación contractual que prevea la revisión por parte de la Entidad de los precios de los insumos que por necesidades del servicio o desabastecimiento se requieran
	





2
	





2
	





4
	





B
	SI
	
SUPERVISOR DEL CONTRATO - CONTRATISTA
	
DESDE LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ADJUDICA
	

FINALIZACION DEL CONTRATO
	REVISION DE LAS CONDIONES TECNICAS DE LOS BONOS Y PRENDAS Y EN CASO DE REQUERIRSE REALIZAR ESTUDIO DE MERCADO DE LOS
	

DURANTE LA EJECUSIÓN DEL CONTRATO
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N
	Clase
	Fuente
	Etapa
	
Tipo
	




Descripción
	



Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	



Tratamiento/Contr ol a ser implementado
	
Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	
Responsable por implementar el tratamiento
	

Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	

Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	

Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
	
	
	
	
¿Cómo se realiza el monitoreo?
	

Periodicidad

	5
	General
	Externa
	Ejecución
	
Económico
	





Fluctuación		de precios De los elementos	que conforman la ficha técnica del proceso, mano de obra
	






Alteración de la Ecuación Contractual de los precios adjudicados por el contratista
	








3
	








4
	








7
	








A
	Contratista
	

El contratista deberá realizar un seguimiento económico y financiero estricto sobre sus costos y los costos de los insumos y la mano de obra advirtiendo que la modalidad de selección es la mínima cuantía la cual establece como único criterio de comparación el menor precio.
	





1
	





1
	





2
	





B
	SI
	
CONTRATISTA
	

DESDE LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ADJUDICA
	

FINALIZACION DEL CONTRATO
	
REVISION CONSTANTE DE LOS PRECIOS DE MERCADO DE LOS BONOS
	
DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL, SIEMPRE Y CUANDO EL MISMO TENGA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

	6
	General
	Externa
	Ejecución
	
Social o Político
	






Por alteraciones públicas (Por paros, motines o huelgas)
	



Retrasos en las entregas previstas según cronograma de las dotaciones de insumos para botiquines de estaciones y las áreas de primeros auxilios de los portales.
	







3
	







4
	







7
	







A
	Contratista - Entidad
	El contratista deberá mantener una comunicación fluida con el supervisor con el fin de coordinar o reprogramar alternativas para la entrega de los insumos de primeros auxilios – El supervisor deberá analizar alternativas que le permitan al contratista la entrega de los insumos de primeros auxilios.
	







2
	







2
	







4
	







B
	SI
	
SUPERVISOR DEL CONTRATO - CONTRATISTA
	

DESDE LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ADJUDICA
	

FINALIZACION DEL CONTRATO
	
COMUNICACIÓN Y MONITOREO CONSTANTE ENTRE CONTRATISTA Y SUPERVISOR
	

DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL

	7
	Específico
	Externa
	Ejecución
	
Financiero
	



Incremento de los costos de los elementos de protección personal debido a la pandemia mundial y la guerra de Rusia y Ucrania
	





Alteración de la Ecuación Contractual a partir de un incremento en los costos
	







3
	







2
	







5
	







M
	Contratista
	

El contratista deberá realizar previamente a la presentación de la oferta un adecuado análisis de sus costos con el fin de garantizar el precio adjudicado y cumplir con los plazos reglados en el cronograma del proceso.
	







1
	







1
	







2
	







B
	SI
	
CONTRATISTA - SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO
	DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única)
	

ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN
	
VERIFICACIÓN DIRECTA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR
	

DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL

	8
	Específico
	Externa
	Ejecución
	
Operacional
	




Retraso en la entrega de los insumos de primeros auxilios por incidencia de terceros
	






Retraso en la ejecución del contrato
	







3
	







2
	







5
	







M
	Contratista
	


Planeación y programación adecuada de la ejecución del contrato analizando y implementando correctivos frente los vectores externos que puedan afectar las entregas
	







1
	







1
	







2
	







B
	SI
	
CONTRATISTA
	

SOLO DURANTE LA EJECUSIÓN DEL CONTRATO
	

ESPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN
	
VERIFICACIÓN DIRECTA DEL CONTRATISTA A PARTIR DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO
	

DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL



Nota 1: Será responsabilidad exclusiva del Jefe del Área que genera la necesidad diligenciar en forma adecuada la tabla anterior, para ello si cree necesario, una vez la tenga completa, podrá pedir apoyo en lo


pertinente a las Subgerencias Jurídica y/o Económica, caso en el cual autónomamente las citadas dependencias podrán consentir en el apoyo o no, dependiendo de la naturaleza del riesgo y la carga laboral.

Nota 2: Los apartes diligenciados en la tabla anterior podrán ser modificados autónomamente por el Jefe del Área que genera la necesidad

Nota 3: Al diligenciar la tabla anterior, el jefe del área junto con su(s) apoyo(s) debe implementar las lecciones aprendidas en adquisiciones pasadas.

Nota 4: Al diligenciar la tabla anterior, dependiendo de la clase del bien o servicio a adquirir, el jefe del área junto con su(s) apoyo(s), podrá suprimir o agregar las filas que crea pertinentes.

Nota 5: Al diligenciar la tabla anterior, dependiendo de la clase del bien o servicio a adquirir, el jefe del área junto con su(s) apoyo(s), podrá suprimir o agregar los tipos de riesgos que crea pertinentes.


6.1. LINEAMIENTOS PARA DILIGENCIAMIENTO DE LA TABLA DE RIESGOS PREVISIBLES

CLASE:

- General: es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.

· Específico: es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis.

FUENTE:

· Interno: es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
· Externo: es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).

ETAPA:

· Planeación: la etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes:

(i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado.
(ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes.
(iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado.
(iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro.
(v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.
(vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo.
(vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.


-   Selección: la etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes:

(i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.
(ii) Riesgo de colusión.
(iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas.

- Contratación: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes:

(i) Riesgo de que no se firme el contrato.
(ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía.
(iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato.
(iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.

- Ejecución: la etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes.

En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia, los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
TIPO:

El Documento Conpes 3714 de 2011 clasifica los Riesgos de acuerdo con los siguientes tipos:

· Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.

· Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.

· Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.

· Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.

· Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.


· Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.

· Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.

· Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.

DESCRIPCIÓN:

Describir cada uno de los Riesgos y determinar las posibles consecuencias de la ocurrencia de los mismos.

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Una vez cumplidos los pasos a los que se refieren los numerales 1 y 2 anteriores, la Entidad Estatal debe evaluar cada uno de los Riesgos identificados, estableciendo el impacto de los mismos frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar.

Para estimar el impacto y la probabilidad de ocurrencia de un evento que afecte de manera negativa el Proceso de Contratación, se sugiere considerar fuentes de información como:
-Registros anteriores de la ocurrencia del evento en Proceso de Contratación propios y de otras Entidades Estatales.

-Experiencia relevante propia y de otras Entidades Estatales.

-Prácticas y experiencia de la industria o el sector en el manejo del Riesgo identificado.

-Publicaciones o noticias sobre la ocurrencia del Riesgo identificado.

-Opiniones y juicios de especialistas y expertos.

-Estudios técnicos.

La Entidad Estatal debe evaluar los Riesgos combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento para:

(a) Asignar una categoría a cada Riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia así: raro, improbable, posible, probable y casi cierto y valorarlos de 1 a 5 siendo raro el de valor más bajo y casi cierto el de valor más alto, como se indica en le Tabla 2. La Entidad Estatal puede utilizar las fuentes de información sugeridas anteriormente, métodos cuantitativos con diferentes metodologías que arrojen otros resultados y complementen los resultados de la matriz de evaluación de riesgos.

TABLA 2 – PROBABILIDAD DEL RIESGO

	
PROBABILIDAD
	CATEGORÍA
	VALORACIÓN

	
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)
	1

	
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)
	2




	
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)
	3

	
	Probable (probablemente va a ocurrir)
	4

	
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)
	5



(b) Determinar el impacto del Riesgo, utilizando la Tabla 3, analizando los siguientes criterios: (i) la calificación cualitativa del efecto del Riesgo, y (ii) la calificación monetaria del Riesgo, la cual corresponde a la estimación de los sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del Riesgo como un porcentaje del valor total del presupuesto del contrato. La Entidad Estatal debe escoger la mayor valoración resultante de los criterios (i) y
(ii) para determinar el impacto del Riesgo.

TABLA 3 – IMPACTO DEL RIESGO

	IMPACTO

	
Calificación Cualitativa
	

Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente
	Dificulta la ejecución del contrato de manera	baja. Aplicando medidas mínimas se puede
lograr el objeto contractual
	
Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes
	Obstruye la ejecución del	contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual
	Perturba	la
ejecución	del contrato de manera grave imposibilitando		la consecución	del
objeto contractual

	
Calificación Monetaria
	
Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato
	
Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato
	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento
(15%)
	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento
(30%)
	
Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)

	

Categoría
	

Valoración
	Insignificante
	Menor
	Moderado
	Mayor
	Catastrófico

	
	
	1
	2
	3
	4
	5



(c) Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener la valoración total del Riesgo.


TABLA 4 – VALORACIÓN DEL RIESGO

	IMPACTO

	

Calificación Cualitativa
	
Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente
	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando	medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual
	
Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes
	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual
	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando	la consecución del objeto contractual

	

Calificación Monetaria
	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato
	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato
	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)
	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)
	
Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)

	
PROBABILIDAD
	

Categoría
	

Valoración
	
Insignificante
	
Menor
	
Moderado
	
Mayor
	
Catastrófico

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)
	
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6

	
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)
	
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7

	
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)
	
	
4
	
5
	
6
	
7
	
8




	
	Probable (probablemente va a ocurrir)
	
	
5
	
6
	
7
	
8
	
9

	
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)
	
	
6
	
7
	
8
	
9
	
10



(d) Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada uno de ellos para su correcta gestión:

TABLA 5 – CATEGORÍA

	Valoración del Riesgo
	Categoría
	Abreviatura

	8,9,10
	Riesgo Extremo
	E

	6 y 7
	Riesgo Alto
	A

	5
	Riesgo Medio
	M

	2,3,4
	Riesgo Bajo
	B



ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO

Una vez realizada la evaluación y calificación de cada uno de los Riesgos asociados al Proceso de Contratación, la Entidad Estatal debe establecer un orden de prioridades para decidir:

(a) Evitar el Riesgo, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el Riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación.

(b) Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas en el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo en mejor forma, bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuación contractual, entre otras.

(c) Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo.
(d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. Para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato;
(ii) revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios; (v) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (vi) establecer sistemas de acreditación profesional; (vii) incluir declaraciones y garantías del contratista; (viii) administrar la relación entre proveedores y compradores.

(e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato.

La Entidad Estatal debe seleccionar la opción apropiada teniendo en cuenta el costo y el beneficio de cualquiera de las acciones identificadas para el tratamiento del Riesgo, enumeradas anteriormente. En la mayoría de los casos una combinación de opciones permite el mejor resultado8.

Generalmente las medidas para tratar los Riesgos son acciones o actividades específicas para responder a los eventos, para lo cual se sugiere preparar un plan de tratamiento para documentar cómo se enfrenta cada uno de los Riesgos (ver matriz), incluyendo acciones, cronogramas, recursos (personal, información) y presupuesto, responsabilidades, necesidades de informes y reportes y de monitoreo.



La tarea más importante del manejo del Riesgo es la implementación del plan de tratamiento, lo cual requiere atención, asegurar los recursos que requiere y el cumplimiento oportuno de las tareas previstas en este plan. La matriz debe contener la información básica del tratamiento de los Riesgos.

MONITOREAR LOS RIESGOS

La Entidad Estatal debe realizar un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento deben ser revisadas constantemente y revisar si es necesario hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias.

Este monitoreo debe:

(a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el diseño y en la operación.
(b) Obtener información adicional para mejorar la valoración del Riesgo.
(c) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos.
(d) Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revisión de los tratamientos del Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del Riesgo.
(e) Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir.


Finalmente, la Entidad Estatal debe monitorear los Riesgos y revisar la efectividad y el desempeño de las herramientas implementadas para su gestión. Para lo cual, debe: (i) asignar responsables; (ii) fijar fechas de inicio y terminación de las actividades requeridas; (iii) señalar la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros); (iv) definir la periodicidad de revisión; y (v) documentar las actividades de monitoreo.


Las fórmulas que utilizará la entidad para la mitigación de riegos serán las siguientes:

	No
	Posibles fórmulas de mitigación
	Marcar con una “x”

	
	
	SI
	NO

	1
	Previo análisis de la entidad, ampliación del plazo de ejecución
	X
	

	2
	Previo análisis de la entidad, ampliación del presupuesto oficial
	X
	

	3
	Previo análisis de la entidad, modificación a obligaciones específicas o especificaciones
técnicas
	X
	

	4
	Previo proceso correspondiente, que la ejecución la asuma la compañía aseguradora que amparó el negocio.
	X
	

	5
	Previo análisis de la entidad, cesión de la ejecución contractual
	X
	

	6
	Previo procesos correspondiente, declaración de incumplimiento, caducidad, imposición de multas, etc.
	X
	

	7
	Previo análisis de la entidad, modificar aspectos contractuales como forma de pago, garantías técnicas, etc.
	X
	

	8
	Previo acuerdo de las partes, Introducir obligaciones contractuales nuevas.
	X
	




	Aprobó: Directora
Nombre: GINA ALEXANDRA VACA LINARES
Dependencia: Dirección Corporativa

Reviso: Carlos Mario Martinez Amaya
Nombre: Miguel Duque

	Fecha de elaboración del estudio (30/10/2024)
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