| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| x x Pública | Pública Clasificada | Pública Reservada |

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

# ASPECTOS GENERALES

| CONTRATANTE | Servicio Nacional De Aprendizaje SENA |
| --- | --- |
| CONTRATO NRO. | CO1.PCCNTR.6356696 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 30 mayo 2024 |
| OBJETO | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL Y LLEVAR A CABO LAS PRÁCTICAS CON LOS APRENDICES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE OFERTA EL CENTRO TEXTIL Y DE GESTIÓN INDUSTRIAL Y LAS SUBSEDES ADSCRITAS. |
| CONTRATISTA | Deicy Bravo Jojoa |
| CC o NIT | 59706955 |
| LUGAR DE EJECUCIÓN | Santa Rosa De Osos |
| FECHA DE INICIO | 4 Junio 2024 |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | 10 diciembre 2024 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | ($ 35.481.683) TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS |
| PRÓRROGA NRO. | No se presentaron prorrogas |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 10 diciembre 2024 |
| ADICIÓN NRO. | No se presentaron Adiciones |
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO | ($ 35.481.683) TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS |
| FORMA DE PAGO | El Sena -Centro Textil y de Gestión Industrial le cancelará al CONTRATISTA el valor del contrato mediante pagos parciales de acuerdo con los materiales y elementos efectivamente entregados por el contratista y recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato y conforme a los valores unitarios obtenidos después del certamen de subasta; a través de transferencia electrónica a la cuenta que para tal fin aporte el contratista, previa presentación de la factura o documento equivalente debidamente legalizada y firmada por las partes y certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor el Sena -Centro Textil y de Gestión Industrial deducirá de dicho valor los impuestos y retenciones de ley a que haya lugar. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. Deberán ser tramitadas por el CONTRATISTA, las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho ante la respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del SENA o costo para ella. Todos los impuestos, retenciones y gastos que se causen por razón de la legalización y ejecución del contrato, incluidas la constitución de la garantía única de cumplimiento en caso de que se le requiera, son de cargo exclusivo del CONTRATISTA. Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tales conceptos. En caso que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la factura electrónica debidamente validada por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los servicios contratados; lo anterior en cumplimiento del Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 “Por el cual se reglamentan los artículos 511,615,616-1,616-2,616-4,617,618, 618-2 y 771-2 del Estatuto Tributario, 26 de la Ley 962 de 2005 y 183 de la Ley 1607 de 2012 y se sustituye el Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria” y la Resolución 000042 del 5 de Mayo de 2020 “Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación”. |
| INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. | 001 |
| PERIODO DEL INFORME | Desde el 17 octubre |

# EJECUCIÓN CONTRACTUAL

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO O EVIDENCIA |
| --- | --- | --- |
| 1. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta | Al momento de suministrar los elementos no se han cumplido con varias especificaciones | Se anexan evidencia |
| 2. Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del Contrato o sobre sus obligaciones. | Las reclamaciones al contrato y peticiones se resolvieron en los tiempos requeridos | Se anexan evidencia |
| 3. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato. | Se obro en con lealtad y buena fe |  |
| 4. Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el SENA. | Se está desarrollando el objeto con eventualidades, dejadas por sentado en este informe | Se anexan evidencia |
| 5. Todos los elementos que entregará el contratista deberán ser nuevos, de primera calidad, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones, empacados y protegidos y cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto. | Los elementos recibidos a satisfacción a la fecha han están nuevos, de primera calidad, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones, Los que no han cumplido se han indicado y deberán ser subsanado en (5) días hábiles, contados a partir de la fecha del aviso respectivo. | Se anexan evidencia |
| 6. Presentarse a las reuniones requeridas por parte del supervisor para permitir de esta manera aclarar las inquietudes técnicas, económicas y jurídicas del contrato. | El contratista atendió a reuniones y requerimientos a fin de coordinar plazo y entrega de los materiales. | Se anexan evidencia |
| 7. Entregar al SENA los elementos, de acuerdo con las especificaciones dadas y demás condiciones requeridas por la entidad en el pliego de condiciones, estudio previo, fichas técnicas y el contrato. | Los elementos fueron entregados cumpliendo con las condiciones requeridas por la entidad. | Se anexan evidencia |
| 8. Los elementos se deben entregar con máximo tres (3) días posteriores de acuerdo con solicitud de despacho por parte del supervisor del contrato. En todo caso la totalidad de la entrega de los elementos deberá realizarse dentro del tiempo estipulado en la cláusula de vigencia contractual. | Los elementos fueron entregados en la fecha estipulada acordadas cumpliendo con los cronogramas establecidos para atender la necesidad del centro de formación | Se anexan evidencia |
| 9. Para el caso de productos que tengan la fecha de vencimiento en su empaque, o lo deban tener, la fecha de vencimiento de los elementos entregados debe estar vigente a la fecha de entrega y un (01) año más. | No se suministraron elementos con fecha de vencimientos. | Se anexan evidencia |
| 10. Para el caso de productos y sustancias químicas cumplir con la normatividad vigente para ello en Colombia, entre ellas, Ley 55 de 1993, Decreto 1609 de 2002, Decreto 1079 de 2015 Norma Técnica 4435, y los demás que regulen la materia, aportando las hojas de seguridad de los elementos suministrados. | No se suministraron productos y sustancias químicas. | Se anexan evidencia |
| 11. Cumplir con los requisitos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo establecidos por el SENA. | Se cumplió con los requisitos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo establecidos por el SENA | Se anexan evidencia |
| 12. El transporte de productos y sustancias químicas debe cumplir con lo establecido en el Decreto 1609 de 2002, en la Norma Técnica 1692, y los demás que regulen la materia. 13. El transporte, cargue, descargue y entrega de los elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el Contratista. | No se suministraron productos y sustancias químicas para este contrato | Se anexan evidencia |
| 14. El riesgo y propiedad de los elementos serán asumidos por parte del contratista hasta que se realice la entrega a satisfacción a través de acta, en el lugar indicado. | Esta obligación se cumplió a cabalidad el riesgo y propiedad de los elementos fue asumidos por parte del contratista | Se anexan evidencia |
| 15. Presentar la factura de cobro y demás documentos solicitados por la entidad para gestionar el pago al momento de la entrega de los elementos. | Se presento la factura y Registro presupuestal del compromiso (se adjunta) Rut con fecha de impresión y/o generación no mayor a 180 días Resolución de facturación electrónica (autorización Dian) Certificación del pago de los aportes parafiscales no mayor a 30 días, firmada por el revisor fiscal o representante legal Certificación bancaria del beneficiario del pago con fecha de expedición no mayor a 30 días Factura de venta | Se anexan evidencia |
| 16. Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA. | No se han presentaron circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato | Se anexan evidencia |
| 17.Ejecutar el objeto del presente contrato dentro de los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta y la solicitud de cotización o invitación a cotizar los cuales hacen parte vinculante del contrato. | El contrato se encuentra ejecución hasta 10 diciembre | Se anexan evidencia |
| 18. Reemplazar o restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin costo adicional para la entidad. Para tal efecto se seguirá el siguiente procedimiento: el funcionario que ejerce el control y supervisión de ejecución del contrato avisará por escrito al CONTRATISTA sobre la ocurrencia del hecho y acordará con éste un plazo para la reposición de los suministros de los bienes. Este plazo no podrá ser superior a cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha del aviso respectivo. si el contratista no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato. | Se realizo devolución del siguiente ítem 99: PAÑO WYPAL TOALLAS CUADRADAS DESECHABLES PARA PELUQUERÌA. ROLLO, y de los demás insumos descritos en este informes en el campo de observaciones , Siendo así se notifica al contratista de las novedades presentadas, y se solicita entrega de los elementos que debe subsanar, | Se anexan evidencia |
| 19. El contratista se obliga a sostener los precios de los elementos ofertados dentro de la ejecución del contrato. | Se facturaron según la oferta presentada por el contratista | Se anexan evidencia |
| 20. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del Supervisor. Las demás contempladas en el artículo 5 de la ley 80 de 1993. | Se acataron todas las inicacines realizadas por el supervisor | Se anexan evidencia |
| 21. El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo anterior deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y afiliación al sistema de seguridad social integral según lo ordenado por la Ley 100/93 y que se causen durante la ejecución del contrato, atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique con las personas naturales que subcontrate | El contratista se hizo responsable del personal a su cargo, | Se anexan evidencia |
| 22. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar ese paz y salvo cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. | El contratista presenta certificado de pago se de seguridad social según lo indica la ley artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. | Se anexan evidencia |
| 23. El contratista deberá reunirse con el supervisor del contrato y/o apoyo técnico antes de iniciar las entregas apara aclarar dudas, verificar información y establecer el cronograma de entregas. | El contratista atendió a las reuniones realizadas por parte del supervisor del contrato | Se anexan evidencia |
| 24 Los procedimientos para la entrega de los bienes los recibirá mediante acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato. El SENA no se hace responsable de los elementos entregados en el almacén que no tenga el respectivo visto bueno por parte del supervisor designado, la inobservancia de esta obligación so pena de la devolución de los materiales entregados. | Se firma acta de recibo a satisfacción de los bienes suministrados según el acta 001, 002, | Se anexan evidencia |
| 25. Suministrar y emplear por su cuenta y riesgo el personal, los equipos y elementos necesarios para la eficiente prestación del objeto contratado. | Se empleo por cuenta del contratista los los equipos y elementos necesarios para la eficiente prestación del objeto contratado. | Se anexan evidencia |
| 26. Suministrar la información necesaria al Supervisor del Contrato para elaborar el proyecto de Acta de Liquidación de este, dentro de los términos exigidos en la ley 1150 de 2007 y el decreto ley 0019 de 2012. | El contratista se compromomete a suministrar información requeridad por la entidad. | Se anexan evidencia |
| 27. El oferente se compromete a cumplir con cada una de las especificaciones técnicas básicas relacionadas en el anexo especificaciones técnicas correspondiente a cada uno de los ítems del presente proceso. | El contratista no ha cumplido con todas la especificaciones técnicas exigidas por la entidad, por ese motivo se dejan observaciones en este informe, | Se anexan evidencia |
| 29. Salvaguardar la información confidencial que obtenga en desarrollo de sus actividades. | Se guardo información confidencial que obtenga en desarrollo de sus actividades. | Se anexan evidencia |
| 30. Entregar los productos en el lugar dispuesto por la Entidad, sin conllevar costo adicional para la Entidad. | Se entregaron los elementos en el lugar establecido en el contrato | Se anexan evidencia |
| 31. Cambiar los productos que llegaren a presentar inconsistencias en el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas. | se presentaron cambios de elementos para los ítems 1,3,13,14,18,22,27,59,72,108,109,119,5,46,98 dado que no cumplían con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad | Se anexan evidencia |
| 32. En caso de no cumplir la entrega de los elementos con las condiciones técnicas exigidas en el presente documento a satisfacción del supervisor, el contratista se obliga a cambiar el producto o los productos, que no cumplieron con las especificaciones técnicas, en el término de 48 horas, por otros que cumplan las características técnicas, sin que ello obligue a la Entidad, a asumir costo alguno. | Se presentaron cambios de elementos que no cumplen las especificaciones técnicas requeridas por la entidad, el contratista a subsanado parcialmente algunos de esos elementos, los demás los deberá entregar según el cronograma de entrega de insumos requeridos por esta supervisión | Se anexan evidencia |
| 33. Suscribir las actas de entrega y recibo de los productos | Al momento de realizar entregas de materiales se suscribieron actas de recibo a satisfacción | Se anexan evidencia |
| 34. . asumir los gastos y costos que demande el transporte, para la entrega de los materiales y los servicios conexos que se requieran y en general cualquier otra erogación necesaria para el cabal cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales. | Se asumió con los costos del transporte, para la entrega de los materiales | Se anexan evidencia |
| 36.El contratista deberá presentar el certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares mínimos del SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento. | Se presentaron al momento de la evalucion de requisitos habilitantes | Se anexan evidencia |
| 37.Para la atención del pedido el CONTRATISTA, deberá tener como mínimo las siguientes alternativas sin costo alguno para el SENA: Atención Personalizada y exclusiva de un funcionario sin costo adicional, Atención Telefónica, Atención vía correo electrónico, Internet y/o otros medios electrónicos de intercambio de documentos e información. | Se atendio a todos los requirimiento por via telefónica y correo electrónico | Se anexan evidencia |
| 38.las demás obligaciones que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación y que sean del carácter de los bienes entregados, como resultado del presente proceso de contratación | Se cumplieron a cabalidad las obligaciones | Se anexan evidencia |
| 39.El contratista deberá entregar las fichas o Hojas de seguridad de cada elemento (Cuando Aplique) | No aplica para este contrato | Se anexan evidencia |

# AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| FECHA DEL INFORME | NRO. DE FACTURA | VALOR FACTURADO | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

| SALUD, PENSIÓN Y ARL | Periodo reportado | Planilla nro. del |
| --- | --- | --- |

# JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No se presentaron modificaciones

## Garantías contractuales

| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ASEGURADORA |  |  |  |
| NRO. DE PÓLIZA |  |  |  |
| CERTIFICADO O ANEXO |  |  |  |
| FECHA EXPEDICIÓN |  |  |  |
| FECHA APROBACIÓN |  |  |  |
| AMPARO | VIGENCIA |  | VALOR |
|  | DESDE | HASTA |  |
| Cumplimiento |  |  |  |
| Devolución del pago anticipado |  |  |  |
| Salarios y prestaciones sociales |  |  |  |
| Calidad del servicio |  |  |  |

## Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la supervisión del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

## Solicitud de modificación

No se han presentado modificaciones

# CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme de los elementos recibidos a satisfacción pactado contractualmente.

# OBSERVACIONES

Se realizan las siguientes observaciones en el desarrollo de la ejecución del contrato CO1.PCCNTR.6356696

Presentados en la entrega del 6 agosto 2024, para los ítems 1,3,13,14,18,22,27,59,72,108,109,119,5,46,98 dado que no cumplían con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad,

En la segunda entrega realizada el 17 octubre 2024 a las 10: 30 AM se subsanaron algunos de los ítems mencionados anteriormente tales como:

ELEMENTOS SUBSANADOS:

| ITEM 13: PINZAS PICO DE LORO, METÁLICOS. Cartón x 12 pares |  |
| --- | --- |
| ITEM 14: LIGA DE SILICONA GRANDE. PQTE X 100 UNIDADES |  |
| ITEM 22: TIJERA DESLIZANTE DE TAMAÑO MEDIANO, ACERO INOXIDABLE Y PLACAS DENTADAS PARA UN PERFECTO DESLIZADO. UNIDAD |  |
| ITEM 108: RULO ADHESIVO, RODILLO PARA EL CABELLO CON SUJETADOS. PAQUETE X 12 TAMAÑO SURTIDO |  |

ELEMENTOS NO SUBSANADOS:

| TEM 1 COCTELERA MEZCLADORA DE TINTES PRESENTACION, PLÁSTICA O ACRÍLICA. UNIDAD |  |
| --- | --- |
| ITEM 18: GEL DE MOLDEO DEL CABELLO DE ALTA FIJACIÓN ESPECIALMENTE FORMULADA PARA CREAR PEINADOS SIN APELMASAR CON FILTRO UV PARA TODO TIPO DE CABELLO. FRASCO X 500 ML CON DISPENSADOR |  |
| ITEM 27: PLANCHA PARA CABELLO THERAPY PLACAS DE CERÁMICA INFUNDIDAS CON ACONDICIONADORES Y ACEITES DE AGUACATE. UNIDAD |  |
| ITEM 59: SHAMPOO 400 ML+ TRATAMIENTO 150 MLANTIOXIDANTE PREVIENE Y CUIDA LA DEGRADACIÓN AXIDATIVA DEL CABELLO CON FILTRO SOLAR |  |
| ITEM 72: BROCAS O PUNTAS DE TITANIUM DE USO PROFESIONAL PARA DRIL PULIDOR. Juego de 21 brocas de uñas de 3/32 pulgadas para taladro de uñas, lima electrónica, juego de brocas profesionales de carburo de cerámica para uñas de gel acrílico, salón de belleza en casa. 6 formas, 3 materiales y 3 tamaños disponibles |  |
| ITEM 109 GLITERS SPRAY ILUMINADOR EN POLVO DE ALTO BRILLO PARA EL ROSTRO DISEÑO DE AEROSOL CON SACO DE AIRE, EFECTO DURADERO MULTIPLES COLORES |  |
| ITEM 119: TRATAMIENTO PARA CABELLO RESTRUCTURACION CAPILAR INTENSIVA. LITRO | Producto solicitado según necesidad del centro, litros y no galón de dos litros, este producto no es de buena calidad ni aplica con el presupuesto descrito. |

Se realizo devolución del siguiente ítem 99: PAÑO WYPAL TOALLAS CUADRADAS DESECHABLES PARA PELUQUERÌA. ROLLO, ya que suministraron una toalla de cocina, Siendo así se notifica al contratista de las novedades presentadas,

Se reitera que los insumos deben cumplir con las especificaciones técnicas exigidas en el contrato para evitar reprocesos. Es Obligación para el contratista Reemplazar o restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin costo adicional para la entidad. Para tal efecto se seguirá el procedimiento: el funcionario que ejerce el control y supervisión de ejecución del contrato avisará por escrito al CONTRATISTA sobre la ocurrencia del hecho y acordará con éste un plazo para la reposición de los suministros de los bienes. Este plazo no podrá ser superior a cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha del aviso respectivo. si el contratista no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.

Descrito lo anterior se hace necesario y se solicita tercera entrega de los materiales faltantes, en los términos descrito en el contrato.

Adjunto a este documento se estará enviando acta de recibo a satisfacción y solicitud de entrega

Para constancia se firma: 17 septiembre Medellín

Nohora Yolanda Toloza Lizarazo

Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.6356696

Reviso: Katherine Johana Avila Orozco – Apoyo contratación