	[image: ]
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN No. 001
	Página 2



	1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO 

	Número Contrato: 35-008-2019
	Fecha de Suscripción: 10-04-2019

	Nombre del Contratista: SAMUEL MONTAÑO GARCIA
	Nit:  12.796.906


	Objeto: Mantenimiento preventivo y/o correctivo del sistema de evacuación de aguas lluvias del edificio sede de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura.

	Plazo de ejecución: 260 días 

	Fecha de Inicio: Abril 11 de 2019
	Fecha de Terminación: Diciembre 31 de 2019

	[bookmark: _GoBack]Valor: Cinco Millones Setecientos treinta y seis mil pesos ($5.736.000,oo)


	Periodo Evaluado: Abril de 2019
 

	
	

	2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	Valor del contrato
	$5.736.000

	Valor adiciones 
	                                                                         0

	Valor del contrato incluidas las adiciones
	$5.736.000

	Valor ejecutado a la fecha
	$790.000

	Valor por ejecutar:    
	$4.946.000

	Valor Mensual:    
	

	
	

	3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

	
El contrato se ha ejecutado en un 13.77%.


	
	

	4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

	
No se han presentado situaciones anormales durante el tiempo de ejecución del contrato.


	 
	

	5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA (en caso de existir)

	  
Ninguno.


	6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

	  
Se verifica con el contratista el mantenimiento realizado, se realiza la certificación de cumplimiento a satisfacción para los correspondientes pagos, se tramita oportunamente el PAC para tramitar los pagos a que haya lugar, y se verifican los pagos a seguridad social.


	
	

	7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA (en caso de existir, indicando fecha y síntesis de las mismas)

	
Ninguna.


	
	

	8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES Y DEMAS A CARGO DEL CONTRATISTA

	Se verifico el pago de aportes a seguridad social conforme a la planilla No. 8054534 del 12 de abril de 2019.





	9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

	Se verifica la calidad de los insumos suministrados, se realiza control al personal que ingresa y los equipos que utiliza, se solicita el uso de los elementos de protección personal.





El presente informe se firma en Buenaventura, a los 21 días del mes de mayo de 2019.

Atentamente,





FRANCISCO JAVIER CUNDUMI VALDES
Supervisor del Contrato
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera
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