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TÍTULO DEL DOCUMENTO

_______________________________________________________________________________


Matriz de Riesgos 
	N
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Control a ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración 
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza  el monitoreo?
	Periodicidad

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	General
	Externo
	Ejecución
	Económico
	se puede presentar variaciones en los precios del mercado de los materiales requerido, que modifiquen las condiciones existentes al momento de presentación de la propuesta o durante su ejecución.
	El no cumplimiento con el objeto del contrato 
	  (3) Posible
	(3) Moderado
	6
	Alto
	Contratista
	Cuando el alza supera el % de asignación se hará una adición al contrato por parte de la entidad para evitar desequilibrio económico del contrato 
	(1) Raro
	(1) Insignificante
	(2) Menor
	Bajo
	Si
	Contratista
	Desde el inicio de la ejecución  
	Entrega del bien
	Informes del Supervisor
	Quincenal
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