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MATRIZ DE ESTIMACIÓN TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

	VALORACIÓN DE RIESGOS E IMPACTOS

	
	INSIGNIFICANTE
	MENOR
	MODERADO
	MAYOR
	CATASTROFICO

	CATEGORIA
	VALORACION
	1
	2
	3
	4
	5

	Raro
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Improbable
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Posible
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Probable
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Casi cierto
	5
	6
	7
	8
	9
	10


	VALORACIÓN DE RIESGOS
	CATEGORIA

	8,9 Y 10
	Riesgo Extremo

	6,7
	Riesgo Alto

	5
	Riesgo Medio

	2,3,Y 4
	Riesgo Bajo

	1
	Riesgo Insignificante


	CATEGORIA DEL RIESGOS

	TIPO
	CONVENCIÓN

	GENERAL
	G

	ESPECIFICO
	E


	N
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Control a ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración 
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad

	1
	General
	Externo
	Planeación
	Financiero
	Adjudicación a personas sin capacidad para financiar la ejecución del proyecto
	Incumplimiento de los fines de la contratación. Necesidades insatisfechas de la comunidad y la entidad pública.
	3
	2
	5
	MEDIO
	Contratista
	Requisitos Mínimos de Capacidad Financiera
	1
	1
	2
	BAJO
	Sí
	Gobernación-de la Guajira
	Redacción de Documentos del Proceso
	Finalización del contrato
	Elaboración de documentos previos 

Evaluación de cumplimiento de las obligaciones contractuales
	Cada Quince (15) días]

	2
	General
	Externo
	Planeación
	Financiero
	Adjudicación a personas que tengan una tasa de interés muy alta en los compromisos adquiridos
	Necesidades insatisfechas del cumplimiento a la comunidad
	3
	3
	6
	ALTO
	Contratista
	Requisitos Mínimos de Capacidad Financiera
	2
	3
	5
	MEDIO
	Sí
	Gobernación-de la Guajira
	Redacción de Documentos del Proceso
	Finalización del Contrato 
	Elaboración de documentos previos.

Evaluación de cumplimiento de las obligaciones contractuales
	Cada Quince(15) días

	3
	General
	Externo
	Planeación
	Operacional
	Monto de la inversión no sea previsto para cumplir el objeto del contrato
	Retraso en las actividades objeto del contrato
	2
	3
	5
	MEDIO
	Contratista
	Requisitos Mínimos de Capacidad Financiera
	2
	2
	4
	BAJO
	Si
	Gobernación-de la Guajira
	Redacción de Documentos del Proceso
	Finalización del Contrato
	Evaluación de cumplimiento de las obligaciones contractuales.


	Cada Quince(15) días

	4
	General
	Interno
	Contratación
	operacional
	Problemas o disolución entre 

consorciados, asociados o 

uniones temporales, muerte 

del contratista


	Retraso 

de las 

actividades.
	3
	3
	6
	ALTO
	Contratista
	Solicitar oferentes con capital de trabajo proporcional al presupuesto oficial. 

Desembolsar en el plazo señalado en el cronograma y las actas parciales dentro de los 10 días siguientes a la radicación.
	3
	2
	5
	MEDIO
	Sí
	Gobernación-de la Guajira
	Fecha del Acta de Inicio
	Finalización del contrato
	Actas de Comité y compromiso de pagos a corto plazo
	Cada un (01) Mes

	5
	General
	Externa
	Ejecución
	económico
	Diferencias inferiores entre 

los precios unitarios o los 

componentes de sus APU 

ofertados con respecto a los 

precios del mercado


	Incumplimiento de los fines de la contratación. 
	3
	2
	5
	MEDIO
	Contratista
	Revisión de Capacidad de Organización.
	2
	1
	3
	BAJO
	Si
	Gobernación-de la Guajira
	Redacción de Documentos del Proceso
	Finalización del contrato
	Seguimiento en las regulaciones normativas
	En ocurrencia del evento

	6
	General
	Externo
	Ejecución
	Económico
	Retrasos Variaciones o 

fluctuaciones en los tiempos 

de desembolso que afecten 

los flujos de caja futuros del 

contratista


	Retraso de 

las 

actividades Objeto del 

contrato

.
	3
	3
	6
	ALTO
	Contratista
	Monitoreo de la dinámica del mercado
	3
	2
	5
	MEDIO
	Sí
	Gobernación-de la Guajira
	Redacción de Documentos del Proceso
	Finalización del Contrato 
	Evaluación de las solicitudes enviadas por el consultor
	En ocurrencia del evento

	7
	Especifico
	Externo
	Planeación
	social
	Suspensión de las 

Actividades Objeto de 

Contrato por orden

Publico.
	Retraso de las 

actividades Objeto del 

contrato

	2
	3
	5
	MEDIO
	Estado
	Presencia de entidad para solucionar la causa del problema
	1
	2
	3
	BAJO
	Sí
	Gobernación-de la Guajira
	Redacción de Documentos del Proceso
	Finalización del contrato
	Seguimiento a los reclamos presentados por los beneficiarios
	En ocurrencia del evento

	9
8
8
	Especifico
	Externo
	Planeación
	social
	Cambios de políticas gubernamentales

	Retraso de la ejecución del 

contrato


	3
	2
	5
	MEDIO
	Contratista
	Socialización y concertación previa con las comunidades y líderes del sector.
	2
	2
	4
	BAJO
	Sí
	Gobernación-de la Guajira
	Redacción de Documentos del Proceso
	Finalización del contrato
	Seguimiento a los reclamos presentados por los beneficiarios
	En ocurrencia del evento

	9
	General
	Externo
	Planeación
	Regulatorio
	Cambios en la normatividad 

fiscal, posteriores a la 

suscripción del contrato


	Retraso de las 

actividades Objeto del 

contrato


	3
	3
	6
	ALTO
	Contratista
	Revisión jurídica que permita definirla sanciones legales y normativas a las que haya lugar
	3
	2
	5
	MEDIO
	Sí
	Gobernación-de la Guajira
	Redacción de Documentos del Proceso
	Finalización del contrato
	Seguimiento en las regulaciones normativas
	En ocurrencia del evento

	10
	General
	Externo
	Planeación
	Regulatorio
	Cambio en la regulación de 

las normas sanitarias y de 

salubridad a aplicar en el 

proyecto

.
	Sobrecosto de la 

Operación
.
	3
	2
	5
	MEDIO
	Contratista
	Revisión jurídica que permita definir las sanciones legales y normativas a las que haya lugar.
	2
	1
	3
	BAJO
	Sí
	Gobernación-de la Guajira
	Redacción de Documentos del Proceso
	Finalización del contrato
	Seguimiento en las regulaciones normativas
	En ocurrencia del evento

	11
	Especifico
	Externo
	ejecución
	ambiental
	Daños o impactos 

que 

genere el contratista al

medio 

ambiente en el desarrollo del 

contrato


	Retraso de las 

actividades Objeto del 

contrato / deterioro al 

medio ambiente/

Multas/ 

Sanciones


	3
	2
	5
	MEDIO
	Contratista
	Revisión jurídica que permita definir las sanciones legales y normativas a las que haya lugar.
	2
	2
	4
	BAJO
	Sí
	Gobernación-de la Guajira
	Redacción de Documentos del Proceso
	Finalización del contrato
	Seguimiento en las regulaciones normativas
	En ocurrencia del evento

	12
	Especifico
	Exterior
	Ejecución
	Riesgo de la Naturaleza
	Existencia de condiciones 

climáticas de precipitación 

fuera de lo común que 

generen retraso, dificultad o 

imposibilidad de 

ejecutar el 

contrato, Referidos a la 

precipitación estadística del 

sitio de los trabajos de 

acuerdo con el IDEAM


	Retraso de las 

actividades Objeto del 

contrato


	4
	2
	6
	ALTO
	Contratista
	Revisión jurídica que permita definir las soluciones  a las que haya lugar.
	2
	3
	5
	MEDIO
	si
	Gobernación-de la Guajira
	Redacción de Documentos del Proceso
	Finalización del contrato
	Seguimiento en las regulaciones normativas
	En ocurrencia del evento

	13
	Especifico
	Exterior
	Ejecución
	Riesgo de Corrupción
	Incumplimiento de requisitos legales y de acuerdos restrictivos de competencia, en procesos de licitación publica
	Sanciones, quejas mala presentación de la obra
	2
	3
	5
	MEDIO
	Contratista
	Verificación de requisitos legales
	2
	1
	3
	BAJO
	Si
	Gobernación-de la Guajira
	Redacción de Documentos del Proceso
	Finalización del contrato
	Seguimiento en las regulaciones normativas
	En ocurrencia del evento

	14
	Especifico
	Exterior
	Ejecución
	Riesgo de Corrupción
	Violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades por parte de un servidor público en razón de su cargo o función
	Celebración indebida de contrato
	2
	3
	5
	BAJO
MEDIO
	Entidad Publica
	Seguimiento y verificación al proceso precontractual, contractual y pos contractual, donde se evidencie el cumplimiento de los requisitos legales.
	2
	2
	4
	INSIGNIFICANTE
BAJO
	Si
	Gobernación-de la Guajira
	Redacción de Documentos del Proceso
	Finalización del contrato
	Seguimiento en las regulaciones normativas
	En ocurrencia del evento
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