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Ingeniera
MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES
Director Territorial Nariño
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

	Asunto:
	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como:  obra e interventoría). 

	Periodo:
	23-31 agosto de 2024

	No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor 
	067-23 de julio de 2024



Respetada directora: 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Tumaco-Junín ruta 10 tramo 01, P.R. 0+0000 al P.R. 118+1006, ruta 0501 Espriella-Río Mira-Rio Mataje, P.R. 0+0000 al P.R. 10+0400

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 128,76 Km

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA 

1.1. INFORMACION GENERAL 

	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
	2003-2024

	CONTRATISTA:
	 CONSORCIO PROIN
	NIT:
	901840349-7

	INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):
	 INTERPRO S.A.S. 90%
 PROCONSULTING S.A.S. 10%

	OBJETO:
	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 1 LOTE 2.

	FECHA DE INICIO:
	23/08/2024
	2024S-VNAR-058381

	VALOR INICIAL: 
	$4.050.198.082,00

	VALOR ADICIONES:
	NA

	ADICIÓN 1:
	NA

	VALOR ACTUAL: 
	$4.050.198.082,00

	ANTICIPO 
	N.A.

	ANTICIPO OTORGADO:
	N.A.

	ANTICIPO EN FIDUCIA:
	N.A.

	ANTICIPO AMORTIZADO:
	N.A.

	SALDO POR AMORTIZAR:
	N.A.

	PLAZO INICIAL: 
	Hasta el 31/07/2026 

	TOTAL, PRÓRROGAS:
	NA

	PRÓRROGA 1:
	NA

	FECHA DE FINALIZACIÓN:
	31/07/2026



1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO


	REGISTRO
	VIGENCIA DEL REGISTRO
	RECURSO
	RUBRO
	VALOR REGISTRO
	VALOR UTILIZADO
	SALDO REGISTRO

	563824
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401054-
02
	$1.405.284.328,00
	$0,00
	$1.405.284.328,00

	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	
	$1.405.284.328,00
	$0,00
	$1.405.284.328,00



1.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

	DESCRIPCIÓN
	VALOR BÁSICO
	IVA
	VALOR AMORTIZADO
	VALOR FACTURADO

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



1.4.  AVANCE DEL CONTRATO  

Para el período el contrato reporta un avance de 0,00% 

1.5. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.

	
	



1.6. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.
	ACTA DE AMPLIACION No. 
	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA  
	FECHA DE REANUDACION  

	
	
	
	
	



1.7. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA COMITÉ
	No. COMITÉ
	TRAMITE
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	
	
	
	

	
	
	
	



2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES 

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato: 

	CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTÍA: POLIZA
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza de Cumplimiento

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.
Anexo No.
	
Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Cumplimiento
	$405.019.808,20
	400-47-994000101146 Anexo 1
	24/06/2024
	31/01/2027

	Buen Manejo Anticipo
	N/A
	
	
	

	Pago de Salarios,
Prestaciones Sociales e indemnizaciones.
	$810.039.616,40
	400-47-994000101146 Anexo 1
	24/06/2024
	31/07/2029

	Calidad del Servicio
	$1.215.059.424,60
	11-44-101206015 Anexo 5
	12/01/2024
	31/07/2026



ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: CONTRATO PRINCIPAL
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 14/06/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 25/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x NO 

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

	No.
	CAUSAL
INTERPUESTA
	No. MEMORANDO
ENVIADO A JURÍDICA
	ESTADO
ACTUAL
	FECHA
AUDIENCIA
	OBSERVACIONES

	
	
	
	
	
	



2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	OFICIO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	



3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Los contratos de mantenimiento rutinario a los cuales el contrato 2003-2024, debe realizarles el seguimiento, no tienen a la fecha orden de iniciación. Se impartió orden de iniciación al contrato de AMV, para que realice las otras actividades inherentes a sus funciones contractuales establecidos en los diferentes documentos precontractuales.



3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO 



Cordialmente, 


______________________
JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA
M.P. 19202-08125
Profesional Especializado 2028-20
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