Ingeniera

MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES

Director Territorial Nariño

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

| Asunto: | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría). |
| --- | --- |
| Periodo: | 23-31 agosto de 2024 |
| No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor | 067-23 de julio de 2024 |

Respetada directora:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Tumaco-Junín ruta 10 tramo 01, P.R. 0+0000 al P.R. 118+1006, ruta 0501 Espriella-Río Mira-Rio Mataje, P.R. 0+0000 al P.R. 10+0400

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 128,76 Km

- CONTRATO DE INTERVENTORIA

  - INFORMACION GENERAL

| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. | 2003-2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO PROIN |  | NIT: | 901840349-7 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL): | INTERPRO S.A.S. 90% PROCONSULTING S.A.S. 10% |  |  |  |
| OBJETO: | ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 1 LOTE 2. |  |  |  |
| FECHA DE INICIO: | 23/08/2024 | 2024S-VNAR-058381 |  |  |
| VALOR INICIAL: | $4.050.198.082,00 |  |  |  |
| VALOR ADICIONES: | NA |  |  |  |
| ADICIÓN 1: | NA |  |  |  |
| VALOR ACTUAL: | $4.050.198.082,00 |  |  |  |
| ANTICIPO | N.A. |  |  |  |
| ANTICIPO OTORGADO: | N.A. |  |  |  |
| ANTICIPO EN FIDUCIA: | N.A. |  |  |  |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | N.A. |  |  |  |
| SALDO POR AMORTIZAR: | N.A. |  |  |  |
| PLAZO INICIAL: | Hasta el 31/07/2026 |  |  |  |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | NA |  |  |  |
| PRÓRROGA 1: | NA |  |  |  |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 31/07/2026 |  |  |  |

  - ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 563824 | 2024 | 20 | C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02 | $1.405.284.328,00 | $0,00 | $1.405.284.328,00 |
| TOTAL |  |  |  | $1.405.284.328,00 | $0,00 | $1.405.284.328,00 |

  - ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - AVANCE DEL CONTRATO

Para el período el contrato reporta un avance de 0,00%

  - ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
| --- | --- |

  - ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
| --- | --- | --- | --- |

  - ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia |  |
|  |  |  | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $405.019.808,20 | 400-47-994000101146 Anexo 1 | 24/06/2024 | 31/01/2027 |
| Buen Manejo Anticipo | N/A |  |  |  |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $810.039.616,40 | 400-47-994000101146 Anexo 1 | 24/06/2024 | 31/07/2029 |
| Calidad del Servicio | $1.215.059.424,60 | 11-44-101206015 Anexo 5 | 12/01/2024 | 31/07/2026 |

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: CONTRATO PRINCIPAL

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 14/06/2024

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 25/07/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x NO

  - PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
| --- | --- | --- | --- |

- INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

  - ASPECTOS TÉCNICOS.

  - ASPECTOS JURÍDICOS.

  - ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Los contratos de mantenimiento rutinario a los cuales el contrato 2003-2024, debe realizarles el seguimiento, no tienen a la fecha orden de iniciación. Se impartió orden de iniciación al contrato de AMV, para que realice las otras actividades inherentes a sus funciones contractuales establecidos en los diferentes documentos precontractuales.

  - ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

- RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,

______________________

JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA

M.P. 19202-08125

Profesional Especializado 2028-20