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ANEXO No. 2

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS.
 
En la definición de los parámetros de mecanismos de cobertura de los riesgos deberán efectuarse dentro de los términos definidos en el Capítulo 2, Sección 3, Subsección 1, Artículo 2.2.1.2.3.1.1., del Decreto 1082 de 2015. 

ETAPA CONTRACTUAL 

	MECANISMO DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
	ESTIMACIÓN DEL RIESGO
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA

	GARANTIA UNICA
	RIESGO JURIDICO
	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
	VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO
	CONTRATISTA
	VIGENTE POR UN TERMINO IGUAL  A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y SESENTA (60) DIAS MAS
	[bookmark: _GoBack]AMPARA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DURANTE EL PLAZO  DE EJECUCIÓN  Y LIQUIDACION DEL CONTRATO LA ESTIMACION DEL RIESGO CUBRE EL 10% DEL VALOR DEL CONTRATO COMO QUIERA QUE SE PRETENDE EL PAGO PARCIAL O DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE CAUSE A LA ENTIDAD EN LOS MISMOS TERMINOS DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.

	GARANTIA UNICA
	RIESGO OPERATIVO
	CALIDAD DEL SERVICIO
	CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR DE LOS ESTUDIOS.
	CONTRATISTA
	VIGENTE POR UN TERMINO IGUAL  A LA VIGENCIA DEL CONTRATO UN (01) AÑOS MAS
	AMPARA EL RIESGO DE MALA CALIDAD DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y 1 AÑOS MÁS BUSCANDO RESARCIR EL DETRIMENTO CAUSADO A LA ENTIDAD POR MALA CALIDAD O INSUFICIENCIA DEL PRODUCTO ENTREGADO. 

	GARANTIA UNICA
	RIESGO JURIDICO
	NO PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES.
	CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR DEL CONTRATO.
	CONTRATISTA
	VIGENTE POR UN TERMINO IGUAL A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y UN (03) AÑOS MAS
	AMPARA A LA ENTIDAD DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONE COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTE OBLIGADO EL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

	GARANTÍA ÚNICA
	RIESGO FINANCIERO 
	DAÑOS A TERCEROS POR
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL POR LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE SALUD.
	DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO 
	CONTRATISTA
	
VIGENTE POR EL TÉRMINO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y 06 MESES MAS.
	AMPARA LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR EL CONTRATISTA CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DE CONTRATO AMPARADO, Y SERÁN BENEFICIARIOS TANTO LA ENTIDAD CONTRATANTE COMO LOS TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTA. LA PÓLIZA DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO, EN ADICIÓN A LA COBERTURA BÁSICA DE PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES LOS AMPAROS CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO DIECISÉIS (16) DE DECRETO 4828 DE 241208.












CLAUSULAS SANCIONATORIAS 

	Multa 
	Riesgo Jurídico 
	La no constitución dentro del término y en la forma prevista en el contrato o en alguno de sus modificatorios la póliza de garantía única 
	Multa cuyo valor se liquidará con base en un cero 
punto dos (0.2%) del valor del contrato 
	Contratista
	La 	multa 	se 
aplicara por cada día de 
retardo y hasta por diez (10) días 
	 
Cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato o en alguno de sus modificatorios, la póliza de garantía única 

	Multa 
	Riesgo Jurídico 
	Incumplimiento parcial 
	Multas cuyo valor 	se liquidará con base en un cero 
punto cinco (0.5%) 	del valor dejado de cumplir o entregar 
	Contratista
	La multa se aplicará por cada día de retardo hasta por un plazo de quince (15) días calendario que se descontará del saldo que le adeude la entidad. Está sanción se impondrá mediante acto administrativo motivado en el que se expresará las causas que dieron lugar a ella. 
	Ampara la mora o incumplimiento parcial de alguna obligación derivada del contrato por causas imputables al contratista.

	Clausula 
Penal 
Pecuniaria 
	Riesgo Jurídico 
	Incumplimiento total declaratoria de caducidad 
	Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato 
	Contratista
	El veinte por ciento (20%) del valor total del contrato cuando se trate de incumplimiento total del contrato y proporcional al incumplimiento parcial del contrato 
	Ampara 	el 
incumplimiento parcial o definitivo del contrato por 
parte del contratista, se busca el pago parcial y definitivo de los perjuicios que se causen a la entidad 



































ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

	# 
	CLASE 
	FUENTE 
	ETAPA 
	TIPO 
	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE 
SUCEDER Y COMO PUEDE 
OCURRIR PROBABILIDAD 
	PROBABILIDAD 
	IMPACTO 
	CATEGORÍA DEL RIESGO 
	MITIGACIÓN DEL RIESGO 

	1 
	General 
	Interno 
	Selección 
	Económicos 
	Variación en las circunstancias financieras del contratista en forma negativa que pongan en riesgo la ejecución del contrato. 
	1 
	2 
	3 
	Transferir 
 

	2 
	General 
	Interno 
	Selección 
	Operacionales 
	Aspectos que afecten el desarrollo del proceso o la ejecución del contrato, incluyendo aquí el personal idóneo y con el perfil adecuado para el buen y normal desarrollo del contrato. 
	1 
	2 
	3 
	Reducir la probabilidad 
de ocurrencia 
del evento 

	3 
	General 
	Externo 
	Contratación 
	Operacionales 
	Inexistencia de causa justificada para que el adjudicatario no suscriba el contrato dentro del tiempo fijado por la 
Administración. 
	1 
	2 
	3 
	Transferir el riesgo 

	4 
	General 
	Externo 
	Ejecución 
	Operacionales 
	Cumplimiento tardío o incumplimiento definitivo de las obligaciones contraídas. 
	1 
	2 
	3 
	Transferir el riesgo 

	5 
	General 
	Externo 
	Ejecución 
	Operacionales 
	El contratista no allega o demora documentación o no suscribe actas. 
	1 
	2 
	3 
	Transferir el riesgo 

	6 
	General 
	Externo 
	Contratación 
	Operacionales 
	La falta de otorgamiento por parte del proponente 
Seleccionado de los mecanismos de cobertura del riesgo que garantice la obligación. 
	1 
	2 
	3 
	Transferir el riesgo 

	7 
	Especifico 
	Externo 
	Ejecución 
	Operacionales 
	Daños causados por la prestación del servicio por parte de personas que no se encuentren legalmente habilitadas para ejercer la profesión o no cuentan con la autorización o licencia otorgada por la autoridad competente 
	2 
	3 
	5 
	Transferir el riesgo 

	8 
	Especifico 
	Externo 
	Ejecución 
	Operacionales 
	Mala calidad en la prestación del servicio, conceptos   
	3 
	4 
	7 
	Transferir el riesgo 
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