MATRIZ DE RIESGOS

	No.
	CLAS E
	FUEN TE
	ETAPA
	TIPO
	DESCRIPCION
	CONSECUENCIA
	PROBABILID AD
	IMPAC TO
	VALORACI ÓN
	CATEGO RIA

	1
	Genera l
	externo 
	Selección n
	
Operacional
	Errores	cometidos	por	el CONTRATISTA en la elaboración de las propuestas
	Problemas	de costos	y/o cumplimiento de los plazos en la
ejecución del contrato
	
1
	
2
	
3
	
BAJO

	2
	
Genera l
	
externo 
	
Ejecución n
	
Operacional
	Errores cometidos en documentos elaborados por el                                  CONTRATISTA durante la
ejecución del contrato.
	Problemas de costos y/o administrativos y/o cumplimiento de los plazos en la ejecución del
contrato
	
1
	
2
	
3
	
BAJO

	3
	



Genera l
	



externo 
	



Ejecución n
	



Operacional
	Accidentalidad presentada en la obra, por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, por la
deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta de señalización de aproximación e iluminación, falta de equipos de radio para cierres y demás señalización necesaria, deficiente o falta
	


Riesgo de lesiones leves o grabes o muerte de personal tanto externo como interno de la obra
	



2
	



2
	



4
	



BAJO

	4
	Genera l
	Externo o Interno
	Ejecución n
	
Regulatorio
	Por cambios en la normatividad
técnica durante la ejecución del proyecto.
	
Detrimento patrimonial al contratista
	
1
	
2
	
3
	
BAJO

	5
	Genera l
	externo o
	Ejecución n
	Económico
	Alza en el costo de materiales
	Aumento de los precios unitarios
	3
	2
	5
	MEDIO

	6
	Genera l
	Externo o
	Ejecución n
	
Financiero
	
Insolvencia del CONTRATISTA
	Poca disponibilidad de recursos        económicos para la ejecución de la
obra
	
1
	
4
	
5
	
MEDIO

	7
	Genera l
	
Interno
	Ejecución n
	
Operacional
	Mayores cantidades de obra, por resultado de los estudios y diseños ejecutados por el Municipio
	Aumento del precio total de la ejecución del contrato
	
2
	
3
	
5
	
MEDIO

	8
	Genera l
	externo o
	Ejecución n
	
Operacional
	Mayores cantidades de obra, por
procedimientos	constructivos inadecuados.
	Aumento del precio total de la ejecución del contrato
	
2
	
3
	
5
	
MEDIO

	9
	Genera l
	
Interno
	Ejecución n
	
Operacional
	Escasez de cualquier tipo de material para la ejecución de la
obra.
	Parálisis de la ejecución de ciertas actividades de la obra
	
1
	
4
	
5
	
MEDIO

	10
	
Genera l
	
Interno
	
Ejecución n
	
Naturaleza
	Eventos de la naturaleza, sin que haya   intervención   humana   que tengan impacto en la ejecución de la   obra,   como   son   temblores, inundaciones, fuertes lluvias, sequias, etc.
	Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por desastres naturales
	
2
	
2
	
4
	
BAJO
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	11
	

Genera l
	

Interno
	

Ejecució n
	

Políticos
	
Eventos de orden público que impida alcanzar el objeto contractual.
	Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual.
	

1
	

3
	

4
	

BAJO

	12
	Genera l
	
Interno
	Ejecución
	Tecnológico 
	Fallas en las telecomunicaciones, o en los soportes de información y
obsolescencia tecnológica.
	Perdida en el manejo de la información recopilada por	el
contratista de manera parcial o total
	
1
	
1
	
2
	
BAJO

	13
	

Genera l
	


Interno
	

Ejecución 
	


Ambiental
	Obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas y de la evolución de las tasas retributivas y de uso del agua
	
Impacto de las licencias ambientales y planes de manejo ambiental, en la obtención del objeto contractual
	


1
	


1
	


2
	


BAJO



ASIGNACION DE LOS RIESGOS
	No.
	ASIGNACION DEL RIESGO
	TRATAMIENTO / CONTROLES A SEGUIR
	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO
	MONITOREO Y REVISIÓN

	
	MUNICIPIO
	CONTRATISTA
	
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACIÓN
	CATEGORIA
	¿Cómo?
	Periocidad

	

1
	
	

X
	
Verificar los requisitos y especificaciones del contrato y sea posible corregir el riesgo sin alterar los términos del contrato
	

1
	

1
	

2
	

BAJO
	El supervisor junto con interventoría y contratista revisar cada uno de los
documentos de la oferta presentada
	
Una vez antes del inicio del contrato

	
2
	
	
X
	Verificar los requisitos y especificaciones del contrato y sea posible corregir el riesgo sin
alterar los términos del contrato
	
1
	
1
	
2
	
BAJO
	Revisión de actas e informes	de ejecución
	
Mensual

	

3
	
	

X
	
Auditoria por parte de la interventoría sobre los sistemas de seguridad industrial en la obra
	

1
	

1
	

2
	

BAJO
	Control	y
seguimiento	al
sistema	de seguridad industrial
de la obra
	

Diario

	
4
	
X
	
	Verificación y cuantificación de
los costos que genera dicho cambio normativo
	
1
	
2
	
3
	
BAJO
	Chequeo	de	los cambios normativos
	
Diario




	
5
	
	
X
	Verificación de posibles subidas de precios de los materiales
	
3
	
2
	
5
	
MEDIO
	Chequeo	de comportamiento del
mercado
	
Diario

	

6
	
	

X
	Verificación de la capacidad financiera real del contratista, en caso de que el contratista no pueda subsanar su situación financiera a corto plazo, se estudiará la posibilidad de cesión o liquidación del contrato
	

1
	

1
	

2
	

BAJO
	
Verificación de la capacidad financiera del contratista
	

Mensual

	

7
	

X
	
	Verificación técnica de la necesidad de ejecutar mayores cantidades de obra y cuantificación de las mismas por
parte de la interventoría y aprobación del municipio
	

1
	

1
	

2
	

BAJO
	Cheque del avance de obra del contrato y de las cantidades de obra ejecutadas y por ejecutar
	

Mensual

	

8
	
	

X
	
Verificación	de	los procedimientos constructivos por parte de la interventoría
	

1
	

1
	

2
	

BAJO
	Control	y
seguimiento a los sistemas
constructivos en la obra
	

Diario

	
9
	
	
X
	
Implementación de planes de contingencia
	
1
	
2
	
3
	
BAJO
	Seguimiento de los planes	de
contingencia implementados
	
Semanal

	

10
	

X
	

X
	Acudir a las autoridades públicas o entidades competentes en la recopilación de datos estadísticos o	fuentes	oficiales. Implementación de acciones que mitiguen los impactos del suceso
natural.
	

2
	

2
	

4
	

BAJO
	Seguimiento a la información dada por	entidades competentes e implementación de los planes de
contingencia
	

Diario

	

11
	

X
	

X
	verificación de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del contrato y en caso de ser posible la ejecución del contrato
suspenderlo	hasta	la normalización del orden
	

1
	

2
	

3
	

BAJO
	Seguimiento a la información dada por	entidades competentes e implementación de
los planes de contingencia
	

Diario

	

12
	
	

X
	Revisión, ajuste y seguimiento en la etapa contractual de las metodologías de almacenamiento y comunicación de la información.
	

1
	

1
	

2
	

BAJO
	Realización	de
backup	de	la información sobre la
ejecución del contrato
	

Mensual




	


13
	
	


X
	

Seguimiento a la normatividad ambiental, licencias ambientales y/o planes de manejo ambiental
	


1
	


1
	


2
	


BAJO
	Seguimiento      por
Parte de la interventoría
al cumplimiento de las licencias ambiental y/o
planes de manejo ambiental
	


Diario
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