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Consejo Superior de la Judicatura

      Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico    

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Barranquilla

NIT No. 800.165.799-6


	CONTRATO No. 
	100-2024     

	CLASE DE CONTRATO
	CONTRATO DE OBRA CIVIL

	CLASE DE PRESUPUESTO
	PRESUPUESTO DE INVERSION

	MODALIDAD DE SELECCIÓN 
	SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA S-M.C. No. 013-2024

	ORDENADOR DEL GASTO/DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
	JANIS MOLINA RIOS, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.848.442, en calidad de Directora de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, quien obra en nombre y representación de la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA con Nit: No. 800.165.799-6, estando debidamente facultada por la Ley 80 de 1993 en su artículo 11, la Ley 270 de 1996, modificada por la Ley 2430 de 2024.

	CONTRATISTA
	HABITAT SPACE SAS identificado con NIT 901350280-5, representado legalmente por YURAIS PAOLA MELENDEZ VILLEGAS, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.102.840.952 Expedida en Sincelejo - Sucre

	NOTIFICACIONES
	Dirección del domicilio principal: CR 15 14 18 BRR SAN CARLOS 

Municipio: Sincelejo, Sucre 

Correo electrónico: const.habitatspace@gmail.com  

Teléfono comercial 1: 3154035046 

Teléfono comercial 2: 3005367615 

Teléfono comercial 3: No reportó.

	SUPERVISOR
	El Profesional Universitario Grado 12 o quien haga sus veces del Área de Mantenimiento y Soporte Tecnológico de la Dirección Seccional de Administración Judicial Barranquilla.

	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
	CDP

FECHA

RUBRO

REC

SIT

UNIDAD

VALOR

IMPUTACION PRESUPUESTAL

5624
2024-11-18
C-2701-0800-37-20111D-2701019-02  

16

CSF

2

$ 97.611.915,00


$ 72.046.168,00,oo


	CLAUSULAS CONTRACTUALES

	1. 
	OBJETO
	Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior la Judicatura los servicios para realizar reparaciones de obras locativas y reformas en las áreas de trabajo consideradas como mejoras necesarias, con el fin de adecuar las medidas del área de trabajo dentro de las oficinas del quinto (5) piso del Edificio Centro Cívico de la ciudad de Barranquilla, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los despachos judiciales.

	2. 
	VALOR
	El valor del presente contrato es de SETENTA Y DOS MILLONES CUARENTA SEIS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS MONEDA LEGAL ($72.046.168, oo), incluidos impuestos y contribuciones de ley.

	3. 
	FORMA DE PAGO 
	La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla realizará el pago de la presente contratación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° del Decreto 1425 del 24 de julio de 1.998. Este será efectuado directamente al contratista, por parte de La Dirección General Del Tesoro Nacional, MEDIANTE PAGOS PARCIALES MENSUALES POR AVANCE DE OBRA, en proporción a las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra (mensuales), de conformidad con los precios unitarios y los porcentajes de A.I.U convenidos tras la selección de la propuesta del contratista. 
Conforme a las reglas establecidas dentro del Pliego de condiciones del que se deriva el presente contrato, para que el componente de imprevistos (I) quede en poder del contratista, este deberá rendir cuentas sobre su ocurrencia, lo cual tendrá lugar, a más tardar, al momento de la liquidación del contrato.

De no rendirse cuentas, no acreditarse la ocurrencia de imprevistos o acreditarse su ocurrencia y cuantificación en una proporción inferior al porcentaje indicado en la oferta, y según el caso, los mismos deberán ser restituidos por el contratista, o podrán ser objeto de compensación con las sumas adeudadas al contratista, o no serán pagados por la Entidad.
En relación con el primer pago, se realizará en proporción al avance de obra dentro del mes de inicio de ejecución de actividades. 
En relación con el último pago a efectuar, este deberá ascender a, por lo menos, el diez por ciento (10%) del valor estimado del contrato, y se hará con posterioridad a la plena finalización de las labores contratadas. Además, para este pago, se requiere el acta final de entrega de obra con recibo a satisfacción por la interventoría y la suscripción del acta de liquidación del contrato de obra. 
El contratista deberá presentar factura dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes. 
La factura debe estar respaldada por los siguientes documentos y antecedida de las cargas que se enuncian a continuación: 
1. Recibo a satisfacción de las obras ejecutadas, suscrito por el contratista y el interventor; y las respectivas actas de obra, donde conste un informe detallado de las obras ejecutadas. Como anexo obligatorio de estas actas, el interventor deberá suscribir una certificación donde constara que las especificaciones, medidas y cantidades de los trabajos ejecutados fueron verificados por su equipo de trabajo. 

2. Cumplido emitido por interventoría donde se autoriza el pago al contratista. 

3. Certificación, de conformidad con la Ley 43 de 1990 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que acredite estar al día en el pago de las obligaciones de Aportes o Contribuciones Parafiscales del Sistema de Protección Social -comprende aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, y Riesgos Laborales) y aportes con destino a con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y a las Cajas de Compensación Familiar-, cuando haya lugar, junto con las respectivas planillas de pago. 

4. Los obligados a facturar electrónicamente deberán registrar el correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co como receptor único de las facturas emitidas a nombre de estas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN. 

Registro de la factura en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II y en la plataforma SIIF NACIÓN, previa aprobación y recibo a satisfacción por parte del interventor. 
Frente a cada uno de los pagos, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla efectuará las retenciones, deducciones o contribuciones a que haya lugar, de acuerdo al Estatuto Tributario y demás disposiciones sobre la materia, correspondientes a: Retención en la Fuente, Retención por IVA y Retención de Industria y Comercio, Contribución Especial de Obra Pública, Estampilla Pro Universidad Nacional y demás universidades estatales de Colombia, impuestos departamentales y aquellas otras que se deriven del contrato, de acuerdo a la calidad del contribuyente o contratista y a las tablas establecidas en la ley, según información financiera que reporte cada proveedor, la cual será aplicada bajo su responsabilidad. 
Los pagos se realizarán dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la verificación de las condiciones exigidas para ello Y la aceptación de la factura por parte de la Entidad. En todo caso los pagos estipulados en el presente numeral quedan sujetos al cupo PAC que la Dirección General del Tesoro – Ministerio de Hacienda y Crédito Público apruebe y asigne a la Entidad.
NOTAS: 
1. Se pagará el valor del contrato de acuerdo con los valores contenidos en la oferta del Contratista, previa certificación de cumplimiento e informes avalados por el interventor del contrato. 

2. En caso de devolución de los documentos de pago por parte de la Dirección Seccional de Administración Judicial, los términos se reiniciarán con la nueva radicación. 

Se advierte que para la ejecución del contrato no habrá lugar a la entrega de anticipo.
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	CDP

FECHA

RUBRO

REC

SIT

UNIDAD

VALOR

IMPUTACION PRESUPUESTAL

5624
2024-11-18
C-2701-0800-37-20111D-2701019-02  

16

CSF

2

$ 97.611.915,00


$ 72.046.168,00,oo


	5. 
	PLAZO DE EJECUCIÓN 
	El plazo de ejecución del contrato será a partir de la concurrencia de los requisitos legales de ejecución del contrato que se derive del presente proceso de selección, dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993 (como son registro presupuestal, aprobación de la garantía y verificación de cumplimiento de aportes a la Seguridad Social, y del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar) hasta el 31 de diciembre de 2024, conforme los términos establecidos en el cronograma para la aprobación de la póliza, sin dilaciones en la constitución de esta última que impidan el inicio de la ejecución del contrato el día señalado en el cronograma fijado en el SECOP II.
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contrato se ejecutará en el distrito de Barranquilla así:

Edificio Centro Cívico ubicado en la calle 40 #44-80- piso 5.

	6
	DECLARACIONES DEL CONTRATISTA
	El contratista tendrá a su cargo el cumplimento de las siguientes obligaciones: 

1. La obligación principal del contratista será la de ejecutar las labores contratadas ciñéndose a: el alcance, oportunidad y especificaciones técnicas consagradas en los documentos del proceso en lo relativo a estos aspectos, los cuales pasan a ser parte integral del contrato; normas jurídicas vigentes; normativa técnica aplicable; así como también en cumplimiento de aquellos ofrecimientos que haya elevado en el proceso de selección y que hayan servido de base para la adjudicación del presente contrato. De igual manera, las condiciones económicas deberán ser aquellas que emanen del ofrecimiento económico presentado por el contratista dentro del proceso de contratación. De conformidad con la naturaleza de las obligaciones que emanan del contrato de obra, el contratista asume obligaciones de resultado.

2. En concordancia con lo anterior, el contratista tendrá que acreditar el pleno cumplimiento de los distintos ofrecimientos que haya elevado en el proceso de selección, siguiendo los lineamientos y previsiones que el pliego de condiciones haya hecho frente a cada ofrecimiento.

3. Sin perjuicio de las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad, en virtud de su carácter de profesional, su conocimiento y experiencia, el contratista tendrá autonomía técnica y administrativa para la ejecución del contrato, la cual ejercerá de la forma que mejor se acople con las necesidades de la Entidad, con miras a lograr la mayor satisfacción de las mismas a través de la ejecución material del contrato. En todo caso, el contratista también deberá acatar las orientaciones, requerimientos, ordenes o directrices que reciba por parte del interventor, tendientes a la correcta y oportuna ejecución del contrato. En caso de que labores o trabajos no sean aprobados por el interventor, por no guardar correspondencia con los requerimientos o exigencias técnicas y demás aspectos convenidos, deberán rehacerse o corregirse oportunamente, sin reconocimiento económico adicional por parte de la Entidad Estatal.
4. También como consecuencia de su carácter de profesional, su experticia y especiales conocimientos de la materia, el contratista deberá informar y asesorar a la Entidad Estatal durante la ejecución del contrato. En ese sentido, el contratista hará advertencias sobre situaciones que puedan afectar o dificultar la consecución de los fines pretendidos con el contrato a ejecutar, así como también deberá brindar orientaciones y recomendaciones desde una perspectiva profesional, tendientes a que la ejecución del contrato tenga la mayor eficacia en relación con la satisfacción de tales fines. Esta obligación se extiende, inclusive, a brindar información y asesoría que recaiga sobre el correcto uso y mantenimiento de los trabajos ejecutados, una vez se hayan culminado y sean recibidos a satisfacción. En ese sentido, el contratista presentará documentación relativa a: catálogos con las características y especificaciones técnicas de los materiales suministrados, junto a los certificados de los productos; información técnica de los mantenimientos y trabajos realizados; condiciones en las que se entregan los bienes intervenidos; recomendaciones y manuales de uso y mantenimiento, tendientes a la adecuada conservación del estado de las labores realizadas. 

5. Una vez verificada la concurrencia de los requisitos de ejecución del contrato, el contratista suscribirá el acta de inicio del contrato, junto al interventor. 

6. A más tardar al quinto día hábil de ejecución del contrato, el contratista deberá entregar al interventor lo siguiente: 

-El análisis de precios unitarios -APU´s- en los que se soporta la oferta económica aceptada por la Entidad. El interventor dispondrá de dos -2- días hábiles para aprobar u observar. En caso de que el interventor observe, el contratista dispondrá de un -1- día hábil para adoptar los respectivos correctivos. 

-El cronograma de trabajo. El cronograma tendrá como objetivo establecer la forma en que se harán las diversas actividades contempladas dentro del contrato, teniendo presente el plazo contractual. Por lo tanto, como mínimo, deberá dar detalle de las actividades a realizar, precisando el tiempo o extensión estimado para cada una de ellas, junto a la forma en que periódica y progresivamente se irán realizando. Para su elaboración, el contratista tendrá presente los riesgos y demás circunstancias que puedan afectar la normal ejecución de la las labores contratadas, de manera tal que se establezca un cronograma que, según el caso, evite o mitigue los posibles impactos que tales situaciones podrían generar sobre la normal y oportuna ejecución del contrato. De igual forma, en caso de que se estime necesario, de manera previa a su elaboración, el contratista y el interventor realizarán, de manera conjunta, una visita técnica a las edificaciones que serán objeto de intervención. Para esto último, el contratista remitirá comunicación al interventor, manifestando la necesidad de proceder con esta visita técnica conjunta. 

El interventor dispondrá de dos días -2- hábiles para pronunciarse sobre el cronograma de trabajo, debiendo proceder con su aprobación integral, o realizando ajustes cuando los estime necesarios para la correcta y oportuna ejecución del contrato. 

Este cronograma podrá ser modificado ante la ocurrencia de circunstancias que lo hagan necesario para no afectar el cumplimiento oportuno del contrato. En tal caso, el contratista tendrá tres -3- días hábiles desde la ocurrencia de las circunstancias para presentarlo al interventor, quien nuevamente dispondrá de dos -2- días hábiles para proceder en la forma indicada con anterioridad. 

De igual manera, en caso de que exista una modificación al plazo del contrato, se podrán hacer ajustes o modificaciones que permitan que se acople a la extensión del plazo, debiéndose, también en tal caso, presentarlo para aprobación al interventor, que dispondrá de dos -2- días hábiles para proceder como se ha indicado. 

La ejecución del contrato deberá ceñirse a lo establecido en el cronograma. 

-Los documentos con los que se acredite que los miembros del equipo de trabajo que no fueron objeto de verificación durante el proceso de selección cumplen con las exigencias señaladas dentro del pliego de condiciones. El interventor dispondrá de dos -2- días hábiles para verificar la conformidad con las exigencias. De no existir conformidad, total o parcialmente, el contratista superará la situación mediante la entrega de documentos pendientes o reemplazando a quien no haya satisfecho las exigencias mínimas. Para esto, dispondrá de un -1- día hábil. 

-En caso de haber elevado los ofrecimientos de apoyo a la industria nacional y el de criterio social, la documentación con la cual estos se acrediten, según lo dispuesto en el pliego de condiciones. El interventor dispondrá de dos -2- días hábiles para verificar la conformidad con lo exigido. De no cumplirse a cabalidad, el contratista dispondrá de un -1- día hábil para subsanar la situación. 

7. El contratista debe garantizar, como mínimo, el cumplimiento de jornadas de trabajo de ocho -8- horas diarias, entre los días lunes y sábado -exceptuando los festivos-. La determinación de los rangos horarios será definida entre el contratista, el interventor, y el supervisor del contrato de interventoría, de manera previa al inicio de la ejecución de las obras. Estos rangos, y no la extensión de la jornada, podrán variar por cada edificación a intervenir, atendiendo las condiciones particulares que existan en cada una de ellas, así como también las labores que haya que realizar sobre tales edificaciones. 

8. El contratista utilizará personal con la formación académica, calificación y experiencia que la Entidad haya exigido para la ejecución de las labores encomendadas. En ese sentido, el personal a cargo será aquel acreditado en la etapa de selección, sin perjuicio de aquellos que deban acreditarse ante el interventor antes de iniciar la ejecución de labores. Sin embargo, si existen circunstancias sobrevinientes que impidan, de manera permanente o temporal, la presencia de alguno de los miembros inicialmente presentados, el contratista deberá proceder con su reemplazo, mediante una persona que tenga, como mínimo, las condiciones de formación académica y de experiencia exigidas en el Pliego de Condiciones, previa acreditación de la circunstancia que impide la presencia del o los miembros inicialmente acreditados. Las actuaciones de modificaciones de personal se efectuarán ante el interventor. De igual manera, si en la ejecución del contrato se verifica que alguno de los miembros del equipo de trabajo tiene conductas o desempeños que contraríen sus deberes o que vayan en contra en de la correcta y oportuna ejecución del contrato, siendo estas situaciones reiterativas o graves, el contratista deberá proceder con su sustitución por iniciativa propia (deberá contar con previa aprobación del interventor) o en virtud de una solicitud hecha por el interventor, basada en la verificación de tales situaciones. 

9. Adicionalmente, el contratista deberá proveer o suministrar el personal mínimo cumpliendo con las exigencias hechas dentro de los documentos del proceso en torno a la dedicación de cada uno de los miembros. 

10. El contratista deberá proveer o dotar a su personal de todos los equipos, herramientas, implementos y demás instrumentos que sean necesarios para la correcta y oportuna de las labores que les sean encomendadas a cada miembro, previa verificación de que los mismos sean idóneos y adecuados para desarrollar las labores en las condiciones de calidad exigidas, y, además, que ofrezcan unas óptimas condiciones de seguridad que minimicen la exposición a riesgos que atenten contra la vida, integridad y, en general, seguridad, tanto de su personal, como de aquellas personas que estén en las edificaciones objeto de intervención. De igual manera, su normal utilización tampoco puede poner en riesgo la conservación de las edificaciones sobre las que recaen los trabajos. Semanalmente, el contratista hará revisiones sobre el estado en que se encuentren estos bienes, debiendo hacer las modificaciones de aquellos que llegasen a estar en unas condiciones que pueden poner en riesgo la oportuna ejecución del contrato, la calidad de las labores a realizar, la seguridad para la vida e integridad de las personas, o la conservación y estado de los bienes que son objeto de intervención. Los costos económicos que se generen en virtud de lo señalado en este numeral corren por cuenta exclusiva del contratista. Sumado a lo anterior, el contratista debe permitir que el interventor realice inspecciones sobre los equipos, herramientas, implementos y demás instrumentos, con el fin de verificar el estado en que se encuentren, debiendo acatar, de manera inmediata, las observaciones y ordenes que este eleve al respecto. Dado que estos bienes no son de propiedad de la Entidad ni están bajo su guardia, los daños que se lleguen a producir con o por estos son de responsabilidad exclusiva del contratista. 

11. El contratista deberá suministrar de los insumos y materiales que sean necesarios para la ejecución de las labores contratadas. Los insumos y materiales suministrados deberán ser nuevos, no remanufacturados y con condiciones de idoneidad, calidad y seguridad que se ajusten a los requerimientos mínimos exigidos por la Entidad y por la normativa aplicable. El contratista deberá presentar al interventor toda la información relativa a las condiciones técnicas de los insumos y materiales que pretenda utilizar, de manera previa a la efectiva utilización. En caso de que el interventor no acepte su utilización porque pueda comprometer la calidad de las labores contratadas, el contratista deberá proceder, en el menor tiempo posible, con su reemplazo, asumiendo los costos económicos que puedan llegar a generarse. De igual manera, de conformidad con las normas civiles que rigen sobre los contratos de obra, el contratista asumirá los riesgos de la pérdida de la materia, y es el responsable de aquellos daños que sean causados por vicios de los insumos y materiales. Los costos económicos que se generen en virtud de lo señalado en este numeral corren por cuenta exclusiva del contratista. 

12. El contratista asumirá plena y exclusivamente los costos y responsabilidades frente al transporte, la custodia, vigilancia y almacenamiento de los insumos, materiales, equipos y demás ítems e instrumentos que sean requeridos para la correcta y oportuna ejecución del contrato, asumiendo la pérdida de los mismos. 

13. En caso de haber elevado el ofrecimiento de utilización de pinturas ecológicas o amigables con el medio ambiente, acreditará, ante el interventor, que las pinturas a utilizar en la ejecución coinciden con aquellas que fueron presentadas dentro del proceso de selección. Esto tendrá lugar de manera previa a la efectiva utilización de las pinturas. 

14. El contratista asumirá plena y exclusivamente los costos y responsabilidades frente al transporte, la custodia, vigilancia y almacenamiento de los insumos, materiales, equipos y demás ítems e instrumentos que sean requeridos para la correcta y oportuna ejecución del contrato, asumiendo la pérdida de los mismos. 

15. El contratista asumirá los costos que se generen para realizar las pruebas y mediciones con las que se pretenda verificar y acreditar las condiciones de calidad de los materiales, insumos, herramientas, equipos, recursos técnicos y demás elementos requeridos para la ejecución del objeto contractual. 

16. El contratista realizará la intervención simultánea de la totalidad de las edificaciones sobre las cuales recae el contrato, siempre que existan actividades pendientes en ellos. En consecuencia, deberá contar con el personal, equipo, herramientas, instrumentos, materiales, recursos técnicos y demás aspectos necesarios o requeridos para cumplir con tal obligación. Además, en cada uno de ellos se cumplirá con la jornada mínima señalada en consideraciones previas, con los miembros del equipo de trabajo requeridos según las actividades pendientes. En caso de terminar las actividades en cierta edificación, el personal utilizado en esta podrá ser desvinculado del proyecto, o podrá ser utilizado para apoyar el desarrollo de las labores en el resto de edificaciones, o, en caso de que ocurran hechos sobrevinientes que impongan la necesidad de sustituir otros, servir como su reemplazo. 

17. Ante la ocurrencia de retrasos o de factores que afecten o dificulten el normal cumplimiento de las actividades, el contratista presentará, ante el interventor, un plan de contingencia idóneo para mitigar la situación, suscrito por el contratista o su representante legal, donde se detallen las medidas a adoptar para garantizar el cumplimiento del contrato dentro del plazo previsto. El interventor tendrá dos -2- días hábiles, contados a partir de su recibo, para pronunciarse al respecto, aprobándolo en su integridad o realizando los ajustes necesarios para lograr la oportuna ejecución del objeto contractual. El contratista acatara los ajustes efectuados por el interventor. Los planes de contingencia no podrán implicar un mayor plazo del contrato. 

En caso de que se haga necesario un mayor plazo de ejecución, el contratista solicitará de manera previa la modificación contractual en tal sentido. Sólo en el hipotético caso de que se obtenga la modificación, podrá presentar el plan ante el interventor, para que proceda como se ha indicado. 

18. El contratista ejecutará los trabajos, actividades o labores encomendadas sin introducirle cambios o modificaciones. Sin embargo, y como quiera que el contratista también tiene una obligación de información y asesoría, en caso de considerar que se requieran ajustes, cambios, modificaciones o complementaciones, deberá elevar la respectiva solicitud al interventor, debidamente justificada, para que este realice el análisis y conceptúe al respecto, lo cual deberá hacer en los tres -3- días hábiles siguientes al recibo de la solicitud. En caso de que lo solicitado implique o conlleve modificaciones al contrato, esta deberá verificarse de manera previa; en caso de no implicar o conllevar modificaciones, bastará el respectivo aval del interventor. De existir dudas sobre el alcance de las modificaciones o ajustes que deban realizarse al contrato, se solicitará concepto jurídico al Área de Asistencia Legal de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, a fin de establecer si los mismos requieren un otrosí o cualquier otro tipo de acuerdo modificatorio, o, por el contrario, pueden ser realizados de común acuerdo entre el contratista y el interventor. Se advierte que el interventor NO puede modificar el contrato. 

19. El contratista no podrá ejecutar trabajos, actividades o labores no comprendidas dentro el objeto y alcance del contrato. 

En caso de que el contratista identifique la necesidad de ejecutar trabajos, actividades o labores no comprendidas dentro el objeto y alcance del contrato (no previstos), pero que resulten necesarias para su correcta ejecución, deberá presentar al interventor: 

-Un escrito suscrito por el contratista (representante legal en caso de persona jurídica, consorcio o unión temporal), donde se pongan de manifiesto las actividades no previstas que se hacen necesarias o esenciales para el cumplimiento del objeto contractual, junto a las especificaciones técnicas, cantidades y unidades de medida que se requieran. Todo lo anterior debe ir acompañado de las respectivas justificaciones fácticas y técnicas, así como las de otra naturaleza que sean pertinentes, debidamente detalladas. 

-Un análisis de precios unitarios -APU´s- que se soporte en al menos tres cotizaciones comparables que lo respalden, las cuales no podrán ser de una fecha mayor a treinta (30) días calendario contados a partir de su entrega. Subsidiariamente, se podrán incluir precios de referencia incluidos en revistas o plataformas de referencia de precios de insumos de construcción tales como “construdata”, “revista constructor” o cualquiera de las relacionadas en la página de datos públicos del Estado colombiano “datos abiertos”, o de listados de precios usados por otras entidades públicas que celebren contratos de obra pública. En cualquier caso, tendrá en cuenta las condiciones particulares del contrato. 

-Balance del contrato, incluyendo la proyección de mayores y menores cantidades de obra, e ítems no previstos. 

-Cronograma de ejecución de obra actualizado según balance del contrato. 

-Cualquier otra circunstancia que estime relevante. 

-Solicitud, dirigida al interventor, para que se hagan los trámites respectivos tendientes a la modificación del contrato. 

Recibida la documentación, el interventor deberá proceder con un análisis técnico y económico, para lo que dispondrá de un término de tres -3- días hábiles. De estimarlo necesario, procederá a solicitar, por su parte, tres cotizaciones con proveedores del mercado distintos a aquellos en los que se haya apoyado el contratista, o a hacer la consulta en revistas, plataformas o bases de datos. 

En caso de que existan objeciones que puedan ser superadas, el interventor deberá oficiar al contratista para que realice los respectivos ajustes a los que haya lugar. 

En caso de considerar que no hay lugar a la ejecución de ítems no previstos, así lo comunicará al contratista, y remitirá tanto la solicitud como su pronunciamiento a la Entidad. 

En caso de que el interventor halle que la solicitud del contratista es fundada y acorde a condiciones técnicas y económicas, suscribirá, con el contratista, un acta de fijación de ítems no previstos (no significa autorización para realizarlos ni es un documentomodificatorio del contrato), donde, consecuente con lo que antecede, se determinará la actividad o actividades a desarrollar, especificaciones técnicas, unidad de medida, cantidades, precios unitarios -con su respectivo APU-. Tras ello, el interventor procederá a oficiar al supervisor del contrato de interventoría, suministrándole tanto los documentos allegados por el contratista de obra como los que den cuenta de los análisis, justificaciones y conclusiones alcanzadas. El supervisor del contrato de interventoría realizará los trámites administrativos a que haya lugar. 

En caso de que se satisfagan las condiciones legales, presupuestales y de otro orden que se requieran, se procederá con la modificación contractual que sea requerida (la competencia en la Entidad es exclusiva del ordenador del gasto o su delegado). En caso de que no medie previa modificación contractual, la Entidad no hará reconocimiento económico por la ejecución de trabajos, actividades o labores no previstos. Se advierte que el interventor NO tiene autorización para modificar el contrato. 

20. En caso de que se requieran mayores cantidades de obra (unidades superiores a las previstas por el contrato), el contratista presentará al interventor un informe técnico detallado donde se describan cuáles son los ítems y cantidades adicionales, con la respectiva sustentación o justificación. El interventor deberá hacer un respectivo análisis técnico, disponiendo para ello de dos -2- días hábiles, y en caso de hallar justificada la necesidad de realizar obras adicionales, procederá con un balance del contrato, que permita determinar si se requerirán o no recursos adicionales para amparar las mayores cantidades de obra. A su vez, procederá a suscribir, junto al contratista de obra, un acta de fijación de mayores cantidades de obra (no implica autorización para realizarlas), donde se señalarán las actividades que requieren mayores cantidades, y, justamente, las cantidades adicionales requeridas. El interventor comunicará al supervisor del contrato de interventoría la necesidad de ejecutar obras adicionales junto al respectivo balance, allegando los documentos generados. El supervisor del contrato de interventoría adelantará los trámites administrativos a los que haya lugar. Para la realización de mayores cantidades de obra se requiere una previa y expresa autorización por parte del ordenador del gasto de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, o su delegado. Sin ella, el contratista no podrá ejecutar mayores cantidades de obra, asumiendo los costos de contrariar lo aquí dispuesto. Se advierte que las mayores cantidades de obra no requieren análisis económicos ni cotizaciones, porque los precios serán fijados con base en la oferta económica presentada por el contratista dentro del proceso de selección, junto a su respectivo análisis de precios unitarios. 

21. El contratista deberá mantener las áreas intervenidas libres de toda acumulación de desperdicios y escombros, así como también de instalaciones, equipos, herramientas, e instrumentos; debiendo entregarlas a la Entidad, completamente limpias, aseadas y despejadas, al término de las labores, actividades o trabajos. 

22. El contratista garantiza la calidad de las labores contratadas, de conformidad con el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993. Conforme a ello, el contratista asume obligaciones accesorias de garantía, en relación tanto con la calidad como con la estabilidad de la obra ejecutada, extendiéndose por un período de dos -2- años, contados a partir del recibo a satisfacción de la misma. Por lo tanto, si estando vigentes esas obligaciones de garantía se llegasen a presentar cualquier tipo de daños, defectos, deterioros o vicios que le sean imputables al contratista, este deberá proceder con las labores de reparación o reemplazo que se hagan necesarias para superar la situación que las motive. En caso de que deban efectuarse cambios, los insumos, materiales o productos nuevos deberán ser de igual o mejor calidad que los que son objeto de cambio. 

Para hacer efectivas estas obligaciones, la Entidad contratante procederá a comunicar -mediante escrito- al contratista la existencia de los daños, defectos, deterioros o vicios, quien dispondrá de treinta -30- días hábiles para realizar las labores a las que haya lugar, salvo que las particularidades del caso exijan un término superior. 

Los costos que se generen en virtud de lo dispuesto en el presente numeral, incluyendo pruebas que deban realizarse para corroborar la calidad de estas medidas correctivas, corren por cuenta exclusiva del contratista. 

Se advierte que en relación con las labores de pintura las condiciones de calidad deberán mantenerse únicamente durante un -1- año, contado a partir del recibo a satisfacción. 

23. El contratista vigilará la forma en que su personal esté ejecutando las labores que le hayan sido encomendadas, e impondrá ordenes, directrices y demás medidas preventivas o correctivas pertinentes cuando identifique que su proceder pueda atentar contra la correcta y oportuna ejecución del contrato, o generar peligros adicionales a los inherentes y que puedan ser fuente de daños tanto para la Entidad Estatal como para terceros. 

24. Como director de la obra, el contratista asume plenamente la responsabilidad respecto a las condiciones de seguridad tendientes a mitigar los riesgos que son inherentes a esta actividad, con miras a evitar que en virtud o con ocasión del contrato se generen daños que atenten contra la vida e integridad física de las personas, así como también la conservación y estado de los bienes tanto de la Entidad Estatal como de terceros. Por lo cual, el contratista debe adoptar las medidas preventivas que sean razonables y proporcionales con su noción de profesional, la complejidad y peligros que surjan de la ejecución de las labores contratadas. 

En cumplimiento de esta obligación, y sin perjuicio de lo dispuesto en otros numerales, a título enunciativo se relacionan las siguientes labores que deben cumplirse: 

-Delimitar e instalar los respectivos avisos y señalizaciones en la zona de trabajo. 

-Cerramiento en lona verde de las zonas objeto de intervención, cuando se ejecuten actividades que puedan ser peligrosas para la integridad de los peatones y personas que transiten en el lugar. 

-Desconectar instrumentos eléctricos mientras no estén siendo utilizados por el personal. 

-Cumplimiento de normas técnicas en relación con los andamios. 

-Utilizar equipos de trabajo certificados y calibrados. 

Consecuente con lo anterior, el contratista será responsable de los daños que se generen contra la vida e integridad física de los terceros, así como también de los daños que se generen en virtud o con ocasión de las labores sobre los bienes de la Entidad Estatal o de terceros. 
25. Durante la ejecución del contrato, el contratista dará pleno cumplimiento a las obligaciones que impone la normativa laboral en relación con sus empleados. En consecuencia, reconocerá y pagará oportunamente los salarios, prestaciones sociales legales, vacaciones remuneradas, intereses a las cesantías, los aportes parafiscales al sistema de seguridad social integral y otros (SENA, ICBF y Cajas de Compensación). De igual manera dará pleno cumplimiento a la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG–SST), de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 1443 de 2014, compilado por el Decreto 1072 de 2015, y la Resolución 312 de 2019, expedida por el Ministerio del Trabajo, y a la verificación de los requisitos y obligaciones establecidas por Resolución 4272 de 2021, expedida por el Ministerio del Trabajo. En general, el contratista garantiza la plena observancia de la normativa de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial o Seguridad y Salud en el Trabajo, que es de su exclusiva responsabilidad. 

En caso de vincular a personas por medio de contratos de prestación de servicios, también hará lo propio, según el alcance de aplicabilidad. Frente a estos, el contratista pagará oportunamente los respectivos honorarios, y adoptará las medidas pertinentes con miras a que sus contratistas estén cumpliendo con sus obligaciones relativas al Sistema Integral de Seguridad Social, siempre y cuando se den las condiciones legales previstas para que estas surjan. 

Como consecuencia de lo anterior, el contratista tendrá la obligación de adopción de medidas preventivas de accidentes de trabajo, garantizará que han recibido la formación sobre estos aspectos con los que se garantice la aptitud para el desarrollo de las labores, dotará al personal de los Elementos de Protección Personal -EPP- y los implementos de Seguridad Industrial que se requieran en atención a las actividades a desarrollar y las condiciones del lugar de trabajo. 

26. Al ser el único responsable de la vinculación del personal necesario para la ejecución del contrato (este carecerá de cualquier relación laboral, civil, comercial o de otro tipo con la Entidad), y ser quien puede ejercer atribuciones y poderes frente a estos, el contratista asume plenamente, por su cuenta y riesgo, las consecuencias adversas de los hechos, omisiones o errores de estos. 

27. El contratista mantendrá indemne a la Entidad contratante frente a aquellas reclamaciones que emanen de terceros por daños generados en virtud o con ocasión de la ejecución del contrato. Esto abarca las reclamaciones que provengan de circunstancias atribuibles al personal encargado de la ejecución de las labores, actividades o trabajos del contrato. De igual forma, mantendrá indemne a la Entidad por daños a terceros generados por ruina de la obra, siempre y cuando se generen dentro del plazo previsto por el artículo 2060 del Código Civil, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2351 del mismo Código. 

28. El contratista procederá con la reparación de cualquier daño sobre los bienes de propiedad o bajo responsabilidad de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla que se vean afectados por el desarrollo de las labores del contrato. 

29. El contratista dotará a su personal de un elemento distintivo idóneo (uniformes, carnets u otro), con lo cual puedan ser identificados con facilidad. Este elemento debe ser portado

de manera permanente por el personal, y será necesario para que el personal de vigilancia contratado por la Entidad permita su ingreso a los edificios a intervenir. 

30. Semanalmente, el contratista suscribirá la bitácora de obra junto al interventor, donde debe quedar constancia de las actividades que se realizaron en los días comprendidos por la respectiva semana. El contratista debe allegar los registros o anexos documentales que solicite el interventor como soporte de las anotaciones que se realicen, y que sirvan, a su vez, como prueba del estado de ejecución del objeto contractual. 

31. El contratista asistirá a reuniones o comités de obra que sean programados por el interventor o por la propia Entidad, los cuales se realizarán cuando se estimen necesarios para abordar y verificar el estado de ejecución del contrato, así como también superar posibles dificultades que se estén presentado. A su vez, el contratista tendrá la posibilidad de solicitar la programación de reuniones o comités de obras para abordar temas de ejecución del contrato, cuando lo estime necesario. En caso de que lo solicite, expresará los motivos en los que se funda su solicitud. 

32. El contratista atenderá oportunamente los requerimientos y solicitudes que provengan de entes de control u otras autoridades públicas, así como también brindará su apoyo y colaboración con la información que requiera la Entidad y/o el interventor para dar respuesta a requerimientos de autoridades. 

33. El contratista deberá solicitar las autorizaciones y permisos que se requieran en la ejecución del contrato y sufragar los eventuales gastos en los que se incurra, en razón de dichas solicitudes, si a ello hubiere lugar. Particularmente, el pago de los costos o erogaciones que genere la obtención de la licencia de cerramiento -necesario para el cerramiento en el Palacio de Justicia de Soledad- así como también el permiso de lavado de fachadas de Barranquilla Verde -Lavado de fachadas al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla-. 

34. El contratista debe colaborar y cooperar con el normal desarrollo de labor de interventoría del contrato. En ese sentido, tendrá que permitir que el interventor efectúe las labores de vigilancia y control, debiendo atender y responder las observaciones, directrices, ordenes que estos realicen por escrito. Así, permitirá, de manera permanente, que este proceda con la revisión de los trabajos ejecutados, debiendo, se reitera, acatar las órdenes, directrices, correctivos y demás medidas tendientes a la correcta ejecución del objeto del contrato. De igual manera, se deberá permitir el ingreso a las zonas intervenidas por parte de funcionarios de la Entidad o de los respectivos entes de control u otras autoridades públicas, cuando sea necesario para el cumplimiento de sus funciones, dentro del marco de su competencia. También se mantendrá en contacto permanente con el interventor, estableciendo canales de comunicación con este, y dejando constancias escritas de las mismas. 

35. De igual manera, el contratista atenderá, en un término máximo de cinco -5- días calendario, salvo que por las particularidades del caso se requiera un término inferior, cualquier requerimiento, elevado por el interventor, sobre informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, información en general, o documentos. 

36. El contratista atenderá oportunamente los requerimientos y solicitudes que provengan de entes de control u otras autoridades públicas, así como también brindará su apoyo y colaboración con la información que requiera la Entidad o el interventor para dar respuesta a requerimientos de autoridades. 

37. Cumplir con las obligaciones tributarias que se generen producto de la celebración del contrato. 

38. Cumplir con las obligaciones ambientales aplicables a la materia sobre la que versa el contrato. 

39. Constituir y entregar oportunamente (mediante cargue o ingreso en el SECOP II) las garantías contractuales y post contractuales patrimoniales y las pólizas de responsabilidad civil exigidas por la Entidad Estatal, y que cumplan con la vigencia, suficiencia y cobertura o amparos que se hayan requerido en el Pliego de Condiciones. En caso de que la Entidad no apruebe, deberá subsanar la falencia que haya justificado el proceder de la Entidad, efectuando los respectivos ajustes con el garante. A su vez, el contratista deberá proceder con el restablecimiento o ampliación de las garantías cuando sea del caso (reducciones en el valor de la garantía, producto de reclamaciones efectuadas por la Entidad; adiciones en valor al contrato; prórroga del plazo del contrato; suspensiones del contrato, entre otros). En caso de que existan garantías constituidas mediante contratos de seguro, el contratista debe notificar al garante la modificación del estado del riesgo cuando exista modificación del contrato suscrito con la Entidad Estatal. También informará al garante sobre suspensiones y reanudaciones del contrato. 

40. Firmar, conjuntamente con el Interventor, las actas de inicio, cortes parciales y recibo definitivo de los trabajos. 

41. Presentar, en los primeros cinco -5- días hábiles de cada mes, las facturas mensuales, acompañadas de la documentación requerida y el cumplimiento de las cargas radicadas en cabeza del contratista para proceder con los pagos, según lo que consta en lo convenido sobre la forma de pago. 

42. Entregar al interventor, para cada pago y para la liquidación del contrato, las planillas con las que se acredite el cumplimiento de las cotizaciones del sistema de seguridad social integral y los parafiscales con destinación al SENA, ICBF y Cajas de Compensación, en caso de aplicar. 

43. Informar, tanto a la interventoría como a la Entidad, sobre la variación del estado de los riesgos previstos en la estructuración del contrato, así como también el surgimiento de nuevas situaciones que puedan llegar a afectar la normal ejecución del contrato. 

44. Informar a la Dirección Seccional De Administración Judicial De Barranquilla cualquier anomalía que se presente durante la ejecución del contrato. 

45. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando una situación así se presente, el Contratista deberá informar inmediatamente su ocurrencia a la Entidad y a las demás autoridades competentes. 

46. Brindar la colaboración e información necesaria al interventor para elaborar el proyecto de acta de liquidación del mismo, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato, según lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.  su vez, cooperará con la Entidad para lograr liquidar el contrato. 

47. Las demás obligaciones que emanen del principio de buena fe, la naturaleza del contrato y la ley. 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN. Con la suscripción del contrato, el Contratista se obliga a prestar apoyo a la acción del Estado Colombiano para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y, en este contexto, asume explícitamente entre otros, los siguientes compromisos, sin perjuicio de la obligación de cumplir la Ley Colombiana, especialmente la Ley 1474 de 2011: 

-Presentar, durante el desarrollo y para la liquidación del contrato, documentos que corresponden a la realidad, y que no han sido objeto de adulteraciones o falsificaciones. 

-No ofrecer ni dar sobornos, prebendas, dádivas, regalos, gratificaciones, ni ninguna otra forma de halagos, favorecimientos, beneficios o retribuciones, económicos o de cualquier tipo, a funcionarios públicos, interventores o terceras personas que tengan o puedan tener influencia sobre la dirección, control, vigilancia, seguimiento y liquidación del contrato. 

-Impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes, representantes, contratistas, proveedores, subcontratistas y demás sujetos con los que tenga relaciones tendientes a la correcta ejecución del contrato, exigiéndoles el cumplimiento, en todo momento, de las leyes de la República, especialmente las que rijan y apliquen sobre la relación contractual, y les impondrá la obligación de abstenerse de ofrecer o dar sobornos, prebendas, dádivas, regalos, gratificaciones o cualquier tipo de halago, favorecimiento, beneficio o retribución, económicos o de cualquier tipo, a funcionarios públicos o terceras personas que tengan o puedan tener influencia sobre la dirección, control, vigilancia, seguimiento y liquidación del contrato. 

-De llegar a conocer casos o eventos de corrupción, de cualquier tipo, durante el desarrollo y ejecución del contrato, así como también en su fase de liquidación, deberá denunciarlo ante las autoridades competentes, y ante la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a través del Portal Anticorrupción de Colombia (PACO). De igual manera, lo hará saber a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla. 

· • Obligaciones ambientales del contratista: 
De conformidad con el Sistema Integrado Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente – SIGCMA, se deberán cumplir con las siguientes obligaciones ambientales: 

El contratista deberá cumplir con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio ambiente (a nivel nacional, regional y local) que se encuentren vigentes durante el término de este contrato. El contratista deberá en todo momento minimizar el impacto ambiental de cualquier actividad realizada por él en el desarrollo de este contrato, de conformidad con las normas aplicablesEl contratista conoce y acepta que las autoridades competentes nacionales, regionales o locales que tengan jurisdicción sobre el área donde realizará las actividades podrán disponer la suspensión de las actividades objeto de este contrato hasta que el Contratista cumpla con dichas normas y leyes ambientales o subsane los efectos causados por el incumplimiento de dichas normas y leyes, motivo por el cual, asumirá las consecuencias que se deriven frente al contrato cuando la suspensión de las actividades le sea imputable. 

Se debe realizar una debida separación en la fuente de los residuos sólidos generados en el proyecto y hacer la adecuada gestión, bien sean elementos reciclables, RESPEL o RAEE. 

De igual manera, frente a aquellos residuos que se generen en virtud de la actividad a desarrollar, tendrá a su cargo el pleno cumplimiento de la Resolución 472 de 2017 – “Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones”, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como también la Resolución 1257 de 2021 – “Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y se adoptan otras disposiciones”, expedida también por tal Ministerio. Las actividades de desmonte y demolición de estructuras se harán de manera selectiva para poder aprovechar aquellos RCD en el proyecto mismo o por terceros. 

También se dará cumplimiento a la Resolución 627 de 2006, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-. Para ello, entre otras, se implementarán medidas de manejo y control del material particulado y de las demás emisiones, incluyendo de ruido. 

El contratista deberá adoptar e implementar el Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial durante su estancia en las instalaciones de la Rama Judicial para ejecutar el contrato celebrado. 

En caso de haber realizado el ofrecimiento del factor ambiental, deberá acreditar su cumplimiento en la ejecución del contrato, conforme a la regulación establecida dentro del Pliego de Condiciones.
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	OBLIGACIONES DEL CONSEJO SUPERIOR
	LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SE OBLIGA A: 
En desarrollo del objeto contractual, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

1. Pagar al contratista el valor del contrato, en la forma convenida, y realizar los descuentos y contribuciones a que haya lugar de conformidad con la normatividad vigente. 

2. Verificar los documentos para la legalización del contrato. 

3. Ejercer la vigilancia y control de la ejecución del contrato, con miras que este sea cumplido de manera adecuada, completa y oportuna, lo cual hará por medio del supervisor que designe, que debe ser idóneo y con la disponibilidad para el cumplimiento de tal labor. 

4. Suministrar oportunamente la información y apoyo que requiera el contratista para la correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones. 

5. Exigir y verificar, por intermedio del funcionario designado para ejercer la vigilancia y control de la ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, y parafiscales con destino a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, siempre que se requiera. De esto se debe dejar constancia. 

6. Impartir las órdenes y directrices que estime necesarias para garantizar que el contrato se ejecute correcta y oportunamente. 

7. Aprobar las garantías que presente el contratista, siempre que se ajusten a lo exigido dentro de la Invitación Pública. En caso contrario, deberá rechazarlas e indicar que ajustes deben hacerse para que vuelvan a ser presentadas conforme a lo exigido. 

8. Efectuar el respectivo Registro Presupuestal en la oportunidad prevista por el cronograma. 

9. Prestar su colaboración y cooperación en todo aquello que requiera el contratista para poder cumplir a cabalidad con el contrato. 

10. Las demás obligaciones que surjan del principio de buena fe, de la naturaleza del contrato y de la ley. 

	8
	OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR/ INTERVENTOR 

	Para la vigilancia, control y seguimiento a la ejecución del presente contrato se contratará una interventoría integral, es decir, que abarcará el seguimiento técnico, jurídico, financiero, contable y administrativo. 
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	INDEMNIDAD 
	Será obligación del contratista mantener a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla indemne de cualquier reclamación que pueda causarse o surgir, por daños ocasionados por el Contratista, su personal y/o terceros, derivadas de la ejecución del contrato.

	10
	PENAL PECUNIARIA
	En caso de declaratoria de incumplimiento total o parcial, cumplimiento defectuoso, o retardo en la ejecución de las obligaciones del presente contrato, el contratista debe pagar a título de indemnización, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios. No obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen en adición al citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que la entidad adeude al contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato. Para hacer efectiva o imponer la cláusula penal, se dará aplicación al trámite previsto por el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, y demás normas concordantes. 

	11
	MULTA 
	Si estando vigente el plazo previsto para la ejecución del contrato, se verifica que el contratista no está atendiendo a cabalidad cualquiera de las obligaciones a su cargo, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Barranquilla impondrá multas sucesivas de medio (1/2) salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV) al momento de la imposición de las multas, por cada día calendario de incumplimiento, con el ánimo de conminar al contratista a cumplir con los compromisos u obligaciones contractuales. Para su imposición, se aplicará lo previsto por el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Una vez impuesta, se hará efectiva directamente por parte de la entidad contratante, mediante compensación con el saldo adeudado o pendiente a favor del contratista, cobro de la garantía, jurisdicción coactiva o mediante proceso judicial ejecutivo. Por su naturaleza, y de conformidad con las dos normas citadas con anterioridad, se cesará cualquier actuación tendiente a la imposición de multas si antes de la adopción de la decisión de fondo se logra verificar la desaparición de los incumplimientos que motivaron el desarrollo del procedimiento administrativo sancionatorio contractual. De igual manera, en virtud de su naturaleza y su función conminatoria, resultan ser acumulables tanto con la ejecución in natura de las obligaciones a cargo del contratista, como con indemnización de perjuicios. Ante reincidencias o nuevos incumplimientos, se podrán adelantar posteriores actuaciones que den lugar a nueva imposición de multas. En todo caso, el valor total de las multas impuestas no podrá sobrepasar el diez por ciento (10%) del valor del contrato.

	12
	APLICACIÓN CLAUSULA PENAL PECUNIARIA Y MULTA
	El valor de clausula penal pecuniario y de las multas se hará efectiva directamente por la DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, descontando el valor de los pagos que esta deba efectuar al Contratista, si ello fuere posible, o haciendo efectiva la garantía con cargo al amparo de cumplimiento, o acudiendo al cobro ejecutivo. Previa a la adopción de la decisión de imposición de la multa o de la cláusula penal pecuniario se realizará una audiencia con el Contratista.

	13
	CLAUSULAS EXCEPCIONALES 
	En virtud de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 frente a los contratos de obra civil, para el contrato a celebrar se pactará la inclusión de las cláusulas excepcionales de interpretación unilateral, modificación unilateral, terminación unilateral y caducidad, que se ejercerán en los términos, condiciones y formas establecidas, previo agotamiento del trámite o procedimiento que aplique según la cláusula a ejercer.

	143
	CESIÓN 
	El contratista no podrá ceder el contrato a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, sin el consentimiento previo y por escrito de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, teniendo esta la facultad de negar la autorización de la cesión.

	15
	CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR 
	Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la normativa colombiana

	16
	SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
	Cuando durante el desarrollo del contrato se presenten circunstancias  de fuerza mayor o caso fortuito o alguna circunstancia ajena a responsabilidad de las  partes, que impidan la normal  ejecución  del  mismo,  se suspenderá  el término  de  ejecución  del  contrato, para  lo  cual  se  levantará  un  acta  motivada suscrita  por  los  contratantes,  y, el supervisor del contrato, de conformidad con lo anterior el término de la suspensión debe determinado, determinable, o hasta tanto las circunstancias que dieron origen a la misma se restablezcan: en este orden de ideas, la suspensión de los contratos deberá constar en acta que incluirá como mínimo: Las razones y motivos que justifican la suspensión; Las fechas entre las cuales se suspenderá el contrato y la fecha en que se reanudará, si ello fuere posible determinar con exactitud. SOBRE LOS EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN: No tiene efectos económicos, ni presupuestales, por lo que la entidad no estará obligada a pagar al contratista las facturas mientras persistan las circunstancias que dieron lugar ella; Lo anterior sin perjuicio de la vigencia y plazo de ejecución convenidos inicialmente.

	17
	CADUCIDAD
	La Dirección Ejecutiva Seccional podrá declarar la caducidad del presente contrato mediante resolución motiva en los siguientes casos: a) Por cualquiera de las inhabilidades previstas en la Ley 80 de 1993 artículo 8 y a Ley 1150 de 2007, artículo 18. b) Cuando a juicio de la Dirección Ejecutiva Seccional el contratista no estuviere ejecutando correcta y eficientemente el objeto del contrato.

	18
	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
	Las partes en aras de solucionar de manera ágil, rápida y directa las diferencias surgidas durante la ejecución del contrato, acudirán a los mecanismos previstos en la ley, tales como la conciliación, amigable composición y transacción. 

	19
	GASTOS E IMPUESTOS
	El contratista pagará todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se deriven del contrato y por lo tanto la omisión en el pago será de su absoluta responsabilidad. Deberá pagar además todos los seguros, derechos e impuestos que sean exigidos por el gobierno o entidades públicas, bajo cuya jurisdicción se realicen la prestación del servicio y que estén vigentes al momento del cierre de la contratación y apertura de las propuestas. 

	20
	RÉGIMEN LEGAL 
	El presente contrato se regirá por la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015, o demás normas aplicables en lo que no se opongan a ella. 

	21
	DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO
	Estudio de conveniencia y oportunidad ii) la oferta presentada iii) la invitación pública SAMC- No. 001 del 2024 y  iv) CDP. 

	22
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO


	Dado que el contrato a celebrar es obra, los cuales son contratos de ejecución sucesiva, este debe ser liquidado. En consecuencia, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla dará aplicación a los términos legales, previstos por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 

En consecuencia, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. Si dentro de dicho plazo falla la liquidación bilateral, pese a haber notificado o convocado al contratista, bien sea porque este no se presente o porque no se logre un acuerdo, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla procederá con la liquidación unilateral, disponiendo de un plazo de dos (2) meses.

Si estos términos vencen sin que se haya verificado liquidación –bien sea bilateral o unilateral-, se contará con un término de dos (2) años, contados desde el vencimiento de los términos expresados con anterioridad, para que el contrato sea liquidado bilateral o unilateralmente.

	23
	GARANTÍAS 
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor estimado del contrato, una vigencia igual a la duración de éste, y cuatro (4) meses más. En todo caso, este amparo debe mantenerse hasta la liquidación del contrato.
CALIDAD DE LA OBRA: Corresponderá al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución y dos (2) años más, contados a partir de la fecha de recibo a satisfacción de la obra. 

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor estimado del contrato, con una vigencia igual a la duración de éste, y tres (3) años más desde su perfeccionamiento.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Corresponderá a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales, con una vigencia igual al término de duración del contrato, desde su perfeccionamiento.
Nota: Las garantías contractuales deberán presentarse, a más tardar, el día hábil siguiente al vencimiento del plazo concedido para la configuración del contrato dentro del SECOP II.

Por otra parte, no serán admisibles las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que impliquen la asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada. PARÁGRAFO PRIMERO- La constitución de las pólizas no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados PARAGRAFO SEGUNDO- Dentro de los términos establecidos en el presente contrato, ninguno de los amparos otorgados, expiran por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. PARAGRAFO TERCERO- Las vigencias de los riesgos amparados deben contarse a partir de la fecha de expedición de la póliza y no a partir de la fecha de la suscripción del contrato, lo anterior con base en que la ejecución del contrato iniciará una vez se aprueben las pólizas y se suscriba el acta de inicio correspondiente. El tomador de estas garantías debe ser el contratista, quien a su vez será el deudor afianzado. En caso de proponente plural, serán todos sus miembros, expresando sus porcentajes de participación. El asegurado y beneficiario debe ser la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, identificada con NIT 800.165.799-6. Los amparos deben cubrir los perjuicios derivados de aquellas circunstancias indicadas por el artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015. El objeto y el número del contrato relacionados en el documento deben coincidir con el del contrato asegurado, suscrito entre la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla y el contratista. 

	24
	PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
	El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes y concurrencia de los requisitos dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993 y para su ejecución el respectivo registro presupuestal.

	FIRMAS 

 

 

 

 

--------------------------------------- 

JANIS MOLINA RIOS

NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

 CONTRATANTE – ENTIDAD

ORIGINAL FIRMADO

 

 
  

------------------------------------------------------------
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