ANEXO 2

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS.

En la definición de los parámetros de mecanismos de cobertura de los riesgos deberán efectuarse dentro de los términos definidos en el 2.2.1.2.3.1.1. De la Subsección 1 de la Sección 3 del Decreto 1082 de 2015.

GARANTÍAS DEL PROCESO

ETAPA CONTRACTUAL

| MECANISMO DE COBERTURA | CLASE DE RIESGO | TIPIFICACION DE LOS RIESGOS | ESTIMACION DEL RIESGO | ASIGNACION DEL RIESGO | VIGENCIA | JUSTIFICACION COBERTURA / VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Garantía Única | Riesgo Jurídico | Incumplimiento del contrato. | Veinte por ciento (20%) del valor del contrato | Contratista | Vigente por un término igual a la vigencia del contrato y dos (02) meses mas | Ampara el riesgo de incumplimiento durante el plazo de ejecución y liquidación del contrato la estimación del riesgo cubre el 10% del valor del contrato como quiera que se pretende el pago parcial o definitivo de los perjuicios que cause a la entidad en los mismos términos de la cláusula penal pecuniaria. |
| Garantía Única | Riesgo Operativo | Calidad del servicio | Cincuenta por ciento (50%) del valor de los estudios. | Contratista | Vigente por un término igual a la vigencia del contrato y seis (06) meses mas | Ampara el riesgo de mala calidad del servicio de consultoría durante la vigencia del contrato y 1 años más buscando resarcir el detrimento causado a la entidad por mala calidad o insuficiencia del producto entregado. |
| Garantía Única | Riesgo Jurídico | No pago de salarios prestaciones e indemnizaciones laborales. | Cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Contratista | Vigente por un término igual a la vigencia del contrato y tres (03) años mas | Ampara a la entidad de los perjuicios que se le ocasione como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que este obligado el contratista derivadas de la contratación del personal utilizados para la ejecución del contrato. |
| Garantía Única | Riesgo Financiero | Daños a terceros por responsabilidad civil extra-contractual por la ejecución de los contratos de servicios de salud. | Se constituirá por la suma de doscientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (200 SMLMV) | Contratista | Vigente por el término de la vigencia del contrato y 06 meses más. | Ampara los daños producidos por el contratista con ocasión de la ejecución de contrato amparado, y serán beneficiarios tanto la entidad contratante como los terceros que puedan resultar afectados por la responsabilidad extracontractual del contratista o sus subcontratistas. la póliza deberá contener como mínimo, en adición a la cobertura básica de predios, labores y operaciones los amparos contemplados en el artículo dieciséis (16) de decreto 4828 de 241208. |

CLÁUSULAS SANCIONATORIAS

| Multa | Riesgo Jurídico | La no constitución dentro del término y en la forma prevista en el contrato o en alguno de sus modificatorios la póliza de garantía única | Multa cuyo valor se liquidara con base en un cero punto dos (0.2%) del valor del contrato | Contratista | La multa se aplicara por cada día de retardo y hasta por diez(10) días | Cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato o en alguno de sus modificatorios, a póliza de garantía única |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Multa | Riesgo Jurídico | Incumplimiento Parcial | Multas cuyo valor se liquidara con base en un cero punto cinco (0.5%) del valor dejado de cumplir o entregar | Contratista | La multa se aplicará por cada día de retardo hasta por un plazo de quince (15) días calendario que se descontará del saldo que le adeude la entidad. esta sanción se impondrá mediante acto administrativo motivado en el que se expresara las causas que dieron lugar a ella | Ampara la mora o incumplimiento parcial de alguna obligación derivada del contrato por causas imputables al contratista |
| Clausula Penal Pecuniaria | Riesgo Jurídico | Incumplimiento total declaratoria de caducidad | Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato | Contratista | El veinte por ciento (20%) del valor total del contrato cuando se trate de incumplimiento total del contrato y proporcional al incumplimiento parcial del contrato | Ampara el incumplimiento parcial o definitivo del contrato por parte del contratista , se busca el pago parcial y definitivo de los perjuicios que se causen a la entidad |

ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

| N | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD CUANDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | General | Externo | Contratación | Operacional | Que el proceso precontractual no sea adjudicado | La no contratación del servicio, lo cual ocasiona la no prestación del servicio | 1 | 4 | 5 | MEDIO | ENTIDAD | adelantar los nuevos procesos administrativos para lograr la adjudicación en caso de persistir la necesidad por parte de la entidad | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | dueño de la necesidad | inmediata | adjudicación | apertura de un nuevo proceso | de acuerdo a la cronología del proceso |
| 2 | Específico | Externo | Selección | Operacional | inhabilidad sobreviniente durante el desarrollo del contrato | Terminación anormal del proceso de contratación y no cumplimiento del objeto del contrato | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | evitar el riesgo / declaración juramentada donde se certifique no estar incurso en inhabilidades | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | dueño de la necesidad | Elaboración del estudio previo | adjudicación | evaluación jurídica | periodo de tiempo |
| 3 | Específico | Externo | Selección | Operacional | falsedad en los documentos que conforman la oferta | declaratoria desierto del proceso de contratación | 1 | 4 | 5 | MEDIO | ENTIDAD | evitar el riesgo/verificación estricta de los documentos que conforma la oferta, por parte del comité evaluador | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | integrantes de los comités evaluadores (jurídico, económico y técnico) | evaluación de los comités | publicación de las evaluaciones | Verificación de los documentos que integra la oferta. | de acuerdo a la cronología del proceso |
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | riesgos derivados de la deficiente calidad y mala prestación del servicio | no ejecución del contrato, de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas | 2 | 3 | 5 | MEDIO | ENTIDAD | reducir la probabilidad de ocurrencia /informes de supervisión en donde se realice seguimiento a lo requerido en las especificaciones técnicas mínimas establecidas en la minuta | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | supervisor del contrato | adjudicación del contrato | terminación del contrato | informes de supervisión | de acuerdo a la notificación de supervisión |
| 5 | General | Externo | Contratación | Operacional | riesgo que el contratista no cancele los salarios ni prestaciones sociales a sus trabajadores | la no prestación del servicio y el no pago de la factura al contratista por no estar al día con las prestaciones sociales | 2 | 5 | 5 | MEDIO | Entidad contratista | verificar que las cuentas de cobros sean acordes al servicio prestado y que se encuentren al día | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor del contrato | Desarrollo del contrato | Terminación del contrato | informes de supervisión | De acuerdo a los informes de supervisión |