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	N
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Control a ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar
 el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración 
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	General
	Externo
	Contratación
	Operacional
	Que dentro del plazo no se ejecute en debida forma el objeto y las obligaciones del contrato
	Incumplimiento por el contratista 
	1
	1
	2
	Bajo
	Entidad Estatal
	1. Comunicar al funcionario designado para ejercer la supervisión del contrato, para realizar el seguimiento al contratista.

A partir de los informes del supervisor, en caso de ser necesario, hacer uso de los instrumentos legales y contractuales para conminar el cumplimiento del objeto del contrato.
	1
	1
	2
	Bajo
	No
	Entidad Estatal a través del servidor público que ejerza la supervisión del contrato
	A partir del acta de inicio
	Hasta la terminación del contrato
	A través de informes quincenales y/o mensuales y verificación de las actividades del contratista por parte del supervisor que sea designado. 
	En la etapa de ejecución 


	2
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Accidentalidad en el desarrollo del contrato

	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual
	2
	2
	4
	bajo
	Transferir el riesgo a ARL
	Proyectar el Acta de suspensión si a ello hubiere lugar, Notificación al ordenador del gasto y al Asesor Administrativo- área jurídica para la publicación de dicha acta. 
	2
	2
	4
	Bajo
	No
	Supervisor del contrato 
	A partir del accidente ocurrido en el desarrollo del contrato
	Hasta la terminación del contrato 
	Mediante comunicación oficial 
	Cuando se presente la situación 

	3
	General
	Externo
	Contratación
	Ejecución
	La solicitud por parte del contratista de terminar anticipadamente el contrato 

	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual
	1
	4
	5
	Medio 
	Entidad Estatal- A través del supervisor del contrato 
	Proyectar el Acta de Terminación por mutuo acuerdo e informar al Secretario de Gobierno y Desarrollo Social – área jurídica para realizar la publicación de dicha acta. 
	1
	2
	3
	Bajo 
	No 
	Entidad Estatal a través del servidor público que ejerza el supervisor del contrato y secretario de gobierno - área jurídica
	A partir de la firma del contrato 
	Hasta la terminación del contrato

	Mediante comunicación oficial 
	Cuando se presente la situación 

	4
	General
	Externo 
	Ejecución   
	Operacional
	Daño o perdida de los elementos o insumos o mala prestación del suministro o servicio, según corresponda. 
	Incumplimiento por el contratista 
	2
	2
	4
	Bajo
	Contratista 
	1. Comunicar al funcionario designado para ejercer la supervisión del contrato, para realizar el seguimiento al contratista.
A partir de los informes del supervisor, en caso de ser necesario, hacer uso de los instrumentos legales y contractuales para conminar el cumplimiento del objeto del contrato. 
	1
	2
	3
	Bajo

	No 
	Entidad Estatal a través del servidor público que ejerza la supervisión del contrato 
	A partir del acta de inicio 
	Hasta la terminación del contrato 
	A través de informes quincenales y/o mensuales y verificación de las actividades del contratista por parte del supervisor que sea designado. 
	En la etapa de ejecución 
 

	5
	Especifico  
	Externo 
	Ejecución 
	Operacional
	Escasez en el mercado de materias primas para cumplir con el objeto contractual 
	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual 
	2
	2
	4
	Bajo 
	Contratista 
	Analizar las carencias en el mercado y contar con alternativas para el cumplimiento del contrato.
	2
	1
	3
	Bajo 
	Si 
	Contratista 
	A partir de la firma del inicio del contrato 
	Hasta la terminación del contrato
 
	A través de informes quincenales y/o mensuales y verificación de las actividades del contratista por parte del supervisor que sea designado 
	En la etapa de ejecución 


	6
	General
	Externo 
	Ejecución 
	 Económico 
	Fluctuación o súbito cambio en los precios o tarifas de los bienes suministrados o de los servicios prestados   
	Incremento en los costos de los bienes suministrados o en los servicios prestados
	2
	2
	4 
	Bajo 
	Contratista 
	Hacer análisis del comportamiento de los precios. Revisar y estimar posibles incrementos. 
	2
	1
	3
	Bajo 
	No 
	Contratista 
	A partir de la firma del contrato
	Hasta la terminación del contrato

	Mediante comunicación oficial
	Cuando se presente la situación

	7
	General
	Interna
	Contratación
	Económico
	La ausencia de exigencia de capacidad financiera mínima
	Imposibilidad del contratista para ejecutar el objeto contractual por falta de solvencia económica, generando retrasos o incumplimientos.
	2
	3
	5
	Medio
	Entidad Estatal
	Designar a un supervisor para realizar seguimientos quincenales durante la ejecución del contrato.
	2
	2
	4
	Bajo 
	SI
	Supervisor del contrato 
	En el momento en que el
Contratista de Obra se declare
insolvente o que las obras dejen
de avanzar
	una vez se reinicie el avance normal del
contrato o se declare el incumplimiento del
mismo. 
	Mediante comunicación oficial
	Cuando se presente la situación
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