ACTA 449-2024

COMITÉ ESTRUCTURADOR Y EVALUADOR DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CÚCUTA NORTE DE SANTANDER

| ASUNTO: | APROBACION PRORROGA AO 046 DE 2024. |
| --- | --- |

En la ciudad de San José Cúcuta, siendo las 11:00 AM., del día treinta y uno (31) de diciembre del año 2024, se reunieron vía correo electrónico (Acuerdo PCSJA22-11972 del 30 de Junio de 2022, por el cual se adoptan unas medidas para la prestación del servicio de justicia en los despachos judiciales y dependencias administrativas del territorio nacional, que dispone la administración del servicio de administración de justicia se hará preferentemente a través de los medios digitales y virtuales y, en general mediante el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, de conformidad con la ley 2213 de 2022 y demás normas vigentes. Así mismo, se continuará garantizando la atención presencial, a los usuarios, de los servicios judiciales y administrativos en la Rama Judicial), los integrantes del Comité Estructurador y Evaluador de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, con el fin de realizar la APROBACION PRORROGA AO 046 DE 2024.

| CONVOCADOS / ASISTENTES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | DEPENDENCIA | ASISTENCIA |  |
|  |  |  | SI | NO |
| ANA ISABEL VALENCIA SOLANO | Coordinadora | Área Administrativa | X |  |
| JORGE ENRIQUE GOMEZ RICO | Coordinador | Área Asistencia Legal | X |  |
| MARIA CONCEPCION DURAN CAICEDO | Coordinadora | Área Financiera | X |  |
| FABIAN CAMILO NOSSA PEREZ | Secretario Técnico | Área Administrativa | X |  |

| INVITADOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | DEPENDENCIA | ASISTENCIA |  |
|  |  |  | SI | NO |
|  |  |  |  | X |

TEMAS

DESARROLLO DE LA REUNION

El Comité Estructurador y Evaluador de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta evalúa la APROBACION PRORROGA AO 046 DE 2024, que tiene por objeto: “Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUCUTA, la interventoría técnica, administrativa y financiera del contrato cuyo objeto consiste en la consultoría para el análisis y diagnóstico del estado estructural y de las redes hidrosanitarias de la edificación, incluyendo la evaluación del sistema hidráulico del sótano del Palacio de Justicia Nuevo de Arauca, ubicado en la Calle 21, y la elaboración de una propuesta técnica para la optimización y/o reparaciones necesarias; en las condiciones técnicas de calidad y cantidad establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y Decreto 1082 de 2015, sub sección 5. Mínima cuantía y demás normas concordantes.”.

Conforme a lo anterior, se analizó la solicitud del supervisor del contrato MARIA FERNANDA RIVEROS MOGOLLON quien requirió se recomiende la APROBACION PRORROGA AO 046 DE 2024; teniendo en cuenta que el 27 de diciembre de 2024 se expide la Aceptacion de Oferta ya mencionada, y su culminación se da el día 31 de diciembre de 2024; así mismo, que dicho Aceptacion de Oferta esta por un valor de DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($18.000.000,00) y fue suscrita con el proveedor LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES identificado con CC. 87.940.754.

En este sentido, el supervisor del contrato refiere en su solicitud, la siguiente justificación:

Debido a que se está dando la adjudicación en fechas de cierre de año, y la disponibilidad de los servicios de laboratorios y condiciones de movilización de estos, coinciden con los cierres de temporada y vacaciones colectivas, por ende, las actividades del contrato previas y necesarias para el desarrollo de las mismas se verán altamente afectadas por razones ajenas a nuestro alcance, dependiendo de los terceros indicados para la correcta ejecución del contrato”.

De la misma manera, la interventoría solicita una PRÓRROGA Y/O AMPLIACIÓN al contrato de interventoría No. AO-046-2024, para la ejecución de las actividades alcance del contrato, hasta un término total de ejecución de 60 días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

De esta manera se dio por concluida la reunión, y en constancia, firman o envían autorización vía correo electrónico quienes intervinieron siendo las 11:30 AM del día treinta y uno (31) de diciembre de 2024, y se APRUEBA la suscripción de la PRORROGA para la ACEPTACIÖN DE OFERTA 046 DE 2024.

CONVOCADOS / ASISTENTES

| (Aprobado por correo electrónico) ANA ISABEL VALENCIA SOLANO Coordinadora Administrativa | (Aprobado por correo electrónico) JORGE ENRIQUE GOMEZ RICO Coordinador Asistencia Legal |
| --- | --- |
| (Aprobado por correo electrónico) MARIA CONCEPCION DURAN CAICEDO Coordinadora Financiera | (Usuario Secop II y TVEC) FABIAN CAMILO NOSSA PEREZ Profesional Universitario |

INVITADOS / ASISTENTES

SI ___ NO _X_

Elaborada por: FCNP