Fecha de elaboración:

# INFORMACIÓN GENERAL

| NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | Implementación de un Sistema de Captación de Agua Lluvia para el Proceso Productivo de Curtiembres en Chocontá |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDENTIFICADOR FORMULACIÓN |  |  | NA |  |  |
| TIPO DE PROYECTO |  |  | Economía Circular | AÑO FORMULACIÓN | 2024 |
| RESPONSABLE |  |  | Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano DCASC Proyecto 13 | AÑO FINAL EJECUCIÓN | 2024 |
| UBICACIÓN |  |  | Municipio Chocontá | DURACIÓN | 3 meses |
| INCORPORACIÓN PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL PGAR |  |  |  |  |  |
| LÍNEA ESTRATÉGICA | Línea Estratégica 3: Autoridad ambiental para el desarrollo sostenible en el territorio |  |  |  |  |
| PROGRAMA PGAR | Programa 6. Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos |  |  |  |  |
| META ESTRATÉGICA INDICADOR | Trecientos quince (315) proyectos de economía circular y negocios verdes para el fortalecimiento de la gestión ambiental en sectores productivos de los entornos sostenibles priorizados |  |  |  |  |
| PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL PAC |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA PAC | Programa 6. Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores Productivos. |  |  |  |  |
| PROYECTO PAC | Proyecto 13. Entornos sostenibles para la promoción de los negocios verdes y la Economía Circular |  |  |  |  |
| OBJETIVO PAC | Fortalecer la gestión ambiental en sectores productivos de los entornos sostenibles priorizados mediante la formulación e implementación de 105 proyectos de economía circular y negocios verdes en el Territorio CAR, para la conservación de los recursos naturales y el fortalecimiento de capacidades de los actores institucionales y sociales. |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD PAC | ACTIVIDAD 13.1.1. Implementar proyectos de economía circular, negocios verdes, aprovechamiento de residuos y gobernanza, en los entornos sostenibles priorizados para el fortalecimiento de la gestión ambiental de los sectores productivos ubicados en el Territorio CAR. |  |  |  |  |
| ARTICULACIÓN POMCA |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL POMCA |  | Río Bogotá |  |  |  |
| PROGRAMA DEL POMCA |  | Programa de Orientación Ambiental Productiva |  |  |  |
| PROYECTO |  | CAP512-PML y Curtiembres en la CRB, municipio de Villapinzón, Chocontá y Localidad de Tunjuelito en Bogotá |  |  |  |
| OBJETIVO GENERAL |  | Adelantar un estudio y un proceso de trabajo para compilar la información relevante y crítica existente sobre el proceso al igual que adelantar las nuevas investigaciones que se requieren para llegar a un diagnóstico de carácter operativo que permita generar acciones directas de cambio técnico y mejoras socio-ambientales que signifiquen en el corto y mediano plazo una mejor inserción de la industria de curtido de pieles. |  |  |  |
| META |  | Lograr que una reducción del 70% de contaminantes críticos y el establecimiento de un sistema de manejo integrado de los residuos generados en las diferentes fases del proceso mediante ajustes mediante la revisión de operaciones que permitan cambios en procesos y de materias primas y optimización del uso de agua de enjuague, dando énfasis al logro de un efluente final que responda a las normas que exige la autoridad de control. |  |  |  |
| SUBMETA |  | NA |  |  |  |
| PLAN DE DESARROLLO NACIONAL “Colombia Potencia Mundial de la Vida 2023 – 2026" |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA | Transformación productiva, internacionalización y acción climática Convergencia regional. |  |  |  |  |
| LÍNEA DE TRANSFORMACIÓN | Transformación productiva, internacionalización y acción climática Convergencia regional. |  |  |  |  |
| PILAR | 2. Transitar hacia una economía productiva basada en el respeto a la naturaleza, que se enfoca en alcanzar la descarbonización y consolidar territorios resilientes al clima. 4. Diversificar la economía a través de la reindustrialización, incluye el cierre de brechas tecnológicas, el impulso a los encadenamientos productivos para la integración regional y global y el fortalecimiento de las capacidades humanas y de los empleos de calidad. Además, con actividades económicas que promuevan el uso sostenible de la biodiversidad, incorporando criterios de economía circular y que sean intensivas en conocimiento e innovación. |  |  |  |  |
| CATALIZADOR | 4. Transformación productiva, internacionalización y acción climática. A. Naturaleza viva: revitalización con inclusión social - Programa de conservación de la naturaleza y su restauración. B. Transición económica para alcanzar carbono neutralidad y consolidar territorios resilientes al clima. - Hacia una economía carbono neutral, un territorio y una sociedad resiliente al clima C. Transición energética justa, segura, confiable y eficiente - Transición energética justa, basada en el respeto a la naturaleza, la Justicia Social y la soberanía con seguridad, confiabilidad y eficiencia. D. Economía productiva a través de la reindustrialización y la bioeconomía 7.De una economía extractivista a una sostenible y productiva: Política de Reindustrialización, hacia una economía del conocimiento, incluyente y sostenible 8. Reindustrialización en actividades conducentes a la sociedad del conocimiento 9. Modelos de bioeconomía basada en el conocimiento y la innovación |  |  |  |  |
| COMPONENTE | N/A |  |  |  |  |
| PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL |  |  |  |  |  |
| PLAN DE DESARROLLO DE CUNDINAMARCA “GOBERNANDO: MAS QUE UN PLAN 2024-2028” |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA | Bienestar Verde |  |  |  |  |
| SUBPROGRAMA | Apuesta: Agua |  |  |  |  |
| PROYECTO | - Promover labores que promulguen el cuidado y protección de los nacimientos de agua, así como, promover la eficiencia y ahorro del servicio. - Implementar estudios frente a las fuentes hídricas en el departamento para detener la ilegalidad de las captaciones y la contaminación del recurso hídrico. |  |  |  |  |
| PLAN DE DESARROLLO DE BOYACÁ “Nuestro Gran Plan es Boyacá 2024-2027” |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA | N/A |  |  |  |  |
| SUBPROGRAMA | N/A |  |  |  |  |
| PROYECTO | N/A |  |  |  |  |
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “Chocontá” |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA | 14. Alineación con las órdenes de la Sentencia del Río Bogotá |  |  |  |  |
| SUBPROGRAMA | ARTÍCULO 15: ALINEACIÓN CON SENTENCIA DEL RÍO BOGOTÁ. La articulación de las órdenes emanadas de la sentencia del río Bogotá con las metas del plan de desarrollo de Chocontá representa un compromiso crucial para garantizar el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente en el municipio. En este sentido, se establecerán mecanismos de coordinación entre las autoridades locales y las entidades responsables de la ejecución de la sentencia para asegurar que las acciones y proyectos contemplados en el plan de desarrollo contribuyan al cumplimiento de las disposiciones judiciales. Además, se promoverá la participación ciudadana y el diálogo con la comunidad para asegurar una gestión ambientalmente responsable y socialmente inclusiva. De esta manera, se buscará alcanzar un equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación del ecosistema del río Bogotá, garantizando así un futuro sostenible para las generaciones venideras en Chocontá. |  |  |  |  |
| PROYECTO | Orden 4.70: ORDÉNASE a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, al Distrito Capital y a los Municipios de Villapinzón y Chocontá, que en el término perentorio e improrrogable de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, incorporen el Programa Nacional de Producción más Limpia en el sector productivo de la región. Meta 109 Realizar capacitaciones a los productores agropecuarios, agroindustriales e industriales en mejora, innovación, emprendimiento y liderazgo (BPG, BPM, BPA y P+L). |  |  |  |  |

POBLACIÓN AFECTADA Y OBJETIVO

| RESUMEN POBLACIÓN |  |
| --- | --- |
| PA – POBLACIÓN AFECTADA | 1 |
| PO – POBLACIÓN OBJETIVO | 1 |
| CANT. MUNIC. AFECTADOS | 1 |
| CANT. MUNIC. OBJETIVO | 1 |
| % IMPACTO (PO/PA*100) | 1 % |

| DETALLE POBLACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| UBICACIÓN GENERAL | POBLACIÓN AFECTADA | POBLACIÓN OBJETIVO |
| REGIÓN | 103.262 |  |
| DEPARTAMENTO | 3.497.825 |  |
| MUNICIPIO | 32.579 |  |
| RESGUARDO | N/A |  |
| CENTRO POBLADO | N/A |  |
| LOCALIZACIÓN (COORDENADAS) | N: 2121897 E: 4957743 |  |

| CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | GRUPO | TOTAL |
| EDAD | 0 – 14 años | 6.114 |
|  | 15 – 19 años | 1.994 |
|  | 20 – 59 años | 13.521 |
|  | Mayor de 60 años | 3.300 |
|  | Total por edad | 24.929 |
| GÉNERO | Masculino | 12.451 |
|  | Femenino | 12.478 |
|  | Total por género | 24.929 |
| POBLACIÓN VULNERABLE | Discapacitados | 124 |
|  | Víctimas | 56 |
|  | Desplazados | 178 |
| GRUPOS ETNICOS | Indígenas | N/A |
|  | Afrocolombianos | N/A |
|  | ROOM | N/A |

Fuente:  2. CAR - POBLACION TERRITORIO

# IDENTIFICACIN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Se describe a continuación la descripción del problema

## Problema Central:  Desconocimiento e inaplicación de normas ambientales relacionadas con la gestión sostenible de recursos en el sector curtidor

Desconocimiento de normas ambientales.

Falta de manejo de indicadores que mida la cantidad de consumo del recurso hídrico

Dependencia de la fuente hídrica y alto consumo de los recursos hídricos

La falta de transición de alternativas sostenibles con énfasis a economía circular por parte del sector curtidor

Consumo excesivo del recurso hídrico en la cadena de valor del sector curtidor

Agotamiento del recurso hídrico.

Ineficiencia en el proceso de educación y cultura ambiental

Deficiencia en la integración de estrategias de economía circular en los procesos de la cadena de valor del sector curtidor.

Falta de implementación de un sistema de economía circular por medio del aprovechamiento de aguas lluvias en la cadena de valor del sector curtidor.

2.2 Descripción del Problema:

En Colombia, las curtiembres enfrentan serios problemas ambientales, principalmente por el alto consumo de agua y la generación de residuos contaminantes. Esto ha llevado a que muchas curtiembres busquen soluciones más sostenibles, como la economía circular.

Este modelo propone reutilizar los recursos y aplicar tecnologías más limpias para reducir el impacto negativo de los procesos productivos en el medio ambiente. En lugares como Villapinzón y Chocontá, donde la industria del curtido es muy fuerte, se ha señalado que estas curtiembres consumen demasiada agua y generan efluentes que no se tratan adecuadamente, lo que motiva la necesidad de buscar alternativas más responsables.

En Chocontá, el uso del agua es un tema crítico. Los procesos de curtido, como el lavado y el remojo de las pieles, consumen grandes cantidades de agua, que principalmente proviene de una quebrada concesionada. La sobreexplotación de este recurso ha causado escasez en la zona, afectando tanto a las comunidades como al medio ambiente. A pesar de que algunas curtiembres han instalado Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), los vertimientos de sustancias peligrosas siguen siendo un problema importante. Estas sustancias pueden dañar los ecosistemas acuáticos y afectar la salud de los habitantes cercanos.

Por otro lado, a pesar de las frecuentes lluvias en la región, las curtiembres no han aprovechado el agua lluvia, lo que las mantiene en un modelo de consumo lineal en lugar de un modelo circular. Implementar sistemas de captación de aguas lluvias podría ayudar a optimizar el uso del agua y reducir el impacto ambiental. Además, la Estrategia Nacional de Economía Circular del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia está fomentando prácticas más sostenibles, como la valorización de subproductos y el uso eficiente del agua, que podrían ser clave para transformar los procesos en las curtiembres (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2019; Mercado Circular, 2024). Proyectos en colaboración con la ONUDI también están promoviendo la recuperación de recursos y la integración de sistemas para captar agua lluvia, lo que podría ayudar a reducir la dependencia de fuentes hídricas tradicionales (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2019; Mercado Circular, 2024).

## Magnitud del problema: (indicadores)

- Litros de agua consumida por unidad de producción: Este indicador mide la cantidad de agua utilizada para la producción de cuero (por ejemplo, litros por cada tonelada de piel procesada.

- Porcentaje de reducción en el uso de agua de fuentes tradicionales: Este indicador calcula la disminución en el uso de agua proveniente de fuentes como ríos o quebradas.

# ANTECEDENTES

La industria curtidora ha enfrentado históricamente desafíos significativos relacionados con la sostenibilidad ambiental debido al alto consumo de recursos hídricos, generación de residuos sólidos y emisiones contaminantes. En este contexto, la necesidad de incorporar prácticas de Producción Más Limpia (PML) y economía circular se ha convertido en una prioridad para mitigar los impactos ambientales y promover un desarrollo más sostenible en el sector.

En el marco de economía circular se han desarrollado estrategias para fomentar la sostenibilidad en sectores industriales. En Colombia, la sentencia 4.70 del Río Bogotá y los lineamientos del Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) establecen directrices claras para que las curtiembres adopten prácticas responsables, como el tratamiento y reúso de aguas residuales, la valorización de residuos, y la transición hacia procesos más eficientes y sostenibles.

La Resolución 957 del 2 de abril de 2019, expedida por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, la Corporación Autónoma Regional de Guavio – CORPOGUAVIO y la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía – CORPORINOQUIA, se ajustó y actualizo el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica (POMCA) del Río Bogotá. Instrumento que tiene como objetivo principal “Definir el componente programático mediante el cual se busca materializar el escenario apuesta, donde se plantea una gobernanza del agua para la toma de decisiones basadas en conocimiento en torno a la gestión del recurso hídrico, así, se logra la recuperación de cobertura vegetal, aumento en la protección de ecosistemas estratégicos y establecimiento de mecanismos de pago por servicios ambientales, se mejora la calidad del agua consolidando sistemas de tratamiento de aguas residuales y manejo de residuos sólidos, se promueve la reorientación de prácticas productivas con un enfoque ambientalmente sostenible, y se logra una minería responsable en función de instrumentos ambientales de gestión; a nivel de gestión del riesgo, la activación de mecanismos de alerta temprana previnieron afectaciones a infraestructuras sociales, mediante el establecimiento de 15 líneas estratégicas y 40 proyectos de acción conducentes a incidir positivamente en el comportamiento tendencial de las variables estratégicas a nivel físico, biótico y socioeconómico, para la consecución de dicho

escenario al año 2027”. (CAR; CORPOGUAVIO; CORPORINOQUIA, 2019)

Uno de los proyectos del POMCA Río Bogotá es PML y Curtiembres en la CRB, municipio de Villapinzón, Chocontá y Localidad de Tunjuelito en Bogotá, ficha CAP 512, el cual tiene como objetivo general “Adelantar un estudio y un proceso de trabajo para compilar la información relevante y crítica existente sobre el proceso al igual que adelantar las nuevas investigaciones que se requieren para llegar a un diagnóstico de carácter operativo que permita generar acciones directas de cambio técnico y mejoras socio-ambientales que signifiquen en el corto y mediano plazo una mejor inserción de la industria de curtido de pieles”. (CAR; CORPOGUAVIO; CORPORINOQUIA, 2019). A su vez se definen actividades principales y secundarias programadas desde el año 1 al 10, iniciando desde el 2019 y terminando en el 2029.

# JUSTIFICACIÓN

La implementación de un sistema para la captación y reutilización de agua lluvia en las curtiembres de Chocontá representa una estrategia clave dentro de los principios de la economía circular; este enfoque busca optimizar el uso de los recursos naturales, como el agua, y así reducir los impactos ambientales asociados a la actividad industrial, al integrar el agua lluvia como una fuente complementaria en los procesos de curtido, se disminuye la dependencia de las fuentes hídricas tradicionales, como quebradas locales.

Además, este sistema permite mejorar la eficiencia en el consumo de agua, promoviendo prácticas sostenibles que contribuyen al desarrollo equilibrado de la industria curtidora en la región. Esta solución no solo reduce costos operativos a largo plazo, sino que también refuerza el compromiso ambiental del sector, mitigando riesgos ecológicos y fomentando un modelo productivo más responsable y sostenible.

Aproximadamente en la curtiembre M Y M Por cada lote de 100 pieles se utilizan 800 litros de agua desde el inicio del proceso hasta la salida de las pieles teñidas. Esta agua es reutilizada a lo largo de cinco lotes de producción diferentes, aplicando principios de producción limpia y técnicas de curtido ecológicas. En el proceso de blanqueo de carnaza, se consumen 500 litros por cada carnaza, con un sistema de recirculación y reutilización del agua. Estos datos se basan en un balance de masa del proceso.

# IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

A continuación, se relaciona los actores participantes o interesados que pueden ejercer o recibir el impacto del resultado del proyecto:

| ACTORES | CLASIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS |  | INTERÉS / EXPECTATIVA | POSICIÓN |  | CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Empresarios/productores/gremios/asociaciones /emprendedores/economía popular | Curtidores | I | Aprovechamiento de recursos naturales | A favor de la sostenibilidad | Promover la implementación de prácticas ecoeficientes y sostenibles. |  |
| Consumidores | Clientes | E/I | Acceso a productos más sostenibles | Indirectamente favorable | Demanda de productos de bajo impacto |  |
| Habitantes de zonas urbanas y rurales del territorio CAR | Comunidad local | E | Mejora en la calidad del agua y salud pública. | Favorable | Apoyo social y sensibilización |  |
| Actores Institucionales- Alcaldías municipales, Gobernaciones | Entidades públicas | E | Gestión eficiente de recursos hídricos | Favorable | Regulación y apoyo técnico y financiero |  |
| Sector educativo | Centros de investigación | E | Innovación en tecnologías de tratamiento | Favorable | Desarrollo de tecnologías aplicables |  |
| Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR | Regulador ambiental | I | Cumplimiento normativo y conservación ambiental | Decisivo | Supervisión, incentivos y orientación técnica |  |

# ANÁLISIS DE LOS PARTICIPANTES

Los curtidores, tienen un interés directo en el aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos; estos actores se posicionan a favor de la sostenibilidad, ya que el uso de aguas lluvias para el proceso de curtido reduce la dependencia del agua de la concesión y disminuye los costos operativos relacionados con el consumo de agua, su contribución clave radica en promover la implementación de sistemas de recolección y reutilización del agua de lluvia dentro de sus procesos productivos, lo cual es esencial para cumplir con los estándares ambientales y mejorar la eficiencia de los recursos.

Los consumidores también juegan un papel importante, ya que demandan productos más sostenibles y de bajo impacto ambiental, su expectativa es acceder a productos fabricados mediante procesos que utilicen aguas lluvias recicladas, lo cual les permite contribuir indirectamente a la sostenibilidad, al preferir productos fabricados de manera responsable, los consumidores impulsan a las curtiembres a adoptar prácticas de reúso de agua y economía circular, promoviendo un modelo más verde en la industria.

Los habitantes de zonas urbanas y rurales del territorio CAR (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca), como comunidad local, tienen un interés directo en la mejora de la calidad del agua y la salud pública, al fomentar el reúso de aguas lluvias en las curtiembres, se reduce la contaminación de fuentes de agua cercanas y se optimiza el uso del agua en general; se posicionan de forma favorable, apoyando iniciativas que promuevan un uso más eficiente y responsable del recurso hídrico y ofreciendo apoyo social para la sensibilización sobre los beneficios de estas prácticas.

Los actores institucionales, tales como las alcaldías municipales y gobernación, como entidades públicas, tienen como objetivo garantizar la gestión eficiente de los recursos hídricos en sus territorios. Su interés radica en la implementación de políticas que faciliten el reúso de aguas lluvias y la adopción de tecnologías de tratamiento en la industria curtidora, se posicionan a favor de la sostenibilidad y su contribución incluye el desarrollo de normativas que incentiven el uso de agua de lluvia en las curtiembres, así como el apoyo técnico y financiero para la instalación de infraestructuras adecuadas para el tratamiento y reúso de estas aguas.

El sector educativo, representado por centros de investigación como en la universidades, se centra en la innovación en tecnologías de tratamiento de aguas y en el desarrollo de nuevas soluciones para el reúso de aguas lluvias, su interés se enfoca en mejorar los procesos de tratamiento de aguas para hacerlos más eficientes y económicamente viables; su contribución clave radica en la investigación, desarrollo y transferencia de tecnologías que puedan ser aplicadas en las curtiembres para optimizar el reúso de aguas y minimizar la contaminación.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), como regulador ambiental, tiene un papel decisivo en garantizar el cumplimiento normativo y la conservación del medio ambiente, su interés se orienta hacia la supervisión del uso de recursos hídricos, asegurando que las curtiembres implementen sistemas de reúso de aguas lluvias dentro. La CAR proporciona orientación técnica para las curtiembres que adopten tecnologías de reúso de agua, facilitando la transición hacia procesos más sostenibles y alineados con las normativas ambientales regionales.

# OBJETIVO GENERAL

Implementar un sistema de aprovechamiento de aguas lluvias, en economía circular en la cadena de valor del sector curtidor.

Fomentar el uso adecuado de los recursos hídricos.

Diseñar un sistema de indicadores que permita medir y monitorear de manera precisa la cantidad de consumo de recursos hídricos en los procesos de curtido.

Fortalecimiento de alternativas sostenibles relacionadas con el recurso hídrico

Promover la transición hacia alternativas sostenibles centradas en la economía circular en el sector curtidor.

Optimizar el uso de recursos hídricos en la cadena de valor del sector curtidor.

Compresión sobre recurso hídrico

Potenciación de capacidad al sector curtidor sobre prácticas de economía circular y aprovechamiento de aguas lluvias.

Fomentar la implementación de procesos transformadores para la sostenibilidad del sector.

Implementar un sistema de aprovechamiento de aguas lluvias, en economía circular en la cadena de valor del sector curtidor.

.

## Indicadores Objetivo General y Específicos:

| Objetivo | Producto DNP | Indicador | Unidad de Medida | Meta | Fuente de Certificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo general: Implementar un sistema de aprovechamiento de aguas lluvias, en economía circular en la cadena de valor del sector curtidor. | Plan y estrategia para la gestión de aguas lluvias en curtiembres | Porcentaje de agua lluvia reutilizada en los procesos de curtiembre. | Porcentaje (%) | 50% de reutilización del agua lluvia en las curtiembres para el año 2026. | Informes técnicos |
| Objetivo especifico 1: Fortalecimiento de alternativas sostenibles relacionadas con el recurso hídrico | Talleres y capacitaciones para curtiembres | Número de talleres realizados sobre aprovechamiento hídrico. | Número | Realizar 10 talleres anuales sobre alternativas sostenibles. | Registros de asistencia y certificados de participación. |
| Objetivo específico 2: Potenciación de capacidad al sector curtidor sobre prácticas de economía circular y aprovechamiento de aguas lluvias. | Programa de formación técnica para curtiembres | Número de personas capacitadas en prácticas de economía circular. | Número | Capacitar a 80 trabajadores del sector curtidor en economía circular para 2025 | Registros de asistencia y certificados de participación. |
| Objetivo específico 3: Diseñar un sistema de indicadores que permita medir y monitorear de manera precisa la cantidad de consumo de recursos hídricos en los procesos de curtido. | Sistema de monitoreo de indicadores hídricos | Número de indicadores definidos e implementados. | Número | Implementar 3 indicadores clave para monitoreo hídrico | Informes técnicos |

# ALTERNATIVAS PARA INTERVENIR EL PROBLEMA

  - Implementación de un Sistema de Captación de Agua Lluvia para el Proceso Productivo de Curtiembres.

  - Adopción de Tecnologías de Curtido Ecológicas y Producción Limpia.

  - Desarrollo de Programas de Responsabilidad Social y Ambiental en la Industria Curtidora

Hoja de ruta

| Actividad. | Objetivo | Para qué | Cómo | Tiempo | Recursos | Meta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diagnóstico del sector productivo | Identificar y caracterizar a los actores del sector curtidor, en temas de economía circular enfocados en el reúso de aguas lluvias. | Conocer la situación actual de las curtiembres y las oportunidades de mejora en la gestión del recurso hídrico y adopción de EC. | Realizar un censo y visitas de campo para identificar curtidores en la zona. Verificar permisos de vertimientos y cumplimiento de normas ambientales. Integrar una base de datos para gestionar estos datos de manera centralizada. | 2 meses | Permisos ambientales, personal calificado. | Tener un perfil completo del sector, con identificación de áreas de mejora. |
| Capacitación a productores | Capacitar al personal de curtiembres en prácticas de EC y aprovechamiento de aguas lluvias. | Fomentar el conocimiento y la implementación de prácticas sostenibles y de economía circular en el sector. | Organizar talleres en colaboración con el centro tecnológico del cuero, empleando recursos didácticos para enseñar técnicas de recolección y manejo eficiente del agua de lluvia. | 1 mes | Profesionales, materiales didácticos. | Capacitar los trabajadores y/o representantes de las curtiembres de la zona |
| Diseño de soluciones para la captación de agua lluvia | Diseñar un sistema eficiente de captación de agua lluvia, evaluando infraestructura. | Proveer una solución que optimice el consumo del recurso hídrico. | Diseñar un sistema de captación con canales resistentes, y dimensionar y ubicar tanques de almacenamiento estratégicos (de polietileno, concreto o acero) con protección contra contaminantes. | 2 meses | Profesionales en ingeniería, estudios técnicos del diseño. | Diseñar soluciones aplicables y sostenibles para la captación de agua lluvia |
| Implementación de sistemas de captación y almacenamiento de agua lluvia | Instalar un sistema de captación de agua de lluvia en una curtiembre como proyecto piloto demostrativo. | Evaluar la viabilidad y efectividad del sistema de captación. | Se propone evaluar el sitio y calcular la cantidad de agua captada, diseñando un sistema que incluya canaletas, tanques y filtros. Posteriormente, se instalarán estos componentes garantizando la estanqueidad y conectividad del sistema, y se implementará un mantenimiento regular mediante la limpieza y verificación periódica para asegurar su buen funcionamiento. | 2 meses | Sistemas de captación, mano de obra. | Implementar sistemas de captación una de las curtiembres como demostración de método |
| Monitoreo e indicadores de gestión | Medir el impacto del sistema en el consumo de agua | Obtener datos precisos para evaluar el rendimiento del sistema y su contribución a la sostenibilidad del sector. | Cuantificar la proporción de agua captada utilizada en los procesos, con el fin de optimizar su uso y fomentar prácticas sostenibles. | 3 mes | Herramientas de monitoreo, personal capacitado. | Reducción del consumo de agua de la concesión, |

# DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA

Se presenta a continuación la descripción detallada de la alternativa elegida para ser implementada dentro del proyecto Entornos Sostenibles para la Promoción de los Negocios Verdes y la Economía Circular, en alineación con lo estipulado en el Plan de Acción Cuatrienal (PAC) 2024-2027.

  - Diagnóstico del sector productivo:
Se llevará a cabo un diagnóstico exhaustivo para identificar a los actores del sector curtidor en temas de economía circular enfocados en el reúso de aguas lluvias. Esto permitirá conocer la situación actual de las curtiembres, incluyendo su gestión del recurso hídrico y las oportunidades de mejora. El proceso incluirá visitas de campo para identificar a los curtidores de la zona, verificar los permisos de vertimientos. La información recopilada se integrará en una base de datos centralizada que permitirá gestionar los datos de manera efectiva y visualizar áreas clave para mejorar.

  - Capacitación a productores:
Se organizarán capacitación dirigidos al personal de las curtiembres para capacitarlos en prácticas de economía circular y en la importancia de la captación de aguas lluvias. Estos talleres serán desarrollados en el centro tecnológico del cuero. Se emplearán materiales didácticos para enseñar técnicas de recolección y manejo eficiente del agua de lluvia, fomentando así el conocimiento y la implementación de prácticas sostenibles dentro de las curtiembres.

  - Diseño de soluciones para la captación de agua lluvia:
En esta etapa, se diseñará un sistema eficiente de captación de agua lluvia adaptado a las necesidades del sector curtidor. Esto incluirá la evaluación de la infraestructura existente y la creación de sistemas con canales resistentes y tanques de almacenamiento estratégicos, fabricados con materiales como polietileno, concreto o acero. Los diseños también incorporarán medidas de protección contra contaminantes para garantizar la sostenibilidad y funcionalidad del sistema a largo plazo.

  - Implementación de sistemas de captación y almacenamiento de agua lluvia:
Se instalará un sistema piloto de captación de agua lluvia en una curtiembre seleccionada. Este proyecto demostrativo evaluará la viabilidad y efectividad de las soluciones propuestas. Incluye la evaluación del sitio, el diseño de un sistema compuesto por canaletas, tanques, filtros y la instalación de estos componentes. Además, se garantizará un mantenimiento regular que abarque la limpieza y verificación periódica del sistema para asegurar su óptimo funcionamiento.

  - Monitoreo e indicadores de gestión:
Se realizará un monitoreo continuo para medir el impacto del sistema de captación en la reducción del consumo de agua. Esto incluirá la cuantificación de la proporción de agua lluvia captada y utilizada en los procesos industriales. Los datos recopilados servirán para optimizar el uso del agua y fomentar prácticas sostenibles en las curtiembres, contribuyendo así a reducir la dependencia de las fuentes hídricas tradicionales.

# ESTUDIO DE NECESIDADES

| Bien o servicio | Medición | Descripción | Año Inicio | Año Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Captación y reutilización de agua lluvia | Unidades de curtiembres intervenidas | implementación de sistemas de captación de agua lluvia para procesos industriales sostenibles. | 2024 | 2024 |

| PERIÓDO | AÑO | UNIDAD MEDIDA | OFERTA* | DEMANDA | DEFICIT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024 | numero | 1 |  |  |

- ESQUEMA FINANCIERO

  - Fuentes de Financiación

Financiamiento propio del productor.

- Presupuesto financiero para la implementación del sistema de captación de aguas lluvias: es importante destacar que el productor ha manifestado su disposición a asumir la totalidad de los costos del proyecto. Esta iniciativa refleja su compromiso con la protección del medio ambiente y la promoción de la sostenibilidad ambiental.

| ITEM | ARTICULO | CANTIDAD | PRECIO UNIDAD | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Canal en PVC de 16x14cm X 3mt | 3 | $ 69.900 | $ 209.700 |
| 2 | Bajante de canal en PVC 16x14cm X 3mt | 2 | $ 66.900 | $ 133800 |
| 3 | Unión de canal en PVC 16x14cm X 3mt | 3 | $ 19.900 | $ 59.700 |
| 4 | Tanque de segunda para el almacenamiento de agua de 10.000 L | 1 | $ 3.000.000 | $ 3.000.000 |
| 5 | Mano de obra | 1 | $ 600.000 | $ 600.000 |
| 6 | Otros (abrazaderas, tornillos, alambre, andamios) | 1 | $ 300.000 | $ 300.000 |
| TOTAL: |  |  |  | $4.303.200 |

10.2 Costo de Oportunidad

| Tasa Oportunidad vigente | N/A |
| --- | --- |
| Justificación de la Tasa de Oportunidad | N/A |

# INGRESOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO

| TIPO | Beneficio |
| --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | Reúso de aguas lluvias. |
| UNIDAD DE MEDIDA | Metros cúbicos |

# ESTUDIO AMBIENTAL

| TRAMITE AMBIENTAL | APLICA | NO APLICA |
| --- | --- | --- |
| LICENCIA AMBIENTAL |  | X |
| DIAGNOSTICO AMBIENTAL |  | x |
| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |  | X |
| OTROS PERMISOS AMBIENTALES |  | X |

# IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL

## Impactos positivos y negativos sociales:

Impactos Positivos

- Mejora en la calidad de vida de los habitantes del municipio al asegurar un acceso más equitativo y sostenible al recurso hídrico, reduciendo la competencia por el agua entre las curtiembres y la comunidad.

- Fortalecimiento de las relaciones entre las curtiembres y la población local mediante el compromiso con prácticas ambientales responsables.

- Generación de empleos relacionados con la instalación y mantenimiento de la infraestructura de recolección y reutilización de agua lluvia.

- Sensibilización de la comunidad respecto a la importancia de la gestión del agua, promoviendo una cultura de conservación.

Impactos Negativos

- Resistencia inicial por parte de algunos actores locales, especialmente en la industria, debido a los cambios en las prácticas productivas y posibles costos de implementación.

- Posibles conflictos en la fase de adaptación a las nuevas infraestructuras y normativas de uso de agua lluvia, especialmente si no se acompaña de un plan adecuado de capacitación y concientización.

## Impactos positivos y negativos ambientales:

Impactos Positivos

- Reducción del consumo de agua no tratada de la quebrada, disminuyendo la presión sobre esta fuente natural y contribuyendo a la recuperación del ecosistema local.

- Mejora en la calidad del agua en la quebrada, al reducir el vertimiento de residuos provenientes de las curtiembres.

- Promoción de un ciclo de agua más sostenible, alineado con principios de economía circular y conservación de recursos naturales.

- Fomento de prácticas más limpias en la industria del curtido de cueros, generando un menor impacto ambiental a largo plazo.

Impactos Negativos

- Durante la fase de construcción de la infraestructura de recolección y tratamiento de agua lluvia, podría haber una alteración temporal del paisaje y un incremento en el tráfico local.

- El mantenimiento inadecuado de los sistemas de recolección y reutilización de agua podría generar problemas como la acumulación de residuos o el estancamiento de agua, con posibles efectos adversos en la salud pública y el ambiente.

- ANÁLISIS DE RIESGOS ALTERNATIVA

| Tipo de riesgo | Descripción del riesgo | Probabilidad e impacto | Efecto | Medidas de mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Riesgo técnico | Fallos en los sistemas de captación o almacenamiento de agua lluvia, como filtraciones o defectos en los tanques. | Alta probabilidad, impacto moderado. | Interrupción en el suministro de agua captada, afectando la producción. | Inspección y mantenimiento regular de los equipos, asegurando el cumplimiento de estándares técnicos. |
| Riesgo climático | Variaciones en la cantidad de precipitaciones, afectando la cantidad de agua disponible para reúso. | Probabilidad moderada, impacto alto. | Disminución de la disponibilidad de agua lluvia para las curtiembres. | Planificación de sistemas de almacenamiento adicionales, uso complementario de fuentes convencionales. |
| Riesgo operativo | Capacitación insuficiente del personal encargado de operar el sistema, lo que puede llevar a errores humanos. | Probabilidad alta, impacto moderado. | Mal manejo del sistema, pérdidas de agua o daños a la infraestructura. | Entrenamiento constante al personal, implementación de protocolos de operación y monitoreo. |
| Riesgo legal/regulatorio | Cambios en las normativas ambientales o regulatorias que afecten la operación del sistema de reúso. | Probabilidad baja, impacto alto. | Necesidad de ajustar el sistema a nuevas regulaciones. | Monitoreo constante de cambios normativos, ajuste rápido de procesos conforme a nuevas leyes. |

# ANEXOS

Diseño completo del sistema de captación de aguas lluvias, adaptado específicamente para la infraestructura de la curtiembre M y M. Este sistema permitirá recolectar y aprovechar eficientemente el agua lluvia, optimizando su uso en los procesos productivos y contribuyendo al manejo sostenible del recurso hídrico.

- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

- Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). (2023). Caso Emblemático - OPAG - Contaminación del Río Bogotá por curtiembres en Chocontá. Disponible en: https://oaica.car.gov.co/vercaso2.php?id=67

- Jáquima, talabartería y marroquinería – Cuero vegetal. (2019). Repositorio UNITECH. Disponible en: https://repositorio.unitec.edu.co/handle/20.500.12962/1971

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2019). Estrategia Nacional de Economía Circular. Recuperado de https://www.minambiente.gov.co

- Mercado Circular. (2024). Economía Circular en Colombia: Transformando la gestión de residuos para un futuro sostenible. Recuperado de https://www.mercadocircular.com

- Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. (2018). Promoción de prácticas sostenibles en el sector industrial colombiano. ONUDI.

- Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). (2023). Caso Emblemático - OPAG - Contaminación del Río Bogotá por curtiembres en Chocontá. Disponible en: https://oaica.car.gov.co/vercaso2.php?id=67

- https://www.dnp.gov.co/plan-nacional-desarrollo/pnd-2022-2026

- https://mapas.cundinamarca.gov.co/pages/a7173cec5e124d5986239b68689be92b

- https://www.choconta-cundinamarca.gov.co/planes/plan-de-desarrollo-2024-2027-choconta-eficiente-al-servicio

Elaboró: Fabián Enrique Rodríguez Zabala, María Fernanda Casallas

Revisó: