| INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN |  |
| --- | --- |
| # DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO |  |
| No. CONTRATO Y FECHA | CINT-239-2021 |
| OBJETO DEL CONTRATO | “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DEL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA FLDT-LP002-2021, LA CUAL TIENE POR OBJETO: “CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VECINAL IDENTIFICADO CON CÓDIGO IDRD 06-065”. |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | NOVA SARMIENTO CONSTRUCIONES LTDA. |
| No. DE IDENTIFICACIÓN (NIT) | NIT 900077727 1 |
| NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL | JUAN CARLOS NOVA SARMIENTO |
| No. DE IDENTIFICACIÓN (cc) | c.c. 80.066.701 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | Cinco (5) meses |
| VALOR INICIAL | SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL CUATROSCIENTOS TREINTA Y CUATRO $ 68.580.434,00 |
| APORTES DE LAS PARTES (cuando aplique) | No aplica |
| No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL) | 021202020080787390 “Servicios de instalación de otros bienes n.c.p.” 0219001 “Obligaciones por pagar” |
| RP DEL CONTRATO INICIAL (No. y fecha) | 562 del 26-11-2021 |
| FECHA ACTA DE INICIO | 08/02/2022 |
| PRORROGAS (cuando aplique) | DOS (2) MESES |
| ADICIÓNES (cuando aplique) | DIEZ Y SIETE MILLONES $17.000.000 |
| RP DE LA ADICIÓN (No. y fecha) | RP #: 919 del 02-02-2023 |
| SUSPENSIONES (cuando aplique) | Del 5-07-2022 hasta 14-07-2022 / Del 15-07-2022 hasta 16-08-2023 |
| OTRO SI (cuando aplique) | No aplica |
| TERMINACIÓN ANTICIPADA (cuando aplique) | Por terminación de recursos con el presente pago |
| VALOR TOTAL | OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL CUATROSCIENTOS TREINTA Y CUATRO $85.580.434,00 |
| FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (Incluyendo modificaciones contractuales) | 16/11/2023 |
| PÓLIZAS (cuando aplique) | • POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL A LA ADICIÓN; PRÓRROGA N°1 Y N°2. No. NV-100058209 – Anexo 5. • POLIZA DE SEGURO DE ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO No. NV-100058209 Anexo 6. Fecha de aprobación: 16/08/2023 Vigencias: del 16/04/2024 al 16/10/2028. |
| FECHA DILIGENCIAMIENTO FORMATO CONTROL DE RETIRO GCO-GCI-F102 | No aplica |
| APOYO A SUPERVISOR | ARQ. JUAN GUILLERMO LESMES |
| NO. DE CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO CARGADOS EN SECOP | UNO |

| PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA SEGÚN LO PACTADO |  |  |
| --- | --- | --- |
| NÚMERO DE ORDENES DE PAGO | FECHA | VALOR |
| Primera orden de pago No. 20235610071852 | 30/10/23 | $55.492.719 |

CONCLUSIONES: Yo ARQ JUAN GUILLERMO LESMES HERNANDEZ en calidad de Apoyo a la Supervisión del contrato No. FDLT-CINT-239-2021, certifico que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones del contrato, SE ORDENA PAGAR A FAVOR DEL CONTRATISTA NOVA SARMIENTO CONSTRUCCIONES LTDA LA SUMA DE OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE ($ 8.623.862,00) DE ACUERDO A LA CUENTA RADICADA EL 19 DE OCTUBRE DE 2023 CON RADICADO 20235210117172 y con el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007

OBSERVACIONES:

Para su constancia, se firma en Bogotá a los 18/10/2024

___________________________________________

ARQ JUAN GUILLERMO LESMES HERNÁNDEZ

APOYO A LA SUPERVISIÓN