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FECHA:		Noviembre de 2024

ASUNTO:		Estudio Previo.

La empresa Amazonas Desarrollo Inteligente (ADI) ESP – Gestor PDA Amazonas, como ejecutor de los proyectos enmarcados en el Plan Departamental de Agua del Amazonas, en cumplimiento en lo ordenado en el numeral 7 y 12 del artículo 25 del Estatuto General de Contratación Pública y el Artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 del 2015 los estudios y documentos previos son el soporte para determinar las condiciones de contratación necesarias para determinar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad, para adelantar el proceso de menor cuantía, para contratar la INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA A LA CONSULTORÍA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESQUEMAS DIFERENCIALES PARA SISTEMAS DE AGUA EN POBLACIÓN RURAL PARA LAS COMUNIDADES DE NUEVO PARAÍSO, PUERTO RICO, VILLA ANDREA, NARANJALES Y VALENCIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.
La presente contratación se realizará por un proceso de Menor Cuantía, Conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y del Decreto 1082 de 2015. La presente contratación se rige por las normas previstas en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, y por el Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y las demás normas concordantes o complementarias; para aquellos aspectos no regulados en las normas anteriores, se aplicarán las normas comerciales y civiles pertinentes.
El artículo 2 de la ley 1150 de 2007, reglamenta el principio de transparencia y señala las distintas causales de selección de contratistas por parte de las entidades estatales que se encuentran sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Por su parte el DECRETO 1082 DE 2.015, EN SU ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.1. reglamenta la contratación por mínima cuantía.

Para lograr la necesaria idoneidad del personal encargado de desarrollar la “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA A LA CONSULTORÍA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESQUEMAS DIFERENCIALES PARA SISTEMAS DE AGUA EN POBLACIÓN RURAL PARA LAS COMUNIDADES DE NUEVO PARAÍSO, PUERTO RICO, VILLA ANDREA, NARANJALES Y VALENCIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” a ser ejecutado con recursos del Plan Departamental de Aguas, es necesario adelantar: Los estudios y documentos previos que son el soporte para elaborar las cotizaciones y el contrato.

Por lo anterior, el DEPARTAMENTO DE AMAZONAS mediante las actividades misionales de ADI S.A.S. E.S.P, procede a documentar los estudios que se tendrán en cuenta para determinar la conveniencia y oportunidad de contratar la “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA A LA CONSULTORÍA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESQUEMAS DIFERENCIALES PARA SISTEMAS DE AGUA EN POBLACIÓN RURAL PARA LAS COMUNIDADES DE NUEVO PARAÍSO, PUERTO RICO, VILLA ANDREA, NARANJALES Y VALENCIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”. Por un valor de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000,00) M/CTE.


1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

El presente documento contiene el estudio de conveniencia y oportunidad para la elaboración del proyecto de pliego de condiciones del proceso contractual que tiene por objeto la selección del contratista para la ejecución de la “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA A LA CONSULTORÍA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESQUEMAS DIFERENCIALES PARA SISTEMAS DE AGUA EN POBLACIÓN RURAL PARA LAS COMUNIDADES DE NUEVO PARAÍSO, PUERTO RICO, VILLA ANDREA, NARANJALES Y VALENCIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS".
Los Planes Departamentales de Agua son un conjunto de estrategias de planeación y coordinación interinstitucional, formuladas y ejecutadas con el objeto de lograr la armonización integral de los recursos y la implementación de esquemas eficientes y sostenibles en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico.

Esta política nacional, busca garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población, brindar de forma adecuada y oportuna la asistencia técnica y apoyo financiero a los municipios y departamentos, además de optimizar la infraestructura y la gestión empresarial de los prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Para ello, en la actualidad se implementa la política sectorial de los Planes Departamentales para el Manejo Integral y Transformación Empresarial del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, respondiendo a las metas del milenio acordadas en la ONU en el año 2000, por los 189 estados miembros de las Naciones Unidas.

Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación ciudadana y comunitaria, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Cada día las poblaciones rurales del departamento de Amazonas demandan el derecho al acceso al saneamiento básico, fundamental para el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Actualmente, las condiciones de la prestación de servicios públicos como son el acueducto y el alcantarillado en las zonas periféricas del departamento y en las comunidades indígenas es precaria, no sólo por las condiciones de difícil acceso, sino también por las capacidades locales con que se cuenta en estos territorios.

Si bien se quisiera llegar a todas las comunidades con sistemas de acueductos y/o alcantarillados completos, no se podría llegar a un número significativo con los recursos que se cuenta. En la actualidad se cuenta con normatividad que brinda los lineamientos correspondientes para la realización de sistemas más acordes a las necesidades de la población, como lo son la Resolución 0844 de 2018 (RAS Rural) y resolución 0330 de 2017, por los que se adoptan los Esquemas Diferenciales para sistemas de Acueducto en las zonas rurales, con el fin de optimizar los recursos y así dar solución de esta necesidad a más comunidades.

El derecho al acceso al agua y al saneamiento básico al ser prioridad de las políticas públicas del estado colombiano, debe atenderse con prioridad desde los Planes Departamentales de Agua. Es así, que desde el PDA Amazonas se busca suplir esta necesidad de contar con estudios y diseños en cumplimiento de la normativa vigente para la obtención de un producto técnico que soporte la formulación de un proyecto para esquemas diferenciales para sistemas de agua en población rural para las comunidades de nuevo paraíso, puerto rico, villa andrea, naranjales y valencia del municipio de Puerto Nariño, departamento de Amazonas.

El Comité Directivo del PDA aprobó en su reunión No. 36 el proyecto de Pre-Inversión para los ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESQUEMAS DIFERENCIALES PARA SISTEMAS DE AGUA EN POBLACIÓN RURAL PARA LAS COMUNIDADES DE NUEVO PARAÍSO, PUERTO RICO, VILLA ANDREA, NARANJALES Y VALENCIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.

Por todo lo anterior, la empresa Amazonas Desarrollo Inteligente ADI ESP gestor del PDA Amazonas, tiene la necesidad de contratar una persona natural o jurídica idónea, para atender la necesidad de realizar la interventoría a las actividades y los productos como: estudios de campo, la factibilidad, y la elaboración de estudios, diseños y manuales de operación para esquemas diferenciales de sistemas de acueducto adecuadas en las comunidades a beneficiar del municipio de Puerto Nariño del departamento de Amazonas. 

Con el propósito de atender las necesidades de las comunidades beneficiadas, se considera como alternativa de solución la contratación por parte del Gestor, de una INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA A LA CONSULTORÍA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESQUEMAS DIFERENCIALES PARA SISTEMAS DE AGUA EN POBLACIÓN RURAL PARA LAS COMUNIDADES DE NUEVO PARAÍSO, PUERTO RICO, VILLA ANDREA, NARANJALES Y VALENCIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

1.2. EFECTOS GENERADOS POR EL PROBLEMA 

Efectos negativos para la salud generados por consumo de agua no tratada, repercutiendo en el incremento de enfermedades diarreicas agudas, generación desmedida de residuos sólidos, disposición inadecuada de residuos que incrementan la presencia de vectores transmisores de enfermedades.

Beneficia a 5 comunidades del municipio de Puerto Nariño, ya que en el momento que se realicen los estudios y diseños, se contará con los estudios técnicos adecuados que permitan la construcción de puntos de abastecimiento de agua, los beneficios conllevan a garantizar el mejoramiento del indicador sectorial de acueducto, lo que permite el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y la minimización de riesgos de enfermedades.

Lo anterior implicaría un gran impacto social, que conlleva a que se garantice la prestación adecuada del servicio de acueducto en 5 comunidades del municipio de Puerto Nariño, departamento del Amazonas, teniendo en cuenta que con la información recopilada y la información suministrada por el consultor se iniciaría la formulación de proyectos que permitan en un mediano plazo la construcción de esquemas diferenciales de acueducto en comunidades.

1.2.1. COMPONENTE ECONÓMICO

Con la ejecución de las actividades de consultoría para la interventoría a los estudios y diseños para los esquemas diferenciales de sistemas de acueductos en 5 comunidades del municipio de Puerto Nariño, se va incrementar el componente económico por el tiempo que dure su ejecución, ya que generaría entre la comunidad empleos directos e indirectos calificado y no calificado en el área de desarrollo de actividades de la consultoría con la población de la zona.

1.2.2. COMPONENTE AMBIENTAL

El conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en la interventoría a los estudios y diseños para la construcción de esquemas diferenciales de acueducto en 5 comunidades, deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad ambiental competente, contando con una activa participación de todos los actores involucrados en la calidad ambiental.

La interventoría, no afectará los recursos naturales, como son agua, suelo, aire, flora y fauna, pero si debe considerar los aspectos ambientales necesarios que permitan la construcción a futuro de las obras. La interventoría velará porque se cumpla la normatividad ambiental vigente y se entreguen los productos acordes a dichos requisitos.

Por lo anterior, teniendo en cuenta la descripción de los componentes, se considera viable técnica y ambientalmente realizar la “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA A LA CONSULTORÍA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESQUEMAS DIFERENCIALES PARA SISTEMAS DE AGUA EN POBLACIÓN RURAL PARA LAS COMUNIDADES DE NUEVO PARAÍSO, PUERTO RICO, VILLA ANDREA, NARANJALES Y VALENCIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS".

1.3. OBJETIVOS Y ALCANCE.

La empresa ADI ESP gestor del PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS, elabora este estudio previo de conveniencia y oportunidades con el objetivo de lograr la contratación de una consultoría para realizar la “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA A LA CONSULTORÍA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESQUEMAS DIFERENCIALES PARA SISTEMAS DE AGUA EN POBLACIÓN RURAL PARA LAS COMUNIDADES DE NUEVO PARAÍSO, PUERTO RICO, VILLA ANDREA, NARANJALES Y VALENCIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS".

Con esta contratación se pretende mejorar la calidad de vida de la población de las comunidades beneficiadas, teniendo en cuenta que, en estas, no se cuenta con el abastecimiento de agua apta para el consumo humano.

En este sentido, le corresponde al PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS apoyar la ejecución de mecanismos que permitan garantizar la prestación de los servicios públicos domiciliarios, directa o a través de operadores de las obras y acciones necesarias para lograr la continuidad de los servicios ante la ocurrencia de desastres, como una responsabilidad social y ambiental con los habitantes.

La empresa ADI ESP – Gestor PDA Amazonas cumplirá con el objeto del estudio previo de conveniencia y oportunidades, para lograr que los moradores de las comunidades beneficiadas cuenten con estudios y diseños para el abastecimiento de agua a través de esquemas diferenciales adecuados, de acuerdo a la particularidad de cada una de las comunidades.

La consultoría para realizar la “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA A LA CONSULTORÍA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESQUEMAS DIFERENCIALES PARA SISTEMAS DE AGUA EN POBLACIÓN RURAL PARA LAS COMUNIDADES DE NUEVO PARAÍSO, PUERTO RICO, VILLA ANDREA, NARANJALES Y VALENCIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS"., está integrada por los acápites que posteriormente se exponen, con lo cual se identifica y se dará alcance a la necesidad que motivara la suscripción de un contrato estatal y los elementos necesarios para desarrollar el procedimiento de escogencia del contratista que colaborará con la administración en la consecución de los fines estatales que se persigue con este estudio.

La futura contratación que se inicia con este proceso, se realizará con RECURSOS SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, asignados al Plan Departamental de Aguas.

1.4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

1.4.1. LOCALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO EN COLOMBIA.
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1.4.2. LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.
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1.4.3. LOCALIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES EN MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO.
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Los sitios a tratar en el presente ESTUDIO PREVIO, son comunidades ribereñas del municipio de Puerto Nariño.

POBLACIÓN OBJETIVO: La población objeto está constituida de la siguiente manera, de acuerdo con la proyección para el año 2024, según censo realizado por ATICOYA.

	COMUNIDAD
	POBLACIÓN 2024

	NUEVO PARAÍSO
	110

	PUERTO RICO
	199

	VILLA ANDREA
	183

	NARANJALES
	391

	VALENCIA
	147



La población corresponde a las comunidades de Nuevo Paraíso, Puerto Rico, Villa Andrea, Naranjales y Valencia del municipio de Puerto Nariño.

2. OBJETO A CONTRATAR.

2.1. OBJETO.

El presente proceso tiene por objeto la contratación de una persona natural ó persona jurídica con el fin de realizar la “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA A LA CONSULTORÍA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESQUEMAS DIFERENCIALES PARA SISTEMAS DE AGUA EN POBLACIÓN RURAL PARA LAS COMUNIDADES DE NUEVO PARAÍSO, PUERTO RICO, VILLA ANDREA, NARANJALES Y VALENCIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS", en las condiciones técnicas, de calidad y cantidades requeridas por el ente territorial.
2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – ACTIVIDADES ESPECÍFICAS.

2.2.1. ALCANCE.

La empresa ADI ESP – Gestor PDA Amazonas requiere mejorar los indicadores de cobertura de acueducto, a través de acciones encaminadas a mejorar los indicadores de prestación de los servicios en cuanto a continuidad, cobertura y calidad. Por lo anterior, se requiere contratar la “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA A LA CONSULTORÍA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESQUEMAS DIFERENCIALES PARA SISTEMAS DE AGUA EN POBLACIÓN RURAL PARA LAS COMUNIDADES DE NUEVO PARAÍSO, PUERTO RICO, VILLA ANDREA, NARANJALES Y VALENCIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS",  teniendo en cuenta que el interventor cuente con personal calificado para garantizar el buen uso de los recursos públicos y la ejecución de la misma, la cual, deberá ejecutarse en los términos pactados y velando por que se cumpla con las especificaciones técnicas y alcances necesarios establecidos en los documentos denominados: PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIONES 2020-2023 Capítulo 2023 DEL PDA AMAZONAS, aprobado por el Comité Directivo en su sesión No. 36. 
 
Considerando que en el Amazonas existen comunidades que requieren la implementación de sistemas de abastecimiento de acueducto de manera eficiente, garantizando así la prestación del servicio de manera adecuada.

2.2.2. ACTIVIDADES.

· INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA A LA CONSULTORÍA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESQUEMAS DIFERENCIALES PARA SISTEMAS DE AGUA EN POBLACIÓN RURAL PARA LAS COMUNIDADES DE NUEVO PARAÍSO, PUERTO RICO, VILLA ANDREA, NARANJALES Y VALENCIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

· La interventoría revisara y verificara que la información entregada tales como diseños, presupuestos, cantidades de obra, especificaciones técnicas, topografía y demás información se ajuste a las condiciones del área de trabajo y que corresponda al proceso de ejecución de las obras a ejecutar.

· Se verificará que el consultor determine las condiciones actuales del área de trabajo en las comunidades donde se efectuaran los estudios, estado de los recursos.

· La interventoría verificara que se establezca de manera clara los problemas y las necesidades que se pretende responder, así como los objetivos y metas que permitan resolverlos de manera estratégica.

· La interventoría verificara y revisara que se incluya el análisis de la disponibilidad de mano de obra; Análisis de riesgo e imprevistos; presupuestos; Memorias de cálculo de cantidades de obra; listado de precios: Análisis de precios unitarios APU; Programación de obras. Cronograma de ejecución: Proyección del cronograma de ejecución de las obras que sean resultado de los estudios y diseños, es decir la alternativa propuesta final.

La interventoría apoyara en la exigencia y el cumplimiento de todas las demás actividades que se requieran para la presentación del proyecto de esquemas diferenciales para sistemas de agua en población rural para las comunidades de Nuevo Paraíso, Puerto Rico, Villa Andrea, Naranjales y Valencia del municipio de Puerto Nariño, departamento del Amazonas, los cuales deberán ser funcionales de acuerdo a lo establecido por la norma.

3. DOCUMENTOS DE COMPROMISOS DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN.

El proponente deberá anexar con la propuesta, los FORMATOS de compromiso de transparencia y compromiso anticorrupción.

En caso de proponente plural, estos documentos deben ser diligenciados y firmados por cada uno de los integrantes.

4. CLASIFICACIÓN UNSPSC

El presente proceso tendrá una clasificación de bienes y servicios, conforme al objeto en los siguientes Códigos UNSPSC:

	Segmento
	Familias
	Clases
	Clasificación UNSPSC
	Servicios de Consultoría de negocios y administración corporativa

	80
	10
	16
	80101600
	Gerencia de proyectos

	81
	10
	15
	81101500
	Ingeniería Civil y Arquitectura

	81
	14
	15
	81141500
	Control de Calidad




5. PRODUCTOS A DESARROLLAR CON LA INTERVENTORÍA

5.1. ASPECTOS TÉCNICOS DEL OBJETO A CONTRATAR

ADI S.A.S E.S.P no cuenta con suficiente personal para esta tarea y dado que se trata de un proceso de contratación por mínima cuantía, se hace necesario contar con una interventoría para la “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA A LA CONSULTORÍA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESQUEMAS DIFERENCIALES PARA SISTEMAS DE AGUA EN POBLACIÓN RURAL PARA LAS COMUNIDADES DE NUEVO PARAÍSO, PUERTO RICO, VILLA ANDREA, NARANJALES Y VALENCIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS”,  que incluya aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables, que optimice los logros de la gestión administrativa en materia de protección y buena inversión del patrimonio público.

5.2.  OBJETIVOS GENERALES DE LA INTERVENTORÍA

Los objetivos de la interventoría son controlar, solicitar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y verificar.

Controlar:  es una labor de inspección, consistente en un seguimiento planeado en tal forma que se ejecute de manera permanente sobre todos y cada una de las etapas en las cuales se desarrolla el cumplimiento de la respectiva relación contractual, con el fin de establecer si dicha ejecución se ajusta a lo acordado, vale decir al ofrecido por las partes.

Solicitar: eso se materializa   cuando el interventor, pide al contratista oportunamente que subsane de manera inmediata, algún vacío de forma o de fondo, que no afecta la validez del contrato o la ejecución del mismo. Esta facultad la ejerce cuando solicita la imposición o la improcedencia de una sanción por las razones que considere pertinentes, O emite su concepto fundamentado sobre la viabilidad de prórroga, modificación o adición contractual.

Exigir en la medida en que la función de supervisión y/o interventor encuentren que el desarrollo de la relación contractual no se está cumpliendo estrictamente con las cláusulas pactadas, adquiere la obligación, no la facultad, de exigir a la parte morosa la exacta satisfacción de Lo prometido, utilizando el contenido del acuerdo de voluntades y las garantías ofrecidas para respaldar el cumplimiento.

Colaborar:  es necesario erradicar el criterio consistente en que la relación contractual entre la administración y los particulares automáticamente genera intereses opuestos y, por ende, una especie de enemistad. Si bien el propósito específico del particular es diferente del de la administración, el objetivo común no puede ser desestimado, pues, en esencia, los contratos de esta clase siempre versarán sobre la ejecución de obras. Por esta razón, la interventoría debe hacer entender a los contratistas que su propósito es colaborar, es trabajar con los demás para lograr el fin común.

Absolver:  muchas relaciones contractuales se desvían de los objetivos propuestos por la falta de comunicación entre las partes. Una interventoría que aplique el principio de la inmediación, Obligatoriamente se convierte en un factor de consulta y en un elemento que absorbe las dudas y dificultades que planea la ejecución de todo contrato.

Prevenir: Esta interventoría no es una función pasiva, limitada a observar la ejecución de un contrato y a informar los errores cometidos por   la contraparte.  La interventoría debe extender su función de prevención hacia ambas partes porque de lo contrario, estaría atentando contra los principios rectores de la función pública, la ley de contratación estatal.

Verificar: El control depende de la verificación, del examen de la ejecución del contrato para establecer su realidad.  El conocimiento de esta verdad implica la aplicación de correctivos, la exigencia del cumplimiento de lo pactado, la solución de los problemas y la absolución de las dudas.
Cada una de las definiciones anteriores deberá ser aplicada a los diferentes componentes de naturaleza técnica y económica, de naturaleza legal, de naturaleza administrativa y de naturaleza socio ambiental del contrato de interventoría.

5.3. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS. 

La “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA A LA CONSULTORÍA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESQUEMAS DIFERENCIALES PARA SISTEMAS DE AGUA EN POBLACIÓN RURAL PARA LAS COMUNIDADES DE NUEVO PARAÍSO, PUERTO RICO, VILLA ANDREA, NARANJALES Y VALENCIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS”, realizará las siguientes actividades: 

(i). Gestión Administrativa: Realizar los procesos y actividades para la gestión administrativa del Contrato de consultoría, implica el establecimiento de un sistema de coordinación y comunicación eficiente entre las partes incluyendo la entrega, el registro, control y archivo de información de forma oportuna y organizada, la digitalización de correspondencia y documentación del proyecto, la recepción y verificación de informes, entre otros.

(ii). Gestión Técnica: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la medición, pruebas, evaluación y verificación de procedimientos, intervenciones y desempeño del contratista durante las actividades.

(iii). Gestión Financiera y Contable: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la supervisión del contrato del contratista en aspectos financieros y contables.

(iv). Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones relacionadas con la consecución y mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos para el proyecto, verificando entre otros la correcta y oportuna expedición de las mismas y validez jurídica.

5.3.1.  Funciones de la Interventoría.

El interventor  debe realizar la vigilancia de la logística,  revisión y aprobación del desarrollo de estudios y diseños, verificación de los procedimientos que debe realizar el ejecutor, elaboración de informes, presentaciones,  actas de recibo parcial y final, controlar, exigir, colaborar, para el cumplimiento de los trabajos, y actividades contratadas,  teniendo como referencia los principios rectores de la ley de contratación estatal, los derechos reglamentarios,  la cláusulas de los contratos, el pliego de condiciones, manual de funciones y/o  actividades que se deben cumplir con los interventores y con los  documentos que hacen parte de la relación  contractual para la ejecución del contrato.

a. Responsabilidades Administrativas
 
Las actividades a realizar por la interventoría para el desarrollo del alcance administrativo, se hará de conformidad a lo establecido en la ley 1474 de 2011.  Se deberán cumplir las funciones y obligaciones que se señalan a continuación:

· Solicitar al contratista la documentación e información necesarias para desarrollar adecuadamente la interventoría.
· Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría a su cargo.
· Revisar y estudiar los documentos e información suministradas que dieron origen a los contratos de consultoría e interventoría, con el propósito de establecer criterios claros y precisos sobre el contrato, que permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas solicitando al consultor las aclaraciones del caso.
· Programar y coordinar con el contratista y la supervisión las reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato, en estas reuniones se presenta el estado de avance del contrato, así como analizar temas y problemas relacionados con el desarrollo del mismo.
· Elaborar, revisar, suscribir documentos necesarios para ejecución del contrato.
· Mantener actualizada la documentación de los contratos y el archivo de los mismos.
· Cumplir y hacer cumplir al contratista en la vinculación de los profesionales ofertados y verificar que se encuentre afiliado al sistema general de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), de acuerdo con lo dispuesto en la ley.
· Cumplir con la entrega de informes en los tiempos propuestos y requeridos por la supervisión en los cuales se presente el estado de ejecución, avance y terminación del contrato.
· Realizar cualquier otra actividad administrativa requerida para la correcta administración del contrato.
· Aprobación y firma de actas de, recibo parcial, vigilancia y seguimiento a los contratos, modificación de cantidades y precios no previstos, recibo final y proyecto de liquidación que se produzca con ocasión de la ejecución del contrato.
· Cumplir y hacer cumplir al contratista las obligaciones labores que se generen con relación al contrato suscrito.
· Si es necesario suspender el contrato de ejecución, la interventoría deberá contener la aprobación o no de las suspensiones o modificaciones.
· Revisar y aprobar las solicitudes de adición en valor y/ o prórrogas,  modificaciones, suspensiones etc.,  del plazo de ejecución del contrato,  requeridas por el contratista y emitir un concepto técnico al respecto, además elaborar, revisar y remitir oportunamente para su trámite dichas solicitudes a la supervisión, las cuales deben estar suficientemente justificados,  indicando el monto por adicionar  y/o  el tiempo por programar el contrato,  dicho concepto deberá contener la aprobación o no de las suspensiones  o modificaciones.
· Verificar y adelantar las acciones pertinentes para que las adiciones y prórrogas se realicen oportunamente antes del vencimiento del contrato.
· Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del contrato.
· Revisar las pólizas del contrato de consultoría y realizar al contratista los requerimientos del caso cuando sea necesario ampliar las mismas en valor o en plazo, en caso de que el contratista no realice las ampliaciones a que haya lugar, el interventor deberá informar a la supervisión, con el fin de que se tomen las medidas a que haya lugar.
· En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato, el interventor deberá enviar a la supervisión copia de los requerimientos realizados al contratista, de los cuales siempre se deberán a llegar copia a la compañía aseguradora.
· Elaborar el proyecto de liquidación del contrato   y remitir a la supervisión para su revisión y aprobación final junto con la totalidad de los soportes.
· Verificar que el contratista obtenga toda la paz y salvo por todo concepto que haya lugar según la naturaleza del contrato.
· El interventor revisará y aprobará bajo su responsabilidad, el avance del proyecto, la información financiera, el valor de los contratos adicionales, el valor de la obligación ejecutada y las acumuladas, y toda la información adicional necesaria, ósea que mantendrá esta forma permanente un balance general de la obligación ejecutada y del contrato, de acuerdo a la programación y cronograma suministrados por el contratista.
· El interventor exigirá el cumplimiento total de las obligaciones del contrato   vigilado, deberá incluir en este informe, una relación de problemas técnico, ambientales, geológicos, geotécnicos, estructurales, e hidráulicos, de suelos, y todos los demás estudios que hacen parte de la construcción de los acueductos.

b. Responsabilidades técnicas

· Verificar que el contratista cumpla con cada uno de los productos y entregue los documentos y análisis de cada uno de estos según lo establecido por el contrato y los pliegos de condición.
· Revisar y conceptualizar sobre los productos entregados, revisar el contenido y la alternativa propuesta, así como los diseños detallados, programación y presupuestos y planos todos los estudios específicos deben ir con firma del interventor.

c. Responsabilidad Financiera

· Responder por el cumplimiento de las condiciones técnicas requeridas en este documento y su anexo técnico, así como en las normas vigentes, de acuerdo con su condición de contratista
· Informar al ordenador del gasto la ejecución y la amortización del anticipo
· Revisar y verificar el cumplimiento de los requisitos para el pago de las facturas 
Bajo ningún aspecto, el interventor aceptará obligaciones que estén por fuera del contrato original y que no haya sido previamente aprobadas por la supervisión, para efecto de dar claridad a las relaciones contractuales debe entenderse, que cuando con ocasión de la ejecución del contrato sea necesario realizar nuevas obligaciones el interventor certificar a su necesaria ejecución.
 
d. Informes.
 

Informes Mensuales.

El interventor incluirá en sus informes mensuales un informe técnico acompañado por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de ejecución del contrato, en todos sus aspectos. Los informes serán presentados dentro de los ocho (8) primeros días del respectivo mes.

Reuniones de evaluación de ejecuciones.

Mensualmente o cada vez que se estime necesario, deberán celebrarse reuniones conjuntas con la participación de las siguientes personas: directores y especialistas de la obra, interventoría y el supervisor donde se abordan aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables, legales relacionados con el proyecto.


Elaboración del informe final de la interventoría.

Este debe incluir toda la documentación relacionada con aspectos técnicos, administrativos y financieros de la interventoría, actas parciales, de suspensión, de adición o actas finales. Además, debe incorporar un registro fotográfico, y con otros documentos que demuestren todos los aspectos del contrato de interventoría.

5.4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

La ejecución del contrato será de tres (03) meses, contados a partir de la fecha de inicio del mismo, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993 y demás normas complementarias y de orden interno, entre ellas la aprobación de la aprobación de garantías. 


6. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS, MODALIDAD DE SELECCIÓN

6.1. [bookmark: _Hlk104287054]Identificación del Contrato a Celebrar.

De conformidad con el objeto a contratar y lo dispuesto en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 el contrato resultado del proceso que aquí se adelanté se denominará: Contrato de Consultoría.


6.2. MODALIDAD DE SELECCIÓN.

El presente proceso de selección se rige por las siguientes disposiciones legales: (i) Ley 80 de 1993, (ii) Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, (iii) Artículo 2° Ley 1150 de 2007, (iv) Sección 1, Subsección 5 del Decreto 1082 de 2015, y demás disposiciones reglamentarias.

La modalidad de selección de mínima cuantía es un procedimiento sencillo y expedito para la adquisición de bienes, obras y servicios cuyo valor no exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de las entidades estatales. La modalidad es aplicable a todos los objetos de contratación sin importar su naturaleza.

La modalidad se caracteriza porque la entidad no establece puntaje para evaluar las ofertas sobre las características del objeto a contratar, su calidad o condiciones. La entidad estatal revisa únicamente la oferta económica y verifica que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple, deberá́ verificar el cumplimiento de condiciones de la oferta con el segundo mejor precio, y así́ sucesivamente.

Adicionalmente, en esta modalidad de selección la entidad no deberá́ estructurar un pliego de condiciones ni expedir un acto administrativo de apertura, aunque deberá́, en cumplimiento del principio de planeación, realizar los estudios previos que la fundamenten y la invitación pública que contendrá́ las condiciones del proceso y a su vez del contrato a celebrar.

En igual sentido, no existe obligatoriedad de garantías, ni debe exigirse el RUP para la acreditación de los requisitos habilitantes. Tampoco se aplicará la Ley 816 de 2003 sobre apoyo a la industria nacional, ni el artículo 12 de la Ley 1150 de 2007 sobre pro- moción de Mipymes en la compra pública.

De conformidad con lo anterior, la modalidad de selección pertinente para contratar la “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA A LA CONSULTORÍA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESQUEMAS DIFERENCIALES PARA SISTEMAS DE AGUA EN POBLACIÓN RURAL PARA LAS COMUNIDADES DE NUEVO PARAÍSO, PUERTO RICO, VILLA ANDREA, NARANJALES Y VALENCIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS”, corresponde a: Mínima cuantía.

De conformidad con lo anterior, el proceso de selección de mínima cuantía se encuentra contemplado en la Sección 1, Subsección 5, del Decreto 1082 de 2015 – “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional- “de la siguiente manera:

“CAPÍTULO V Mínima Cuantía” 
(…) Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la entidad estatal, independientemente de su objeto:

1. La entidad estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la información a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas. 
2. La entidad estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la entidad estatal exige capacidad financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente.

3. La invitación se hará por un término no inferior a un (1) día hábil. Si los interesados formulan observaciones o comentarios a la invitación, estos serán contestados por la entidad estatal antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

4. La entidad estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la entidad estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente.

5. La entidad estatal debe publicar el informe de evaluación durante un (1) día hábil.

6. La entidad estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, la entidad estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor del contrato.

7. En caso de empate, la entidad estatal aceptará la oferta que haya sido presentada primero en el tiempo.

8. La oferta y su aceptación constituyen el contrato. (…)

6.3. ANÁLISIS – ARTICULO 2.2.1.1.1.6.1. DEL DECRETO 1082 DEL 2015

[bookmark: _Toc109144961][bookmark: _Toc35616204][bookmark: _Toc40113331]Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La entidad estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del proceso.

6.4. LIMITACION A MIPYMES.

Una vez cumplidos los requisitos del artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya, se seguirán las siguientes instrucciones:

Los interesados manifestarán su intención de limitar las convocatorias a Mipyme en la sección mensajes o en el módulo dispuesto en la plataforma del SECOP II. Asimismo, los interesados deberán demostrar el cumplimiento de los requisitos definidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, para cual diligenciará el “Formato 14 – Acreditación de Mipyme” y aportarán los soportes requeridos para que proceda la limitación de la convocatoria a Mipyme. En caso de que la condición de Mipyme se pruebe con la presentación del Registro Único de Proponentes (RUP), en los términos contemplados en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, no será necesario presentar el formato indicado. 

6.5. PERSPECTIVA LEGAL

La empresa ADI S.A.S. E.S.P. requiere contratar la “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA A LA CONSULTORÍA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESQUEMAS DIFERENCIALES PARA SISTEMAS DE AGUA EN POBLACIÓN RURAL PARA LAS COMUNIDADES DE NUEVO PARAÍSO, PUERTO RICO, VILLA ANDREA, NARANJALES Y VALENCIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS”.

Por lo anterior a continuación, se precisa lo que ha establecido el legislador entorno a la definición de los contratos de servicios, sus requisitos y la modalidad de contratación bajo la cual se deben desarrollar.

“Artículo 2.2.1.2.1.5.1.  Estudios previos para la contratación de mínima cuantía. La entidad estatal debe elaborar unos estudios previos que deben contener lo siguiente:

1. La descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación.
2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios.
3. Las condiciones técnicas exigidas.
4. El valor estimado del contrato y su justificación.
5. El plazo de ejecución del contrato.
6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación.


7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO

TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000,00) M/CTE, conforme se justifica en el estudio del sector, el cual hace parte de este proceso, así como se discrimina en el análisis de costos de la consultoría.

7.1. DEDUCCIONES Y DESCUENTOS

Para el presente proceso se tendrá en cuenta la siguiente matriz resumen.

	CONCEPTO DE DEDUCCIÓN 
	TARIFA

	Estampilla Pro- desarrollo fronterizo
	1%

	Estampilla Pro- Electrificación Rural
	1%

	Estampilla Pro- Cultura
	1,5%

	Estampilla Pro Desarrollo Departamental
	1,5%

	Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor
	4%

	Estampilla Pro Universidad de la Amazonía
	1%

	Tasa Pro-Deporte y Recreación
	1,5%

	Fondo departamental de Bomberos
	0,5%

	Retención en la fuente por Renta
	Según tabla de Rete Fte DIAN

	


Según ordenanza No. 027 de 2022 o la que modifique o actualice el Estatuto Tributario Departamental de la Gobernación de Amazonas.

Por lo anterior, será responsabilidad del proponente contemplar en su propuesta las deducciones y descuentos vigentes al momento del cierre del proceso precontractual. 

7.2. FUENTE DE LOS RECURSOS

Dichos recursos estimados, están sujetos a las siguientes apropiaciones presupuestales o rubros.

	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
	SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

	PROYECTO
	“INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA A LA CONSULTORÍA PARA ELABORAR DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESQUEMAS DIFERENCIALES PARA SISTEMAS DE AGUA EN POBLACIÓN RURAL PARA LAS COMUNIDADES DE NUEVO PARAÍSO, PUERTO RICO, VILLA ANDREA, NARANJALES Y VALENCIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS".

	CDR No. 
	14579 DEL 26 DE ABRIL DE 2023

	VALOR:
	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000,00) M/CTE




7.3. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO

La forma de pago del contrato será:
Un anticipo del 50% y el resto se pagarán por actas parciales así: 

▪ Pagos conforme avance de actas parciales, la primera debe superar el 50% de ejecución y hasta el 90% de ejecución de avance de la consultoría al cual se le amortizará el anticipo en porcentaje establecido.
▪ Un 10% final contra liquidación.

El supervisor deberá exigir al contratista INTERVENTOR la acreditación sobre el cumplimiento de las obligaciones frente al sistema integral de seguridad social y parafiscales, en los términos de la ley 828 de 2003, la ley 1150 de 2007 y la ley 1122 de 2007. Sin los cumplimientos de ley la factura, y/o documento equivalente se entenderá como no presentada.

Los reconocimientos a que haya lugar se realizaran en el acta de liquidación si a ello hubiere lugar. Sin el cumplimiento de los requisitos, la factura se entenderá como no presentada.  

Si la persona jurídica no está obligada a tener revisor fiscal, conforme la normatividad vigente, el representante deberá manifestar esa situación de paz y salvo. El revisor fiscal debe figurar inscrito en el certificado de cámara de comercio y debe anexar copia de la tarjeta profesional.



8. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

Se tendrá en cuenta criterios de experiencia especifica del oferente, Igualmente los incentivos a la industria nacional por la Ley 816 de 2003 y por el artículo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015. Fórmulas de puntuación con ocasión del origen de los bines y servicios.

8.1. REQUISITOS HABILITANTES

Para este proceso, los requisitos habilitantes, que se exigirían son los siguientes:

8.1.1. CAPACIDAD JURÍDICA

· Carta de presentación de la propuesta suscrita por el proponente o representante legal del proponente. 
· Copia de cedula de ciudadanía si el proponente es persona natural y/o del representante legal.
· Certificado de existencia y representación legal expedido para la Cámara de comercio, si es persona jurídica. 
· Registro mercantil si es persona natural.
· Documento de constitución de consorcio o unión temporal
· Registro Único Tributario de la Dian (RUT)
· Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación, del representante legal y de la empresa de ser el caso. 
· Certificación de no reportado en el Boletín de representantes fiscales expedido por la Contraloría General de la República, del representante legal y de la empresa del ser del caso.
· Antecedentes de judiciales y de medidas coercitivas 
· Certificado de reciprocidad 
· Certificado de No corrupción 
· Certificación pago de aportes parafiscales y sistema de seguridad social integral. 
· Copia de la Libreta militar o situación militar definida (para hombres menores de 50 años).

Cuando el PROPONENTE SEA UNA PERSONA JURÍDICA, deberá presentar una certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento cuando no se requiera del Revisor Fiscal, del pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Una vez perfeccionado el contrato el contratista deberá presentar para recibir cada pago del valor total del contrato, una certificación que establezca el cumplimiento de la obligación frente al Sistema de Seguridad Integral y pago de parafiscales, en los términos del párrafo anterior.

Cuando el PROPONENTE SEA UNA PERSONA NATURAL, deberá presentar una declaración, bajo la gravedad de juramento donde certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje. 
 
Cuando se trate de CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES, cada uno de sus integrantes, deberá aportar la declaración aquí exigida. 

Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en los pliegos de condiciones, su forma de CUMPLE O NO CUMPLE.

Dentro de la verificación jurídica, además de los documentos exigidos en el presente numeral anteriormente descrito, se tendrá en cuenta que los proponentes cumplan con las siguientes condiciones:

8.1.2. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

8.1.2.1. EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE (Cumple / No Cumple)

Para habilitarse en el Proceso de Contratación, Los oferentes deberán acreditar su experiencia general acreditando tener título como Ingeniero civil o ingeniero ambiental y sanitario o ingeniero sanitario con mínimo diez (10) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional. Debe adjuntar certificado de la vigencia de la tarjeta profesional del COPNIA o su afín.


8.1.2.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE (Cumple / No Cumple)

Los oferentes deberán acreditar su experiencia específica con un (01) contrato de consultoría y/o interventoría:
- Los contratos deben contener en su objeto “Estudios y/o Diseños o Interventorías a Estudios y/o Diseños” y cuyo valor debe ser igual o superior al 75% del presupuesto oficial de este proceso de selección, expresado en SMMLV.

En caso de que con los contratos aportados no acrediten los requisitos exigidos en los párrafos anteriores, la Entidad solicitará al Proponente que subsane su oferta en los términos del Pliego de Condiciones. 

Por lo general el proponente sólo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia de su matriz, subsidiaria o Integrante del mismo grupo empresarial.

El proponente deberá adjuntar certificación de la entidad contratante o copia del contrato y o acta de recibo final o terminación y acta de liquidación a partir de las cuales se puede determinar:

1. Nombre o razón social del contratante y contratista, dirección y teléfonos
2. Objeto del contrato
3. Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato Día mes y año
4. Valor final del contrato incluye el valor inicial más las adiciones en valor y los reajustes que se hubiesen presentado durante la ejecución del contrato en pesos a la fecha de terminación de los servicios certificados.

8.1.2.3. EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable) 

Durante el desarrollo del Proceso de Contratación, NO se evaluarán los soportes de los perfiles requeridos, por lo que no serán exigidos como parte de los documentos que conformen la propuesta. En tal sentido, para habilitarse en el Proceso de Contratación, el Proponente deberá cumplir las siguientes reglas:

· Aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal clave evaluable”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos. El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal clave evaluable” debe suscribirlo el Proponente persona natural, representante legal de la persona jurídica o representante del Proponente Plural.

Para los fines de este numeral, se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:


	N° de profesionales
	Cargo
	Título Profesional
	Experiencia general
(años mínimos)
	Experiencia Específica

	1
	Director de Interventoría

Dedicación del 50% mensual.
	Ingeniería Civil y/o Ingeniería sanitaria y/o Ingeniería ambiental
	15 años contados
a partir de la expedición
de la matrícula
profesional
	Participación en 3 Proyectos de consultorías en el sector APSB

	1
	Profesional de Apoyo

Dedicación del 25% mensual.

	Ingeniería Eléctrica o Ingeniería Electromecánica
	10 años a partir de la expedición
de la matrícula
profesional
	N/A



Las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del equipo de trabajo denominado Personal Clave Evaluable se encuentran en el “Anexo 1 – Anexo Técnico” del Proceso de Contratación, las cuales serán verificadas, de acuerdo con las reglas establecidas en el Pliego de Condiciones.

Nota 1: Las certificaciones sobre el experiencia, seriedad y cumplimiento del proponente deben ser expedidas únicamente por el contratante y suscritas por las personas competentes o autorizadas para ello.

La verificación dará como resultado que el proponente sea calificado como CUMPLE o como NO CUMPLE por este requisito. El cumplimiento de todos los requisitos dará como calificación CUMPLE. La falta de alguno de los requisitos exigidos de experiencia general o específica dará como calificación NO CUMPLE. Lo que se busca es que el contratista tenga la idoneidad suficiente y necesaria ya que este proyecto es de vital importancia para el desarrollo del Departamento del Amazonas.

Cada profesional debe aportar los siguientes documentos:

· Hoja de vida firmada.
· Diploma que lo acredite como profesional y con el posgrado solicitado y/ o actas de grado
· Carta de intención suscrita por el miembro del equipo de trabajo mediante la cual se compromete a desarrollar el objeto contractual en caso de que el proponente sea adjudicatario del contrato y certificar además qué no ha participado en la preparación o elaboración de otra propuesta para la presente convocatoria ni hace parte de otra propuesta para la presente convocatoria la carta de compromiso debidamente suscrita por el profesional 
· Cargo al que se postula.
· Tiempo de dedicación.
· Matrícula profesional o lo que corresponda según su formación técnica o profesional adjuntando el correspondiente certificado vigente de vigencia de la matrícula y certificado de conducta vigencia de la matrícula o la autoridad rectora de la profesión y gente a la fecha de cierre del presente proceso. 

Las certificaciones que acrediten la experiencia deben contener mínimo la siguiente información: 

· Fecha de la certificación
· Nombre de la entidad que certifica
· Dirección y teléfono de la persona natural o jurídica contratante
· Nombre cargo y firma de la persona competente que certifica
· Nombre del profesional y número de identificación
· Número del contrato si lo tiene
· Las fechas contractuales de iniciación y terminación del contrato del profesional
· Objeto del contrato del profesional

La entidad se reserva el derecho de verificar la autenticidad de las certificaciones aportadas o de solicitar los respectivos contratos o documentos que la soporten.

La experiencia profesional exigida contará para cada profesional de acuerdo con lo señalado en el artículo 229 del decreto ley 019 de 2012, se deberá aportar la tarjeta profesional o matrícula profesional y certificación de vigencia expedida por la autoridad competente si ese es el caso.

La verificación dará como resultado que la propuesta sea calificada como CUMPLE o como NO CUMPLE por este requisito. El cumplimiento de todos los requisitos dará como calificación CUMPLE. La falta de alguno de los requisitos exigidos y de alguno de los miembros del grupo constructor mínimo dará como calificación NO CUMPLE. Lo que se busca es que el equipo del contratista tenga la idoneidad suficiente y necesaria.


8.1.2.4. CERTIFICACIÓN DE MIPYMES

El representante legal de Micro Pequeñas y Medianas Empresas deberá aportar certificación en la que acredite, que su empresa cumple con los requisitos establecidos en el ARTÍCULO 2º de la LEY 905 / 2004 y demás normas vigentes y aplicables sobre la materia dicho requisito no aplica para personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia.

En caso de CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES, dicha manifestación debe hacerse por cada uno de los integrantes. Con uno solo de los integrantes que no cumpla con uno de los requisitos establecidos en el ARTÍCULO 2º de la LEY 905 / 2004 y demás normas aplicables, el proponente será considerado como NO MIPYME.

NOTA: La omisión de la información requerida en este numeral, no será subsanable por ser criterio de desempate, en todo caso, la no presentación de la información requerida no restringe la participación del proponente, ni es causal de rechazo de la propuesta.

8.1.2.5. CERTIFICACIÓN DE NO HABER SIDO SANCIONADO EN LOS CINCO (05) ÚLTIMOS AÑOS.

El oferente debe presentar una declaración bajo la gravedad El Formulario debe ser diligenciado y presentado por el proponente y deberá ser diligenciado y firmado por la persona natural o por el representante legal de la persona jurídica, y para el caso de consorcios o uniones temporales porcada uno de sus integrantes, en donde deberán informar si han sido multados o sancionados durante los ÚLTIMOS CINCO (05) AÑOS, de no ser así deberán presentar dicho formulario en blanco y firmado, hecho que se entenderá como la no existencia de multas o sanciones.  

Para efectos de la EVALUACIÓN TÉCNICA se considerarán las multas y sanciones por incumplimiento de contratos que hayan sido impuestas al proponente dentro de los ÚLTIMOS CINCO (05) AÑOS anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.  
  
El FORMULARIO Nro. 4 - DECLARACIÓN DE MULTAS Y SANCIONES debe ser diligenciado y presentado por todos los proponentes y/o integrantes de consorcios o uniones temporales. Si no han sido multados o sancionados durante los ÚLTIMOS CINCO (05) AÑOS deberán llenar el formulario correspondiente indicando este hecho.


8.1.3. CAPACIDAD FINANCIERA.

8.1.3.1. INDICADORES FINANCIEROS PROPUESTOS.

Después de realizar el análisis correspondiente se identificó que por tratarse de contratación de mínima cuantía y la forma de pago propuesto no se hace viable considerar esta perspectiva dado que la condición financiera (indicadores financieros) del contratista no incide de manera alguna en el cumplimiento del contrato ni el desempeño de la entidad y por tal motivo no se procederá en su desarrollo.

9. EVALUACIÓN DE LA OFERTA

La ADI S.A.S E.S.P, establecerá el orden de elegibilidad con el valor de las ofertas presentadas y revisadas aritméticamente de menor a mayor. La oferta con menor valor será, verificada en cuento a requisitos habilitantes y se calificará como CUMPLE / NO CUMPLE. 

Los Ofertas deben presentarse en los formatos para presentación de la Oferta. 

	CRITERIO
	CRITERIO DE EVALUACION

	VALOR DE LA OFERTA
	MENOR VALOR

	CAPACIDAD JURÍDICA
	CUMPLE / NO CUMPLE

	EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL OFERENTE
	CUMPLE / NO CUMPLE



En caso de que el oferente en primer orden de elegibilidad, sea calificado como NO CUMPLE, se continua con el siguiente en el orden establecido y se verificaran nuevamente los requisitos habilitantes.

9.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE


El Criterio por experiencia del proponente es de CUMPLE / NO CUMPLE.

La experiencia del proponente se acreditará a través de la información consignada en el formulario Experiencia correspondiente.


9.2. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o más Ofertas, se escogerá el Proponente, aplicando los criterios de desempate previstos en el artículo 2.2.1.1.2.2.9. del Decreto 1082 de 2015 así:

“Factores de desempate. En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad Estatal escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones”.

Si persiste el empate, ADI S.A.S E.S.P debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos comerciales:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.  
2. Preferir las ofertas presentadas por una Mipyme Nacional.
3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los proponentes plurales.  
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.
Si persiste el empate y como última alternativa, se procederá a realizar un sorteo entre los proponentes que estuvieren en igualdad de condiciones, bajo el método de balotas.

10. PROPUESTA ECONÓMICA

La verificación de la consistencia de la propuesta económica se efectuará teniendo en cuenta lo siguiente:

a) Que el valor de la propuesta económica no sea superior al 100% del valor del presupuesto oficial estimado para el proceso de selección.

b) Que el factor multiplicador se encuentre acorde con las exigencias establecidas en el pliego de condiciones.

c) Que los Cargos y dedicaciones se ajusten a las establecidas en el numeral 8.1.2.3. del presente estudio previo.

d) Que se haya incluido en la propuesta económica la totalidad del equipo profesional requerido.

ADI ESP efectuará la corrección aritmética de la propuesta económica presentada, o del factor multiplicador, o de los demás a que haya lugar.

En caso de no expresar un valor para los impuestos, tasas y contribuciones, nacionales o territoriales a que haya lugar, ADI ESP dará por entendido que dichos valores correspondientes, de acuerdo con las normas tributarias pertinentes, se encuentran incluidos en el valor total de la propuesta.

11. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

11.1. RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA

A partir de la fecha de suscripción del Contrato y en todas las etapas del mismo, el CONTRATISTA asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al igual que respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo contrario.

En este sentido, el CONTRATISTA asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuación de manera general, además de aquellos que se desprendan de la matriz de riesgos, otras cláusulas o estipulaciones del Contrato, sus anexos y/o sus Apéndices o que se deriven de la naturaleza del Contrato.

Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de los riesgos asumidos por el Contratista y –consecuentemente- ADI S.A.S E.S.P no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrece garantía alguna al CONTRATISTA, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de mercado de los Costos de personal y otros costos directos necesarios para ejecutar en los términos del Contrato y de sus Apéndices. 
2. Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones económicas y financieras existentes al momento de la presentación de la Propuesta por parte del Contratista y consecuentemente, están diseñados para restablecer y mantener la ecuación de equilibrio contractual en los términos señalados en la Ley 80 de 1993 y demás normas existentes y de la aplicación de la fórmula de ajuste de precios contemplada en el pliego de condiciones y/o en el Manual de Interventoría vigente. (en caso de que el proceso tenga ajustes). 
3. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de cambio y de la evolución de la devaluación real observada frente a la estimada inicialmente por el Contratista.
4. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteración de las condiciones de financiación diferentes a los Pagos concernientes al ADI S.A.S E.S.P, como consecuencia de la variación en las variables del mercado, toda vez que es una obligación contractual del Contratista viabilizar y obtener mecanismos para complementar el esquema de financiación conjuntamente con los recursos del ADI S.A.S E.S.P para la ejecución del Proyecto, para lo cual el Contratista tiene plena libertad de establecer con los Prestamistas, las estipulaciones atinentes al contrato de mutuo –o cualquier otro mecanismo de financiación- necesario para el desarrollo del Proyecto, y no existirán cubrimientos o compensaciones de parte de ADI S.A.S E.S.P, como consecuencia de la variación supuesta o real entre cualquier estimación inicial de las condiciones de financiación frente a las realmente obtenidas. 
5. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera daños, perjuicios o pérdidas de los bienes de su propiedad causados por terceros diferentes de la ADI S.A.S E.S.P – GESTOR PDA AMAZONAS, sin perjuicio de su facultad de exigir a terceros diferentes de la reparación o indemnización de los daños y perjuicios directos y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar. 
En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los componentes económicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del CONTRATISTA necesarias para la cabal ejecución de los Contratos, relacionadas entre otras, con la contratación de personal, las labores administrativas.

11.2. RIESGOS QUE ASUME LA ADI SAS ESP

A partir de la fecha de suscripción del Contrato, la AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE S.A.S – GESTOR PDA AMAZONAS asume, única y exclusivamente, los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuación, además de aquellos que de manera expresa y clara se desprendan de otras cláusulas o estipulaciones del Contrato y sus anexos.

En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligación de pagar una suma de dinero al Contratista, se entenderá que tal suma de dinero será cancelada en los términos establecidos en las cláusulas aplicables: 
  
1. En el evento que se requiera realizar una expropiación judicial.  
  
2. Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al proyecto.  
 
Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al proyecto. 
 
Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislación Tributaria, de tal manera que el ADI S.A.S E.S.P asumirá los efectos derivados de la variación de las tarifas impositivas, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la Propuesta.

11.3. MATRIZ DE RIESGOS 
 
Se anexa matriz de riesgos para contratos de Interventoría en donde se presentan todos los riesgos y a quien le corresponde asumirlos, además de los mencionados anteriormente. 

12. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

12.1. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, el contratista se obliga a constituir, a favor de ADI S.A.S E.S.P, una garantía única de cumplimiento, la cual podrá consistir en cualquiera de las formas permitidas por el decreto 1082 de 2015 y amparar:

a. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan, por una cuantía equivalente al VEINTE por ciento (20%) del valor total del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato. Si el valor del contrato es superior a un millón (1.000.000) de SMMLV el valor de esta garantía debe guardar correspondencia con los valores estipulados en el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015.
Esta garantía permitirá a ADI S.A.S E.S.P cubrir la eventualidad que el contratista incumpla las obligaciones surgidas del contrato. El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a ADI S.A.S E.S.P de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista. 
b. El pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más. 
Esta garantía se requiere por cuanto para la ejecución del contrato el contratista requerirá utilizar personal. El valor estimado para la misma permitirá cubrir a ADI S.A.S E.S.P los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el contratista, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato amparado. 
c. El buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al CONTRATISTA, por el equivalente al cien por ciento (100%) del monto que EL CONTRATISTA reciba como anticipo en dinero o en especie, para la ejecución del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato. 
 Con esta garantía se busca cubrir a AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE S.A.S de los perjuicios sufridos por la no devolución total o parcial, por parte del contratista, de los dineros que le fueron entregados a título de anticipo.
d. Calidad de los estudios y diseños, por una cuantía equivalente al 15% del valor total del contrato y con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de la consultoría. 
La vigencia de esta garantía se adecua a la exigencia contenida en el parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011. 
El amparo de calidad del servicio cubre a ADI S.A.S E.S.P de los perjuicios imputables al contratista, que surjan con posterioridad a la terminación del contrato y que se deriven de la mala calidad de los estudios, teniendo en cuenta las condiciones establecidas y pactadas en el contrato y las señaladas en las especificaciones técnicas mínimas, ó en los estudios previos ó en la oferta. 
Esta garantía deberá presentarse a ADI S.A.S E.S.P, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de ADI S.A.S E.S.P. Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la Orden de iniciación, EL CONTRATISTA deberá ajustar la Garantía Única, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.


13. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL. 
 
13.1. ANÁLISIS APLICACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES   

ADI S.A.S E.S.P en cumplimiento establecido en el DECRETO 1082/ 2.015 y siguiendo los lineamientos establecidos por COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, procede a verificar la existencia de ACUERDOS COMERCIALES, aplicables al presente proceso de contratación, así:
	Acuerdo Comercial
	Entidad incluida
	Umbral
	Excepción aplicable
	Proceso de Contratación cubierto

	Alianza Pacífico
	Chile
	SI
	SI
	SI
	NO

	
	México
	NO
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Perú
	SI
	SI
	SI
	NO

	Canadá
	NO
	N/A
	N/A
	N/A

	Chile
	SI
	SI
	NO
	NO

	Corea
	NO
	N/A
	N/A
	N/A

	Costa Rica
	SI
	SI
	SI
	NO

	Estados Unidos
	NO
	N/A
	N/A
	N/A

	Estados AELC
	SI
	SI
	NO
	N/A

	Israel
	NO
	N/A
	N/A
	N/A

	México
	NO
	NO
	N/A
	N/A

	Triángulo Norte
	El Salvador
	NO
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Guatemala
	SI
	SI
	NO
	SI

	
	Honduras
	NO
	NO
	N/A
	N/A

	Unión Europea
	SI
	SI
	NO
	NO




Bajo este panorama, nos encontramos frente a la REGLA 2, la Entidad Estatal está incluida en el ACUERDO COMERCIAL y el presupuesto oficial del proceso de contratación es inferido al valor a partir del cual el ACUERDO COMERCIAL es aplicable, el proceso de contratación no está cubierto y en consecuencia no es necesario hacer análisis adicionales alguno. Al presente proceso le son aplicables los acuerdos comerciales que se señalan en los siguientes términos, así:

13.2. TRATO NACIONAL Y PLAZOS

ADI S.A.S E.S.P debe dar a los bienes y servicios de los Estados con quienes Colombia ha suscrito un ACUERDO COMERCIAL, el mismo trato que da a los bienes y servicios colombianos cuando un ACUERDO COMERCIAL es aplicable a un Proceso de Contratación. 

Los ACUERDOS COMERCIALES establecen estos plazos en días calendario. Este plazo debe contarse a partir de la fecha de publicación del AVISO DE CONVOCATORIA y hasta el día en que vence el término para presentar ofertas en el respectivo proceso de contratación.

	 ACUERDO COMERCIAL
	PLAZO GENERAL
	PLAZO BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES
	
	TRATO NACIONAL POR TRATADO1

	EL SALVADOR
	NO
	NO HAY PLAZO MINIMO
	SI

	GUATEMALA
	NO
	NO HAY PLAZO MINIMO
	SI



13.3. TRATO NACIONAL POR RECIPROCIDAD. 

[bookmark: _Hlk58711261]ADI S.A.S E.S.P también debe conceder el mismo trato que da a los bienes y servicios colombianos a aquellos bienes y servicios de Estados con los cuales, a pesar de no existir un Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado reciprocidad. Es decir, cuando el Gobierno Nacional con base en la revisión y comparación de la normativa en materia de compras y contratación pública de dicho Estado, ha certificado que en ese Estado los bienes y servicios colombianos gozan de trato nacional.

	PAÍS
	TRATO NACIONAL

	ARGENTINA
	SI

	AUSTRALIA
	SI

	BOLIVIA
	SI

	BRASIL
	SI

	CHINA
	SI

	COREA
	SI

	COSTA RICA
	SI

	ECUADOR
	SI

	INDIA
	SI

	ISRAEL
	SI

	JAPÓN
	SI

	MALASIA
	SI

	NORUEGA
	SI

	PARAGUAY
	SI

	TURQUÍA
	SI

	URUGUAY
	SI

	VENEZUELA
	SI





14. LOS TÉRMINOS DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

La supervisión estará a cargo de ADI S.A.S E.S.P. Los funcionarios designados como supervisores deberán llevar a cabo el seguimiento y control del contrato de conformidad con lo estipulado en la LEY 1474 / 2011- ARTÍCULO 82 y siguientes en cuanto al seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del objeto del contrato. Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades que le asisten al Jefe inmediato, en relación con la supervisión de la contratación solicitada.

El supervisor está autorizado para impartir instrucciones al contratista sobre asuntos de su responsabilidad y éste se encuentra obligado a observarlas y cumplirlas. Todas las comunicaciones o instrucciones destinadas al contratista serán expedidas o ratificadas por escrito y formarán parte de los documentos del contrato.

El cumplimiento del CONTROL DE EJECUCIÓN deriva las responsabilidades previstas en los ARTÍCULOS 51 Y 53de la LEY 80 / 1993 y las contenidas en el ARTÍCULO 83 de la LEY 1474 DE 2011.    
 
Los RESPONSABLES DEL CONTROL DE EJECUCIÓN tendrán a su cargo las siguientes funciones así:

· Velar por el cabal cumplimiento del objeto y obligaciones del contrato.   
· Certificar para efectos de los pagos respectivos, el cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones a cargo del contratista.  
· Proyectar y suscribir el acta de liquidación final del contrato.  
· Verificar, mediante la certificación expedida por el Revisor Fiscal o por el Representante, el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo dispuesto en el ARTÍCULO 50de la LEY 789 / 2002, en concordancia con la LEY 828 / 2003. 
· Las demás, que se deriven del contrato y sean inherentes a su naturaleza.


15. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR

	CLASE DEL CONTRATO  
	INTERVENTORÍA

	MODALIDAD DE SELECCIÓN
	MÍNIMA CUANTÍA.

	VALOR DEL CONTRATO
	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000,00) M/CTE), incluidos todos los impuestos

	PLAZO DEL CONTRATO
	TRES (3) MESES

	LUGAR DE EJECUCIÓN
	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

	SUPERVISIÓN
	REPRESENTANTE LEGAL DE AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE GESTOR DEL PDA AMAZONAS y/o a quien designe este.



A efecto del perfeccionamiento y ejecución del contrato a suscribirse se hace necesario los siguientes documentos, así: 
 
● LA NECESIDAD GENERADA.  
● ESTUDIO PREVIO.  
● ESTUDIO DEL SECTOR 
● CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DEL RECURSO CDR.  
● FIRMA DE CONTRATO.

Con la presentación de este ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDADES, queda demostrada la existencia de un requerimiento, para suplir la necesidad de los servicios administrativos y misionales que requiere la entidad para satisfacer las necesidades. 

Cordialmente,




JUAN SEBASTIAN BORJA GARZON
Gerente ADI SAS ESP
Gestor PDA Amazonas
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